**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Рішенням Виконавчого комітету Бучанської міської ради**

**09 травня 2022 року № 179**

**Програми робіт**

**з обстеження будівель і споруд, пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації на території Бучанської міської територіальної громади Бучанського району Київської області**

**м. Буча**

**2022**

**ЗМІСТ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Стор.** |
| І. | Паспорт Програми робіт з обстеження об’єктів, пошкоджених  внаслідок воєнних дій на території Бучанської міської територіальної громади Бучанського району Київської області | 3 |
| ІІ. | Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма | 4 |
| ІІІ. | Мета Програми | 4 |
| IV. | Шляхів і засоби розв’язання проблеми | 4 |
| V. | Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності | 5 |

1. **ПАСПОРТ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення програми | Виконавчий комітет Бучанської міської ради |
| 3. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про схвалення проекту програми/змін до програми | Рішення Виконавчого комітету Бучанської міської ради від 09 травня 2022 року № \_\_\_ «Про затвердження Програми робіт з обстеження об’єктів, пошкоджених внаслідок воєнних дій на території Бучанської міської територіальної громади Бучанського району Київської області. |
| 4. | Розробник програми | Виконавчий комітет Бучанської міської ради |
| 5. | Співрозробники програми |  |
| 6. | Головний розпорядник коштів | Бучанська міська рада |
| 7. | Відповідальний виконавець програми | Відділ містобудування та архітектури Бучанської міської ради |
| 8. | Співвиконавці заходів Програми | Виконавчі органи Бучанської міської ради відповідно до функціональних обов’язків |
| 9. | Строк виконання Програми | 2022 рік |
| 11. | Загальний обсяг фінансування для реалізації Програми, всього, | *буде уточнено за результатами обстеження та складення відповідних розрахунків* |
|  | у тому числі: |  |
| 11.1 | коштів державного бюджету | 2022 рік – *буде уточнено за результатами обстеження та складення відповідних розрахунків* |
| коштів обласного бюджету | 2022 рік – *буде уточнено за результатами обстеження та складення відповідних розрахунків* |
| коштів інших місцевих бюджетів | 2022 рік – *буде уточнено за результатами обстеження та складення відповідних розрахунків* |
| коштів інших джерел | 2022 рік – *буде уточнено за результатами обстеження та складення відповідних розрахунків* |

1. **ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ’ЯЗАННА ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА**

Внаслідок бойових дій військ російської федерації на території України з 24 лютого 2022 року інфраструктура Бучанської міської територіальної громади Бучанського району Київської області зазнала значних ушкоджень. Найзапекліші бої на території громади відбувались в м.Буча, с.Бабинці с.Блиставиця, с.Мироцьке, с.Луб’янка, с.Здвижівка, с.Синяк, с.Червоне, с.Раківка, с. Буда-Бабинецька, с. Гаврилівка, с. Тарасівщина, с.Вороньківка та с. Ворзель.

Програма визначає механізм оперативного реагування виконавчих органів Бучанської міської ради щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд на території Бучанської міської територіальної громади.

1. **МЕТА ПРОГРАМИ**

Метою програми є здійснення всіх можливих невідкладних робіт з ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд, об’єктів незавершеного будівництва \*(далі – пошкоджені об’єкти) на території громади. Проведення комплексу першочергових організаційно-технічних робіт і заходів, спрямованих на ліквідацію небезпечних наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд, запобігання загибелі людей, зменшення обсягів можливих матеріальних втрат.

1. **ШЛЯХИ І СПОСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ**

Програма робіт обстеження об'єктів, внаслідок воєнних дій на території Бучанської міської територіальної громади Бучанського району Київської області (далі – Програма) розроблена на виконання вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», № 68/2022 «Про утворення військових адміністрацій», Постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.2022 № 473 «Про затвердження Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов'язаних із пошкодженням будівель та споруд», Постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 р. № 257 «Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва».

Крім того, з метою вжиття невідкладних заходів щодо відновлення пошкоджених об’єктів інфраструктури в межах Бучанської міської територіальної громади рішенням Виконавчого комітету Бучанської міської ради від 12.04.2022 р. було створено Комісію з проведення обстеження пошкоджених (зруйнованих) об’єктів інфраструктури внаслідок бойових дій.

За результатами опрацювання пропозицій, наданих виконавчими органами Бучанської міської ради, щодо пошкоджень та руйнувань об’єктів інфраструктури, складено перелік (Додаток), який містить:

перелік пошкоджених об’єктів, що підлягають обстеженню (найменування об’єкта, адреса розташування об’єкта, інформація щодо юридичних чи фізичних осіб, що є власниками або управителями пошкодженого об’єкта);

черговість та строки виконання робіт з обстеження, основні характеристики об’єктів та орієнтовний обсяг і склад робіт.

За необхідності вказаний перелік пошкоджених об’єктів може бути доповнений або змінений.

Першочерговому обстеженню підлягають:

пошкоджені об’єкти соціальної інфраструктури (об’єкти закладів дошкільної, загальної середньої освіти; закладів охорони здоров’я, закладів соціального захисту населення), будівлі адміністративного призначення, в тому числі, в яких надаються адміністративні послуги, розміщуються органи управління та сили цивільного захисту, зокрема, пожежно-рятувальні підрозділи та аварійно-рятувальні служби;

пошкоджені об’єкти житлово-комунального господарства (електро-, газо-, теплопостачання, водопостачання та водовідведення, а також їх мережі);

пошкоджені об’єкти житлового фонду, а саме багатоквартирні житлові будинки, гуртожитки.

Фінансове забезпечення реалізації програми відбувається за рахунок коштів державного, обласного та місцевих бюджетів, інших шляхів фінансування, дозволених чинним законодавством України.

Для підвищення результативності Програми Бучанська міська рада (її виконавчі органи) можуть залучати в установленому порядку відповідних фахівців за результатом роботи яких складається звіт, який має містити висновок про технічний стан, рекомендації щодо подальшої експлуатації (у тому числі щодо можливості виконання робіт із відновлення) або демонтажу (ліквідації).

Для реалізації Програми та її результативності Бучанська міська рада (її виконавчі органи) можуть одержувати в установленому порядку відповідну інформацію від підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності.

1. **ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, ВИЗНАЧЕННЯ ІІ ЕФЕТИВНОСТІ**

Результатом виконання Програми буде складання звітів для кожного об’єкта, який має містити висновок про технічний стан, рекомендації щодо подальшої експлуатації (у тому числі щодо можливості виконання робіт із відновлення) або демонтажу (ліквідації), а також в разі потреби відомості про пошкоджені (зруйновані) несучі та огороджувальні конструкції, інженерні системи (із зазначенням ступеня та обсягів пошкоджень), принципові рішення (рекомендації) щодо їх відновлення (підсилення).

Зазначений звіт є підставою для прийняття рішення про виконання робіт із відновлення пошкоджених об’єктів або їх демонтаж (ліквідацію).

Відповідно до Порядку невідкладних робіт до зазначеного звіту також додається акт обстеження, що повинен містити інформацію щодо визначеної за результатами обстеження категорії пошкоджень об’єкта.