Додаток

до рішення виконавчого комітету Бучанської міської ради 
від 29.08.2025 року № 1735

Середньостроковий план

пріоритетних публічних інвестицій

Бучанської міської територіальної громади

на 2026 - 2028 роки

Загальна частина

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій (далі середньостроковий план) розроблено відповідно до статті 752 Бюджетного кодексу України та Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Бучанської міської територіальної громади, затвердженого рішенням виконавчого комітету Бучанської міської ради від 10.07.2025 року № 1369.

Середньостроковий план формує основу для побудови ефективної та дієвої системи управління публічними інвестиціями, що забезпечує оптимізацію використання бюджетних ресурсів, підвищення прозорості у використанні публічних коштів та інтеграцію публічних інвестицій у загальний процес стратегічного планування, а також дозволяє зосередити ресурси на найбільш важливих для громади публічних інвестиційних проектах (далі - проєкт) та програмах публічних інвестицій (далі - програма).

Середньостроковий план визначає:

- наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій;

- пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування;

- основні напрями публічного інвестування, у тому числі за діючими проєктами та програмами, цільові показники цих напрямів в розрізі сфер державної політики, регіонів і відповідний орієнтовний розподіл коштів за рахунок різних джерел фінансування;

- підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування.

Сфера дії середньострокового плану включає публічні інвестиції, що спрямовані на реалізацію проектів та програм. Водночас не охоплює компенсації за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, а також гранти, програми підтримки бізнесу, фінансування від міжнародних фінансових організацій для приватного сектора та інші інструменти і форми підтримки бізнесу та громадян, які не є публічними інвестиціями у розумінні Бюджетного кодексу України.

Описова частина

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки розроблено відділом економічного розвитку та інвестицій,  на підставі пропозицій виконавчих органів та структурних підрозділів Бучанської міської ради відповідальних за галузі (сектори), затверджених у Додатку 1 рішення виконавчого комітету Бучанської  міської ради від 10.07.2025 року № 1369, відповідно до стратегічних цілей і напрямів оновленої Стратегії розвитку Бучанської міської територіальної громади  на період до 2027 року, затверджених рішенням Бучанської міської ради  від 14.08.2025 року № 5694-79-VIII, програмних документів, затверджених на середньостроковий період, Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року, у межах орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період, доведеного Фінансовим управлінням Бучанської міської ради листом від 18.07.2025 року № 01-15/03-416, з урахуванням інструкційного листа Мінекономіки від 25.07.2025 року № 3502-05/50224-06, та схвалений Місцевою інвестиційною радою.

Наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій

На 2026-2028 роки наскрізними стратегічними цілями здійснення публічних інвестицій (далі - наскрізні стратегічні цілі) є цілі, що мають міжгалузевий (міжсекторальний) характер, відповідають національним або глобальним пріоритетам розвитку, для досягнення яких об’єднують зусилля органи влади та фізичні і юридичні особи, громадські об’єднання, інші суб’єкти, які можуть вплинути на процес досягнення цілей та/або на яких можуть вплинути їх результати.

На 2026-2028 роки визначені такі наскрізні стратегічні цілі:

- підвищення енергоефективності та раціональне використання енергоресурсів;

- реагування на зміни клімату та адаптація муніципальної інфраструктури до нових викликів;

- гендерна рівність як основа справедливості та рівних можливостей;

- безбар’єрність та доступність для всіх категорій населення, зокрема для осіб з інвалідністю, людей похилого віку та осіб з різними функціональними потребами.

Реалізація цих цілей сприятиме досягненню сталого розвитку, підвищенню соціальної справедливості, збереженню довкілля та формуванню інклюзивного середовища в Бучанській міській територіальній громаді.

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування визначено з урахуванням стратегічних цілей розвитку Бучанської міської територіальної громади, актуальних потреб населення, викликів воєнного стану та можливостей фінансово-економічного забезпечення. Вони узгоджуються з національними та регіональними документами стратегічного планування і мають забезпечити комплексне відновлення та модернізацію інфраструктури, стимулювання економічного зростання та підвищення якості життя населення громади.

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування були відібрані, та впорядковані на період дії середньострокового плану, враховуючи потреби, пріоритети та спроможності територіальної громади, а також вимоги Бюджетного кодексу України щодо спрямування не менше 70 відсотків обсягу публічних інвестицій на продовження (завершення) реалізації розпочатих проектів та програм.

До пріоритетних галузей (секторів) для публічного інвестування, визначених цим планом, відносяться:

- Громадська безпека;

- Довкілля;

- Енергетика;

- Транспорт;

- Житло;

- Муніципальна інфраструктура та послуги;

- Соціальна сфера;

- Публічні послуги і повʼязана з ними цифровізація;

- Охорона здоров’я;

- Освіта і наука.

З метою досягнення стратегічних цілей розвитку територіальної громади та забезпечення реалізації завдань спрямованих на відновлення інфраструктури, стимулювання  соціально-економічного розвитку і покращення якості життя громадян протягом 2026-2028 років середньостроковим планом визначено 10 ключових секторів (галузей) для публічного інвестування.

Сектор (галузь) «Громадська безпека» спрямований на забезпечення ефективного реагування на надзвичайні ситуації та посилення системи цивільного захисту. Публічні інвестиції спрямовуються на розвиток інфраструктури безпеки та зниження ризиків для населення в умовах воєнних загроз і природних катастроф.

Сектор (галузь) «Довкілля» спрямований на охорону природно-заповідного фонду та створення безпечних умов життєдіяльності. Публічні інвестиції спрямовуються на розвиток інфраструктури безбар’єрного природного туризму, заходи з екологічної безпеки та відновлення довкілля.

Сектор (галузь) «Енергетика» спрямований на розвиток і модернізацію енергетичної інфраструктури громади. Публічні інвестиції спрямовуються на будівництво нових генеруючих потужностей, технічне переоснащення об’єктів та впровадження енергоефективних технологій.

Сектор (галузь) «Транспорт» спрямований на відновлення та розвиток дорожньої інфраструктури. Публічні інвестиції спрямовуються на будівництво та модернізацію транспортних об’єктів відповідно до потреб громади і регіону.

Сектор (галузь) «Житло» спрямований на забезпечення житлових потреб мешканців громади, які втратили житло внаслідок збройної агресії. Публічні інвестиції спрямовуються на відновлення зруйнованих будинків, будівництво нового житла та формування фонду соціального орендного житла.

Сектор (галузь) «Муніципальна інфраструктура та послуги» спрямований на розвиток базових комунальних систем та підвищення якості муніципальних послуг. Публічні інвестиції спрямовуються на відновлення і модернізацію водопостачання та водовідведення, реконструкцію адміністративних будівель і впровадження енергоефективних рішень.

Сектор (галузь) «Соціальна сфера» спрямований на підтримку соціально вразливих категорій населення та розвиток інфраструктури реабілітації. Публічні інвестиції спрямовуються на будівництво житла для дитячих будинків сімейного типу та надання соціальних послуг вразливим групам населення.

Сектор (галузь) «Публічні послуги і повʼязана з ними цифровізація» спрямований на розвиток сучасних інформаційно-комунікаційних систем. Публічні інвестиції спрямовуються на впровадження електронного урядування, цифровізацію адміністративних процесів та захист інформаційних систем.

Сектор (галузь) «Охорона здоров’я» спрямований на покращення доступу до якісних медичних послуг. Публічні інвестиції спрямовуються на розбудову та модернізацію медичних закладів, їх оснащення сучасним обладнанням і розширення доступності медичної інфраструктури.

Сектор (галузь) «Освіта і наука» спрямований на створення безпечного і доступного освітнього середовища. Публічні інвестиції спрямовуються на відновлення і модернізацію закладів загальної середньої освіти, облаштування безпечних умов здобувачів освіти, забезпечення  доступу до якісного та безпечного харчування, підвищення рівня освітніх послуг.

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування визначають конкретні сфери діяльності, що є пріоритетними для розвитку громади і які потребують публічних інвестицій.

Підсектори є важливими аналітичними одиницями, які сприяють реалізації стратегії розвитку громади та забезпечують впровадження інтегрованого підходу до управління публічними інвестиціями.

Перелік підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування та основних напрямів фінансування в межах таких підсекторів наведено у Додатку 1 до середньострокового плану.

Перелік підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування та інших напрямів фінансування наведено у Додатку 2.

Основні напрями публічного інвестування

Основні напрями публічного інвестування узгоджуються із завданнями Стратегії розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року, Стратегії розвитку Київської області на 2021-2027 роки, Державної стратегії регіонального розвитку  на 2021-2027 роки, галузевих (секторальних) стратегій у розрізі сфер державної політики, регіонів і територій та мають найвищий рівень пріоритетності серед інших напрямів відповідної галузі(сектора) для отримання фінансування.

Основні напрями публічного інвестування були сформовані відділом економічного розвитку та інвестицій на основі пропозицій виконавчих органів та структурних підрозділів Бучанської міської ради, визначених відповідальними за відповідні галузі (сектори) публічного інвестування та затверджених рішенням виконавчого комітету від 10.07.2025 № 1369 (Додаток 1). При цьому враховано завдання галузевих (секторальних) стратегій, Стратегії розвитку Бучанської міської територіальної громади як кроссекторального документу, а також наявність діючих проєктів за відповідними напрямами.

Під час аналізу поданих пропозицій було враховано результати Швидкої оцінки потреб (RDNA-4), положення та стратегічні орієнтири Плану України (Ukraine Facility), а також визначені пріоритети у межах діяльності Української платформи донорів.

Виконавчими органами та структурними підрозділами Бучанської міської ради відповідальними за галузі (сектори) для публічного інвестування, було подано до відділу економічного розвитку та інвестицій 12 пропозицій до середньострокового плану, що містили 42 напрям для публічного інвестування, з них 20 визначено основними та включено в Додаток 1 до цього плану, 22 напрям для публічного інвестування відображені у Додатку 2.

Фінансова структура публічних інвестицій

Орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на 2026– 2028 роки в розрізі джерел фінансового забезпечення та за роками становить:

тис.грн.

| Показник | 2026 рік (прогноз) | 2027 рік (прогноз) | 2028 рік (прогноз) | Разом 2026-2028 роки (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Місцевий бюджет | 189 702,1 | 187 007,7 | 176 147,5 | 552 857,4 |
| Кошти залучені від міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних країн | 1 778 737,9 | 2 980 741,1 | 3 197 989,9 | 7 957 469,0 |
| * Державний фонд регіонального розвитку | 238 562,0 | 654 869,8 | 764 052,9 | 1 657 484,7 |
| * Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєкту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (НОРЕ)" | 145 143,2 | 0,0 | 0,0 | 145 143,2 |
| * Фонд декарбонізації та енергоефективності | 562,8 | 10 097,4 | 0,0 | 10 660,2 |
| * Субвенція з місцевих бюджетів на проектні роботи, будівельно ремонтні роботи , придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 0,0 | 7 072,2 | 8 000,0 | 15 072,2 |
| * Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам "Забезпечення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнанням в межах впровадження реформи “Нова українська школа" | 5 600,0 | 3 200,0 | 3 200,0 | 12 000,0 |
| * Державний бюджет Програма МОУ "Облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіти (облаштування укриттів)" | 78 958,4 | 68 663,6 | 0,0 | 147 622,0 |
| * Державний бюджет Програма МОУ "Облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист)" | 0,0 | 12 076,5 | 1 890,0 | 13 966,5 |
| * Державний бюджет Програма "Придбання обладнання, створення та модернізація (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів освіти" | 9 579,9 | 0,0 | 0,0 | 9 579,9 |
| * Державний бюджет Надзвичайна кредитна програма в України (ЄІБ) | 40 056,2 | 0,0 | 0,0 | 40 056,2 |
| * Державний бюджет Програма з відновлення України (ЄІБ) | 271 643,7 | 0,0 | 0,0 | 271 643,7 |
| **Грантові кошти | 76 976,8 | 35 986,9 | 0,0 | 112 963,7 |
| РАЗОМ | 2 835 523,0 | 3 959 715,2 | 4 151 280,4 | 10 946 518,5 |

* Додатково враховані кошти Державного бюджету, які будуть розподілятися в установленому порядку, відповідно діючих програм.

** Додатково враховані грантові кошти, що будуть використані відповідно до підписаних угод.

Розподіл орієнтовного загального обсягу потреб публічних інвестицій на середньостроковий період 2026-2028 роки у розрізі секторів (галузей) для публічного інвестування має таку структуру:

тис. грн.

| Галузь (сектор) | Граничний розподіл на 2026 рік | Граничний розподіл на 2027 рік | Граничний розподіл на 2028 рік | Граничний розподіл на середньостроковий період |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Громадська безпека | 0,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 22 000,0 |
| Довкілля | 21 500,0 | 48 482,5 | 48 482,5 | 118 465,0 |
| Енергетика | 1 731 344,7 | 2 243 648,2 | 2 645 097,0 | 6 620 090,0 |
| Транспорт | 129 500,0 | 695 629,9 | 625 427,4 | 1 450 557,2 |
| Житло | 153 114,9 | 394 599,5 | 394 599,5 | 942 314,0 |
| Муніципальна інфраструктура | 163 194,6 | 235 690,4 | 204 617,9 | 603 503,0 |
| Соціальна сфера | 0,0 | 8 072,2 | 9 000,0 | 17 072,2 |
| Публічні послуги/цифровізація | 0,0 | 5 500,0 | 5 500,0 | 11 000,0 |
| Охорона здоров'я | 91 832,0 | 212 960,0 | 200 256,0 | 505 048,0 |
| Освіта і наука | 545 036,7 | 104 132,5 | 7 300,0 | 656 469,2 |
| Загальний результат | 2 835 523,0 | 3 959 715,2 | 4 151 280,4 | 10 946 518,5 |

У тому числі в межах доведеного Фінансовим управлінням Бучанської міської ради орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період з місцевого бюджету у розрізі секторів (галузей) для публічного інвестування має наступну структуру:

| Галузь (сектор) | Граничний розподіл на 2026 рік | Граничний розподіл на 2027 рік | Граничний розподіл на 2028 рік | Граничний розподіл на середньостроковий період |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Громадська безпека | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 2 000,0 |
| Довкілля | 1 500,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 31 500,0 |
| Енергетика | 2 820,0 | 5 160,0 | 14 840,0 | 22 820,0 |
| Транспорт | 29 500,0 | 45 224,6 | 62 422,1 | 137 146,6 |
| Житло | 1 328,6 | 26 306,6 | 26 306,6 | 53 941,9 |
| Муніципальна інфраструктура | 10 355,0 | 46 144,1 | 32 868,8 | 89 367,9 |
| Соціальна сфера | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 2 000,0 |
| Публічні послуги/цифровізація | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 1 000,0 |
| Охорона здоров'я | 5 000,0 | 26 480,0 | 20 000,0 | 51 480,0 |
| Освіта і наука | 139 198,5 | 20 192,4 | 2 210,0 | 161 601,0 |
| Загальний результат | 189 702,1 | 187 007,7 | 176 147,5 | 552 857,4 |

Підсумки та перспективи

Середньостроковий план є інструментом стратегічного управління на місцевому рівні, що формує основу для якісно нового підходу до планування та реалізації проєктів у громаді.

Визначення пріоритетних стратегічних галузей (секторів) для публічного інвестування, узгодження зі стратегічними цілями і завданнями Стратегії розвитку Бучанської міської територіальної громади до 2027 року та Стратегією розвитку Київської області на 2021-2027 роки, продовження та завершення розпочатих проєктів, а також закріплення пріоритетних галузей (секторів) і напрямів публічного інвестування забезпечують концентрацію ресурсів на реалізації ключових завдань розвитку громади. Це сприятиме ефективному використанню як попередньо вкладених, так і поточних інвестицій, а також створить чітке бачення пріоритетних сфер, що потребують підтримки у середньостроковій перспективі.

Визначення напрямів публічного інвестування відповідних галузей (секторів) для публічного інвестування має ключове значення для подальшої підготовки, оцінки проєктів та програм, а також формування єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій громади.

Підготовка таких проєктів передбачає обов’язкове визначення напряму публічного інвестування, з яким вони пов’язані, та узгодження їхніх цілей і завдань із пріоритетами розвитку громади. Оцінка включає аналіз відповідності стратегічним документам, галузеву експертизу та розгляд соціально-економічних ефектів.

Без визначення напрямів інвестування неможлива ефективна пріоритезація ініціатив. Пріоритетність проєктів визначатиметься за критеріями, затвердженими виконавчими органами ради, із застосуванням системи оцінювання для формування рейтингових списків.

У подальшому до Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій громади включатимуться лише ті проєкти та програми, що відповідають визначеним у Додатку 1 напрямам публічного інвестування, що забезпечить можливість їх фінансування з місцевого бюджету, а також створить підґрунтя для залучення державної підтримки та коштів міжнародних партнерів.

Керуючий справами								Дмитро ГАПЧЕНКО

Начальник відділу

економічного розвитку та інвестицій					Тетяна ЛІПІНСЬКА

Додаток № 1

до Середньострокового плану

пріоритетних публічних інвестицій

Бучанської міської територіальної громади

на 2026-2028 роки

Основні напрями публічного інвестування

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Громадська безпека

Виконавчий орган або структурний підрозділ Бучанської міської ради, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування –

Відділ муніципальної безпеки

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період - 2 000,000 тис. грн

Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій - 22 000,000  тис. грн

| Напрям | Діючи проєкти/програми | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посилення заходів цивільного захисту населення та територій громади для оперативного реагування на виклики воєнного стану | Програма цивільного захисту населення і територій Бучанської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2024-2026 роки | Цивільний захист | Рівень матеріально-технічного забезпечення та готовності сил цивільного захисту до реагування на надзвичайні ситуації, (%.) | 50 | 90 | Стратегія розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року, рішення Бучанської міської ради від 14.08.2025 № 5694-79-VIІІ "Про затвердження стратегічних цілей і напрямів оновленої Стратегії розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року", завдання А.2.1.1. |

Галузь (сектор) для публічного інвестування - Довкілля

Виконавчий орган або структурний підрозділ Бучанської міської ради, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування - Інспекція з благоустрою

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період -  31 500,000 тис. грн

Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій - 118 465,000  тис. грн

| Напрям | Діючи проєкти/програми | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Створення інфраструктури для безбар’єрного природного туризму та реабілітації у національних природних парках | Забезпечення доступності психологічної допомоги та реабілітації осіб, які звільняються або звільнені з військової служби, з числа ветеранів війни, осіб, постраждалих від бойових дій, а також осіб, стосовно яких установлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України | Збереження природно-заповідного фонду | Кількість створених об'єктів зеленого туризму в громаді, (од.) | 0 | 1 | Стратегія розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року, рішення Бучанської міської ради від 14.08.2025 № 5694-79-VIІІ "Про затвердження стратегічних цілей і напрямів оновленої Стратегії розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року", завдання А.1.5.3. |

Галузь (сектор) для публічного інвестування -Енергетика

Виконавчий орган або структурний підрозділ Бучанської міської ради, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування –

Відділ житлово-комунальної інфраструктури

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 22 820,000 тис. грн

Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій - 6 620 090,000  тис. грн

| Напрям | Діючи проєкти/програми | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Будівництво нових генеруючих потужностей | Нове будівництво об’єктів розподіленої генерації на території Бучанської міської територіальної громади | Електроенергетика | Кількість встановлених потужностей на рік (МВА), (од.) | 0 | 64 | Стратегія розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року, рішення Бучанської міської ради від 14.08.2025 № 5694-79-VIІІ "Про затвердження стратегічних цілей і напрямів оновленої Стратегії розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року", завдання А.2.5.1. |
| Створення нових, розширення, реконструкція, технічне переоснащення діючих об’єктів енергетичної інфраструктури (високовольтні лінії електропередачі, підстанції, високовольтне обладнання, тощо) | План дій сталого енергетичного розвитку та клімату Бучанської міської територіальної громади до 2030 року | Електроенергетика | Кількість реконструйованих, технічно переоснащених діючих об’єктів енергетичної інфраструктури (підстанції, високовольтне обладнання, тощо), (од.) | 0 | 23 | Стратегія розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року, рішення Бучанської міської ради від 14.08.2025 № 5694-79-VIІІ "Про затвердження стратегічних цілей і напрямів оновленої Стратегії розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року", завдання А.2.5.3. |

Галузь (сектор) для публічного інвестування -Транспорт

Виконавчий орган або структурний підрозділ Бучанської міської ради, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування –

Відділ містобудування та архітектури

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 137 146,613 тис. грн

Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій - 1 450 557,205  тис. грн

| Напрям | Діючи проєкти/програми | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розбудова та відновлення інфраструктури автомобільних доріг загального користування | Капітальний ремонт мостів/шляхопроводів у Київській області (UKEF) Проєкт "Будівництво шляхопроводу через залізничні колії по вулиці Вокзальній в м.Буча Київської області" | Автомобільний транспорт та дорожнє господарство | Кількість збудованих мостів/шляхопроводів, (шт.) | 0 | 1 | Стратегія розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року, рішення Бучанської міської ради від 14.08.2025 № 5694-79-VIІІ "Про затвердження стратегічних цілей і напрямів оновленої Стратегії розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року", завдання А.3.2.3. |
|  | Delivering Resilient Infrastructure in Vulnerable Environments (DRIVE) / Створення стійкої інфраструктури у вразливих середовищах в Україні Обстеження стану основної мережі автомобільних доріг України та розробка ПКД для капітального ремонту автомобільних доріг (Проєкт «RELINC») Програма благоустрою території населених пунктів Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки |  | Протяжність реконструйованих автомобільних доріг загального користування, (м) | 0 | 6402 |  |
| Розбудова та відновлення інфраструктури доріг комунальної форми власності |  | Автомобільний транспорт та дорожнє господарство | Протяжність реконструйованих, капітально відремонтованих автомобільних доріг комунальної власності, (м) | 0 | 12980 | Стратегія розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року, рішення Бучанської міської ради від 14.08.2025 № 5694-79-VIІІ "Про затвердження стратегічних цілей і напрямів оновленої Стратегії розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року", завдання А.3.2.3. |

Галузь (сектор) для публічного інвестування - Житло

Виконавчий орган або структурний підрозділ Бучанської міської ради, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування –

Відділ житлово-комунальної інфраструктури

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період - 0,0  тис. грн

Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій - 145 143,200  тис. грн

| Напрям | Діючи проєкти/програми | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Відновлення багатоквартирних будинків, пошкоджених внаслідок збройної агресії рф | Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE) | Відновлення житла | Кількість комплексно відновлених багатоквартирних будинків, (од.) | 0 | 79 | Стратегія розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року, рішення Бучанської міської ради від 14.08.2025 № 5694-79-VIІІ "Про затвердження стратегічних цілей і напрямів оновленої Стратегії розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року", завдання А.3.1.2. |

Галузь (сектор) для публічного інвестування - Житло

Виконавчий орган або структурний підрозділ Бучанської міської ради, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування –

Відділ містобудування та архітектури

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 53 941,887 тис. грн

Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій - 797 170,765  тис. грн

| Напрям | Діючи проєкти/програми | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Створення фонду соціального орендного житла | Експериментальний проєкт – створення Фонду муніципального (соціального) орендного житла та надання його в оренду | Відновлення житла | Кількість збудованого муніципального (соціального) орендного житла, (квартир) | 0 | 192 | Стратегія розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року, рішення Бучанської міської ради від 14.08.2025 № 5694-79-VIІІ "Про затвердження стратегічних цілей і напрямів оновленої Стратегії розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року", завдання А.3.1.9. |

Галузь (сектор) для публічного інвестування - Муніципальна інфраструктура та послуги

Виконавчий орган або структурний підрозділ Бучанської міської ради, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування –

Відділ житлово-комунальної інфраструктури

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 64 118,823 тис. грн

Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій - 454 630,005 тис. грн

| Напрям | Діючи проєкти/програми | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Відновлення, розвиток та модернізація інфраструктури централізованого водопостачання та водовідведення, в тому числі з впровадженням альтернативних джерел енергії | Програма розвитку муніципальної інфраструктури України Другий проект розвитку міської інфраструктури Державний фонд регіонального розвитку Проєкт "Нове будівництво водопровідної мережі Гаврилівка-Луб'янка-Блиставиця-Буча-Ворзель на території Бучанської міської територіальної громади" | Водопостачання та водовідведення | Кількість збудованих водозаборів підземних вод, (свердловин) | 0 | 21 | Стратегія розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року, рішення Бучанської міської ради від 14.08.2025 № 5694-79-VIІІ "Про затвердження стратегічних цілей і напрямів оновленої Стратегії розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року", завдання А.2.3.3. |
|  |  |  | Кількість збудованих насосних станцій, (од.) | 0 | 3 |  |
|  |  |  | Кількість модернізованих та збудованих станцій знезалізнення, (од.) | 5 | 13 |  |
|  |  |  | Протяжність збудованих водопроводівних мереж, (м) | 0 | 25600 |  |
|  |  |  | Кількість модернізованих каналізаціних насосних станцій, в тому числі з впровадженням альтернативних джерел енергії, (од.) | 0 | 2 |  |
|  |  |  | Кількість модернізованих вводів водопостачання з встановленням вузлів комерційного обліку централізованого водопостачання, (од.) | 0 | 148 |  |
|  |  |  | Кількість збудованих споруд по прийманню рідких нечистот від асенізаційних машин, (од.) | 0 | 2 |  |
| Відновлення, модернізація та розвиток систем зовнішнього освітлення населених пунктів | План дій сталого енергетичного розвитку та клімату Бучанської міської територіальної громади до 2030 року | Містобудування, благоустрій | Кількість населених пунктів, де здійснено заходи з відновлення, модернізації чи розвитку систем зовнішнього освітлення, (од.) | 1 | 1 | Стратегія розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року, рішення Бучанської міської ради від 14.08.2025 № 5694-79-VIІІ "Про затвердження стратегічних цілей і напрямів оновленої Стратегії розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року", завдання А.2.5.3 |

Галузь (сектор) для публічного інвестування - Муніципальна інфраструктура та послуги

Виконавчий орган або структурний підрозділ Бучанської міської ради, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування –

відділ містобудування та архітектури

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період -  24 665,673 тис. грн

Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій - 137 629,356 тис. грн

| Напрям | Діючи проєкти/програми | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розбудова та відновлення муніципальної інфраструктури органів місцевого самоврядування | Проєкт "Нове будівництво Центру відновлення та розвитку громади в селищі Ворзель Бучанської міської територіальної громади" Меморандум про співробітництво щодо розвитку соціальних послуг та гуманітарної діяльності від 23.01.2025 року (термін дії 2025-2026 роки) | Містобудування, благоустрій | Кількість громадян, які отримали послуги внаслідок реалізації проектів соціальної та комунальної інфраструктури, (осіб) | 0 | 8500 | Стратегія розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року, рішення Бучанської міської ради від 14.08.2025 № 5694-79-VIІІ "Про затвердження стратегічних цілей і напрямів оновленої Стратегії розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року", завдання А.3.1.1. |
| Розвиток інфраструктури публічних просторів на території населених пунктів | План дій сталого енергетичного розвитку та клімату Бучанської міської територіальної громади до 2030 року | Містобудування, благоустрій | Кількість модернізованих та відновлених публічний просторів, (шт.) | 0 | 8 | Стратегія розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року, рішення Бучанської міської ради від 14.08.2025 № 5694-79-VIІІ "Про затвердження стратегічних цілей і напрямів оновленої Стратегії розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року", завдання А.2.4.6. |

Галузь (сектор) для публічного інвестування - Муніципальна інфраструктура та послуги

Виконавчий орган або структурний підрозділ Бучанської міської ради, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування –

Служба енергетичного менеджменту відділу економічного розвитку та інвестицій

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період -  583,415 тис. грн (у розрізі головних розпорядників бюджетних коштів: Управління соціальної політики – 531,415 тис. грн; Відділ культури, національностей та релігій – 52,000 тис.грн)

Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій - 11 243,630  тис. грн	(у розрізі головних розпорядників бюджетних коштів: Управління соціальної політики – 10 628,830 тис. грн; Відділ культури, національностей та релігій – 614,800 тис.грн)

| Напрям | Діючи проєкти/програми | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Підвищення енергоефективності в громадських будівлях | План дій сталого енергетичного розвитку та клімату Бучанської міської територіальної громади до 2030 року | Містобудуван-ня, благоустрій | Кількість термомодерні-зованих громадських будівель, (од.) | 55 | 56 | Стратегія розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року, рішення Бучанської міської ради від 14.08.2025 № 5694-79-VIІІ "Про затвердження стратегічних цілей і напрямів оновленої Стратегії розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року", завдання А.3.3.4. |
|  |  |  | Кількість проведених комплексних модернізацій систем теплопостачання з встановленням комерційних вузлів обліку теплової енергії, (од.) | 0 | 1 | Стратегія розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року, рішення Бучанської міської ради від 14.08.2025 № 5694-79-VIІІ "Про затвердження стратегічних цілей і напрямів оновленої Стратегії розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року", завдання А.3.3.3. |

Галузь (сектор) для публічного інвестування - Соціальна сфера

Виконавчий орган або структурний підрозділ Бучанської міської ради, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування - Управління соціальної політики Бучанської міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 2 000,000 тис. грн

Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій - 17 072,167 тис.грн

| Напрям | Діючи проєкти/програми | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Забезпечення житлом багатодітних прийомних сімей (дитячих будинків сімейного типу) | Забезпечення житлом багатодітних прийомних сімей (дитячих будинків сімейного типу) | Права та інтереси дітей | Кількість збудованих/придбаних приміщень для дитячих будинків сімейного типу, (од.) | 1 | 3 | Стратегія розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року, рішення Бучанської міської ради від 14.08.2025 № 5694-79-VIІІ "Про затвердження стратегічних цілей і напрямів оновленої Стратегії розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року", завдання А.1.5.11. |

Галузь (сектор) для публічного інвестування - Публічні послуги і повʼязана з ними цифровізація

Виконавчий орган або структурний підрозділ Бучанської міської ради, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування –

Відділ інформаційних технологій та цифрового розвитку

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 1 000,000 тис. грн

Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій - 11 000,000  тис. грн

| Напрям | Діючи проєкти/програми | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реалізація Національної програми інформатизації щодо створення та забезпечення розвитку інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних та інформаційно-комунікаційних систем для управління розвитком електронного урядування, включаючи заходи із захисту інформації | Комплексна місцева цільова програма Бучанської міської територіальної громади SMART-BUCHA на 2024-2026 роки | Електронне урядування | Кількість модернізованих інформаційних (автоматизованих), інформаційно-комунікаційних, електронних комунікаційних систем, (од.) | 0 | 20 | Стратегія розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року, рішення Бучанської міської ради від 14.08.2025 № 5694-79-VIІІ "Про затвердження стратегічних цілей і напрямів оновленої Стратегії розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року", завдання А.4.2.1. |

Галузь (сектор) для публічного інвестування - Охорона здоров'я

Виконавчий орган або структурний підрозділ Бучанської міської ради, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування –

Відділ охорони здоров'я

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 51 480,000 тис. грн

Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій -505 048,000 тис. грн

| Напрям | Діючи проєкти/програми | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Забезпечення доступу до якісної медичної допомоги шляхом розбудови й модернізації об'єктів медичної інфраструктури | Реалізація планів з відновлення та модернізації закладів охорони здоров'я Програма розвитку вторинної медичної допомоги Бучанської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | Спеціалізована медична допомога | Кількість будівель закладів охорони здоров’я в яких розпочато реалізацію проєктів модернізації, (од.) | 0 | 1 | Стратегія розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року, рішення Бучанської міської ради від 14.08.2025 № 5694-79-VIІІ "Про затвердження стратегічних цілей і напрямів оновленої Стратегії розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року", завдання А. 1.2.4., завдання А.1.2.6. |
|  |  |  | Кількість будівель закладів охорони здоров’я в яких розпочато реалізацію проєктів з розбудови, (од.) | 0 | 1 |  |
|  |  |  | Забезпечення потреби населення у спеціалізованій медичній допомозі, (осіб) | 48269 | 70000 |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування - Освіта і наука

Виконавчий орган або структурний підрозділ Бучанської міської ради, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування –

Відділ освіти

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 161 600,960  тис. грн

Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій - 656 469,210 тис.грн

| Напрям | Діючи проєкти/програми | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Забезпечення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнанням в межах впровадження реформи Нова українська школа | Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» Програма розвитку системи освіти Бучанської міської територіальної громади на 2024-2026 роки | Шкільна освіта | Кількість навчальних кабінетів у закладах загальної середньої освіти, які забезпечені сучасним обладнання для реалізації Державного стандарту базової середньої освіти, (од.) | 105 | 188 | Стратегія розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року, рішення Бучанської міської ради від 14.08.2025 № 5694-79-VIІІ "Про затвердження стратегічних цілей і напрямів оновленої Стратегії розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року", завдання А.1.1.10. |
|  |  |  | Кількість обладнаних кабінетів (закупленого обладнання для 8-10 класів), (од.) | 44 | 83 |  |
| Облаштування захисних споруд цивільного захисту (укриттів) у закладах загальної середньої освіти | Облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіти (облаштування укриттів) Програма розвитку системи освіти Бучанської міської територіальної громади на 2024-2026 роки | Шкільна освіта | Кількість здобувачів освіти, які мають можливість укриття в захисних спорудах цивільного захисту у закладах загальної середньої освіти, (осіб) | 8374 | 9170 | Стратегія розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року, рішення Бучанської міської ради від 14.08.2025 № 5694-79-VIІІ "Про затвердження стратегічних цілей і напрямів оновленої Стратегії розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року", завдання А.1.1.3. |
|  |  |  | Кількість укриттів у закладах загальної середньої освіти, які будуть реалізовані за кошти державного бюджету (од.) | 0 | 4 |  |
| Облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист) | Облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист) Програма розвитку системи освіти Бучанської міської територіальної громади на 2024-2026 роки | Шкільна освіта | Кількість закладів освіти, де встановлено систему відеоспостереження, (од.) | 4 | 15 | Стратегія розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року, рішення Бучанської міської ради від 14.08.2025 № 5694-79-VIІІ "Про затвердження стратегічних цілей і напрямів оновленої Стратегії розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року", завдання А.1.1.3. |
|  |  |  | Кількість закладів освіти, де здійснено вогнезахисне обробляння конструкцій, (од.) | 8 | 15 |  |
|  |  |  | Кількість закладів освіти, де обладнано блискавкозахист або проведено відповідний ремонт, (од.) | 10 | 15 |  |
|  |  |  | Кількість закладів освіти, обладнаних новим протипожежним обладнанням, (од.) | 7 | 15 |  |
| Забезпечення доступу до якісного та безпечного харчування у закладах освіти шляхом розвитку сучасної інфраструктури їдалень (харчоблоків) | Придбання обладнання, створення та модернізація (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів освіти Програма розвитку системи освіти Бучанської міської територіальної громади на 2024-2026 роки | Шкільна освіта | Кількість дітей, які отримали доступ до якісного гарячого харчування у модернізованих їдальнях (харчоблоках) закладів освіти, (осіб) | 5000 | 9170 | Стратегія розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року, рішення Бучанської міської ради від 14.08.2025 № 5694-79-VIІІ "Про затвердження стратегічних цілей і напрямів оновленої Стратегії розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року", завдання А.1.1.11. |
|  |  |  | Кількість модернізованих їдалень (харчоблоків) у закладах освіти, (од.) | 10 | 15 |  |
| Модернізація та відбудова інфраструктури закладів загальної середньої освіти | Програма з відновлення України Проєкт "Реконструкція Бучанського навчально-виховного комплексу «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» No2 по вул. Шевченка, 14а в м. Буча, Київської області" Проєкт "Реконструкція з добудовою трьох корпусів загальноосвітньої школи No1 І-ІІІ ступенів по вул. Малиновського,74 м. Буча Київської області" | Шкільна освіта | Кількість реконструйованих закладів загальної середньої освіти в рамках Програми з відновлення України, (од) | 0 | 2 | Стратегія розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року, рішення Бучанської міської ради від 14.08.2025 № 5694-79-VIІІ "Про затвердження стратегічних цілей і напрямів оновленої Стратегії розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року", завдання А.1.1.3. |
|  | Надзвичайна кредитна програма для відновлення України Проєкт "Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області" |  | Кількість реконструйованих закладів загальної середньої освіти в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України, (од.) | 0 | 1 |  |

Додаток № 2

до Середньострокового плану

пріоритетних публічних інвестицій

Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки

Галузь (сектор) для публічного інвестування –Транспорт

Виконавчий орган або структурний підрозділ Бучанської міської ради, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування –

Відділ житлово-комунальної інфраструктури

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплексний розвиток громадського транспорту та міської інфраструктури | Громадський транспорт | Загальна кількість модернізованих/ закуплених транспортних засобів, (од.) | 0 | 18 | Стратегія розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року, рішення Бучанської міської ради від 14.08.2025 № 5694-79-VIІІ "Про затвердження стратегічних цілей і напрямів оновленої Стратегії розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року", завдання А.3.2.2. |
|  |  | Загальна кількість встановлених зупинок, (од.) | 0 | 100 |  |
|  |  | Загальна кількість встановлених зупинок електронне табло, (од.) | 0 | 50 |  |
|  |  | Кількість збудованих сучасних транспортних баз (транспортного хабу), (од.) | 0 | 1 |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування - Соціальна сфера

Виконавчий орган або структурний підрозділ Бучанської міської ради, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування - Управління соціальної політики

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розвиток інформаційних систем соціальної сфери, зокрема шляхом удосконалення програмного забезпечення, оновлення комп’ютерної техніки та іншого технічного обладнання | Соціальна підтримка | Частка забезпечення фахівців комп'ютерною технікою та іншим технічним обладнанням, (%) | 40 | 100 | Стратегія розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року, рішення Бучанської міської ради від 14.08.2025 № 5694-79-VIІІ "Про затвердження стратегічних цілей і напрямів оновленої Стратегії розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року", завдання А.1.5.10. |
|  |  | Підвищення якості надання соціальних послуг, (%) | 40 | 100 |  |
| Придбання спеціально обладнаних автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату | Реабілітаційні послуги | Кількість придбаних спеціально обладнаних автомобілів для перевезення дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, (од) | 0 | 1 | Стратегія розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року, рішення Бучанської міської ради від 14.08.2025 № 5694-79-VIІІ "Про затвердження стратегічних цілей і напрямів оновленої Стратегії розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року", завдання А.1.5.13. |
|  |  | Відсоток участі дітей, які мають порушення опорно рухового апарату, у реабілітаційних заходах, (%) | 0 | 56 |  |
| Модернізація (облаштування) приміщень для Центрів життєстійкості з урахуванням потреб маломобільних груп населення та заходів цивільного захисту населення | Соціальні послуги | Кількість маломобільних осіб, що отримають соціальні послуги у комфортних умовах, (од) | 200 | 3000 |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування - Публічні послуги і повʼязана з ними цифровізація

Виконавчий орган або структурний підрозділ Бучанської міської ради, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування –

Відділ інформаційних технологій та цифрового розвитку

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Створення та розвиток центрів обробки даних | Електронне урядування | Кількість створених центрів обробки даних, (од.) | 0 | 1 | Стратегія розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року, рішення Бучанської міської ради від 14.08.2025 № 5694-79-VIІІ "Про затвердження стратегічних цілей і напрямів оновленої Стратегії розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року", завдання А.4.2.4. |
| Впровадження системи безкоштовного бездротового доступу до мережі інтернет за допомогою технології WiFi | Електронні комунікації | Відсоток населення забезпечених безкоштовним доступом до інтернет за допомогою мережі WiFi в місцях скупчення людей (зупинки комунального транспорту, парки, спортивні майданчики, тощо), (%) | 5 | 50 | Стратегія розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року, рішення Бучанської міської ради від 14.08.2025 № 5694-79-VIІІ "Про затвердження стратегічних цілей і напрямів оновленої Стратегії розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року", завдання А.4.2.11. |

Галузь (сектор) для публічного інвестування - Охорона здоров'я

Виконавчий орган або структурний підрозділ Бучанської міської ради, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування –

Відділ охорони здоров'я

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Забезпечення медичних закладів сучасним обладнанням та медичними виробами | Лікарські засоби, медичні вироби, засоби реабілітації | Кількість придбаного медичного обладнання, (од) | 0 | 6 | Стратегія розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року, рішення Бучанської міської ради від 14.08.2025 № 5694-79-VIІІ "Про затвердження стратегічних цілей і напрямів оновленої Стратегії розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року", завдання А.1.2.2. |
| Розбудова мережі стаціонарних реабілітаційних відділень | Спеціалізована медична допомога | Кількість збудованих реабілітаційних відділень, (од) | 0 | 1 | Стратегія розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року, рішення Бучанської міської ради від 14.08.2025 № 5694-79-VIІІ "Про затвердження стратегічних цілей і напрямів оновленої Стратегії розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року", завдання А.1.2.4. |
| Розвиток центрів психічного здоров'я та психосоціальної допомоги | Спеціалізована медична допомога | Частка задоволення потреби у психологічній підтримці особам, що постраждали внаслідок російської агресії | 0 | 80 | Стратегія розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року, рішення Бучанської міської ради від 14.08.2025 № 5694-79-VIІІ "Про затвердження стратегічних цілей і напрямів оновленої Стратегії розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року", завдання А.1.2.5. |

Галузь (сектор) для публічного інвестування - Освіта і наука

Виконавчий орган або структурний підрозділ Бучанської міської ради, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування –

Відділ освіти

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Облаштування у закладах дошкільної освіти захисних споруд цивільного захисту (укриттів) та забезпечення їх доступності для всіх учасників освітнього процесу | Дошкільна освіта | Кількість збудованих захисних споруд, (од) | 0 | 1 | Стратегія розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року, рішення Бучанської міської ради від 14.08.2025 № 5694-79-VIІІ "Про затвердження стратегічних цілей і напрямів оновленої Стратегії розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року", завдання А.1.1.3. |
| Придбання допоміжних засобів для навчання (спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку) дітей з особливими освітніми потребами, які здобувають повну загальну середню освіту | Шкільна освіта | Частка учнів з ООП сучасними допоміжними засобами навчання, (%) | 40 | 70 | Стратегія розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року, рішення Бучанської міської ради від 14.08.2025 № 5694-79-VIІІ "Про затвердження стратегічних цілей і напрямів оновленої Стратегії розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року", завдання А.1.1.10. |
| Оснащення закладів загальної середньої освіти сучасними цифровими засобами | Шкільна освіта | Частка закладів загальної середньої освіти забезпечених сучасними цифровими засобами навчання, (%) | 50 | 70 | Стратегія розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року, рішення Бучанської міської ради від 14.08.2025 № 5694-79-VIІІ "Про затвердження стратегічних цілей і напрямів оновленої Стратегії розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року", завдання А.1.1.10. |
| Придбання допоміжних засобів для навчання (спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку) дітей з особливими освітніми потребами, які здобувають дошкільну освіту | Дошкільна освіта | Частка закладів дошкільної освіти забезпечених сучасними цифровими засобами навчання, (%) | 50 | 70 | Стратегія розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року, рішення Бучанської міської ради від 14.08.2025 № 5694-79-VIІІ "Про затвердження стратегічних цілей і напрямів оновленої Стратегії розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року", завдання А.1.1.5. |
| Мережа регіональних Центрів науки | Позашкільна освіта | Кількість створених Центрів науки, (од.) | 0 | 1 | Стратегія розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року, рішення Бучанської міської ради від 14.08.2025 № 5694-79-VIІІ "Про затвердження стратегічних цілей і напрямів оновленої Стратегії розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року", завдання А.1.1.6. |
| Оновлення інфраструктури закладів дошкільної освіти | Дошкільна освіта | Кількість закладів дошкільної освіти, які обладнані сертифікованою системою пожежної сигналізації та оповіщення, (од) | 0 | 6 | Стратегія розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року, рішення Бучанської міської ради від 14.08.2025 № 5694-79-VIІІ "Про затвердження стратегічних цілей і напрямів оновленої Стратегії розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року", завдання А.1.1.3. |
|  |  | Кількість закладів дошкільної освіти, в яких встановлені системи зовнішнього блискавкозахисту, (од) | 0 | 2 |  |
|  |  | Кількість закладів дошкільної освіти, в яких проведоно заходи модернізації інфраструктури, (од) | 0 | 15 |  |
| Модернізація інфраструктури установ та закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності | Шкільна освіта | Кількість закладів загальної освіти, в яких проведоно заходи модернізації інфраструктури, (од) | 0 | 10 |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування - Культура та інформація

Виконавчий орган або структурний підрозділ Бучанської міської ради, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування –

Відділ культури, національностей та релігій

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Забезпечення збереження культурної спадщини України шляхом проведення ремонтно-реставраційних робіт, реставрації об'єктів культурної спадщини, в тому числі з метою подолання наслідків збройної агресії російської федерації | Культурна спадщина та національна пам'ять | Кількість пам'яток культурної спадщини, на яких проведено ремонтно-реставраційні роботи, (од.) | 0 | 1 | Стратегія розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року, рішення Бучанської міської ради від 14.08.2025 № 5694-79-VIІІ "Про затвердження стратегічних цілей і напрямів оновленої Стратегії розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року", завдання А.1.6.8. |
| Відновлення доступу громадян до якісних культурних послуг шляхом створення (будівництво, модернізація) сучасних центрів культурних послуг | Культурні послуги | Кількість модернізованих центрів культурних послуг, створених на основі реорганізації існуючих закладів культури, (од.) | 0 | 5 | Стратегія розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року, рішення Бучанської міської ради від 14.08.2025 № 5694-79-VIІІ "Про затвердження стратегічних цілей і напрямів оновленої Стратегії розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року", завдання А.1.6.1. |
| Покращення умов надання базових культурних послуг шляхом модернізації матеріально-технічної бази та приведення закладів культури у належний стан, у тому числі з метою подолання наслідків збройної агресії російської федерації | Культурні послуги | Кількість реконструйованих (модернізованих) закладів, що надають базові культурні послуги, (од.) | 0 | 2 | Стратегія розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року, рішення Бучанської міської ради від 14.08.2025 № 5694-79-VIІІ "Про затвердження стратегічних цілей і напрямів оновленої Стратегії розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року", завдання А.1.6.2. |

Галузь (сектор) для публічного інвестування - Спорт та фізичне виховання

Виконавчий орган або структурний підрозділ Бучанської міської ради, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування –

Відділ молоді та спорту

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розвиток мережі місцевих спортивних об’єктів для забезпечення занять фізичною культурою та спортом, у тому числі для осіб з інвалідністю, створення умов для проведення тренувального процесу та організації змагань різного рівня на території громади, з урахуванням безпекових умов | Спорт та фізичне виховання | Кількість побудованих спортивних об'єктів, (од.) | 0 | 7 | Стратегія розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року, рішення Бучанської міської ради від 14.08.2025 № 5694-79-VIІІ "Про затвердження стратегічних цілей і напрямів оновленої Стратегії розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року", завдання А.1.3.1. |
|  |  | Кількість модернізованих (реконструйованих) спортивних об'єктів, (од.) | 0 | 1 |  |
|  |  | Кількість збудованих захисних споруд, (од) | 0 | 1 |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Економічна діяльність

Виконавчий орган або структурний підрозділ Бучанської міської ради, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування –

Відділ економічного розвитку та інвестицій

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формування індустріальних та науково-технічних парків | Промисловість | Кількість створених індустріальних парків, (од.) | 2 | 4 | Стратегія розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року, рішення Бучанської міської ради від 14.08.2025 № 5694-79-VIІІ "Про затвердження стратегічних цілей і напрямів оновленої Стратегії розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року", завдання В.1.1.3. |
|  |  | Кількість облаштованих інженерно-транспортних мереж, (од) | 1 | 6 |  |
| Створення та ро розвиток багато-функціональної інфраструктури для підтримки підприємництва, інновацій та громадський ініціатив | Промисловість | Кількість створених бізнес інкубаторів, (од.) | 0 | 1 | Стратегія розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року, рішення Бучанської міської ради від 14.08.2025 № 5694-79-VIІІ "Про затвердження стратегічних цілей і напрямів оновленої Стратегії розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року", завдання В.1.2.5. |