БУЧАНСЬКА     МІСЬКА      РАДА

## КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

### В И К О Н А В Ч И  Й         К О М І Т Е Т

### Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

«21» листопада 2017 року                                                                                                  № 642

Про результати проведення двомісячника

по санітарній очистці та благоустрою міста

Заслухавши інформацію начальника інспекції з благоустрою Дученко Я. М., про результати проведення двомісячника по санітарній очистці та благоустрою міста за період з 12.09.2017 р. по 15.11.2017р., з метою реалізації заходів, спрямованих на поліпшення стану довкілля, упорядкування території міста, ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ, примноження зелених насаджень, поліпшення естетичного, санітарного стану прибудинкових територій і об’єктів масового перебування та відпочинку населення, на виконання рішення виконавчого комітету Бучанської міської ради № 556 від 12.09.2017р. «Про проведення осіннього двомісячника по санітарній очистці та благоустрою міста», керуючись Законами України «Про благоустрій населених пунктів» та «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Бучанської міської ради

ВИРІШИВ:

1.   Інформацію про проведення двомісячника по санітарній очистці та                          благоустрою міста взяти до відома (додаток 1).

2.           Інспекції з благоустрою :

2.1.  постійно контролювати виконання Правил благоустрою на території м. Буча установами, приватними підприємцями, землекористувачами, в т.ч. на територіях, закріплених за підприємствами, організаціями;

2.2.  постійно залучати приватних підприємців міста до участі в загальноміських заходах по наведенню благоустрою в місті;

2.3. постійно забезпечувати контроль санітарного стану прилеглих до доріг територій;

2.4. висвітлювати в засобах масової інформації, соціальній мережі «Facebook» роботу виконавчих органів і комунальних підприємств міської ради щодо благоустрою та санітарного стану міста.

3.             КП «Бучанське УЖКГ»:

3.1   забезпечити централізований та регулярний вивіз ТПВ з приватного сектору, та з контейнерних майданчиків, розташованих на території м. Буча;

3.2. забезпечити належне, систематичне прибирання закріплених та прибудинкових територій;

3.3. на постійній основі здійснювати заходи щодо очищення від несанкціонованої реклами об’єктів вуличного освітлення, а також об’єктів, що обслуговуються КП «Бучанське УЖКГ».

3.4. забезпечити належне утримання та здійснювати контроль за станом об’єктів дорожньої інфраструктури міста;

4.    КП «Бучазеленбуд»:

4.1. продовжити виконання комплексу підготовчих робіт із озеленення м. Буча;

4.2. забезпечувати належне утримання зелених насаджень, у м. Буча

4.3. продовжити виконання робіт по зняттю  аварійних  та  сухостійних  дерев  у м. Буча;

4.4. забезпечити належне, систематичне прибирання закріплених територій;

5.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на інспекцію з благоустрою..

Міський  голова						                              А.П.Федорук

Керуючий справами						                  І. П. Морозов

Погоджено:

Завідувач юридичним відділом		                                                     Т.О. Шаправський

Подання :

Начальник

інспекції з благоустрою міста                                                                           Я. М. Дученко

Розсилка:

КП «Бучазеленбуд»

Інспекція з благоустрою

КП «Бучанське УЖ

## Додаток № 1 до рішення № 642

виконавчого комітету

Бучанської міської ради

від 21 листопада 2017

## Інформація

результати проведення двомісячника

по санітарній очистці та благоустрою міста

Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 15.09.2017р. № 493 «Про проведення в Київській області осіннього місячника благоустрою населених пунктів», та на виконання рішення виконавчого комітету Бучанської міської ради від 12.09.2017р. № 394 “Про проведення осіннього двомісячника по санітарній очистці та благоустрою міста” з метою поліпшення стану навколишнього середовища, у місті було проведено двомісячник з благоустрою.

Керівників підприємств, установ, організацій, торгівельних закладів, голів кооперативних будинків, голів ОСББ та голів автогаражних кооперативів, власників садиб приватного сектору в найбільш проблемних місцях було своєчасно ознайомлено з переліком робіт, які необхідно виконати в зазначений термін, вручено копії рішення та вручено 267 приписів.

До участі у двомісячнику залучалися колективи підприємств, установ, організацій, приватних підприємців, які здійснюють свою діяльність на території міста Буча, а також мешканці житлових мікрорайонів приватного сектору.

Протягом періоду з 12.09.2017р. по 15.11.2017р. було виконано наступні роботи:

- прибрана та впорядкована значна кількість вулиць, а саме: Вокзальна, Інститутська, Нове-Шосе, Пушкінська, Шевченка, Депутатська, Склозаводська, Яблунська, Жовтнева, Енергетиків, Водопровідна, Михайловського, Горького, Гоголя, Тарасівска, Революції, Києво-Мироцька та ряд інших;

- ліквідовано 3 стихійних сміттєзвалищ по вулицях: Михайловського, Депутатській, Склозаводській, Тарасівській;

- виконано роботи по прибиранню берегів водойм та очищення від сміття по 
вул. Яблунській, Г. Сковороди, Гагаріна;

- впорядковані прилеглі території до торговельних закладів, розташованих на території міста Буча;

- прибрана територія вздовж залізниці в межах міста;

- організовано прибирання вздовж траси міжнародного значення Київ-Ковель-Ягодин;

- впорядковано кладовища та прилеглу до них територію по вулицях Яблунській, Депутатській, Михайловського;

- впорядковано прилеглу територію до садиб приватного сектору по вулицях: Києво-Мироцькій, Шевченка, Водопровідній, Лермонтова, Яблунській, Пушкінській, Вокзальній, Ново-Лермонтова, Яснополянській, Революції, Гоголя, та ін.;

- проведено роботи по впорядкуванню клумб,

- проведено роботи по кронуванню та зняттю аварійних та сухостійних дерев, роботи тривають;

-	проведено 5 «суботників» по прибиранню території міста;

- впорядковано території загальноосвітніх шкіл, дошкільних навчальних закладів, та прилеглі до них території;

- впорядковано парки, сквери, братські могили, меморіальні комплекси, пам’ятні знаки;

- проведено висадку дерев та кущів;

- проведено роботи по ямковому ремонту асфальтового покриття,

- працівниками інспекції з благоустрою систематично здійснювався контроль за виконанням заходів, які передбачені рішенням.

Хочеться відзначити роботу, колективів, які добросовісно попрацювали не тільки в період оголошення двомісячника на території міста Буча, а взагалі систематично підтримують чистоту і порядок на прилеглій до своїх організацій території, а саме: 
ТОВ «Деліція», ПАТ «Меліоратор», АТП Транс-ком, Український гуманітарний інститут, дитячі табори «Джерело та Променистий» Комплекс відпочинку «Вікторія», ТЦ «Модуль», ГНЦ «Зелена Буча», УДППЗ «Укрпошта», ТОВ «Столярний дім Львів», магазин «Новус», та інші.

Але нажаль є керівники, приватні підприємці, жителі приватного сектору, які безвідповідально ставляться до поставлених завдань, та щодо яких було складено 12 адміністративних протоколів про порушення правил благоустрою, роботи виконувались частково або взагалі не виконувались.

Працівниками інспекції з благоустрою міста і надалі буде проводитися робота по контролю за дотриманням Правил благоустрою міста керівниками підприємств, установ, організацій всіх форм власності, керівниками торговельних закладів, громадянами міста.

Начальник інспекції з благоустрою                                            Я.М. Дученко