ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11. 2018 року № 908)

### Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0100000 Бучанська міська рада (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) 2. 0110000 Бучанська міська рада (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) 3. 0117460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури (КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми) 4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

| Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити) |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3840000 | 14648964 | 18488964 | 3811737 | 11266478 | 15078215 | -28263 | -3382486 | -3410749 |

| 5. Напрями використання бюджетних коштів: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (грн) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити) |  |  | Відхилення |  |  |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 0117461 (Забезпечення утримання об’єктів транспортної інфраструктури міста) | 3840000 | 14648964 | 18488964 | 3811737 | 11266478 | 15078215 | -28263 | -3382486 | -3410749 |
| Зменшення вартості робіт в актах виконаних робіт з капремонтів окремих об’єктів комунальної власності в порівнянні з кошторисними розрахунками , а також зменшення надходжень до бюджету розвитку в останні місяці 2018 року призвели до невиконання касових видатків по вказаній програмі. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (грн) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити) |  |  | Відхилення |  |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Програма підвищення безпеки дорожнього руху та впровадження системи відеоспостереження в м.Буча на 2018-2019 роки | 3840000 | 14648964 | 18488964 | 3811737 | 11266478 | 15078215 | -28263 | -3382486 | -3410749 |  |

| 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) |  |  | Відхилення |  |  |  |
|  |  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| 1 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площа поточного ремонту | Кв. м. | Дефектний акт |  |  | 5890 |  |  | 5498 |  |  | -392 |  |
|  | Кількість об´єктів | Од. | Дефектний акт |  |  | 15 |  |  | 14 |  |  | -1 |  |
|  | Площа капітального ремонту та реконструкції | Кв. м. | Дефектний акт |  |  | 23900 |  |  | 22034,28 |  |  | -1865,72 |  |
|  | Кількість об»єктів | Од. | Дефектний акт |  |  | 22 |  |  | 21 |  |  | -1 |  |
| Причиною відхилень як по кількості так по площі поточного та капітальних ремонтів є обмеженість коштів бюджету розвитку . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг фінансування поточного ремонту | Тис. грн. | Лімітна довідка |  |  | 3840,0 |  |  | 3811,7 |  |  | -28,3 |  |
|  | Обсяг фінансування капітального ремонту та реконструкції | Тис. грн. | Лімітна довідка |  |  | 14648,96 |  |  | 11266,5 |  |  | -3382,46 |  |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість поточного ремонту одного об»єкта | Тис грн. | розрахунок |  |  | 256,0 |  |  | 272,3 |  |  | -16,3 |  |
|  | Середня вартість капітального ремонту одного об»єкта | Тис грн. | розрахунок |  |  | 665,86 |  |  | 536,5 |  |  | -129,36 |  |
| Причиною відхилень як по показниках ефективності програми є обмеженість коштів бюджету розвитку . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Динаміка кількості відремонтованих доріг- поточний ремонт у порівнянні з минулим роком | % | розрахунок |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  | 150 |  |

| Міський голова А.П.Федорук Міський голова А.П.Федорук |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |