

**БУЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА**

|  |
| --- |
| **ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**  **(ПОЗАЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ)** |

**РІШЕННЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 25.05.2023 |  | № 287 |

**Про результати проведення весняного**

**двомісячника по санітарній очистці та**

**благоустрою території населених пунктів**

**Бучанської міської територіальної громади**

Заслухавши інформацію начальника інспекції з благоустрою управління житлово-комунального господарства та благоустрою Ярослава Дученка, про результати проведення весняного двомісячника по санітарній очистці та благоустрою територій населених пунктів Бучанської міської територіальної громади, що тривав з 01.03.2023 р. по 01.05.2023 р., у відповідності до рішення виконавчого комітету Бучанської міської ради   
№ 81 від 28.02.2023 р. «Про проведення весняного двомісячника по санітарній очистці та благоустрою територій населених пунктів Бучанської міської територіальної громади», керуючись законами України «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Бучанської міської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Інформацію про проведення весняного двомісячника по санітарній очистці та благоустрою населених пунктів Бучанської міської територіальної громади взяти до відома (додаток 1).

2. **Інспекції з благоустрою управління житлово-комунального господарства та благоустрою:**

2.1. постійно здійснювати контроль за виконанням Правил благоустрою на території Бучанської міської територіальної громади, керівниками установ, приватними підприємцями, землекористувачами, в т.ч. на територіях, закріплених за підприємствами, організаціями;

2.2. постійно рекомендувати приватним підприємцям долучатись до участі в заходах по наведенню благоустрою в Бучанській міській територіальній громаді;

2.3. постійно забезпечувати контроль санітарного стану територій громади;

2

3. **КП «Бучасервіс»:**

3.1. забезпечити належне, систематичне прибирання та покос трави на закріплених та прибудинкових територій;

3.2. в разі необхідності провести встановлення та замінити урни для сміття біля зупинок громадського транспорту та на прибудинкових територіях, забезпечити систематичне їх очищення;

3.3. на постійній основі здійснювати заходи щодо очищення від несанкціонованої реклами елементів благоустрою на об’єктах, що обслуговуються КП «Бучасервіс» та прилеглій території до них;

3.4. впорядкувати території дитячих та спортивних майданчиків, провести ремонт, фарбування гойдалок, каруселей, спортивних та інших елементів;

3.5. забезпечити своєчасний ямковий ремонт доріг, встановлення дорожніх знаків у населених пунктах Бучанської міської територіальної громади.

4. **КП «Бучазеленбуд»:**

4.1. продовжити виконання комплексу робіт із озеленення населених пунктів Бучанської міської територіальної громади;

4.2. забезпечити належне утримання зелених насаджень у населених пунктах Бучанської міської територіальної громади;

4.3. забезпечити зняття аварійних та сухостійних дерев в місцях загального користування (парках, скверах, алеях, бульварах, вздовж узбіч доріг);

4.4. забезпечити належне, систематичне прибирання від сміття та листя територій, що обслуговуються КП «Бучазеленбуд» та прилеглої території до цих об’єктів;

4.5. на постійній основі здійснювати заходи щодо очищення від несанкціонованої реклами елементи благоустрою на об’єктах, що обслуговуються КП «Бучазеленбуд» та прилеглій території до них;

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Дмитра Чейчука.

**Міський голова Анатолій ФЕДОРУК**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заступник міського голови** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(Особистий підпис)*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023  *(дата)* | Дмитро ЧЕЙЧУК |
| **Керуючий справами** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(Особистий підпис)*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023  *(дата)* | Дмитро ГАПЧЕНКО |
| **Начальник управління юридично-кадрової роботи** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(Особистий підпис)*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023  *(дата)* | Людмила РИЖЕНКО |
| **Начальник інспекції з благоустрою управління житлово-комунального господарства та благоустрою** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(Особистий підпис)*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023  *(дата)* | Ярослав ДУЧЕНКО |

Додаток № 1 до рішення   
№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

виконавчого комітету

Бучанської міської ради

від 25 травня 2023

**Інформація**

**про виконання робіт по санітарній очистці та благоустрою на території Бучанської об’єднаної громади**

Відповідно до рішення виконавчого комітету Бучанської міської ради   
від 28 лютого 2023 року № 81 «Про проведення весняного двомісячника по санітарній очистці та благоустрою територій населених пунктів Бучанської міської територіальної громади» з метою забезпечення утримання територій населених пунктів у належному санітарному стані, а також поліпшення стану навколишнього природного середовища, було проведено двомісячник з благоустрою.

Старост населених пунктів Бучанської міської територіальної громади, керівників підприємств, установ, організацій, торговельних закладів, голів кооперативних будинків, голів ОСББ та голів автогаражних кооперативів, власників садиб приватного сектору в найбільш проблемних місцях, було своєчасно ознайомлено з переліком робіт, які необхідно виконати в зазначений строк, надіслано копії рішення та вручено відповідні приписи.

До участі в двомісячнику залучалися колективи підприємств, установ, організацій, приватні підприємці, громадські організації, які здійснюють свою діяльність на території Бучанської міської територіальної громади, а також мешканці житлових мікрорайонів приватного сектору.

Протягом періоду з 01.03.2023 по 01.05.2023 було виконано наступні роботи:

*КП «Бучасервіс»:*

- прибрано та впорядковано значну кількість вулиць Бучанської міської територіальної громади, а саме:

* 818.3 тис. кв. метрів доріг;
* 46.9 тис. кв. метрів тротуарів;
* 10 тис. кв. метрів велосипедних доріжок;
* 83 зупинки громадського транспорту.

- ліквідовано 22 стихійні сміттєзвалища, загальним обсягом зібраних відходів у кількості 3000 метрів кубічних;

- впорядковано територію 23-ох кладовищ до поминальних днів, загальною площею 60,7 га, та прилеглу до них територію;

- впорядковано 7 братських могил, 10 меморіальних комплексів, 12 місць почесних поховань, у тому числі на кладовищі по вул. Депутатській у   
м. Буча;

- проведено, частково, ямковий ремонт доріг громади, а саме у м. Буча та   
смт. Ворзель.

- проведено впорядкування прибудинкових території загальною площею 552,860 тисяч метрів квадратних;

- впорядковано обстеження території 100 дитячих майданчиків, виконано частковий ремонт та пофарбування елементів, роботи тривають;

- проведено обстеження та встановлення нових дорожніх знаків і ремонт існуючих;

- проведено роботи з поновлення дорожньої розмітки;

- проведено, частково, ремонтні роботи на зупинках громадського транспорту, зокрема: реконструкція зупинок громадського транспорту фарбування, ремонт покрівлі;

*КП «Бучазеленбуд»:*

- впорядковано парки, сквери, алеї, території братських могил та меморіальних комплексів, пам’ятних знаків;

- проведено роботи по впорядкуванню клумб, розпочато висадження квітників;

- проведено роботи по кронуванню та зняттю аварійних та сухостійних дерев;

- проведено висадку 250 дерев та 5000 кущів;

- проведено, частково, роботи з облаштування та відновлення газонів;

- розпочато проведення робіт з упорядкування існуючих зон відпочинку.

Реалізовано проект «Надзвичайна грантова поміч для гуманітарної допомоги в Україні та сусідніх країнах: екстрене очищення від вибухонебезпечних предметів і розчищення залишків руйнувань для забезпечення безпечної мобільності людей та доступу до основних товарів і послуг під час надання гуманітарної підтримки» в рамках якого проведено ліквідацію стихійного сміттєзвалища площею майже 2 гектари по   
вул. Депутатській у м. Буча, що утворилось після виконання робіт із прибирання території населених пунктів Бучанської міської територіальної громади після деокупації, здійснено вивезення понад 11 тис метрів кубічних побутових відходів, відсортовано та утилізовано азбестовмісні відходи, покришки, пластик, залишки автотранспортних засобів.

Також впорядковано території загальноосвітніх закладів, дошкільних навчальних закладів та прилеглі до них території; території до торговельних закладів, розташованих на території міста Буча, сіл: Бабинці, Блиставиця, Луб’янка, Гаврилівка, Тарасівщина, Здвижівка, Мироцьке, Синяк, та   
смт. Ворзель;

Впорядковано прилеглі території до садиб приватного сектору по вулицях Бучанської міської територіальної громади.

Працівниками інспекції з благоустрою систематично здійснювався контроль за виконанням заходів, які передбачені рішенням, а також проведено роз’яснювальну роботу з керівниками підприємств, установ, організацій громади, мешканцями приватних домоволодінь, надіслано понад 70 зобов’язальних листів, та вручено 380 приписів.

Ураховуючи зазначене, хочемо висловити подяку, громадським організаціям та мешканцям населених пунктів за сприяння у проведенні весняних толок та залучення до них 150 осіб, а також керівникам установ, власникам торговельних закладів, мешканцям приватного сектору, які без нагадувань виконували свої обов’язки щодо належного утримання територій.

Працівниками інспекції з благоустрою міста і надалі буде проводитися робота та здійснюватись контроль за дотриманням Правил благоустрою Бучанської міської ОТГ, затверджених рішенням Бучанської міської ради 25.06.2020р. за № 5004-80-VII, керівниками підприємств, установ, організацій всіх форм власності, керівниками торговельних закладів, мешканцями громади.

**Начальник інспекції з благоустрою**

**управління житлово-комунального**

**господарства та благоустрою Ярослав ДУЧЕНКО**