**Додаток**

**до рішення Бучанської міської ради**

**від 11.12.2023 р. № 4035-51-VIII**

**Програма**

**поводження з твердими побутовими відходами на території Бучанської міської територіальної громади**

**на 2024-2026 роки**

**м. Буча**

**2023**

**1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Назва Програми -  *(Назва програми повинна вказувати на її специфіку)* | Програма поводження з твердими побутовими відходами на території Бучанської міської територіальної громади на 2024-2026 роки |
| 2. | Ініціатор розроблення: Програми | Бучанська міська рада, відділ житлово-комунальної інфраструктури управління житлово-комунального господарства та благоустрою Бучанської міської ради |
| 3. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми | Рішення виконавчого комітету БМР від 08.12.2023 р. № 2078 |
| 4. | Головний розробник Програми | Бучанська міська рада, відділ житлово-комунальної інфраструктури управління житлово-комунального господарства та благоустрою Бучанської міської ради |
| 5. | Співрозробники  Програми | КП «Бучазеленбуд», КП «Бучасервіс», ТОВ «Крамар Еко» |
| 6. | Відповідальний виконавець Програми | Бучанська міська рада, відділ житлово-комунальної інфраструктури управління житлово-комунального господарства та благоустрою Бучанської міської ради |
| 7. | Співвиконавці  Програми | КП «Бучазеленбуд», КП «Бучасервіс», ТОВ «Крамар Еко» |
| 8. | Термін реалізації Програми | 2024 р. - 2026 р. |
| 9. | Мета Програми | задоволення потреб населення у наданні якісних послуг з поводження ТПВ належної якості, що відповідає державним стандартам, гармонізованих зі стандартами ЄС, поліпшення стану благоустрою населених пунктів та охорони навколишнього природного середовища, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, створення умов для залучення коштів бюджетів усіх рівнів, інвестиційних та кредитних ресурсів, міжнародно – технічної допомоги на території Бучанської міської територіальної громади на 2024-2026 рр. |
| 10. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього  в тому числі:  - коштів місцевого бюджету  - коштів державного бюджету  - кошти позабюджетних джерел | 32 026 860,00 грн. |
| 11. | Очікувані результати виконання | - стабільне надання населенню послуг з вивезення ТПВ;  - сприяння стабільній роботі підприємств надавачів послуг КП «Бучазеленбуд», КП «Бучасервіс», ТОВ «Крамар Еко» |
| 12. | Ключові показники ефективності | - підвищення якості послуг, які надаються населенню Бучанської міської територіальної громади;  - забезпечення своєчасного розрахунку за надані послуги |

1. **Визначення проблеми,**

**на розв’язання якої спрямовані заходи Програми**

З метою покращення санітарно-технічного та візуального стану території міської громади розроблено заходи гармонійного поєднання економічного, соціального та екологічного напрямків, спрямовані на відновлення, належне утримання та раціональне використання території міської громади, охорони та організації упорядкування об’єктів сфери поводження з ТПВ з урахуванням особливостей їх використання.

Програма поводження з твердими побутовими відходами (далі ТПВ) – це комплекс взаємопов’язаних та узгоджених в часі заходів: організаційних, технологічних, технічних, ресурсозберігаючих, екологічних, санітарно – гігієнічних, фінансово – економічних, соціальних, інформаційних, освітньо – виховних, тощо, спрямованих на розв’язання проблем комунальної послуги у сфері поводження з ТПВ на території Бучанської міської територіальної громади.

Програма розроблена з метою реалізації невідкладних та перспективних заходів щодо збору, видалення, знешкодження, утилізації твердих побутових відходів на основі сучасного вітчизняного та світового досвіду, правової, нормативної, техніко-економічної системи поводження з відходами, економічних, інформаційно-освітніх заходів.

  Ця Програма спрямована на поліпшення стану благоустрою населених пунктів, охорони навколишнього природного середовища, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, створення умов для залучення коштів бюджетів усіх рівнів, інвестиційних та кредитних ресурсів, міжнародно – технічної допомоги.

Основною метою програми є координація дій органів місцевої влади, суб’єктів господарювання та активізація населення для забезпечення реалізації загальнодержавної програми поводження з твердими побутовими відходами та державної політики в цій сфері, яка спрямована на підвищення ресурсозбереження, зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище і здоров’я людей. Програма поводження з твердими побутовими відходами забезпечить вирішення екологічних, санітарних, економічних та соціальних проблем в межах Бучанської міської територіальної громади, через впровадження організованої системи збирання, утилізації та переробки відходів, споживання з подальшим використанням їх в якості енергетичних та вторинних ресурсів.

**3. Визначення мети Програми**

    Основною метою даної Програми є покращення екологічного стану території населених пунктів, зменшення обсягів утворення відходів, та безпечне для довкілля поводження з ними; впровадження новітніх технологій і сучасних та ефективних засобів поводження з відходами, впровадження системи моніторингу поводження з твердими побутовими відходами та покращення обліку  у сфері поводження з відходами, та за рахунок цього зменшення негативного впливу твердих побутових відходів на довкілля і здоров’я населення, залучення інвестицій у сфері поводження з відходами.

    Для досягнення мети Програми передбачається реформування системи санітарного очищення,  посилення контролю за поводженням з відходами на території міста та впровадження нових сучасних високоефективних методів збирання, сортування та перевезення.

**4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, показники результативності**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовний обсяг фінансування по роках, тис.грн. | | | Очікуваний результат |
| 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Сприяння розвитку та беззбитковому функціонуванню підприємств житлово-комунального господарства | зменшення обсягів утворення відходів, їх переробка та часткове захоронення на звалищах; - збільшення використання ресурсо - цінних компонентів ТПВ; - впровадження новітніх технологій і сучасних та ефективних засобів механізації; - врегулювання тарифів та підвищення рентабельності і ефективності виробничої діяльності; - покращення якості і розширення обсягів надання послуг; - впровадження системи моніторингу поводження з ТПВ та покращення обліку і звітності; - зменшення негативного впливу ТПВ на довкілля і здоров'я населення; - підвищення загального рівня культури в сфері поводження з ТПВ | 2024 р.  -  2026 р. | Бучанська міська рада, КП «Бучазеленбуд», КП «Бучасервіс», ТОВ «Крамар Еко» | місцевий бюджет | 9535,80 | 10860,00 | 11631,060 | - зменшити шкідливий вплив побутових відходів на навколишнє середовище та здоров’я людини;  -  створити умови для очищення населених пунктів від  побутових відходів;  - зменшити обсяги утворення та видалення побутових відходів, роздільне збирання дозволить вилучати корисні компоненти відходів, що мають ресурсну цінність;  - упровадити нові технології у сфері  поводження  з  побутовими відходами;  -поліпшити якість  обслуговування  населених  пунктів  у сфері поводження з побутовими відходами, підвищення якості послуг, які надаються населенню Бучанської міської територіальної громади |

**Показники результативності Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії програми |  | | |
| 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| І. Показники затрат | | | | | | |
| 1 | Фінансова підтримка комунальних підприємств | тис. грн | 8104,40 | 9535,80 | 10860,00 | 11631,06 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ІІ. Показники продукту | | | | | | |
| 1 | Виділення коштів на оформлення документів на полігони твердих побутових відходів | кіль-ть | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Розробка  схем санітарної очистки території | кіль-ть | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ІІІ. Показники ефективності | | | | | | |
| 1 | Збільшення ефективності роботи з вивезення твердих  побутових відходів | % | 5 | 10 | 20 | 25 |
| 2 | Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ | кіль-ть | 12 | 15 | 20 | 25 |
| 3 | Забезпечення потреб громади в придбанні баків, контейнерів для індивідуального зберігання ТПВ, контейнерів для роздільного збирання ТПВ, сміттєвих урн | % | 45 | 70 | 75 | 80 |
| IV. Показники якості | | | | | | |
| 1 | Збільшення відсотка охоплення населення громади послугою ТПВ | % | 60 | 70 | 80 | 100 |

5. Очікувані результати виконання Програми

Основними результатами Програми є :

|  |
| --- |
| 1. Розробка  схем санітарної очистки території. |
| 2. Виділення коштів на оформлення документів на полігони твердих побутових відходів. |  |
| 3. Забезпечення своєчасної та ефективної роботи з вивезення твердих  побутових відходів з приватного сектору та територій. |
| 4. Проведення інформаційно- роз’яснювальної роботи з населенням щодо необхідності заключення договорів на отримання послуг з вивезення ТПВ, недопущення утворення стихійних сміттєзвалищ, самовільного вивезення сміття  на полігони ТПВ, впровадження схеми роздільного збирання ТПВ. |
| 5. Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ. |
| 6. Проведення рейдів, перевірок стан утримання  прибудинкових  територій та територій із залученням   правоохоронних органів. |
| 7. Придбання баків, контейнерів для індивідуального зберігання ТПВ, контейнерів для роздільного збирання ТПВ, сміттєвих урн. |
| 8. Придбання одноразових сміттєвих пакетів для урн. |
| 9. Придбання спеціального одягу та устаткування  для працівників. |
| 10. Придбання спецтехніки у сфері поводження з ТПВ. |
| 11. Облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків . |
| 12. Придбання інформаційних табличок та матеріалів.  13. Збирання, перевезення та утилізація ламп розжарювання. |

14. Здійснення контролю за населенням щодо не допущення утворення стихійних сміттєзвалищ та самовільного вивезення, спалювання та утилізації твердих побутових відходів.

6. Обсяги і джерела фінансування Програми

Фінансове забезпечення Програми базується на основі чинного законодавства із залученням коштів:

-  кошти місцевого бюджету;

- державного бюджету, в тому числі Державного фонду охорони навколишнього природного середовища;

-  підприємців та іноземних інвестицій.

Виконавцями Програми є Бучанська міська рада, КП «Бучазеленбуд», КП «Бучасервіс», ТОВ «Крамар Еко», підприємства, що здійснюють роздільне збирання побутових відходів.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Джерела фінансування | Орієнтовний обсяг фінансування, грн. | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік |
| Місцевий бюджет | 32 026 860,00 | 9 535 800,00 | 10 860 000,00 | 11 631 060,00 |

**7. Строки та етапи виконання Програми**

Строк дії Програми – січень 2024 р. - грудень 2026 р.

З метою реалізації Програми та ліквідації стихійних сміттєзвалищ передати мешканцям приватного сектору в безоплатне, безстрокове користування контейнери ємністю 120 л на підставі договору, який укладається між фізичною особою та виконавцями Програми.

**8. Координація та контроль за ходом виконання Програми**

Головним розпорядником коштів на виконання Програми є Бучанська міська рада.

Відділ житлово-комунальної інфраструктури управління житлово-комунального господарства є відповідальним виконавцем реалізації заходів Програми в повному обсязі та у визначені терміни.

Відділ житлово-комунальної інфраструктури управління житлово-комунального господарства систематично здійснює координацію та аналіз виконання заходів, обґрунтовану оцінку результатів виконання Програми та у разі потреби розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, уточнення заходів, завдань, включення додаткових заходів і завдань, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання Програми тощо.

Відділ житлово-комунальної інфраструктури управління житлово-комунального господарства щоквартально, до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом, та після завершення відповідного етапу, надає інформацію про стан та результати виконання заходів Програми до відділу економічного розвитку та інвестиції.

Виконання Програми припиняється після закінчення встановленого терміну, після чого відділ житлово-комунальної інфраструктури управління житлово-комунального господарства у місячний термін складає підсумковий звіт про результати її виконання та подає до відділу економічного розвитку та інвестиції і Фінансовому управлінню Бучанської міської ради.

Відділ житлово-комунальної інфраструктури управління житлово-комунального господарства щоквартальний, щорічний та підсумковий звіти виконання Програми розміщує на офіційному сайті Бучанської міської ради.

У разі втрати актуальності основної мети Програми, припинення фінансування завдань та заходів, рішення про дострокове припинення Програми приймає сесія міської ради за спільним поданням відділу житлово-комунальної інфраструктури управління житлово-комунального господарства, відділу економічного розвитку та інвестицій і Фінансового управління.

**Секретар Бучанської міської ради**

**VIII скликання Тарас ШАПРАВСЬКИЙ**

Начальник відділу ЖКІ

Андрій ПАНАІТ