Пояснювальна записка до звіту про виконання фінансового плану

за рік 2025

КП «Бучабудзамовник»

(назва підприємства)

Комунальне підприємство "Бучабудзамовник" Бучанської міської ради створене Рішенням №1377-50-ІУ від 05 серпня 2005р. Бучанської міської ради, якому делеговано функції замовника з питань будівництва житлових будинків, фізкультурно-оздоровчих комплексів, стадіонів, об’єктів освіти, охорони здоров’я, доріг, благоустрою та об’єктів інженерної інфраструктури. Комунальне підприємство  є госпрозрахункове і утримується за рахунок коштів, передбачених главами 1-9 зведеного кошторисного розрахунку.

З питань своєї діяльності Підприємство підпорядковане, підзвітне та підконтрольне Бучанській міській раді, виконавчому комітету Бучанської міської ради, Бучанському міському голові.

Головною метою підприємства є:

- Виконання функцій замовника – здійснення технічного нагляду за будівництвом, ремонт і реконструкцією житлових будинків, об’єктів освіти, охорони здоров’я, зв’язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, культурно-побутового й іншого призначення та ефективного використання капітальних вкладень, які спрямовуються на цю мету.

- Забезпечення реалізації місцевої політики у галузі будівництва, реконструкції та ремонту.

Для досягнення цілей  та предмету діяльності Підприємство здійснює свою діяльність на договірних засадах з організаціями усіх форм власності за такими основними направленнями:

- Надання юридичним та фізичним особам послуг з технічного нагляду при будівництві, реконструкції, капітальному та поточному ремонті.

- Технічний нагляд за проведенням будівельних робіт, реконструкції, капітального та поточного ремонтів, тощо забезпечується за рахунок власників або балансоутримувачів об’єктів, які розміщені на території  Бучанської МТГ та інших територіальних громад.

Відділ архітектури КП «Бучабудзамовник» надає юридичним та фізичним особам наступні послуги:

- визначення регламенту забудови земельних ділянок;

- розподіл будинковолодіння на окремі об’єкти власності;

- виготовлення висновків про розподіл земельних ділянок та садибних будинків;

- уточнення поштових адрес та адресних номерів;

- акти обстеження для виготовлення довідки про відсутність забудови на земельних ділянках;

- виготовлення паспортів прив’язки тимчасових споруд (реклами);

- виконання містобудівного розрахунку графічно допустимих параметрів забудови;

- викопіювання з опорного плану для рекламоносіїв та топографо-геодезичного для прокладання інженерних мереж;

- виконання графічних схем щодо розміщення територій (парки, сквери, прибудинкові території тощо);

- проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна.

Обсяг доходу (виручки) від реалізації (тис. грн, без ПДВ):

| Назва | 12 міс. 2025 (факт) | 12 міс.2025 (план) | Відхилення (+, -) | Виконання (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Послуги архітектури | 590,8 | 640,7 | -49,9 | -8% |
| Технічний нагляд | 4127,8 | 2903,0 | 1224,8 | 42% |
| Технічна інвентаризація | 673,2 | 792,3 | -119,1 | -15% |
| Всього: | 5391,8 | 4336,0 | 1055,8 | 24% |

Відсоток від загального обсягу доходу (виручки) від реалізації, який складає дохід від даної групи послуг:

| Назва | 12 міс. 2025 (факт) % | 12 міс. 2025 (план) % |
| --- | --- | --- |
| Послуги архітектури | 11,0 | 14,8 |
| Технічний нагляд | 76,6 | 67,0 |
| Технічна інвентаризація | 12,4 | 18,2 |
| Всього: | 100,0 | 100,0 |

За основними видами діяльності 71.11 Діяльність у сфері архітектури та 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу дохід за 12 місяців 2025 становить 5391,8 тис. грн (без ПДВ), що на 24 % більше, ніж заплановані показники на 12 місяців 2025, які були заплановані на рівні 4336,0 тис грн. В загальному дохідна частина за 12 місяців 2025  виконана на 24 % більше, ніж запланована на 12 місяців 2025р. в зв’язку зі збільшенням у  IV-му кварталі 2025 року обсягів з будівництва, капітального ремонту, виконання ремонтно-відновлювальних робіт, внаслідок чого суттєво збільшилася сума надходжень за надання послуг зі здійснення технічного нагляду.

Дохід з місцевого бюджету за 12 місяців 2025 (рядок 12) сума 999,7 тис. грн перераховано для оплати за розробку ПКД та проходження експертизи по об’єктам:

- «Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по вул. Вокзальна,101 , м. Буча, Бучанського району, Київської області - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді (коригування 3)»;

- «Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по  вул. Нове Шосе,11 , м. Буча, Бучанського району, Київської області- заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді (коригування)»;

- «Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по  вул.Яблунська,17 , м. Буча, Бучанського району, Київської області- заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді (коригування 2)».

Собівартість продукції становить на 12 місяців 2025 – 3 063,2 тис грн, що на 7 % більше, ніж запланована на 12 місяців 2025 – 2 868,0 тис.грн. В цілому собівартість реалізованої продукції вища на 7 % від запланованої через збільшенням витрат на оплату праці, на відрахування на  соціальні заходи, тощо. Враховуючи, те, що в IV-му кварталі 2025 року суттєво було збільшено надання послуг зі здійснення технічного нагляду спеціалістам було нараховано премії, що призвело до підвищення запланованих показників. Витрати на електроенергію відрізняються від запланованих на 35 % через підвищення вартості. Витрати на сировину та основні матеріали, витрати на паливо, тощо, фактичні показники суттєво відрізняються від планових через неможливість передбачити більш достовірно потребу в тих ти інших витратних матеріалах, послугах.

Адміністративні витрати складають за 12 місяців 2025- 1841,0 тис грн, що на 36 % більше, ніж заплановані на 12 місяців 2025 –1355,0 тис.грн. Різниця між запланованими та фактичними витратами виникли за рахунок коштів минулого звітного періоду, залишок коштів на початок 2025 року 531,8 тис.грн що частково використовувались для заохочення працівників (матеріальна допомога на оздоровлення, премії до днів народження). Підприємство протягом 12 місяців 2025 року збільшило надходження коштів за виконання технічного нагляду відповідно були збільшені витрати на заохочення спеціалістів задля отримання кращих результатів.

До складу інших операційних витрат (рядок 13/9) включені витрати сумі 1099,5 тис. грн, що витрачені на сплату: розробка ПКД -999,7 тис. грн, а саме:

- розробка ПКД та проходження експертизи по об’єкту ««Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по          вул. Вокзальна,101 , м. Буча, Бучанського району, Київської області» - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді (коригування 3)»-494,7 тис.грн;

- розробка ПКД та проходження експертизи по об’єкту ««Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по          вул. Нове Шосе,11 , м. Буча, Бучанського району, Київської області» - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді (коригування)»-155,0 тис.грн;

- «Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по  вул.Яблунська,17 , м. Буча, Бучанського району, Київської області- заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді (коригування 2)»-350,0 тис.грн.

адміністративно-господарські санкції Київського обласного відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю -81,0 тис. грн; пеня до АГС -5,7; земельний податок-9,7 тис.грн; нецільова благодійна допомога-4,2 тис грн; добові-1,6 тис. грн.

КП «Бучабудзамовник» є госпрозрахунковим підприємством. Передбачити доходи  і витрати більш реально не можливо, враховуючи те, якщо є збільшення виконаних послуг, тобто збільшився доход, то відповідно збільшуються витрати на досягнення відповідних результатів.

За даними бухгалтерського обліку за 12 місяців 2025 підприємство отримало прибуток у сумі 316, тис.грн. Нараховано за 2025 рік частину чистого прибутку у сумі 158,0 тис. грн, що на 450% більше від запланованих 28,7 тис.грн. Підприємству вдалося у IV-му кварталі 2025 року збільшити дохідну частину, що дало можливість нарахувати податок на прибуток в сумі 69,4 тис.грн та частину чистого прибутку в сумі 158,0 тис.грн. Підприємство за 12 місяців 2025 перерахувало податок на прибуток 15,0 тис.грн, що на 19 % більше вд запланованих 12,6 тис.грн та частину чистого прибутку бюджету, в сумі 40,0 тис.грн, що на 39 % більше, ніж заплановано на 2025 рік на рівні 28,7 тис.грн. Залишок з податку наприбуток та суми частини чистого прибутку перераховано в I-му кварталі 2026 року.

Протягом 2026 року КП «Бучабудзамовник» буде вживати заходів для збільшення прибутку підприємства шляхом участі у тендерних закупівлях на здійснення технічного нагляду за проведенням будівельних робіт, капітальних та поточних робіт, а також спеціалісти будуть проводити технічну інвентаризацію нерухомого майна не тільки на об’єктах в Бучанській МТГ, а й поза її межами

У 2025 році підприємство сплатило до державного та місцевого бюджетів 2 713,7 тис.грн, що є на 29 % більше від запланованих на рівні 2 103,7 тис.грн.  Збільшення виплат до бюджету відбулося через збільшення отриманого доходу відповідно було збільшено сму ПДВ відраховану до державного бюджету та збільшилася сума перерахованого до місцевого бюджету податку на прибуток підприємств та сплата частини чистого прибутку. Працівникам було нараховано премії у IV-му кварталі 2025, відповідно збільшилася сума перерахована до місцевого бюджету  бюджету податку з доходу найманих працівників, а до державного бюджету збільшилася сума перерахувань військового збору та єдиного соціального внеску. Підприємство, незважаючи на складний час, збільшує сплату податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

У розділі «Капітальні інвестиції» вказана сума 108,8 тис.грн отриманих безоплатно з балансу Бучанської міської ради ноутбуків на підставі рішення Бучанської міської ради №5366-75-VIII від 11.04.2025.

Розділ «Звіт про фінансовий стан» фактичні показники суттєво вірізняються від планових внаслідок зменшення необоротних активів через списання необоротних активів з балансу підприємства. Рішенням сесії Бучанської міської ради № 6113-84-VIII від 04.12.2025 року було списано проектно-кошторисну документацію після завершення капітального ремонту, реконструкції об’єктів житлово-комунального господарства, беручи до уваги економічно недоцільне використання застарілої проектно-кошторисної документації, термін зберігання якої минув (ПКД за період 2006-2017 рр). Показники по оборотних активах суттєво відрізняються через те, що підприємство отримало в IV-му кварталі 2025 більший дохід, відповідно значна сума коштів залишилися на рахунку підприємства для використання в наступному періоді.

Для досягнення мети виконання своїх обов’язків підприємство використовує працю найманих працівників. Заробітна плата нараховується відповідно до затвердженого штатного розпису (рішення позачергової сесії Бучанської міської ради №4434-59-VIII від 04.06.2024). Фактичні показники Фонду оплати праці становлять 3762,2 тис.грн, що на 25% більше від запланових на рівні 3006,1 тис.грн, тому що в IV-му кварталі 2025 року суттєво було збільшено надання послуг зі здійснення технічного нагляду відповідно спеціалістам за результатами роботи згідно колективного договору було нараховано премії, що призвело до підвищення запланованих показників.

Враховуючи складну ситуацію в енергетичному комплексі (суттєві відключення електроенергії), значне навантаження на фахівців підприємства в IV-му кварталі 2025 року, а саме у грудні 2025 року не було можливості внести зміни до Фінансового плану на 2025 рік задля уникнення істотних відмінностей між плановими та фактичними показниками.

За 12 місяців 2025 році у підприємства були судові справи майнового характеру,  рішенням суду від 11.02.2025 №125107554 було вирішено Стягнути з Комунального підприємства «Бучабудзамовник» Бучанської міської ради на користь Київського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів грошову суму в рахунок адміністративно-господарських санкцій та пені за порушення термінів сплати адміністративно-господарських санкцій у розмірі 86,7 тис.грн. (Рішення набрало законної сили 14.03.2025).

Контракт з керівником підприємства не розривався.

Середня чисельність працюючих за 12 місяців 2025 року становить 16 осіб. В т.ч. адмінперсонал - 4 осіб; працівники-12 осіб.

Дебіторська заборгованість за надані послуги станом на 01.01.2026р. становить 115,2 тис грн.

Кредиторька заборгованість на кінець звітного періоду зазначена у Балансі за 12 місяців 2025р. за рядками 1615, 1620, 1621 та 1630 була сплачена у I-му кварталі 2026р.

Станом на 01.01.2026р. податкового боргу до бюджету немає.

У підприємства немає фінансових зобов’язань перед кредиторами.

Підприємство за 12 місяців 2025 не отримувало та не повертало залучених коштів.

.

Директор                                                   				           Анатолій ГРЕБЕНЮК

вик.Людмила Чала