# БУЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

(ПОЗАЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ)

РІШЕННЯ

| 17.04.2026 |  | № 484 |
| --- | --- | --- |

## Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Бучанської міської ради від 10.07.2025 № 1370 «Про врегулювання питання  управління публічними інвестиціями на місцевому рівні Бучанської міської територіальної громади»

З метою приведення місцевих процедур управління публічними інвестиціями у відповідність до  чинного законодавства, впорядкування процесу ініціювання, підготовки, оцінки та реалізації публічних інвестиційних проєктів і програм публічних інвестицій Бучанської міської територіальної громади до оновленої нормативно-методичної бази, з урахуванням змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року № 527 «Деякі питання управління публічними інвестиціями» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2025 року № 1049), відповідно до наказів Мінекономіки «Про затвердження форм для внесення інформації щодо публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій до Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проектами» від 09 березня 2026 року № 3851 та  «Про затвердження Методичних рекомендацій з питань організації підготовки публічних інвестиційних проєктів та їх розподілу між програмами для підготовки публічних інвестиційних проєктів» від 10  квітня 2026 року № 4901 , керуючись статтею 40, частини шостої статті 59, підпунктом 2 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет

ВИРІШИВ:

- Внести зміни до рішення виконавчого комітету Бучанської міської ради від 10.07.2025 року № 1370 «Про врегулювання питання управління публічними інвестиціями на місцевому рівні Бучанської міської територіальної громади», затвердити в новій редакції, що додаються:

  - Порядок підготовки публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій Бучанської міської територіальної громади;

  - Порядок оцінки інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій Бучанської міської територіальної громади;

  - Порядок формування єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Бучанської міської територіальної громади і галузевого (секторального) проєктного портфеля Бучанської міської територіальної громади;

  - Порядок реалізації публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій Бучанської міської територіальної громади.

- Установити, що концепції публічних інвестиційних проєктів, які були включені до єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Бучанської міської територіальної громади за результатами процедур 2025 року, враховуються при формуванні галузевих (секторальних) портфелів та єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій відповідно до вимог цього рішення.

- Ініціаторам публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій, виконавчим органам та структурним підрозділам Бучанської міської ради, що є учасниками процесу публічного інвестування Бучанської міської територіальної громади, забезпечити реалізацію положень цього рішення.

- Установити, що підготовка, подання, оцінка та моніторинг публічних інвестиційних проєктів і програм публічних інвестицій здійснюються з використанням Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проєктами (DREAM).

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Дмитра Чейчука.

В.о. міського голови                                                                    Дмитро ЧЕЙЧУК

| Керуючий справами | __________________ (Особистий підпис ) _______ (дата) | Дмитро ГАПЧЕНКО |
| --- | --- | --- |
| В. о. начальника управління юридично-кадрової роботи | __________________ (Особистий підпис ) _______ (дата) | Юлія ГАЛДЕЦЬКА |
| Начальник Фінансового управління | __________________ (Особистий підпис ) _______ (дата) | Тетяна СІМОН |
| Начальник відділу економічного розвитку та інвестицій | __________________ (Особистий підпис ) _______ (дата) | Тетяна ЛІПІНСЬКА |

Додаток

до проєкту рішення виконавчого комітету

Бучанської міської ради

від 17.04.2026 № 484

ПОРЯДОК

підготовки публічних інвестиційних проєктів

та програм публічних інвестицій

Бучанської міської територіальної громади

1. Цей Порядок регулює питання підготовки публічних інвестиційних проєктів (далі — проєкти), які повністю або частково реалізуються за рахунок публічних інвестицій, зокрема на умовах державно-приватного партнерства (крім проєктів, пов’язаних з обороноздатністю держави), та програм публічних інвестицій (далі — програми) на місцевому рівні Бучанської міської територіальної громади.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

інвестиційне техніко-економічне обґрунтування - стадія етапу підготовки проєкту, що передбачає деталізацію обґрунтувань, здійснених на стадії попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування залежно від прогнозованої загальної вартості проєкту;

ініціатор програми —  виконавчий орган або структурний підрозділ Бучанської міської ради, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування (далі відповідальний галузевий (секторальний) виконавчий орган або структурний підрозділ), визначений Порядком розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Бучанської міської територіальної громади, затверджений рішенням виконавчого комітету від 17.04.2026 року № 484;

ініціатор проєкту — виконавчий орган, структурний підрозділ Бучанської міської ради, юридична особа незалежно від організаційно-правової форми, частка територіальної громади у статутному капіталі якої перевищує 50 відсотків чи становить величину, яка забезпечує Бучанській міській територіальній громаді право вирішального впливу на її господарську діяльність;

масштабний проєкт — проєкт з орієнтовною вартістю понад 400 млн. гривень;

підготовка програми — передінвестиційний етап життєвого циклу програми, який включає здійснення стратегічного, економічного, фінансового, управлінського обґрунтування, оцінку програми, прийняття рішення щодо її доцільності та включення до галузевого (секторального) проєктного портфеля Бучанської міської територіальної громади, прийняття Місцевою інвестиційною радою рішення щодо її включення до єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Бучанської міської територіальної громади та завершується підтвердженням готовності програми до реалізації;

підготовка проєкту — передінвестиційний етап життєвого циклу проєкту, який включає здійснення передінвестиційних досліджень, оцінку проєкту, прийняття рішення про його доцільність шляхом включення до галузевого (секторального) проєктного портфеля Бучанської міської територіальної громади, прийняття Місцевою інвестиційною радою рішення щодо включення проєкту до єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Бучанської міської територіальної громади та завершується підтвердженням готовності проєкту до реалізаці;

попереднє техніко-економічне обґрунтування — стадія етапу підготовки проєкту, що передбачає здійснення стратегічного, економічного, комерційного, фінансового та управлінського обґрунтування та є обов’язковою для всіх проєктів;

програма (програми) для підготовки проєктів - організований та некомерційний комплекс заходів або видів діяльності, спрямований на підтримку підготовки та реалізації проєктів, який може бути ініційований, профінансований та/або впроваджений міжнародними фінансовими організаціями, партнерами з розвитку, утвореними ними юридичними особами із залученням (або без залучення) до підготовки та реалізації таких проєктів інших суб’єктів відповідно до законодавства, зокрема в межах грантових, кредитних угод, інших міжнародних договорів України.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України, Законах України “Про засади державної регіональної політики”, “Про публічні електронні реєстри”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про оцінку впливу на довкілля”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги”, Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р. № 294 “Про затвердження Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави”, Порядку розподілу коштів державного бюджету на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р. № 232 “Деякі питання розподілу публічних інвестицій” (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2025 року № 1049), та інших нормативно-правових актах.

3. Процедура підготовки, встановлена цим Порядком, є обов’язковою для проєктів та програм, що потребуватимуть фінансування з державного бюджету та/або надання державної підтримки, рекомендованою - для проєктів та програм, що фінансуватимуться з місцевого бюджету та/або з наданням місцевих гарантій.

Для проєктів, реалізація яких здійснюється на умовах державно-приватного партнерства, процедура підготовки визначається Порядком проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 р. № 384 “Деякі питання організації здійснення державно-приватного партнерства” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 28, ст. 1168; 2020 р., № 35, ст. 1166).

4. Підготовка проєктів та програм здійснюється на місцевому рівні відповідно до цілей та завдань, визначених Стратегією розвитку Бучанської міської територіальної громади, а також відповідно до цілей і напрямів публічного інвестування, визначених середньостроковим планом пріоритетних публічних інвестицій Бучанської міської територіальної громади.

5. Підготовка проєктів та програм здійснюється ініціаторами проєктів та програм в електронній формі з використанням Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проєктами (далі — Єдина інформаційна система), шляхом внесення погодженої керівником проєкту інформації щодо публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій згідно з формами, що відповідають вимогам наказу Мінекономіки від 09.03.2026 № 3851:

-  форма попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування публічного інвестиційного проекту (Додаток 1);

- форма інвестиційного техніко-економічного обґрунтування публічного інвестиційного проекту, прогнозована загальна вартість якого не перевищує 50 млн гривень (Додаток 2);

- форма інвестиційного техніко-економічного обґрунтування публічного інвестиційного проекту, прогнозована загальна вартість якого перевищує 50 млн гривень (Додаток 3);

- форма програми публічних інвестицій (Додаток 4).

Відповідно п.2 наказу Мінекономіки від 09.03.2026 № 3851, форми застосовуються ініціатором публічних інвестиційних проєктів і програм публічних інвестицій під час підготовки, внесення та подання інформації в електронній формі з використанням Єдиної інформаційної системи.

До внесення інформації у Єдину інформаційну систему копії форм з підписом керівника проєкту надаються  на погодження відповідальним галузевим (секторальним) виконавчим органом або структурним підрозділам, відділу економічного розвитку та інвестицій, Фінансовому управлінню Бучанської міської ради через  систему електронного документообігу АСКОД.

Після погодження форм інціатор публічних інвестиційних проєктів і програм публічних інвестицій вносить інформацію про проєкти та програми до Єдиної інформаційної системи, де кожному проєкту та програмі присвоюється унікальний ідентифікатор.

6. Організація підготовки проєктів та програм здійснюється з урахуванням вимог цього Порядку, методичних рекомендацій, затверджених наказом Мінекономіки від 10 квітня 2026 року № 4901, галузевих методичних рекомендацій, затверджених відповідальними за галузь (сектор) міністерствами, та рекомендацій щодо підготовки проєктів та програм, наданих Міжвідомчою робочою групою з підготовки публічних інвестиційних проєктів наведених у проєкті «Посібника з питань формування середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій та підготовки, оцінки і реалізації інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій».

Підготовка та реалізація проєктів може здійснюватися за допомогою програм для підготовки проєктів, які можуть забезпечувати аналітичну (консультаційну/дорадчу) підтримку під час розроблення проєкту, підготовку попереднього інвестиційного та інвестиційного техніко-економічного обґрунтування, тендерної та проєктної документації, технічних специфікацій, фінансового структурування для залучення приватних коштів та/або розподілу ризиків з приватним сектором, підвищення інституційної спроможності ініціатора проєкту, інші заходи, необхідні для ефективної підготовки та реалізації проєктів.

У разі залучення програм для підготовки проєктів до процедури підготовки проєкту ініціатор проєкту забезпечує внесення до Єдиної інформаційної системи інформації, передбаченої цим Порядком та методичними рекомендаціями, затвердженими наказом Мінекономіки від 10 квітня 2026 року № 4901, надсилання проєктів на оцінку, а також прийняття подальших рішень, пов’язаних із таким проєктом. Ініціатор проєкту має право використовувати інформацію, відомості та інші матеріали, отримані від програм для підготовки проєктів.

7. Передінвестиційне дослідження етапу підготовки проєктів включає такі стадії розроблення:

попереднє інвестиційне техніко-економічне обґрунтування;

інвестиційне техніко-економічне обґрунтування;

техніко-економічне обґрунтування здійснення державно-приватного партнерства для проєктів, реалізація яких здійснюється на умовах державно-приватного партнерства.

Зміст попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування та інвестиційного техніко-економічного обґрунтування залежно від прогнозної загальної вартості проєкту наведено у додатку 5.

Зміст техніко-економічного обґрунтування здійснення державно-приватного партнерства визначається Порядком проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 р. № 384 “Деякі питання організації здійснення державно-приватного партнерства”.

8. Ініціатор проєкту з дня завершення внесення до Єдиної інформаційної системи інформації щодо попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проєкту, прогнозована загальна вартість якого:

не перевищує 50 млн. гривень - може розпочати підготовку інвестиційного техніко-економічного обґрунтування для такого проєкту;

перевищує 50 млн. гривень та який не потребує фінансування з державного та/або місцевого бюджету на підготовку інвестиційного техніко-економічного обґрунтування - може розпочати підготовку інвестиційного техніко-економічного обґрунтування для проєктів, прогнозована загальна вартість яких перевищує 50 млн. гривень, без обов’язкового проведення галузевої (секторальної) оцінки та включення до галузевого (секторального) проєктного портфеля Бучанської міської територіальної громади відповідно до Порядку оцінки публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій (далі - Порядок оцінки) та Порядку формування єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Бучанської міської територіальної громади і галузевого (секторального) проєктного портфеля Бучанської міської територіальної громади (далі - Порядок формування проєктних портфелів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р. № 527;

перевищує 50 млн. гривень та який потребує фінансування з державного та/або місцевого бюджету на підготовку інвестиційного техніко-економічного обґрунтування - забезпечує його погодження та подання для проведення галузевої (секторальної) оцінки та за її результатами включення до галузевого (секторального) проєктного портфеля Бучанської міської територіальної громади відповідно до Порядку оцінки та Порядку формування проєктного портфеля Бучанської міської територіальної громади.

9. Ініціатор проєкту з дня завершення внесення до Єдиної інформаційної системи інформації щодо інвестиційного техніко-економічного обґрунтування для проєктів, прогнозована загальна вартість яких не перевищує 50 млн. гривень, забезпечує його погодження та подання для проведення галузевої (секторальної) оцінки згідно з Порядком оцінки.

10. Ініціатор проєкту, прогнозована загальна вартість якого не перевищує 50 млн. гривень і який включений до єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Бучанської міської територіальної громади та не потребує фінансування з державного бюджету, може розпочати реалізацію такого проєкту без обов’язкового включення його до галузевого (секторального) проєктного портфеля держави та до єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій держави.

У разі коли проєкт потребує фінансування з державного бюджету, рішення про початок його реалізації може бути прийнято з моменту включення проєкту до єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій держави.

11. У разі коли проєкт, прогнозована загальна вартість якого перевищує 50 млн. гривень, включено до єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Бучанської міської територіальної громади та який потребує фінансування з державного бюджету для підготовки інвестиційного техніко-економічного обґрунтування, такий проєкт підлягає оцінці відповідно до Порядку оцінки для подальшого включення до галузевого (секторального) проєктного портфеля держави.

12. Проєкт, який включено до галузевого (секторального) проєктного портфеля Бучанської міської територіальної громади, за результатами проведення експертної оцінки згідно з Порядком оцінки може бути включеним до єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Бучанської міської територіальної громади за рішенням Місцевої інвестиційної ради.

Публічний інвестиційний проєкт підлягає уточненню, а саме коригуванню інвестиційного техніко-економічного обґрунтування, у випадках, визначених у пункті 5 Порядку реалізації публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій на місцевому рівні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р. № 527 “Деякі питання управління публічними інвестиціями”(зі змінами).

13. Підготовка програми на місцевому рівні здійснюється ініціатором програми в електронній формі за допомогою Єдиної інформаційної системи шляхом внесення інформації за результатами опрацювання стратегічного, економічного, фінансового та управлінського обґрунтувань:

1) стратегічного обґрунтування, що включає:

визначення напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі), з яким пов’язана програма;

визначення мети програми, яка повинна узгоджуватися з напрямом публічного інвестування у відповідній галузі (секторі);

формування цілей програми, які відповідають цільовим показникам напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі);

опис проблеми (потреби) та її параметрів, а також обґрунтування необхідності розв’язання цієї проблеми (потреби) шляхом реалізації програми;

забезпечення відповідності програми наскрізним стратегічним цілям здійснення публічних інвестицій;

забезпечення відповідності цілям сталого розвитку;

2) економічного обґрунтування, що включає:

аналіз економічної доцільності програми;

визначення компонентів (напрямів фінансування) програми;

визначення потенційних ризиків, пов’язаних із реалізацією програми (включаючи економічні, екологічні, соціальні тощо);

3) фінансового обґрунтування, що включає:

визначення обсягів фінансування програми;

проведення фінансово-економічних розрахунків для обґрунтування прогнозованої вартості програми;

визначення можливих механізмів фінансового забезпечення та потенційних джерел фінансування програми;

визначення ризиків, пов’язаних із фінансуванням програми;

4) управлінського обґрунтування, що включає:

формування критеріїв щодо включення проєктів у програму та їх пріоритезації;

аналіз наявності або відсутності у Єдиній інформаційній системі проєктів, що відповідають напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі) та можуть бути включені до програми;

розроблення плану реалізації програми з визначенням строків та послідовності дій;

визначення управлінських ризиків, пов’язаних з реалізацією програми;

додаткову інформацію, що включає:

інформацію щодо потреби у залученні програм для підготовки проєктів з метою підготовки програми до стадії реалізації;

інформацію щодо виду допомоги з підготовки програми, яка може бути надана програмами для підготовки проєктів.

14. Ініціатор програми з дня завершення внесення до Єдиної інформаційної системи інформації про програму забезпечує погодження та подання такої програми для проведення галузевої (секторальної) оцінки та включення до галузевого (секторального) проєктного портфеля Бучанської міської територіальної громади відповідно до Порядку оцінки та Порядку формування проєктних портфелів Бучанської міської територіальної громади.

15. Виключно ті програми, що включені до єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Бучанської міської територіальної громади, можуть мати доступ до фінансового забезпечення їх реалізації за рахунок коштів місцевого бюджету та/або за рахунок запозичень, отриманих під місцеві гарантії, державного бюджету та/або надання державної підтримки.

16. Програми місцевого рівня, які не потребують фінансування з державного бюджету у плановому бюджетному періоді та включені до Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Бучанської міської територіальної громади, можуть реалізовуватись у встановленому бюджетним законодавством порядку.

17. До програми на місцевому рівні можуть бути включені проєкти, які включені до галузевого (секторального) проєктного портфеля Бучанської міської територіальної громади.

Включення прєкту до програми здійснюється за рішенням ініціатора проєкту або ініціатора програми за погодженням з ініціатором проєкту, якщо такий проєкт відповідає цілям програми.

Керуючий справами				              Дмитро ГАПЧЕНКО

Начальник відділу

економічного розвитку та інвестицій	              Тетяна ЛІПІНСЬКА

Додаток 1
до Порядку підготовки публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій

Бучанської міської територіальної громади

ПОГОДЖЕНО

Керівник проєкту ___________________

Посада, ПІП

«____»_________________20___р.

Форма * попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування публічного інвестиційного проєкту

Назва публічного інвестиційного проєкту (далі - проєкт) Назва має бути місткою та інформативною, щоб проєкт можна було одразу ідентифікувати, уникнути непорозумінь чи плутанини з іншими проєктами та описати його ключову суть. Унікальний ідентифікатор проєкту. Найменування ініціатора проєкту. Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ) ініціатора проєкту.

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності); Посада; Номер телефону; Адреса електронної пошти. Керівник проєкту. Відповідальна особа.

# Загальна інформація щодо проєкту

Короткий опис проєкту Опис проєкту має містити стислу інформацію про особливості проєкту, його цінність, причини виникнення та очікувані результати від реалізації. Географія впливу Територія, на яку буде поширюватися дія проєкту (його вплив). Назва галузі (сектору) публічного інвестування, до якого відноситься проєкт. Назва підсектору. Назва напряму публічного інвестування Оберіть напрям інвестування в СПІ громади, якому відповідає проєкт. Проєкт повинен відповідати цільовим показникам напряму.

Критерії відповідності напряму публічного інвестування:

При формуванні напрямів для кожного з них задаються критерії відповідності - мінімально необхідні вимоги, відповідно до яких проєкти можуть бути віднесені до цього напряму публічного інвестування. Необхідно зазначити чи відповідає проєкт критеріям відповідності (якщо не відповідає, не ставте ніякої позначки). За умови відповідності, додайте обґрунтування - пояснення у вільній формі, можливо одним реченням, чому ви вважаєте, що проєкт відповідає критеріям.

Текст питання; Відповідь; Поле для обґрунтування. Критерій 1. Критерій 2.

Контрольні питання:

Надайте відповіді на контрольні питання, які носять секторальних характер, і дозволяють деталізувати інформацію про ваш проєкт та його відповідність обраному напряму

Текст питання; Відповідь; Поле для обґрунтування. Контрольне питання 1. Контрольне питання 2.

Обкладинка проєкту

Додайте зображення, яке візуалізує загальну ідею проєкту. Візуалізація ідеї проєкту може бути допоміжною у розумінні його суті. Це може бути ескіз проєкту, графічна візуалізація, фотографії з відкритих джерел, що можуть бути схожі та близькі за сенсом:

# Стратегічне обґрунтування проєкту

Основна мета проєкту Ключовий, стратегічний результат, заради досягнення якого власне ініціюється та реалізується проєкт, та без досягнення якого реалізація проєкту вважається неуспішною. Додаткова мета проєкту Супутній, другорядний результат, який планується досягти внаслідок реалізації проєкту, але не є його першочерговою рушійною силою. Додаткова мета, як правило, не визначає рішення про реалізацію проєкту, але може впливати на його загальну оцінку та сприйняття. Детальний опис мети та спосіб його досягнення Опишіть способи досягнення мети, які буде використано в ході реалізації проєкту та обґрунтуйте наявний розрив між поточним станом та цільовим рівнем. Опис існуючої інфраструктури Це всебічне та об'єктивне представлення стану справ "як є" до початку реалізації проєкту. Опишіть наявну інфраструктуру, що стосується проєкту: її технічний стан, рівень функціонування, охоплення цільової аудиторії, потужності, ступінь зносу, а також чинники, що обмежують ефективне використання. Обґрунтуйте, чому наявна інфраструктура є недостатньою для задоволення існуючих потреб.. Проблематика та результати їх вирішення внаслідок реалізації проєкту Ключові проблеми, які мають бути вирішені в результаті реалізації проєкту. Зазначте, чому ці проблеми є актуальними зараз, які наслідки можливі у разі їх невирішення, та які позитивні зміни очікуються в результаті реалізації проєкту..

Фотогалерея

Завантажте фотографії, які відображають реальний стан об’єктів інфраструктури на момент подачі проєкту (будівлі, дороги, комунікації тощо), а також зображення, які ілюструють плановані зміни або вигляд інфраструктури після реалізації проєкту. Це можуть бути ескізи, 3D-візуалізації, архітектурні плани тощо.

Соціально-економічний контекст

Сукупність обставин, що включає економічні та соціальні фактори, які впливають на життя суспільства або окремих людей.

Показник; Значення; Одиниця виміру. Кількість населення у географічній зоні впливу проєкту*; тис. люд.. Кількість ВПО у географічній зоні впливу проєкту*; тис. люд.. Кількість людей, що користуватимуться послугою; тис. люд.. Кількість користувачів з числа ВПО; тис. люд.. Кількість користувачів з числа маломобільних груп населення; тис. люд.. Кількість працівників закладу/установи/організації; люд.. Кількість робочих місць, у тому числі для ВПО; люд. Пропускна здатність. * Обов’язкові показники

Цілі проєкту в контексті обраного напряму інвестування:

Опишіть, як ваш проєкт сприятиме досягненню цільових показників обраного напряму інвестування. Зазначте, яким саме показникам він відповідає. Встановіть для кожного цільового показника базове і цільове значення - що є наразі і як показник буде забезпечений після реалізації проєкту.

Назва цілі проєкту; Базове значення; Цільове значення; Одиниця виміру.

Власні цілі проєкту

Заповнюються за наявності у ініціатора власних цілей, що мають бути забезпечені внаслідок реалізації проєкту (крім цілей напряму).

Назва цілі проєкту; Базове значення; Цільове значення; Одиниця виміру.

Попит на послугу:

Оберіть відповідь на запитання, проставивши позначку ☒

Питання; Відповідь на питання; Обґрунтування. Чи є попит на послугу/інфраструктуру підтвердженим (проведені дослідження/розрахунки) та достатнім для обґрунтування необхідності реалізації проєкту (очікуваний попит дорівнює або перевищує заплановану потужність)?. - Ні; ☐; x. - Так; ☐; Надайте додаткову інформацію на запитання нижче. Яка методологія застосовувалася при оцінці попиту? Кількісні методи (аналіз часових рядів, регресійний аналіз, економетричні моделі, аналіз еластичності попиту, метод кінцевого використання, імітаційне моделювання), якісні (метод експертних оцінок, опитування споживачів, метод "сценаріїв"), комбіновані; x. Чи застосовано при оцінці попиту дані зовнішніх джерел інформації? Офіційна статистика, маркетингові дослідження та звіти, інформація з бізнес-середовища, опитування споживачів та соціологічні дослідження. - Так; ☐; Які джерела інформації використовувалися при оцінці попиту?. - Ні; ☐. Чи враховано в прогнозі попиту останні демографічні та економічні прогнози?. - Так; ☐. - Ні; ☐; x.

Аналіз динаміки попиту на послугу

Вкажіть річні кількісні показники попиту на послугу або інфраструктуру станом на дату заповнення проєкту. Наприклад, кількість учнів у школі, кількість пацієнтів у медичному закладі, обсяг споживання ресурсів (електроенергії, води, газу, тепла), кількість пасажирів, що користуються транспортом, кількість транспортних засобів на певній ділянці дороги, обсяг перевезених вантажів у тонах тощо.

Важливо! В полі “Рік” слід внести порядковий номер року цифрою - 1, 2, 3…, тобто без привʼязки до календарного року.

Назва кількісного показника попиту; Рік; Попит; Одиниця виміру.

Відповідність цілям сталого розвитку (далі - ЦСР):

Вкажіть “Так”☒ навпроти тих ЦСР, яким відповідає проєкт, та надайте коментар, який обґрунтовує цю відповідь

Назва обраної ЦСР; Так/Ні; Обґрунтування відповідності. - Подолання бідності; ☐. - Подолання голоду, розвиток сільського господарства; ☐. - Міцне здоров’я і благополуччя; ☐. - Якісна освіта; ☐. - Гендерна рівність; ☐. - Чиста вода та належні санітарні умови; ☐. - Доступна та чиста енергія; ☐. - Гідна праця та економічне зростання; ☐. - Промисловість, інновації та інфраструктура; ☐. - Скорочення нерівності; ☐. - Сталий розвиток міст і громад; ☐. - Відповідальне споживання та виробництво; ☐. - Пом’якшення наслідків зміни клімату; ☐. - Збереження морських ресурсів; ☐. - Захист та відновлення екосистем суші; ☐. - Мир, справедливість та сильні інституції; ☐. - Партнерство заради сталого розвитку; ☐. Відповідність національним пріоритетам

Зазначте, з якими напрямами публічного інвестування з СПІ держави корелює ваш проєкт. Зверніть увагу на системне попередження, про те, що від обраного сектору та напряму буде залежати в який секторальний портфель держави зможе попасти ваш проєкт, що, в свою чергу, буде впливати на потенційну можливість отримання фінансування.

Сектор Оберіть до якого сектору відноситься проєкт, або оберіть варіант “Не відповідає жодному сектору”. Напрям Оберіть цілі якого напряму, повністю або частково, допоможе досягти ваш проєкт, або оберіть варіант “Не відповідає жодному з напрямів інвестування в секторальному портфелі на національному рівні”.

# Економічне обґрунтування проєкту

Вплив проєкту на екологію та зміну клімату:

Галузі (сектор) публічного інвестування і вид економічної діяльності.

Додаткові запитання щодо впливу проєкту на екологію та зміну клімату

Необхідно зазначити який ПОТЕНЦІЙНИЙ ПОЗИТИВНИЙ ВНЕСОК у досягнення кліматичних або довкіллєвих цілей передбачає запланована діяльність проєкту. Для цього вкажіть “Так” ☒ чи “Ні” ☐ навпроти кожної цілі та доведіть позитивний внесок у обґрунтуванні. Скористайтесь довідником. Відкрийте файл, знайдіть вид діяльності, що відповідає вашому проєкту, та зверніть увагу навпроти яких цілей стоїть позначка “1” - це ознака того, що вибрана діяльність може потенційно позитивно впливати на ціль.

Відповідь на питання; Обґрунтування. 1. Чи передбачає запланована діяльність потенційний позитивний внесок у досягнення кліматичних або довкіллєвих цілей?. - Пом'якшення наслідків зміни клімату; ☐. - Адаптація до зміни клімату; ☐. - Стале використання та захист водних і морських ресурсів; ☐. - Перехід до циркулярної економіки; ☐. - Запобігання та контроль забруднення; ☐. - Захист і відновлення біорізноманіття та екосистем; ☐. 2. Чи очікується, що запропонований проєкт може завдати значної шкоди будь-якій з наступних кліматичних або довкіллєвих цілей?. - Пом'якшення наслідків зміни клімату; ☐. - Адаптація до зміни клімату; ☐. - Стале використання та захист водних і морських ресурсів; ☐. - Перехід до циркулярної економіки; ☐. - Запобігання та контроль забруднення; ☐. - Захист і відновлення біорізноманіття та екосистем; ☐.

Стійкість та інклюзивність проєкту в контексті гендерної рівності:

Вкажіть “Ні” ☐ або “Так”☒ у відповідь на питання та у випадку відповіді “Так” додайте обґрунтування

Питання; Відповідь на питання; Обґрунтування. 1. Визначте потенційні гендерні ризики проєкту та зазначте можливі способи їх подолання. - Проєкт може призвести до примусового переселення жінок, чоловіків та інших гендерних груп або втрати доступу до ресурсів; ☐. - Існують ризики погіршення мобільності або безпеки жінок, чоловіків та інших гендерних груп під час будівництва/експлуатації; ☐. - Існує ризик зменшення економічних можливостей жінок, чоловіків та інших гендерних груп (наприклад, втрати робочих місць або торговельних точок); ☐. - Інші гендерні ризики; ☐. - Не застосовується для мого проєкту; ☐. 2. Чи передбачено проєктом покращення доступу жінок до послуг?. - Не застосовується для мого проєкту; ☐. - Проєкт покращить доступ жінок до безпечної води, їжі, медичних послуг; ☐. 3. Чи передбачена участь організацій громадянського суспільства, які представляють жінок та вразливі групи, у процесі консультацій?; ☐.

Стійкість та інклюзивність проєкту в контексті безбар’єрності:

Вкажіть “Ні” ☐ або “Так” ☒ у відповідь на питання та у випадку відповіді “Так” додайте обґрунтування

Питання; Відповідь на питання; Обґрунтування. 1. Чи буде враховано при підготовці та реалізації проєкту положення Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року (розпорядження КМУ від 14.04.2021 № 366-р)?. - Проєкт спрямований на забезпечення фізичної безбар’єрності Усі об’єкти фізичного оточення доступні для всіх суспільних груп незалежно від віку, статі, стану здоров’я, віросповідання, майнового стану, місця проживання та інших характеристик; ☐. - Проєкт спрямований на забезпечення інформаційної безбар’єрності Люди незалежно від їхніх функціональних порушень чи комунікативних можливостей мають доступ до інформації в різних форматах та з використанням асистивних технологій; ☐. - Проєкт спрямований на забезпечення цифрової безбар’єрності Усі суспільні групи мають доступ до швидкісного Інтернету, публічних послуг та публічної цифрової інформації; ☐. - Проєкт спрямований на забезпечення суспільної та громадянської безбар’єрності Забезпечено рівні можливості участі всіх людей, їх об’єднань та окремих суспільних груп у житті територіальних громад та держави, рівний доступ до суспільно-політичного та культурного життя, сприятливе середовище для фізичного розвитку та самореалізації, а також інклюзивне середовище як передумова для участі у всіх формах суспільного життя та громадської активності; ☐. - Проєкт спрямований на забезпечення освітньої безбар’єрності Створено рівні можливості та умови для відкритого доступу та інклюзивного підходу до освіти, а також можливості для освіти протягом життя, здобуття іншої професії, підвищення кваліфікації та опанування додаткових компетентностей; ☐. - Проєкт спрямований на забезпечення економічної безбар’єрності Всі громадяни незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров’я мають умови та можливості для працевлаштування, отримання фінансових та інших ресурсів для заняття підприємницькою діяльністю чи самозайнятості; ☐. - У проєкті не передбачено врахування положень Стратегії; ☐. 2. Чи передбачено проєктом забезпечення безбар'єрного доступу для всіх категорій населення?; ☐. 3. Чи передбачено проєктом конкретні заходи щодо врахування необхідності доступу до об’єкта всіх груп населення, включно з особами з інвалідністю та іншими маломобільними групами населення?; ☐. 4. Чи буде враховано при реалізації проєкту потреби осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в інфраструктурі навколо об’єкта (парковки, пішохідні зони, входи)?; ☐.

Стійкість та інклюзивність проєкту в контексті енергоефективності:

Вкажіть “Ні” ☐ або “Так” ☒ у відповідь на питання

Питання; Відповідь на питання; Обґрунтування. 1. Які загальні заходи з енергоефективності передбачаються проєктом?. - Не застосовується для мого проєкту; ☐. - Не передбачені загальні заходи з енергоефективності; ☐. - Використання енергозберігаючого освітлення (LED); ☐. - Оптимізація архітектурного проєктування для мінімізації втрат енергії; ☐. - Використання енергоефективних будівельних матеріалів; ☐. - Застосування систем теплоізоляції будівель; ☐. - Інтеграція сучасних систем автоматизації управління енергоспоживанням; ☐. - Передбачені інші заходи; ☐. 2. Які заходи з підвищення ефективності енергопостачання передбачаються в проєкті?. - Впровадження систем накопичення енергії (акумулятори, суперконденсатори); ☐. - Оптимізація мережі електропостачання (зменшення втрат); ☐. - Не застосовується для мого проєкту; ☐. 3. Які заходи з оптимізації споживання енергоресурсів передбачаються в проєкті?. - Не застосовується для мого проєкту; ☐. - Не передбачені заходи з оптимізації споживання енергоресурсів; ☐.

Аналіз альтернативних технічних рішень:

Для типових проєктів має бути визначено мінімум два альтернативних технічних рішення. Для складних, масштабних проєктів кількість альтернативних рішень на етапі попереднього інвестиційного ТЕО може бути більшою. Головне - розглянути всі можливості реалізації проєкту, щоб, в результаті опрацювання обґрунтувань, обрати найкращий варіант реалізації.

Альтернативне технічне рішення 1

Назва альтернативного технічного рішення 1; Опис альтернативного технічного рішення 1.

Тривалість техніко економічного обґрунтування (підготовки) проєкту; Тривалість реалізації проєкту; Тривалість експлуатації проєкту; Середньорічні витрати на експлуатацію проєкту (сума, грн).

Здійсніть орієнтовну оцінку вартості впровадження цього рішення згідно з Наказ Мінфіну від 23.06.2025 р. № 316 про затвердження Методики розрахунку вартості публічного інвестиційного проєкту

Загальна орієнтовна вартість технічного рішення (сума, грн); Витрати на підготовку проєкту (передінвестиційні витрати) (сума, грн); Витрати на реалізацію проєкту (інвестиційні витрати) (сума, грн); Витрати на експлуатацію проєкту (операційні витрати) (сума, грн); Витрати на закриття проєкту (сума, грн).

Цільові показники

Цільові показники в контексті напряму інвестування

Необхідно зазначити наскільки дане технічне рішення впливає на досягнення цільових показників напряму

Назва цільового показника; Базове значення; Цільове значення; Одиниця виміру.

Цільові показники рішення в контексті власних цілей проєкту

Якщо для проєкту в цілому були визначені власні цілі (крім цілей напряму), то треба вказати, чи впливає дане технічне рішення на досягнення власних (додаткових) цілей, та як саме впливає.

Назва цільового показника; Базове значення; Цільове значення; Одиниця виміру.

Обґрунтування прогнозованої вартості проєкту

Додайте текстовий опис обґрунтування- на підставі чого розраховані зазначені суми (наприклад, на прикладі проєкта-аналога, реалізованого у 2025 р) та завантажте файл із розрахунками орієнтовної вартості технічного рішення (документ до 10 МБ)

Завантажити документ

Опис переваг вибраного альтернативного рішення 1 Поясніть, яким чином запропоноване рішення дозволяє досягти цільових показників проєкту, а також опишіть основні переваги технічного рішення – економічні, екологічні, соціальні або інші. Також зазначте можливі недоліки та ризики, пов’язані з його реалізацією, та оцініть їхній потенційний вплив.. Опис недоліків вибраного альтернативного рішення 1 Вкажіть можливі недоліки та ризики, пов’язані з поточним альтернативним рішенням. Оцініть вплив цих недоліків на реалізацію проєкту.. Висновок щодо вибраного альтернативного рішення 1 Слід зазначити висновок щодо доцільності реалізації даного технічного рішення. Можливі такі варіанти: - Визначити як обране до реалізації. Вибирайте цей пункт, якщо готові далі аналізувати дане технічне рішення як потенційно можливе для реалізації. - Визначити як таке, що не розглядається до реалізації. Вибирайте цей пункт, якщо точно впевнені, що дане технічне рішення не підходить для подальшої реалізації; Визначити як обране до реалізації / Визначити як таке, що не розглядається до реалізації.

Альтернативне технічне рішення 2

Назва альтернативного технічного рішення 2; Опис альтернативного технічного рішення 2.

Тривалість техніко економічного обґрунтування (підготовки) проєкту; Тривалість реалізації проєкту; Тривалість експлуатації проєкту; Середньорічні витрати на експлуатацію проєкту (сума, грн).

Здійсніть орієнтовну оцінку вартості впровадження цього рішення згідно з Наказ Мінфіну від 23.06.2025 р. № 316 про затвердження Методики розрахунку вартості публічного інвестиційного проєкту

Загальна орієнтовна вартість технічного рішення (сума, грн); Витрати на підготовку проєкту (передінвестиційні витрати) (сума, грн); Витрати на реалізацію проєкту (інвестиційні витрати) (сума, грн); Витрати на експлуатацію проєкту (операційні витрати) (сума, грн); Витрати на закриття проєкту (сума, грн).

Цільові показники

Цільові показники в контексті напряму інвестування

Необхідно зазначити, наскільки дане технічне рішення впливає на досягнення цільових показників напряму

Назва цільового показника; Базове значення; Цільове значення; Одиниця виміру.

Цільові показники рішення в контексті власних цілей проєкту

Якщо для проєкту в цілому були визначені власні цілі (крім цілей напряму), то треба вказати, чи впливає дане технічне рішення на досягнення власних (додаткових) цілей, та як саме впливає.

Назва цільового показника; Базове значення; Цільове значення; Одиниця виміру.

Обґрунтування прогнозованої вартості проєкту (необов’язково)

Додайте текстовий опис обґрунтування- на підставі чого розраховані зазначені суми (наприклад, на прикладі проєкта-аналога, реалізованого у 2025 р) та завантажте файл із розрахунками орієнтовної вартості технічного рішення (документ до 10 МБ)

Опис переваг вибраного альтернативного рішення 1 Поясніть, яким чином запропоноване рішення дозволяє досягти цільових показників проєкту, а також опишіть основні переваги технічного рішення – економічні, екологічні, соціальні або інші. Також зазначте можливі недоліки та ризики, пов’язані з його реалізацією, та оцініть їхній потенційний вплив.. Опис недоліків вибраного альтернативного рішення 1 Вкажіть можливі недоліки та ризики, пов’язані з поточним альтернативним рішенням. Оцініть вплив цих недоліків на реалізацію проєкту.. Висновок щодо вибраного альтернативного рішення 1 Слід зазначити висновок щодо доцільності реалізації даного технічного рішення. Можливі такі варіанти: - Визначити як обране до реалізації. Вибирайте цей пункт, якщо готові далі аналізувати дане технічне рішення як потенційно можливе для реалізації. - Визначити як таке, що не розглядається до реалізації. Вибирайте цей пункт, якщо точно впевнені, що дане технічне рішення не підходить для подальшої реалізації; Визначити як обране до реалізації / Визначити як таке, що не розглядається до реалізації.

# Комерційне обґрунтування проєкту:

Оцінка ринку постачальників та підрядників

Вкажіть “Ні” ☐ або “Так” ☒ у відповідь на питання та у випадку відповіді “Так” додайте обґрунтування

Питання; Відповідь на питання (Так/Ні); Обґрунтування. Чи ймовірно, що проєкт залучить достатню кількість учасників торгів, щоб забезпечити реальну конкуренцію, яка спонукатиме учасників торгів мислити інноваційно та максимізувати якість своїх пропозицій?; ☐. Чи становить проєкт інтерес для участі малих і середніх підприємств?; ☐. Чи залучить проєкт національних або міжнародних постачальників та підрядників?; ☐. Чи проводився аналіз доступних варіантів закупівель для технічного рішення Спрощена закупівля; відкриті торги; переговорна процедура; конкурентний діалог; рамкова угода; закупівля поза Прозорро.; ☐.

# Фінансове обґрунтування проєкту:

Відповідно до Методики розрахунку вартості публічного інвестиційного проєкту, затверджену наказом Міністерства фінансів України від 23 червня 2025 р. № 316.

Важливо! В полі “Рік витрат” слід внести порядковий номер року цифрою - 1, 2, 3…, тобто без привʼязки до календарного року

Загальна орієнтовна вартість (сума, грн); Витрати на підготовку проєкту (передінвестиційні витрати); Витрати на реалізацію проєкту (інвестиційні витрати); Витрати на експлуатацію проєкту (операційні витрати); Витрати на закриття проєкту. Стаття витрат; Сума, грн; Рік; Стаття витрат; Сума, грн; Рік; Стаття витрат; Сума, грн; Рік; Стаття витрат; Сума, грн; Рік.

Вкажіть “Ні” ☐ або “Так” ☒ у відповідь на питання

Питання; Відповідь на питання (Так/Ні). Чи були застосовані при розрахунку орієнтовного бюджету методичні рекомендації, затверджені Міністерством фінансів України?; ☐.

Доходи проєкту:

Оцініть потенційний додатковий дохід, який може бути отриманий у результаті реалізації проєкту. Розрахунок дохідності потрібно здійснити у двох вимірах: загальна дохідність проєкту (сукупний фінансовий ефект від реалізації) та обсяг очікуваних бюджетних надходжень (кошти, які надійдуть до бюджету внаслідок реалізації проєкту).

Вкажіть “Ні” ☐ або “Так” ☒ у відповідь на питання

Питання; Відповідь на питання; Обґрунтування. Чи передбачається проєктом отримання доходу?; ☐; х. Чи є проєкт самоокупним?; ☐.

Зазначте порядковий номер року (1, 2, 3..) та прогнозовану суму доходу для кожного показника:

Показник; Рік; Сума, грн. Продажі. Інші доходи.

Цінова доступність послуг:

Оберіть відповідь на питання щодо проведення аналізу доступності послуг, проставивши позначку ☒. В разі позитивної відповіді “Так” або “Частково” - завантажте документ з проведеним аналізом

Питання; Відповідь на питання; Обґрунтування. Чи проведено аналіз доступності послуг для споживачів та їх фінансової спроможності оплачувати встановлені тарифи?. - Так – аналіз проведено, встановлено, що тарифи відповідають фінансовим можливостям споживачів; ☐. - Частково – аналіз проведено лише для окремих груп споживачів або частини послуг; ☐. - Ні – аналіз не проведено; ☐. - Не застосовується – проєкт не передбачає надання платних послуг або встановлення тарифів; ☐.

Самоокупність проєкту та оцінка фінансового стану бенефіціара:

При визначенні проєкту самоокупним та розрахунку оцінки фінансового стану бенефіціара слід орієнтуватись на розділ ІV. Оцінювання самоокупності інвестиційних проєктів та розділ II. Розрахунок та інтерпретації інтегрального показника оцінки фінансового стану бенефіціара документу “Порядок проведення оцінки фінансового стану потенційного бенефіціара інвестиційного проєкту, реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності, а також визначення виду забезпечення для обслуговування та погашення позики, наданої за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, обслуговування якої здійснюватиметься за рахунок коштів бенефіціара”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 липня 2016 року № 616.

Надайте відповідь “Ні” ☐ або “Так” ☒ на питання щодо самоокупності. При відповіді “Так” ☒ - заповніть додаткові поля “Методика розрахунку NPV” та “Значення NPV”

Питання; Відповідь на питання; Обґрунтування. Чи є проєкт самоокупним?; ☐. Методика розрахунку NPV. Значення NPV. Чи проведено оцінку фінансового стану бенефіціара відповідно до Порядку, затвердженого наказом Міністерства фінансів від 14.07.2016 № 616?; ☐; Завантажити фінансове обґрунтування обраних джерел та механізмів фінансування.

Механізми фінансування

Всі вимоги щодо визначення джерел та механізмів фінансового забезпечення описано в наказі №131 Міністерства фінансів України “Про затвердження Методики визначення джерел і механізмів фінансового забезпечення публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій” від 28.02.2025, що є обовʼязковою для ознайомлення та застосування усіма ініціаторами публічних інвестиційних проєктів під час підготовки фінансового обґрунтування

Оберіть визначений механізм в класифікаторі та зазначте відсоток фінансового покриття, який очікується з обраного механізму

Питання; Обрати механізм; Відсоток покриття, %. Джерела та механізми фінансового забезпечення підготовки проєктів. - Безповоротне фінансування; ☐. Джерела та механізми фінансового забезпечення реалізації проєктів. - Безповоротне фінансування; ☐.

Завантажте Фінансове обґрунтування обраних джерел та механізмів фінансування

Обґрунтування обсягів необхідного фінансування має бути підтверджене відповідними розрахунками, враховувати вартість підготовки та реалізації проєкту, містити інформацію про підтверджені джерела і механізми повного або часткового фінансового забезпечення проєкту, а також обсяг фінансування, який ще не забезпечений наявними джерелами, із зазначенням потенційних джерел і механізмів забезпечення фінансування, визначених відповідно до методики Мінфіну. У разі, якщо ініціатором проєкту є суб’єкт господарювання, в обґрунтуванні надаються пояснення, чому проєкт не може бути реалізований за рахунок власних коштів такого суб’єкта.

Придатність до ДПП

Оберіть відповідь на запитання, проставивши позначку ☒

Питання; Відповідь на питання; Обґрунтування. Чи була проведена якісна та кількісна оцінка придатності проєкту для реалізації через механізм ДПП?. - Так, проєкт придатний до ДПП; ☐; Додайте документ з розрахунками. - Так, проєкт не придатний до ДПП; ☐; х. - Ні, оцінка не проводилась; ☐; х. - Проєкт не підпадає під формат ДПП за своєю природою/характером; ☐; х. Чи наявні, після проведення відповідного дослідження, приватні інвестори, зацікавлені щодо можливості реалізації проєкту у форматі ДПП. - Так; ☐; Додайте коментар, який обґрунтовує вашу відповідь. - Ні; ☐; х.

# Управлінське обґрунтування проєкту

Компетенції команди

Надайте відповідь на кожне твердження, зазначивши “Так”☒ (якщо в команді є люди з відповідними компетенціями для роботи з певним обґрунтуванням) або “Ні” ☐ (якщо людей з відповідними компетенціями немає в команді) напроти кожного пункту

Питання; Відповідь на питання; Коментар. 1. Визначте які компетенції/експертиза, необхідні для успішної підготовки та реалізації проєкту, можуть бути забезпечені власними силами проєктної команди ініціатора проєкту (без залучення зовнішніх радників). - Стратегічне обгрунтування - аналіз стратегічної доцільності проєкту; ☐; х. - Стратегічне обгрунтування - аналіз попиту; ☐; х. - Стратегічне обгрунтування - аналіз відповідності ЦСР; ☐; х. - Економічне обгрунтування - економічний аналіз; ☐; х. - Економічне обгрунтування - екологічна експертиза; ☐; х. - Економічне обгрунтування - соціальний та гендерний аналіз; ☐; х. - Економічне обгрунтування - технічна експертиза; ☐; х. - Комерційне обгрунтування - аналіз ринкового середовища; ☐; х. - Комерційне обгрунтування - аналіз доступних варіантів закупівель; ☐; х. - Фінансове обгунтування - фінансовий аналіз; ☐; х. - Управління проєктом - юридичний супровід; ☐; х. - Управління проєктом - комунікація зі стейкхолдерами; ☐; х. - Управління проєктом - робота з міжнародними фінансовими організаціями (МФО); ☐; х. - Управління проєктом - консультації з громадськістю; ☐; х. - Управління проєктом - управління ризиками; ☐; х. 2. Чи має команда досвід реалізації подібних проєктів?; ☐; х. - Так, успішно реалізували 1 або більше подібних проєктів; ☐; х. - Частково, маємо обмежений досвід; ☐; х. - Ні, це перший подібний проєкт; ☐; х. 3. Визначте які компетенції/експертиза, що необхідні для успішної підготовки та реалізації проєкту, потребують посилення за рахунок залучення незалежних експертів чи консультантів; Зазначте, в яких напрямах потрібне залучення зовнішніх експертів або консультантів. - Стратегічне обгрунтування - аналіз стратегічної доцільності проєкту; ☐. - Стратегічне обгрунтування - аналіз попиту; ☐. - Стратегічне обгрунтування - аналіз відповідності ЦСР; ☐. - Економічне обгрунтування - економічний аналіз; ☐. - Економічне обгрунтування - екологічна експертиза; ☐. - Економічне обгрунтування - соціальний та гендерний аналіз; ☐. - Економічне обгрунтування - технічна експертиза; ☐. - Комерційне обгрунтування - аналіз ринкового середовища; ☐. - Комерційне обгрунтування - аналіз доступних варіантів закупівель; ☐. - Фінансове обгунтування - фінансовий аналіз; ☐. - Управління проєктом - юридичний супровід; ☐. - Управління проєктом - комунікація зі стейкхолдерами; ☐. - Управління проєктом - робота з міжнародними фінансовими організаціями (МФО); ☐. - Управління проєктом - консультації з громадськістю; ☐. - Управління проєктом - управління ризиками; ☐. 4. Чи є розуміння, де знайти відповідних експертів та консультантів?; х. - Так, вже ведуться переговори; ☐; х. - Частково, розглядаємо варіанти; ☐; х. - Ні, потрібна допомога; ☐; х.

Оцінка ризиків проєкту:

Це потенційні події або умови, які можуть негативно вплинути на проєкт

Тип ризику; Назва ризику; Ймовірність Оцінка ймовірності настання небажаної або негативної події, яка визначає, наскільки можливо, що певний ризик матеріалізується.; Ступінь впливу Показник, який відображає рівень загрози, пов'язаної з конкретним ризиком; Стратегія План або набір методів, які використовуються для управління ризиками; Заходи з пом’якшення наслідків. Технічний; Низька / середня / висока; незначний / прийнятний / критичний; уникнення / зменшення / передача / прийняття. Фінансовий; Низька / середня / висока; незначний / прийнятний / критичний; уникнення / зменшення / передача / прийняття. Економічний; Низька / середня / висока; незначний / прийнятний / критичний; уникнення / зменшення / передача / прийняття. Політичний; Низька / середня / висока; незначний / прийнятний / критичний; уникнення / зменшення / передача / прийняття. Соціальний; Низька / середня / висока; незначний / прийнятний / критичний; уникнення / зменшення / передача / прийняття. Ринковий; Низька / середня / висока; незначний / прийнятний / критичний; уникнення / зменшення / передача / прийняття. Операційний; Низька / середня / висока; незначний / прийнятний / критичний; уникнення / зменшення / передача / прийняття. Екологічний; Низька / середня / висока; незначний / прийнятний / критичний; уникнення / зменшення / передача / прийняття. Інший; Низька / середня / висока; незначний / прийнятний / критичний; уникнення / зменшення / передача / прийняття.

Потреба в програмі для підготовки проєктів (PPF):

Програми підготовки проєктів (Project Preparation Facilities, PPF) – це спеціалізовані механізми або інституції, які надають технічну, методологічну чи фінансову підтримку на ранніх етапах розробки публічних інвестиційних проєктів. Ви можете зазначити, що ваш проєкт потребує допомоги з боку PPF у випадках, якщо потрібна допомога на етапах підготовки проєкту до реалізації або є потреба в оновленні документації.

Оберіть відповідь на запитання, проставивши позначку ☒

Питання; Відповідь на питання; Обґрунтування. 1. Чи є діюча співпраця або підтримка в рамках міжнародної технічної допомоги (МТД) або з боку інших донорських чи урядових структур?. - Так; ☐; Необхідно підтвердження. - Ні; ☐. 2. Чи потребує проєкт допомоги в підготовці з боку програм підготовки проєктів (PPF)?. - Так, доопрацювання наявної документації щодо підготовки попереднього техніко-економічного обґрунтування; ☐; х. - Так, актуалізація наявної документації щодо підготовки техніко-економічного обґрунтування; ☐; х. - Так, актуалізація наявної документації щодо підготовки проєктно-кошторисної документації (ПКД); ☐; х. - Так, розробка повного техніко-економічного обґрунтування; ☐; х. - Так, розробка проєктно-кошторисної документації (ПКД); ☐; х. - Так, інше (з обов’язковою можливістю опису конкретної форми допомоги/документу); ☐; Необхідно підтвердження.

*Внесення інформації до форми передбачає надання ініціатором проекту відповідей на питання та заповнення блоків, що сформовані з урахуванням вимог Порядку підготовки публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року № 527 «Деякі питання управління публічними інвестиціями» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2025 року № 1049).

Перелік та формат відображення інформації в зазначених блоках формуються відповідно до особливостей проекту.

З метою оптимізації візуалізації даних та забезпечення зручності користувацького інтерфейсу у Єдиній інформаційній системі терміни та формулювання можуть відображатись із застосуванням абревіатур та скорочень, якщо таке відображення не змінює змісту інформації.

Додаток 2

до Порядку підготовки публічних

інвестиційних проєктів та програм

публічних інвестицій

Бучанської міської територіальної громади

ПОГОДЖЕНО

Керівник проєкту ___________________

Посада, ПІП

«____»_________________20___р.

Форма*
інвестиційного техніко-економічного обґрунтування публічного інвестиційного проєкту, прогнозована загальна вартість якого не перевищує 50 млн гривень

| Назва публічного інвестиційного проєкту (далі - проєкт) Назва має бути місткою та інформативною, щоб проєкт можна було одразу ідентифікувати, уникнути непорозумінь чи плутанини з іншими проєктами та описати його ключову суть |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Унікальний ідентифікатор проєкту |  |  |  |  |  |
| Найменування ініціатора проєкту |  |  |  |  |  |
| Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ) ініціатора проєкту |  |  |  |  |  |
|  | Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) | Посада |  | Номер телефону | Адреса електронної пошти |
| Керівник проєкту |  |  |  |  |  |
| Відповідальна особа |  |  |  |  |  |

Загальна інформація щодо проєкту

| Короткий опис проєкту Опис проєкту має містити стислу інформацію про особливості проєкту, його цінність, причини виникнення та очікувані результати від реалізації |  |
| --- | --- |
| Географія впливу Територія, на яку буде поширюватися дія проєкту (його вплив) |  |
| Назва галузі (сектору) публічного інвестування, до якого відноситься проєкт |  |
| Назва підсектору |  |
| Назва напряму публічного інвестування Оберіть напрям інвестування в СПІ громади, якому відповідає проєкт. Проєкт повинен відповідати цільовим показникам напряму |  |

Критерії відповідності напряму публічного інвестування:

При формуванні напрямів для кожного з них задаються критерії відповідності - мінімально необхідні вимоги, відповідно до яких проєкти можуть бути віднесені до цього напряму публічного інвестування. Необхідно зазначити чи відповідає проєкт критеріям відповідності (якщо не відповідає, не ставте ніякої позначки). За умови відповідності, додайте обґрунтування - пояснення у вільній формі, можливо одним реченням, чому ви вважаєте, що проєкт відповідає критеріям.

|  | Текст питання | Відповідь | Поле для обґрунтування |
| --- | --- | --- | --- |
| Критерій 1 |  |  |  |
| Критерій 2 |  |  |  |

Контрольні питання:

Надайте відповіді на контрольні питання, які носять секторальних характер, і дозволяють деталізувати інформацію про ваш проєкт та його відповідність обраному напряму

|  | Текст питання | Відповідь | Поле для обґрунтування |
| --- | --- | --- | --- |
| Контрольне питання 1 |  |  |  |
| Контрольне питання 2 |  |  |  |

Обкладинка проєкту

Додайте зображення, яке візуалізує загальну ідею проєкту. Візуалізація ідеї проєкту може бути допоміжною у розумінні його суті. Це може бути ескіз проєкту, графічна візуалізація, фотографії з відкритих джерел, що можуть бути схожі та близькі за сенсом:

Стратегічне обґрунтування проєкту

| Основна мета проєкту Ключовий, стратегічний результат, заради досягнення якого власне ініціюється та реалізується проєкт, та без досягнення якого реалізація проєкту вважається неуспішною |  |
| --- | --- |
| Додаткова мета проєкту Супутній, другорядний результат, який планується досягти внаслідок реалізації проєкту, але не є його першочерговою рушійною силою. Додаткова мета, як правило, не визначає рішення про реалізацію проєкту, але може впливати на його загальну оцінку та сприйняття |  |
| Детальний опис мети та спосіб його досягнення Опишіть способи досягнення мети, які буде використано в ході реалізації проєкту та обґрунтуйте наявний розрив між поточним станом та цільовим рівнем |  |
| Опис існуючої інфраструктури Це всебічне та об'єктивне представлення стану справ "як є" до початку реалізації проєкту. Опишіть наявну інфраструктуру, що стосується проєкту: її технічний стан, рівень функціонування, охоплення цільової аудиторії, потужності, ступінь зносу, а також чинники, що обмежують ефективне використання. Обґрунтуйте, чому наявна інфраструктура є недостатньою для задоволення існуючих потреб. |  |
| Проблематика та результати їх вирішення внаслідок реалізації проєкту Ключові проблеми, які мають бути вирішені в результаті реалізації проєкту. Зазначте, чому ці проблеми є актуальними зараз, які наслідки можливі у разі їх невирішення, та які позитивні зміни очікуються в результаті реалізації проєкту. |  |

Фотогалерея

Завантажте фотографії, які відображають реальний стан об’єктів інфраструктури на момент подачі проєкту (будівлі, дороги, комунікації тощо), а також зображення, які ілюструють плановані зміни або вигляд інфраструктури після реалізації проєкту. Це можуть бути ескізи, 3D-візуалізації, архітектурні плани тощо.

Соціально-економічний контекст

Сукупність обставин, що включає економічні та соціальні фактори, які впливають на життя суспільства або окремих людей.

| Показник | Значення | Одиниця виміру |
| --- | --- | --- |
| Кількість населення у географічній зоні впливу проєкту* |  | тис. люд. |
| Кількість ВПО у географічній зоні впливу проєкту* |  | тис. люд. |
| Кількість людей, що користуватимуться послугою |  | тис. люд. |
| Кількість користувачів з числа ВПО |  | тис. люд. |
| Кількість користувачів з числа маломобільних груп населення |  | тис. люд. |
| Кількість працівників закладу/установи/організації |  | люд. |
| Кількість робочих місць, у тому числі для ВПО |  | люд |
| Пропускна здатність |  |  |

* Обов’язкові показники

Цілі проєкту в контексті обраного напряму інвестування:

Опишіть, як ваш проєкт сприятиме досягненню цільових показників обраного напряму інвестування. Зазначте, яким саме показникам він відповідає. Встановіть для кожного цільового показника базове і цільове значення - що є наразі і як показник буде забезпечений після реалізації проєкту.

| Назва цілі проєкту | Базове значення | Цільове значення | Одиниця виміру |
| --- | --- | --- | --- |

Власні цілі проєкту

Заповнюються за наявності у ініціатора власних цілей, що мають бути забезпечені внаслідок реалізації проєкту (крім цілей напряму).

| Назва цілі проєкту | Базове значення | Цільове значення | Одиниця виміру |
| --- | --- | --- | --- |

Попит на послугу:

Оберіть відповідь на запитання, проставивши позначку ☒

| Питання | Відповідь на питання | Обґрунтування |
| --- | --- | --- |
| Чи є попит на послугу/інфраструктуру підтвердженим (проведені дослідження/розрахунки) та достатнім для обґрунтування необхідності реалізації проєкту (очікуваний попит дорівнює або перевищує заплановану потужність)? |  |  |
| - Ні | ☐ | x |
| - Так | ☐ | Надайте додаткову інформацію на запитання нижче |
| Яка методологія застосовувалася при оцінці попиту? Кількісні методи (аналіз часових рядів, регресійний аналіз, економетричні моделі, аналіз еластичності попиту, метод кінцевого використання, імітаційне моделювання), якісні (метод експертних оцінок, опитування споживачів, метод "сценаріїв"), комбіновані |  | x |
| Чи застосовано при оцінці попиту дані зовнішніх джерел інформації? Офіційна статистика, маркетингові дослідження та звіти, інформація з бізнес-середовища, опитування споживачів та соціологічні дослідження |  |  |
| - Так | ☐ | Які джерела інформації використовувалися при оцінці попиту? |
| - Ні | ☐ |  |
| Чи враховано в прогнозі попиту останні демографічні та економічні прогнози? |  |  |
| - Так | ☐ |  |
| - Ні | ☐ | x |

Аналіз динаміки попиту на послугу

Вкажіть річні кількісні показники попиту на послугу або інфраструктуру станом на дату заповнення проєкту. Наприклад, кількість учнів у школі, кількість пацієнтів у медичному закладі, обсяг споживання ресурсів (електроенергії, води, газу, тепла), кількість пасажирів, що користуються транспортом, кількість транспортних засобів на певній ділянці дороги, обсяг перевезених вантажів у тонах тощо.

Важливо!  В полі “Рік” слід внести порядковий номер року цифрою - 1, 2, 3…, тобто без привʼязки до календарного року.

| Назва кількісного показника попиту | Рік | Попит | Одиниця виміру |
| --- | --- | --- | --- |

Відповідність цілям сталого розвитку (далі - ЦСР):

Вкажіть “Так”☒ навпроти тих ЦСР, яким відповідає проєкт, та надайте коментар, який обґрунтовує цю відповідь

| Назва обраної ЦСР | Так/Ні | Обґрунтування відповідності |
| --- | --- | --- |
| - Подолання бідності | ☐ |  |
| - Подолання голоду, розвиток сільського господарства | ☐ |  |
| - Міцне здоров’я і благополуччя | ☐ |  |
| - Якісна освіта | ☐ |  |
| - Гендерна рівність | ☐ |  |
| - Чиста вода та належні санітарні умови | ☐ |  |
| - Доступна та чиста енергія | ☐ |  |
| - Гідна праця та економічне зростання | ☐ |  |
| - Промисловість, інновації та інфраструктура | ☐ |  |
| - Скорочення нерівності | ☐ |  |
| - Сталий розвиток міст і громад | ☐ |  |
| - Відповідальне споживання та виробництво | ☐ |  |
| - Пом’якшення наслідків зміни клімату | ☐ |  |
| - Збереження морських ресурсів | ☐ |  |
| - Захист та відновлення екосистем суші | ☐ |  |
| - Мир, справедливість та сильні інституції | ☐ |  |
| - Партнерство заради сталого розвитку | ☐ |  |

Відповідність національним пріоритетам

Зазначте, з якими напрямами публічного інвестування з СПІ держави корелює ваш проєкт. Зверніть увагу на системне попередження, про те, що від обраного сектору та напряму буде залежати в який секторальний портфель держави зможе попасти ваш проєкт, що, в свою чергу, буде впливати на потенційну можливість отримання фінансування.

| Сектор Оберіть до якого сектору відноситься проєкт, або оберіть варіант “Не відповідає жодному сектору” |  |
| --- | --- |
| Напрям Оберіть цілі якого напряму, повністю або частково, допоможе досягти ваш проєкт, або оберіть варіант “Не відповідає жодному з напрямів інвестування в секторальному портфелі на національному рівні” |  |

Економічне обґрунтування проєкту

Вплив проєкту на екологію та зміну клімату:

| Галузі (сектор) публічного інвестування і вид економічної діяльності |  |
| --- | --- |

Додаткові запитання щодо впливу проєкту на екологію та зміну клімату

Необхідно зазначити який ПОТЕНЦІЙНИЙ ПОЗИТИВНИЙ ВНЕСОК у досягнення кліматичних або довкіллєвих цілей передбачає запланована діяльність проєкту. Для цього вкажіть “Так” ☒ чи “Ні” ☐ навпроти кожної цілі та доведіть позитивний внесок у обґрунтуванні. Скористайтесь довідником. Відкрийте файл, знайдіть вид діяльності, що відповідає вашому проєкту, та зверніть увагу навпроти яких цілей стоїть позначка “1” - це ознака того, що вибрана діяльність може потенційно позитивно впливати на ціль.

|  | Відповідь на питання | Обґрунтування |
| --- | --- | --- |
| 1. Чи передбачає запланована діяльність потенційний позитивний внесок у досягнення кліматичних або довкіллєвих цілей? |  |  |
| - Пом'якшення наслідків зміни клімату | ☐ |  |
| - Адаптація до зміни клімату | ☐ |  |
| - Стале використання та захист водних і морських ресурсів | ☐ |  |
| - Перехід до циркулярної економіки | ☐ |  |
| - Запобігання та контроль забруднення | ☐ |  |
| - Захист і відновлення біорізноманіття та екосистем | ☐ |  |
| 2. Чи очікується, що запропонований проєкт може завдати значної шкоди будь-якій з наступних кліматичних або довкіллєвих цілей? |  |  |
| - Пом'якшення наслідків зміни клімату | ☐ |  |
| - Адаптація до зміни клімату | ☐ |  |
| - Стале використання та захист водних і морських ресурсів | ☐ |  |
| - Перехід до циркулярної економіки | ☐ |  |
| - Запобігання та контроль забруднення | ☐ |  |
| - Захист і відновлення біорізноманіття та екосистем | ☐ |  |

Стійкість та інклюзивність проєкту в контексті гендерної рівності:

Вкажіть “Ні” ☐ або “Так”☒ у відповідь на питання та у випадку відповіді “Так” додайте обґрунтування

| Питання | Відповідь на питання | Обґрунтування |
| --- | --- | --- |
| 1. Визначте потенційні гендерні ризики проєкту та зазначте можливі способи їх подолання |  |  |
| - Проєкт може призвести до примусового переселення жінок, чоловіків та інших гендерних груп або втрати доступу до ресурсів | ☐ |  |
| - Існують ризики погіршення мобільності або безпеки жінок, чоловіків та інших гендерних груп під час будівництва/експлуатації | ☐ |  |
| - Існує ризик зменшення економічних можливостей жінок, чоловіків та інших гендерних груп (наприклад, втрати робочих місць або торговельних точок) | ☐ |  |
| - Інші гендерні ризики | ☐ |  |
| - Не застосовується для мого проєкту | ☐ |  |
| 2. Чи передбачено проєктом покращення доступу жінок до послуг? |  |  |
| - Не застосовується для мого проєкту | ☐ |  |
| - Проєкт покращить доступ жінок до безпечної води, їжі, медичних послуг | ☐ |  |
| 3. Чи передбачена участь організацій громадянського суспільства, які представляють жінок та вразливі групи, у процесі консультацій? | ☐ |  |

Стійкість та інклюзивність проєкту в контексті безбар’єрності:

Вкажіть “Ні” ☐ або “Так” ☒ у відповідь на питання та у випадку відповіді “Так” додайте обґрунтування

| Питання | Відповідь на питання | Обґрунтування |
| --- | --- | --- |
| 1. Чи буде враховано при підготовці та реалізації проєкту положення Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року (розпорядження КМУ від 14.04.2021 № 366-р)? |  |  |
| - Проєкт спрямований на забезпечення фізичної безбар’єрності Усі об’єкти фізичного оточення доступні для всіх суспільних груп незалежно від віку, статі, стану здоров’я, віросповідання, майнового стану, місця проживання та інших характеристик | ☐ |  |
| - Проєкт спрямований на забезпечення інформаційної безбар’єрності Люди незалежно від їхніх функціональних порушень чи комунікативних можливостей мають доступ до інформації в різних форматах та з використанням асистивних технологій | ☐ |  |
| - Проєкт спрямований на забезпечення цифрової безбар’єрності Усі суспільні групи мають доступ до швидкісного Інтернету, публічних послуг та публічної цифрової інформації | ☐ |  |
| - Проєкт спрямований на забезпечення суспільної та громадянської безбар’єрності Забезпечено рівні можливості участі всіх людей, їх об’єднань та окремих суспільних груп у житті територіальних громад та держави, рівний доступ до суспільно-політичного та культурного життя, сприятливе середовище для фізичного розвитку та самореалізації, а також інклюзивне середовище як передумова для участі у всіх формах суспільного життя та громадської активності | ☐ |  |
| - Проєкт спрямований на забезпечення освітньої безбар’єрності Створено рівні можливості та умови для відкритого доступу та інклюзивного підходу до освіти, а також можливості для освіти протягом життя, здобуття іншої професії, підвищення кваліфікації та опанування додаткових компетентностей | ☐ |  |
| - Проєкт спрямований на забезпечення економічної безбар’єрності Всі громадяни незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров’я мають умови та можливості для працевлаштування, отримання фінансових та інших ресурсів для заняття підприємницькою діяльністю чи самозайнятості | ☐ |  |
| - У проєкті не передбачено врахування положень Стратегії | ☐ |  |
| 2. Чи передбачено проєктом забезпечення безбар'єрного доступу для всіх категорій населення? | ☐ |  |
| 3. Чи передбачено проєктом конкретні заходи щодо врахування необхідності доступу до об’єкта всіх груп населення, включно з особами з інвалідністю та іншими маломобільними групами населення? | ☐ |  |
| 4. Чи буде враховано при реалізації проєкту потреби осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в інфраструктурі навколо об’єкта (парковки, пішохідні зони, входи)? | ☐ |  |

Стійкість та інклюзивність проєкту в контексті енергоефективності:

Вкажіть “Ні” ☐ або “Так” ☒ у відповідь на питання

| Питання | Відповідь на питання | Обґрунтування |
| --- | --- | --- |
| 1. Які загальні заходи з енергоефективності передбачаються проєктом? |  |  |
| - Не застосовується для мого проєкту | ☐ |  |
| - Не передбачені загальні заходи з енергоефективності | ☐ |  |
| - Використання енергозберігаючого освітлення (LED) | ☐ |  |
| - Оптимізація архітектурного проєктування для мінімізації втрат енергії | ☐ |  |
| - Використання енергоефективних будівельних матеріалів | ☐ |  |
| - Застосування систем теплоізоляції будівель | ☐ |  |
| - Інтеграція сучасних систем автоматизації управління енергоспоживанням | ☐ |  |
| - Передбачені інші заходи | ☐ |  |
| 2. Які заходи з підвищення ефективності енергопостачання передбачаються в проєкті? |  |  |
| - Впровадження систем накопичення енергії (акумулятори, суперконденсатори) | ☐ |  |
| - Оптимізація мережі електропостачання (зменшення втрат) | ☐ |  |
| - Не застосовується для мого проєкту | ☐ |  |
| 3. Які заходи з оптимізації споживання енергоресурсів передбачаються в проєкті? |  |  |
| - Не застосовується для мого проєкту | ☐ |  |
| - Не передбачені заходи з оптимізації споживання енергоресурсів | ☐ |  |

Аналіз чутливості до змін основних параметрів проєкту (повне ТЕО):

Вкажіть “Ні” або “Так” ☒ у відповідь на питання та у випадку відповіді “Так” додайте обґрунтування

| Питання | Відповідь на питання | Обґрунтування |
| --- | --- | --- |
| 1. Чи реалізація проєкту призводить до необхідності відселення населення? | ☐ |  |
| 2. Чи очікується, що проєкт матиме вплив на корінні народи, їхні традиційні території, ресурси чи права? | ☐ |  |
| 3. Чи має проєкт негативний вплив на культурну спадщину? | ☐ |  |
| 4. Чи проведено і які результати аналізу чутливості до змін (для масштабних проєктів)? |  |  |
| - Так | ☐ |  |
| - Ні | ☐ |  |
| - Не застосовується | ☐ |  |

Продуктивність праці (повне ТЕО):

Оберіть  відповіді на питання, проставивши позначку ☒

| Питання | Відповідь на питання | Обґрунтування |
| --- | --- | --- |
| Чи забезпечить реалізація проєкту підвищення продуктивності праці (розвиток виробництва, передусім переробної галузі)? |  |  |
| - Так | ☐ | Необхідно підтвердження (обґрунтування) |
| - Ні | ☐ | х |
| Чи буде забезпечено створення нових робочих місць та/або їх збереження? |  |  |
| - Передбачається скорочення робочих місць | ☐ | х |
| - Буде забезпечено збереження робочих місць | ☐ | х |
| - Буде створено до 20 робочих місць | ☐ | х |
| - Буде створено від 20 до 100 робочих місць | ☐ | х |
| - Буде створено від 100 до 500 робочих місць | ☐ | х |
| - Буде створено більше 500 робочих місць | ☐ | х |
| Чи передбачено, що під час реалізації проєкту буде дотримано основних трудових прав (заборона дитячої/примусової праці, недискримінація, гідні умови праці)? | ☐ | х |

Аналіз альтернативних технічних рішень:

Для типових проєктів має бути визначено мінімум два альтернативних технічних рішення. Для складних, масштабних проєктів кількість альтернативних рішень на етапі попереднього інвестиційного ТЕО може бути більшою. Головне - розглянути всі можливості реалізації проєкту, щоб, в результаті опрацювання обґрунтувань, обрати найкращий варіант реалізації.

Альтернативне технічне рішення 1

| Назва альтернативного технічного рішення 1 | Опис альтернативного технічного рішення 1 |
| --- | --- |

| Тривалість техніко економічного обґрунтування (підготовки) проєкту | Тривалість реалізації проєкту | Тривалість експлуатації проєкту | Середньорічні витрати на експлуатацію проєкту (сума, грн) |
| --- | --- | --- | --- |

Здійсніть орієнтовну оцінку вартості впровадження цього рішення згідно з Наказ Мінфіну від 23.06.2025 р. № 316 про затвердження Методики розрахунку вартості публічного інвестиційного проєкту

| Загальна орієнтовна вартість технічного рішення (сума, грн) | Витрати на підготовку проєкту (передінвестиційні витрати) (сума, грн) | Витрати на реалізацію проєкту (інвестиційні витрати) (сума, грн) | Витрати на експлуатацію проєкту (операційні витрати) (сума, грн) | Витрати на закриття проєкту (сума, грн) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Цільові показники

Цільові показники в контексті напряму інвестування

Необхідно зазначити наскільки дане технічне рішення впливає на досягнення цільових показників напряму

| Назва цільового показника | Базове значення | Цільове значення | Одиниця виміру |
| --- | --- | --- | --- |

Цільові показники рішення в контексті власних цілей проєкту

Якщо для проєкту в цілому були визначені власні цілі (крім цілей напряму), то треба вказати, чи впливає дане технічне рішення на досягнення власних (додаткових) цілей, та як саме впливає.

| Назва цільового показника | Базове значення | Цільове значення | Одиниця виміру |
| --- | --- | --- | --- |

Обґрунтування прогнозованої вартості проєкту

Додайте текстовий опис обґрунтування- на підставі чого розраховані зазначені суми (наприклад, на прикладі проєкта-аналога, реалізованого у 2025 р) та завантажте  файл із розрахунками орієнтовної вартості технічного рішення (документ до 10 МБ)

Завантажити документ

| Опис переваг вибраного альтернативного рішення 1 Поясніть, яким чином запропоноване рішення дозволяє досягти цільових показників проєкту, а також опишіть основні переваги технічного рішення – економічні, екологічні, соціальні або інші. Також зазначте можливі недоліки та ризики, пов’язані з його реалізацією, та оцініть їхній потенційний вплив. |  |
| --- | --- |
| Опис недоліків вибраного альтернативного рішення 1 Вкажіть можливі недоліки та ризики, пов’язані з поточним альтернативним рішенням. Оцініть вплив цих недоліків на реалізацію проєкту. |  |
| Висновок щодо вибраного альтернативного рішення 1 Слід зазначити висновок щодо доцільності реалізації даного технічного рішення. Можливі такі варіанти: - Визначити як обране до реалізації. Вибирайте цей пункт, якщо готові далі аналізувати дане технічне рішення як потенційно можливе для реалізації. - Визначити як таке, що не розглядається до реалізації. Вибирайте цей пункт, якщо точно впевнені, що дане технічне рішення не підходить для подальшої реалізації | Визначити як обране до реалізації / Визначити як таке, що не розглядається до реалізації |

Компоненти альтернативного технічного рішення 1 (повне ТЕО)

| Назва компонента 1 |  |
| --- | --- |
| Найменування та ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України виконавця компонента 1 |  |

| Назва об’єкта інвестування 1 Зазначте назву об’єкта інвестицій | КЕКВ Визначте клас видатків відповідно до економічної класифікації видатків бюджету (КЕКВ) та категорію об’єкта інвестицій | Клас за ДК021-2015 Зазначте клас обʼєкта за ДК 021-2015 |
| --- | --- | --- |

| Номер земельної ділянки Вкажіть кадастровий номер земельної ділянки на якій реалізується об’єкт. Якщо використовуються кілька ділянок, вкажіть всі номери. | Номер завдання на проєктування Вкажіть номер завдання на проєктування в ЄДЕССБ | Номер проєктної документації Система підтягне дані з ЄДЕССБ. Перевірте коректність даних | Географія об’єкта інвестування Оберіть з класифікатора КАТОТГ населений пункт, зазначте детальну адресу |
| --- | --- | --- | --- |

| Назва функціонального об’єкта 1 | Код функціональн ого об’єкта 1 в РПЗМ | Короткий опис функціонального об’єкта 1 | Найменуван-ня та ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України балансоутримувача | Клас за НК 018:2023 | Секторальний класифікатор | Географія функціонального об’єкта 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Назва функціонального об’єкта 2 | Код функціональн ого об’єкта 2 в РПЗМ | Короткий опис функціонального об’єкта 2 | Найменуван-ня та ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України балансоутримувача | Клас за НК 018:2023 | Секторальний класифікатор | Географія функціонального об’єкта 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Загальна вартість компонента (сума, грн) | Витрати на підготовку проєкту (передінвестиційні витрати) |  |  | Витрати на реалізацію проєкту (інвестиційні витрати) |  |  | Витрати на експлуатацію проєкту (операційні витрати) |  |  | Витрати на закриття проєкту |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стаття витрат | Сума, грн | Рік | Стаття витрат | Сума, грн | Рік | Стаття витрат | Сума, грн | Рік | Стаття витрат | Сума, грн | Рік |

| Назва компонента 2 |  |
| --- | --- |
| Найменування та ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України виконавця компонента 2 |  |

| Назва об’єкта інвестування 2 | КЕКВ | Клас за ДК021-2015 |
| --- | --- | --- |

| Номер земельної ділянки | Номер завдання на проєктування | Номер проєктної документації | Географія об’єкта інвестування |
| --- | --- | --- | --- |

| Назва функціонального об’єкта 1 | Код функціональн ого об’єкта 1 в РПЗМ | Короткий опис функціонального об’єкта 1 | Найменуван-ня та ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України балансоутримувача | Клас за НК 018:2023 | Секторальний класифікатор | Географія функціонального об’єкта 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Назва функціонального об’єкта 2 | Код функціональн ого об’єкта 2 в РПЗМ | Короткий опис функціонального об’єкта 2 | Найменуван-ня та ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України балансоутримувача | Клас за НК 018:2023 | Секторальний класифікатор | Географія функціонального об’єкта 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Загальна вартість компонента (сума, грн) | Витрати на підготовку проєкту (передінвестиційні витрати) |  |  | Витрати на реалізацію проєкту (інвестиційні витрати) |  |  | Витрати на експлуатацію проєкту (операційні витрати) |  |  | Витрати на закриття проєкту |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стаття витрат | Сума, грн | Рік | Стаття витрат | Сума, грн | Рік | Стаття витрат | Сума, грн | Рік | Стаття витрат | Сума, грн | Рік |

Альтернативне технічне рішення 2

| Назва альтернативного технічного рішення 2 | Опис альтернативного технічного рішення 2 |
| --- | --- |

| Тривалість техніко економічного обґрунтування (підготовки) проєкту | Тривалість реалізації проєкту | Тривалість експлуатації проєкту | Середньорічні витрати на експлуатацію проєкту (сума, грн) |
| --- | --- | --- | --- |

Здійсніть орієнтовну оцінку вартості впровадження цього рішення згідно з Наказ Мінфіну від 23.06.2025 р. № 316 про затвердження Методики розрахунку вартості публічного інвестиційного проєкту

| Загальна орієнтовна вартість технічного рішення (сума, грн) | Витрати на підготовку проєкту (передінвестиційні витрати) (сума, грн) | Витрати на реалізацію проєкту (інвестиційні витрати) (сума, грн) | Витрати на експлуатацію проєкту (операційні витрати) (сума, грн) | Витрати на закриття проєкту (сума, грн) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Цільові показники

Цільові показники в контексті напряму інвестування

Необхідно зазначити, наскільки дане технічне рішення впливає на досягнення цільових показників напряму

| Назва цільового показника | Базове значення | Цільове значення | Одиниця виміру |
| --- | --- | --- | --- |

Цільові показники рішення в контексті власних цілей проєкту

Якщо для проєкту в цілому були визначені власні цілі (крім цілей напряму), то треба вказати, чи впливає дане технічне рішення на досягнення власних (додаткових) цілей, та як саме впливає.

| Назва цільового показника | Базове значення | Цільове значення | Одиниця виміру |
| --- | --- | --- | --- |

Обґрунтування прогнозованої вартості проєкту (необов’язково)

Додайте текстовий опис обґрунтування- на підставі чого розраховані зазначені суми (наприклад, на прикладі проєкта-аналога, реалізованого у 2025 р) та завантажте  файл із розрахунками орієнтовної вартості технічного рішення (документ до 10 МБ)

| Опис переваг вибраного альтернативного рішення 1 Поясніть, яким чином запропоноване рішення дозволяє досягти цільових показників проєкту, а також опишіть основні переваги технічного рішення – економічні, екологічні, соціальні або інші. Також зазначте можливі недоліки та ризики, пов’язані з його реалізацією, та оцініть їхній потенційний вплив. |  |
| --- | --- |
| Опис недоліків вибраного альтернативного рішення 1 Вкажіть можливі недоліки та ризики, пов’язані з поточним альтернативним рішенням. Оцініть вплив цих недоліків на реалізацію проєкту. |  |
| Висновок щодо вибраного альтернативного рішення 1 Слід зазначити висновок щодо доцільності реалізації даного технічного рішення. Можливі такі варіанти: - Визначити як обране до реалізації. Вибирайте цей пункт, якщо готові далі аналізувати дане технічне рішення як потенційно можливе для реалізації. - Визначити як таке, що не розглядається до реалізації. Вибирайте цей пункт, якщо точно впевнені, що дане технічне рішення не підходить для подальшої реалізації | Визначити як обране до реалізації / Визначити як таке, що не розглядається до реалізації |

Комерційне обґрунтування проєкту:

Оцінка ринку постачальників та підрядників

Вкажіть “Ні” ☐ або “Так” ☒ у відповідь на питання та у випадку відповіді “Так” додайте обґрунтування

| Питання | Відповідь на питання (Так/Ні) | Обґрунтування |
| --- | --- | --- |
| Чи ймовірно, що проєкт залучить достатню кількість учасників торгів, щоб забезпечити реальну конкуренцію, яка спонукатиме учасників торгів мислити інноваційно та максимізувати якість своїх пропозицій? | ☐ |  |
| Чи становить проєкт інтерес для участі малих і середніх підприємств? | ☐ |  |
| Чи залучить проєкт національних або міжнародних постачальників та підрядників? | ☐ |  |
| Чи проводився аналіз доступних варіантів закупівель для технічного рішення Спрощена закупівля; відкриті торги; переговорна процедура; конкурентний діалог; рамкова угода; закупівля поза Прозорро. | ☐ |  |

Фінансове обґрунтування проєкту:

Відповідно до Методики розрахунку вартості публічного інвестиційного проєкту, затверджену наказом Міністерства фінансів України від 23 червня 2025 р. № 316.

Важливо!  В полі “Рік витрат”  слід внести порядковий номер року цифрою - 1, 2, 3…, тобто без привʼязки до календарного року

| Загальна орієнтовна вартість (сума, грн) | Витрати на підготовку проєкту (передінвестиційні витрати) |  |  | Витрати на реалізацію проєкту (інвестиційні витрати) |  |  | Витрати на експлуатацію проєкту (операційні витрати) |  |  | Витрати на закриття проєкту |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стаття витрат | Сума, грн | Рік | Стаття витрат | Сума, грн | Рік | Стаття витрат | Сума, грн | Рік | Стаття витрат | Сума, грн | Рік |

Вкажіть “Ні” ☐ або “Так” ☒ у відповідь на питання

| Питання | Відповідь на питання (Так/Ні) |
| --- | --- |
| Чи були застосовані при розрахунку орієнтовного бюджету методичні рекомендації, затверджені Міністерством фінансів України? | ☐ |

Доходи проєкту:

Оцініть потенційний додатковий дохід, який може бути отриманий у результаті реалізації проєкту. Розрахунок дохідності потрібно здійснити у двох вимірах: загальна дохідність проєкту (сукупний фінансовий ефект від реалізації) та обсяг очікуваних бюджетних надходжень (кошти, які надійдуть до бюджету внаслідок реалізації проєкту).

Вкажіть “Ні” ☐ або “Так” ☒ у відповідь на питання

| Питання | Відповідь на питання | Обґрунтування |
| --- | --- | --- |
| Чи передбачається проєктом отримання доходу? | ☐ | х |
| Чи є проєкт самоокупним? | ☐ |  |

Зазначте порядковий номер року (1, 2, 3..) та прогнозовану суму доходу для кожного показника:

| Показник | Рік | Сума, грн |
| --- | --- | --- |
| Продажі |  |  |
| Інші доходи |  |  |

Цінова доступність послуг:

Оберіть відповідь на питання щодо проведення аналізу доступності послуг, проставивши позначку ☒. В разі позитивної відповіді “Так” або “Частково” - завантажте документ з проведеним аналізом

| Питання | Відповідь на питання | Обґрунтування |
| --- | --- | --- |
| Чи проведено аналіз доступності послуг для споживачів та їх фінансової спроможності оплачувати встановлені тарифи? |  |  |
| - Так – аналіз проведено, встановлено, що тарифи відповідають фінансовим можливостям споживачів | ☐ |  |
| - Частково – аналіз проведено лише для окремих груп споживачів або частини послуг | ☐ |  |
| - Ні – аналіз не проведено | ☐ |  |
| - Не застосовується – проєкт не передбачає надання платних послуг або встановлення тарифів | ☐ |  |

Самоокупність проєкту та оцінка фінансового стану бенефіціара:

При визначенні проєкту самоокупним та розрахунку оцінки фінансового стану бенефіціара слід орієнтуватись на розділ ІV. Оцінювання самоокупності інвестиційних проєктів та розділ II. Розрахунок та інтерпретації інтегрального показника оцінки фінансового стану бенефіціара документу “Порядок проведення оцінки фінансового стану потенційного бенефіціара інвестиційного проєкту, реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності, а також визначення виду забезпечення для обслуговування та погашення позики, наданої за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, обслуговування якої здійснюватиметься за рахунок коштів бенефіціара”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 липня 2016 року № 616.

Надайте відповідь “Ні” ☐ або “Так” ☒ на питання щодо самоокупності. При відповіді “Так” ☒ - заповніть додаткові поля “Методика розрахунку NPV” та “Значення NPV”

| Питання | Відповідь на питання | Обґрунтування |
| --- | --- | --- |
| Чи є проєкт самоокупним? | ☐ |  |
| Методика розрахунку NPV |  |  |
| Значення NPV |  |  |
| Чи проведено оцінку фінансового стану бенефіціара відповідно до Порядку, затвердженого наказом Міністерства фінансів від 14.07.2016 № 616? | ☐ | Завантажити фінансове обґрунтування обраних джерел та механізмів фінансування |

Механізми фінансування

Всі вимоги щодо визначення джерел та механізмів фінансового забезпечення описано в наказі №131 Міністерства фінансів України “Про затвердження Методики визначення джерел і механізмів фінансового забезпечення публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій” від 28.02.2025, що є обовʼязковою для ознайомлення та застосування усіма ініціаторами публічних інвестиційних проєктів під час підготовки фінансового обґрунтування

Оберіть визначений механізм в класифікаторі та зазначте відсоток фінансового покриття, який очікується з обраного механізму

| Питання | Обрати механізм | Відсоток покриття, % |
| --- | --- | --- |
| Джерела та механізми фінансового забезпечення підготовки проєктів |  |  |
| - Безповоротне фінансування | ☐ |  |
| Джерела та механізми фінансового забезпечення реалізації проєктів |  |  |
| - Безповоротне фінансування | ☐ |  |

Завантажте Фінансове обґрунтування обраних джерел та механізмів фінансування

Обґрунтування обсягів необхідного фінансування має бути підтверджене відповідними розрахунками, враховувати вартість підготовки та реалізації проєкту, містити інформацію про підтверджені джерела і механізми повного або часткового фінансового забезпечення проєкту, а також обсяг фінансування, який ще не забезпечений наявними джерелами, із зазначенням потенційних джерел і механізмів забезпечення фінансування, визначених відповідно до методики Мінфіну. У разі, якщо ініціатором проєкту є суб’єкт господарювання, в обґрунтуванні надаються пояснення, чому проєкт не може бути реалізований за рахунок власних коштів такого суб’єкта.

Джерела фінансування (повне ТЕО)

Всі вимоги щодо визначення джерел та механізмів фінансового забезпечення описано в наказі Міністерства фінансів України “Про затвердження Методики визначення джерел і механізмів фінансового забезпечення публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій” від 28.02.2025 № 131.

Зазначте джерела фінансування які вже залучені для реалізації проєкту, а також ті, що плануються до залучення. Це можуть бути власні кошти, інвестиції, кредити, гранти або інші джерела фінансування.

| Назва джерела фінансування | Категорія джерела фінансування Додайте інформацію про всі наявні залучені джерела та потенційні обсяги фінансування проєкту | Опис юридичних підстав Вкажіть інформацію щодо розпорядчого документа, яким затверджено виділення фінансування - номер розпорядження, дату та, за потреби, іншу додаткову інформацію | Сума, грн | Період фінансування (роки) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Придатність до ДПП

Оберіть відповідь на запитання, проставивши позначку ☒

| Питання | Відповідь на питання | Обґрунтування |
| --- | --- | --- |
| Чи була проведена якісна та кількісна оцінка придатності проєкту для реалізації через механізм ДПП? |  |  |
| - Так, проєкт придатний до ДПП | ☐ | Додайте документ з розрахунками |
| - Так, проєкт не придатний до ДПП | ☐ | х |
| - Ні, оцінка не проводилась | ☐ | х |
| - Проєкт не підпадає під формат ДПП за своєю природою/характером | ☐ | х |
| Чи наявні, після проведення відповідного дослідження, приватні інвестори, зацікавлені щодо можливості реалізації проєкту у форматі ДПП |  |  |
| - Так | ☐ | Додайте коментар, який обґрунтовує вашу відповідь |
| - Ні | ☐ | х |

Управлінське обґрунтування проєкту

Компетенції команди

Надайте відповідь на кожне твердження, зазначивши “Так”☒ (якщо в команді є люди з відповідними компетенціями для роботи з певним обґрунтуванням) або “Ні” ☐ (якщо людей з відповідними компетенціями немає в команді) напроти кожного пункту

| Питання | Відповідь на питання | Коментар |
| --- | --- | --- |
| 1. Визначте які компетенції/експертиза, необхідні для успішної підготовки та реалізації проєкту, можуть бути забезпечені власними силами проєктної команди ініціатора проєкту (без залучення зовнішніх радників) |  |  |
| - Стратегічне обгрунтування - аналіз стратегічної доцільності проєкту | ☐ | х |
| - Стратегічне обгрунтування - аналіз попиту | ☐ | х |
| - Стратегічне обгрунтування - аналіз відповідності ЦСР | ☐ | х |
| - Економічне обгрунтування - економічний аналіз | ☐ | х |
| - Економічне обгрунтування - екологічна експертиза | ☐ | х |
| - Економічне обгрунтування - соціальний та гендерний аналіз | ☐ | х |
| - Економічне обгрунтування - технічна експертиза | ☐ | х |
| - Комерційне обгрунтування - аналіз ринкового середовища | ☐ | х |
| - Комерційне обгрунтування - аналіз доступних варіантів закупівель | ☐ | х |
| - Фінансове обгунтування - фінансовий аналіз | ☐ | х |
| - Управління проєктом - юридичний супровід | ☐ | х |
| - Управління проєктом - комунікація зі стейкхолдерами | ☐ | х |
| - Управління проєктом - робота з міжнародними фінансовими організаціями (МФО) | ☐ | х |
| - Управління проєктом - консультації з громадськістю | ☐ | х |
| - Управління проєктом - управління ризиками | ☐ | х |
| 2. Чи має команда досвід реалізації подібних проєктів? | ☐ | х |
| - Так, успішно реалізували 1 або більше подібних проєктів | ☐ | х |
| - Частково, маємо обмежений досвід | ☐ | х |
| - Ні, це перший подібний проєкт | ☐ | х |
| 3. Визначте які компетенції/експертиза, що необхідні для успішної підготовки та реалізації проєкту, потребують посилення за рахунок залучення незалежних експертів чи консультантів |  | Зазначте, в яких напрямах потрібне залучення зовнішніх експертів або консультантів |
| - Стратегічне обгрунтування - аналіз стратегічної доцільності проєкту | ☐ |  |
| - Стратегічне обгрунтування - аналіз попиту | ☐ |  |
| - Стратегічне обгрунтування - аналіз відповідності ЦСР | ☐ |  |
| - Економічне обгрунтування - економічний аналіз | ☐ |  |
| - Економічне обгрунтування - екологічна експертиза | ☐ |  |
| - Економічне обгрунтування - соціальний та гендерний аналіз | ☐ |  |
| - Економічне обгрунтування - технічна експертиза | ☐ |  |
| - Комерційне обгрунтування - аналіз ринкового середовища | ☐ |  |
| - Комерційне обгрунтування - аналіз доступних варіантів закупівель | ☐ |  |
| - Фінансове обгунтування - фінансовий аналіз | ☐ |  |
| - Управління проєктом - юридичний супровід | ☐ |  |
| - Управління проєктом - комунікація зі стейкхолдерами | ☐ |  |
| - Управління проєктом - робота з міжнародними фінансовими організаціями (МФО) | ☐ |  |
| - Управління проєктом - консультації з громадськістю | ☐ |  |
| - Управління проєктом - управління ризиками | ☐ |  |
| 4. Чи є розуміння, де знайти відповідних експертів та консультантів? |  | х |
| - Так, вже ведуться переговори | ☐ | х |
| - Частково, розглядаємо варіанти | ☐ | х |
| - Ні, потрібна допомога | ☐ | х |

Залучення зацікавлених сторін (повне ТЕО):

Надайте відповідь на питання щодо громадських слухань. В разі відповіді “Так” ☒, надайте відповіді на додаткові запитання

| Питання | Відповідь на питання |
| --- | --- |
| Чи передбачено громадські слухання? | ☐ |

Як саме залучаються / будуть залучатися зацікавлені сторони?

| Питання | Відповідь на питання |
| --- | --- |
| Публічні консультації | ☐ |
| Громадські слухання | ☐ |
| Онлайн-опитування | ☐ |
| Фокус-групи | ☐ |
| Зустрічі з місцевими органами влади | ☐ |
| Інформування через засоби масової інформації | ☐ |
| Інші доступні способи комунікації | ☐ |

Оцінка ризиків проєкту:

Це потенційні події або умови, які можуть негативно вплинути на проєкт

| Тип ризику | Назва ризику | Ймовірність Оцінка ймовірності настання небажаної або негативної події, яка визначає, наскільки можливо, що певний ризик матеріалізується. | Ступінь впливу Показник, який відображає рівень загрози, пов'язаної з конкретним ризиком | Стратегія План або набір методів, які використовуються для управління ризиками | Заходи з пом’якшення наслідків |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технічний |  | Низька / середня / висока | незначний / прийнятний / критичний | уникнення / зменшення / передача / прийняття |  |
| Фінансовий |  | Низька / середня / висока | незначний / прийнятний / критичний | уникнення / зменшення / передача / прийняття |  |
| Економічний |  | Низька / середня / висока | незначний / прийнятний / критичний | уникнення / зменшення / передача / прийняття |  |
| Політичний |  | Низька / середня / висока | незначний / прийнятний / критичний | уникнення / зменшення / передача / прийняття |  |
| Соціальний |  | Низька / середня / висока | незначний / прийнятний / критичний | уникнення / зменшення / передача / прийняття |  |
| Ринковий |  | Низька / середня / висока | незначний / прийнятний / критичний | уникнення / зменшення / передача / прийняття |  |
| Операційний |  | Низька / середня / висока | незначний / прийнятний / критичний | уникнення / зменшення / передача / прийняття |  |
| Екологічний |  | Низька / середня / висока | незначний / прийнятний / критичний | уникнення / зменшення / передача / прийняття |  |
| Інший |  | Низька / середня / висока | незначний / прийнятний / критичний | уникнення / зменшення / передача / прийняття |  |

Результати економічного аналізу проєкту (повне ТЕО):

Додайте документ,в якому надано відповідні розрахунки, та заповніть поля, які коротко описують дані цього аналізу

Завантажити документ

Надайте результати проведеного економічного аналізу попереднього/попередніх технічних рішень згідно з обраною методологією, відповідно до методичних рекомендацій, затверджених Мінекономіки (аналіз витрат і вигод, аналіз ефективності витрат).

| Опис соціальних вигод та витрат |  |
| --- | --- |
| Опис екологічних вигод та витрат |  |
| Опис непрямих вигод та витрат |  |

Потреба в програмі для підготовки проєктів (PPF):

Програми підготовки проєктів (Project Preparation Facilities, PPF) – це спеціалізовані механізми або інституції, які надають технічну, методологічну чи фінансову підтримку на ранніх етапах розробки публічних інвестиційних проєктів. Ви можете зазначити, що ваш проєкт потребує допомоги з боку PPF у випадках, якщо потрібна допомога на етапах підготовки проєкту до реалізації або є потреба в оновленні документації.

Оберіть відповідь на запитання, проставивши позначку ☒

| Питання | Відповідь на питання | Обґрунтування |
| --- | --- | --- |
| 1. Чи є діюча співпраця або підтримка в рамках міжнародної технічної допомоги (МТД) або з боку інших донорських чи урядових структур? |  |  |
| - Так | ☐ | Необхідно підтвердження |
| - Ні | ☐ |  |
| 2. Чи потребує проєкт допомоги в підготовці з боку програм підготовки проєктів (PPF)? |  |  |
| - Так, доопрацювання наявної документації щодо підготовки попереднього техніко-економічного обґрунтування | ☐ | х |
| - Так, актуалізація наявної документації щодо підготовки техніко-економічного обґрунтування | ☐ | х |
| - Так, актуалізація наявної документації щодо підготовки проєктно-кошторисної документації (ПКД) | ☐ | х |
| - Так, розробка повного техніко-економічного обґрунтування | ☐ | х |
| - Так, розробка проєктно-кошторисної документації (ПКД) | ☐ | х |
| - Так, інше (з обов’язковою можливістю опису конкретної форми допомоги/документу) | ☐ | Необхідно підтвердження |

*Внесення інформації до форми передбачає надання ініціатором проекту відповідей на питання та заповнення блоків, що сформовані з урахуванням вимог Порядку підготовки публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року № 527 «Деякі питання управління публічними інвестиціями» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2025 року № 1049).

Перелік та формат відображення інформації в зазначених блоках формуються відповідно до особливостей проекту.

З метою оптимізації візуалізації даних та забезпечення зручності користувацького інтерфейсу у Єдиній інформаційній системі терміни та формулювання можуть відображатись із застосуванням абревіатур та скорочень, якщо таке відображення не змінює змісту інформації.

Додаток 3

до Порядку підготовки публічних

інвестиційних проєктів та програм

публічних інвестицій

Бучанської міської територіальної громади

ПОГОДЖЕНО

Керівник проєкту ___________________

Посада, ПІП

«____»_________________20___р.

Форма*
інвестиційного техніко-економічного обґрунтування публічного інвестиційного проєкту, прогнозована загальна вартість якого перевищує 50 млн гривень

| Назва публічного інвестиційного проєкту (далі - проєкт) Назва має бути місткою та інформативною, щоб проєкт можна було одразу ідентифікувати, уникнути непорозумінь чи плутанини з іншими проєктами та описати його ключову суть |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Унікальний ідентифікатор проєкту |  |  |  |  |  |
| Найменування ініціатора проєкту |  |  |  |  |  |
| Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ) ініціатора проєкту |  |  |  |  |  |
|  | Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) | Посада |  | Номер телефону | Адреса електронної пошти |
| Керівник проєкту |  |  |  |  |  |
| Відповідальна особа |  |  |  |  |  |

Загальна інформація щодо проєкту

| Короткий опис проєкту Опис проєкту має містити стислу інформацію про особливості проєкту, його цінність, причини виникнення та очікувані результати від реалізації |  |
| --- | --- |
| Географія впливу Територія, на яку буде поширюватися дія проєкту (його вплив) |  |
| Назва галузі (сектору) публічного інвестування, до якого відноситься проєкт |  |
| Назва підсектору |  |
| Назва напряму публічного інвестування Оберіть напрям інвестування в СПІ громади, якому відповідає проєкт. Проєкт повинен відповідати цільовим показникам напряму |  |

Критерії відповідності напряму публічного інвестування:

При формуванні напрямів для кожного з них задаються критерії відповідності - мінімально необхідні вимоги, відповідно до яких проєкти можуть бути віднесені до цього напряму публічного інвестування. Необхідно зазначити чи відповідає проєкт критеріям відповідності (якщо не відповідає, не ставте ніякої позначки). За умови відповідності, додайте обґрунтування - пояснення у вільній формі, можливо одним реченням, чому ви вважаєте, що проєкт відповідає критеріям.

|  | Текст питання | Відповідь | Поле для обґрунтування |
| --- | --- | --- | --- |
| Критерій 1 |  |  |  |
| Критерій 2 |  |  |  |

Контрольні питання:

Надайте відповіді на контрольні питання, які носять секторальних характер, і дозволяють деталізувати інформацію про ваш проєкт та його відповідність обраному напряму

|  | Текст питання | Відповідь | Поле для обґрунтування |
| --- | --- | --- | --- |
| Контрольне питання 1 |  |  |  |
| Контрольне питання 2 |  |  |  |

Обкладинка проєкту

Додайте зображення, яке візуалізує загальну ідею проєкту. Візуалізація ідеї проєкту може бути допоміжною у розумінні його суті. Це може бути ескіз проєкту, графічна візуалізація, фотографії з відкритих джерел, що можуть бути схожі та близькі за сенсом:

Стратегічне обґрунтування проєкту

| Основна мета проєкту Ключовий, стратегічний результат, заради досягнення якого власне ініціюється та реалізується проєкт, та без досягнення якого реалізація проєкту вважається неуспішною |  |
| --- | --- |
| Додаткова мета проєкту Супутній, другорядний результат, який планується досягти внаслідок реалізації проєкту, але не є його першочерговою рушійною силою. Додаткова мета, як правило, не визначає рішення про реалізацію проєкту, але може впливати на його загальну оцінку та сприйняття |  |
| Детальний опис мети та спосіб його досягнення Опишіть способи досягнення мети, які буде використано в ході реалізації проєкту та обґрунтуйте наявний розрив між поточним станом та цільовим рівнем |  |
| Опис існуючої інфраструктури Це всебічне та об'єктивне представлення стану справ "як є" до початку реалізації проєкту. Опишіть наявну інфраструктуру, що стосується проєкту: її технічний стан, рівень функціонування, охоплення цільової аудиторії, потужності, ступінь зносу, а також чинники, що обмежують ефективне використання. Обґрунтуйте, чому наявна інфраструктура є недостатньою для задоволення існуючих потреб. |  |
| Проблематика та результати їх вирішення внаслідок реалізації проєкту Ключові проблеми, які мають бути вирішені в результаті реалізації проєкту. Зазначте, чому ці проблеми є актуальними зараз, які наслідки можливі у разі їх невирішення, та які позитивні зміни очікуються в результаті реалізації проєкту. |  |

Фотогалерея

Завантажте фотографії, які відображають реальний стан об’єктів інфраструктури на момент подачі проєкту (будівлі, дороги, комунікації тощо), а також зображення, які ілюструють плановані зміни або вигляд інфраструктури після реалізації проєкту. Це можуть бути ескізи, 3D-візуалізації, архітектурні плани тощо.

Соціально-економічний контекст

Сукупність обставин, що включає економічні та соціальні фактори, які впливають на життя суспільства або окремих людей.

| Показник | Значення | Одиниця виміру |
| --- | --- | --- |
| Кількість населення у географічній зоні впливу проєкту* |  | тис. люд. |
| Кількість ВПО у географічній зоні впливу проєкту* |  | тис. люд. |
| Кількість людей, що користуватимуться послугою |  | тис. люд. |
| Кількість користувачів з числа ВПО |  | тис. люд. |
| Кількість користувачів з числа маломобільних груп населення |  | тис. люд. |
| Кількість працівників закладу/установи/організації |  | люд. |
| Кількість робочих місць, у тому числі для ВПО |  | люд |
| Пропускна здатність |  |  |

* Обов’язкові показники

Цілі проєкту в контексті обраного напряму інвестування:

Опишіть, як ваш проєкт сприятиме досягненню цільових показників обраного напряму інвестування. Зазначте, яким саме показникам він відповідає. Встановіть для кожного цільового показника базове і цільове значення - що є наразі і як показник буде забезпечений після реалізації проєкту.

| Назва цілі проєкту | Базове значення | Цільове значення | Одиниця виміру |
| --- | --- | --- | --- |

Власні цілі проєкту

Заповнюються за наявності у ініціатора власних цілей, що мають бути забезпечені внаслідок реалізації проєкту (крім цілей напряму).

| Назва цілі проєкту | Базове значення | Цільове значення | Одиниця виміру |
| --- | --- | --- | --- |

Попит на послугу:

Оберіть відповідь на запитання, проставивши позначку ☒

| Питання | Відповідь на питання | Обґрунтування |
| --- | --- | --- |
| Чи є попит на послугу/інфраструктуру підтвердженим (проведені дослідження/розрахунки) та достатнім для обґрунтування необхідності реалізації проєкту (очікуваний попит дорівнює або перевищує заплановану потужність)? |  |  |
| - Ні | ☐ | x |
| - Так | ☐ | Надайте додаткову інформацію на запитання нижче |
| Яка методологія застосовувалася при оцінці попиту? Кількісні методи (аналіз часових рядів, регресійний аналіз, економетричні моделі, аналіз еластичності попиту, метод кінцевого використання, імітаційне моделювання), якісні (метод експертних оцінок, опитування споживачів, метод "сценаріїв"), комбіновані |  | x |
| Чи застосовано при оцінці попиту дані зовнішніх джерел інформації? Офіційна статистика, маркетингові дослідження та звіти, інформація з бізнес-середовища, опитування споживачів та соціологічні дослідження |  |  |
| - Так | ☐ | Які джерела інформації використовувалися при оцінці попиту? |
| - Ні | ☐ |  |
| Чи враховано в прогнозі попиту останні демографічні та економічні прогнози? |  |  |
| - Так | ☐ |  |
| - Ні | ☐ | x |

Аналіз динаміки попиту на послугу

Вкажіть річні кількісні показники попиту на послугу або інфраструктуру станом на дату заповнення проєкту. Наприклад, кількість учнів у школі, кількість пацієнтів у медичному закладі, обсяг споживання ресурсів (електроенергії, води, газу, тепла), кількість пасажирів, що користуються транспортом, кількість транспортних засобів на певній ділянці дороги, обсяг перевезених вантажів у тонах тощо.

Важливо!  В полі “Рік” слід внести порядковий номер року цифрою - 1, 2, 3…, тобто без привʼязки до календарного року.

| Назва кількісного показника попиту | Рік | Попит | Одиниця виміру |
| --- | --- | --- | --- |

Відповідність цілям сталого розвитку (далі - ЦСР):

Вкажіть “Так”☒ навпроти тих ЦСР, яким відповідає проєкт, та надайте коментар, який обґрунтовує цю відповідь

| Назва обраної ЦСР | Так/Ні | Обґрунтування відповідності |
| --- | --- | --- |
| - Подолання бідності | ☐ |  |
| - Подолання голоду, розвиток сільського господарства | ☐ |  |
| - Міцне здоров’я і благополуччя | ☐ |  |
| - Якісна освіта | ☐ |  |
| - Гендерна рівність | ☐ |  |
| - Чиста вода та належні санітарні умови | ☐ |  |
| - Доступна та чиста енергія | ☐ |  |
| - Гідна праця та економічне зростання | ☐ |  |
| - Промисловість, інновації та інфраструктура | ☐ |  |
| - Скорочення нерівності | ☐ |  |
| - Сталий розвиток міст і громад | ☐ |  |
| - Відповідальне споживання та виробництво | ☐ |  |
| - Пом’якшення наслідків зміни клімату | ☐ |  |
| - Збереження морських ресурсів | ☐ |  |
| - Захист та відновлення екосистем суші | ☐ |  |
| - Мир, справедливість та сильні інституції | ☐ |  |
| - Партнерство заради сталого розвитку | ☐ |  |

Відповідність національним пріоритетам

Зазначте, з якими напрямами публічного інвестування з СПІ держави корелює ваш проєкт. Зверніть увагу на системне попередження, про те, що від обраного сектору та напряму буде залежати в який секторальний портфель держави зможе попасти ваш проєкт, що, в свою чергу, буде впливати на потенційну можливість отримання фінансування.

| Сектор Оберіть до якого сектору відноситься проєкт, або оберіть варіант “Не відповідає жодному сектору” |  |
| --- | --- |
| Напрям Оберіть цілі якого напряму, повністю або частково, допоможе досягти ваш проєкт, або оберіть варіант “Не відповідає жодному з напрямів інвестування в секторальному портфелі на національному рівні” |  |

Економічне обґрунтування проєкту

Вплив проєкту на екологію та зміну клімату:

| Галузі (сектор) публічного інвестування і вид економічної діяльності |  |
| --- | --- |

Додаткові запитання щодо впливу проєкту на екологію та зміну клімату

Необхідно зазначити який ПОТЕНЦІЙНИЙ ПОЗИТИВНИЙ ВНЕСОК у досягнення кліматичних або довкіллєвих цілей передбачає запланована діяльність проєкту. Для цього вкажіть “Так” ☒ чи “Ні” ☐ навпроти кожної цілі та доведіть позитивний внесок у обґрунтуванні. Скористайтесь довідником. Відкрийте файл, знайдіть вид діяльності, що відповідає вашому проєкту, та зверніть увагу навпроти яких цілей стоїть позначка “1” - це ознака того, що вибрана діяльність може потенційно позитивно впливати на ціль.

|  | Відповідь на питання | Обґрунтування |
| --- | --- | --- |
| 1. Чи передбачає запланована діяльність потенційний позитивний внесок у досягнення кліматичних або довкіллєвих цілей? |  |  |
| - Пом'якшення наслідків зміни клімату | ☐ |  |
| - Адаптація до зміни клімату | ☐ |  |
| - Стале використання та захист водних і морських ресурсів | ☐ |  |
| - Перехід до циркулярної економіки | ☐ |  |
| - Запобігання та контроль забруднення | ☐ |  |
| - Захист і відновлення біорізноманіття та екосистем | ☐ |  |
| 2. Чи очікується, що запропонований проєкт може завдати значної шкоди будь-якій з наступних кліматичних або довкіллєвих цілей? |  |  |
| - Пом'якшення наслідків зміни клімату | ☐ |  |
| - Адаптація до зміни клімату | ☐ |  |
| - Стале використання та захист водних і морських ресурсів | ☐ |  |
| - Перехід до циркулярної економіки | ☐ |  |
| - Запобігання та контроль забруднення | ☐ |  |
| - Захист і відновлення біорізноманіття та екосистем | ☐ |  |

Стійкість та інклюзивність проєкту в контексті гендерної рівності:

Вкажіть “Ні” ☐ або “Так”☒ у відповідь на питання та у випадку відповіді “Так” додайте обґрунтування

| Питання | Відповідь на питання | Обґрунтування |
| --- | --- | --- |
| 1. Визначте потенційні гендерні ризики проєкту та зазначте можливі способи їх подолання |  |  |
| - Проєкт може призвести до примусового переселення жінок, чоловіків та інших гендерних груп або втрати доступу до ресурсів | ☐ |  |
| - Існують ризики погіршення мобільності або безпеки жінок, чоловіків та інших гендерних груп під час будівництва/експлуатації | ☐ |  |
| - Існує ризик зменшення економічних можливостей жінок, чоловіків та інших гендерних груп (наприклад, втрати робочих місць або торговельних точок) | ☐ |  |
| - Інші гендерні ризики | ☐ |  |
| - Не застосовується для мого проєкту | ☐ |  |
| 2. Чи передбачено проєктом покращення доступу жінок до послуг? |  |  |
| - Не застосовується для мого проєкту | ☐ |  |
| - Проєкт покращить доступ жінок до безпечної води, їжі, медичних послуг | ☐ |  |
| 3. Чи передбачена участь організацій громадянського суспільства, які представляють жінок та вразливі групи, у процесі консультацій? | ☐ |  |

Стійкість та інклюзивність проєкту в контексті безбар’єрності:

Вкажіть “Ні” ☐ або “Так” ☒ у відповідь на питання та у випадку відповіді “Так” додайте обґрунтування

| Питання | Відповідь на питання | Обґрунтування |
| --- | --- | --- |
| 1. Чи буде враховано при підготовці та реалізації проєкту положення Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року (розпорядження КМУ від 14.04.2021 № 366-р)? |  |  |
| - Проєкт спрямований на забезпечення фізичної безбар’єрності Усі об’єкти фізичного оточення доступні для всіх суспільних груп незалежно від віку, статі, стану здоров’я, віросповідання, майнового стану, місця проживання та інших характеристик | ☐ |  |
| - Проєкт спрямований на забезпечення інформаційної безбар’єрності Люди незалежно від їхніх функціональних порушень чи комунікативних можливостей мають доступ до інформації в різних форматах та з використанням асистивних технологій | ☐ |  |
| - Проєкт спрямований на забезпечення цифрової безбар’єрності Усі суспільні групи мають доступ до швидкісного Інтернету, публічних послуг та публічної цифрової інформації | ☐ |  |
| - Проєкт спрямований на забезпечення суспільної та громадянської безбар’єрності Забезпечено рівні можливості участі всіх людей, їх об’єднань та окремих суспільних груп у житті територіальних громад та держави, рівний доступ до суспільно-політичного та культурного життя, сприятливе середовище для фізичного розвитку та самореалізації, а також інклюзивне середовище як передумова для участі у всіх формах суспільного життя та громадської активності | ☐ |  |
| - Проєкт спрямований на забезпечення освітньої безбар’єрності Створено рівні можливості та умови для відкритого доступу та інклюзивного підходу до освіти, а також можливості для освіти протягом життя, здобуття іншої професії, підвищення кваліфікації та опанування додаткових компетентностей | ☐ |  |
| - Проєкт спрямований на забезпечення економічної безбар’єрності Всі громадяни незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров’я мають умови та можливості для працевлаштування, отримання фінансових та інших ресурсів для заняття підприємницькою діяльністю чи самозайнятості | ☐ |  |
| - У проєкті не передбачено врахування положень Стратегії | ☐ |  |
| 2. Чи передбачено проєктом забезпечення безбар'єрного доступу для всіх категорій населення? | ☐ |  |
| 3. Чи передбачено проєктом конкретні заходи щодо врахування необхідності доступу до об’єкта всіх груп населення, включно з особами з інвалідністю та іншими маломобільними групами населення? | ☐ |  |
| 4. Чи буде враховано при реалізації проєкту потреби осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в інфраструктурі навколо об’єкта (парковки, пішохідні зони, входи)? | ☐ |  |

Стійкість та інклюзивність проєкту в контексті енергоефективності:

Вкажіть “Ні” ☐ або “Так” ☒ у відповідь на питання

| Питання | Відповідь на питання | Обґрунтування |
| --- | --- | --- |
| 1. Які загальні заходи з енергоефективності передбачаються проєктом? |  |  |
| - Не застосовується для мого проєкту | ☐ |  |
| - Не передбачені загальні заходи з енергоефективності | ☐ |  |
| - Використання енергозберігаючого освітлення (LED) | ☐ |  |
| - Оптимізація архітектурного проєктування для мінімізації втрат енергії | ☐ |  |
| - Використання енергоефективних будівельних матеріалів | ☐ |  |
| - Застосування систем теплоізоляції будівель | ☐ |  |
| - Інтеграція сучасних систем автоматизації управління енергоспоживанням | ☐ |  |
| - Передбачені інші заходи | ☐ |  |
| 2. Які заходи з підвищення ефективності енергопостачання передбачаються в проєкті? |  |  |
| - Впровадження систем накопичення енергії (акумулятори, суперконденсатори) | ☐ |  |
| - Оптимізація мережі електропостачання (зменшення втрат) | ☐ |  |
| - Не застосовується для мого проєкту | ☐ |  |
| 3. Які заходи з оптимізації споживання енергоресурсів передбачаються в проєкті? |  |  |
| - Не застосовується для мого проєкту | ☐ |  |
| - Не передбачені заходи з оптимізації споживання енергоресурсів | ☐ |  |

Аналіз чутливості до змін основних параметрів проєкту (повне ТЕО):

Вкажіть “Ні” або “Так” ☒ у відповідь на питання та у випадку відповіді “Так” додайте обґрунтування

| Питання | Відповідь на питання | Обґрунтування |
| --- | --- | --- |
| 1. Чи реалізація проєкту призводить до необхідності відселення населення? | ☐ |  |
| 2. Чи очікується, що проєкт матиме вплив на корінні народи, їхні традиційні території, ресурси чи права? | ☐ |  |
| 3. Чи має проєкт негативний вплив на культурну спадщину? | ☐ |  |
| 4. Чи проведено і які результати аналізу чутливості до змін (для масштабних проєктів)? |  |  |
| - Так | ☐ |  |
| - Ні | ☐ |  |
| - Не застосовується | ☐ |  |

Продуктивність праці (повне ТЕО):

Оберіть  відповіді на питання, проставивши позначку ☒

| Питання | Відповідь на питання | Обґрунтування |
| --- | --- | --- |
| Чи забезпечить реалізація проєкту підвищення продуктивності праці (розвиток виробництва, передусім переробної галузі)? |  |  |
| - Так | ☐ | Необхідно підтвердження (обґрунтування) |
| - Ні | ☐ | х |
| Чи буде забезпечено створення нових робочих місць та/або їх збереження? |  |  |
| - Передбачається скорочення робочих місць | ☐ | х |
| - Буде забезпечено збереження робочих місць | ☐ | х |
| - Буде створено до 20 робочих місць | ☐ | х |
| - Буде створено від 20 до 100 робочих місць | ☐ | х |
| - Буде створено від 100 до 500 робочих місць | ☐ | х |
| - Буде створено більше 500 робочих місць | ☐ | х |
| Чи передбачено, що під час реалізації проєкту буде дотримано основних трудових прав (заборона дитячої/примусової праці, недискримінація, гідні умови праці)? | ☐ | х |

Аналіз альтернативних технічних рішень:

Для типових проєктів має бути визначено мінімум два альтернативних технічних рішення. Для складних, масштабних проєктів кількість альтернативних рішень на етапі попереднього інвестиційного ТЕО може бути більшою. Головне - розглянути всі можливості реалізації проєкту, щоб, в результаті опрацювання обґрунтувань, обрати найкращий варіант реалізації.

Альтернативне технічне рішення 1

| Назва альтернативного технічного рішення 1 | Опис альтернативного технічного рішення 1 |
| --- | --- |

| Тривалість техніко економічного обґрунтування (підготовки) проєкту | Тривалість реалізації проєкту | Тривалість експлуатації проєкту | Середньорічні витрати на експлуатацію проєкту (сума, грн) |
| --- | --- | --- | --- |

Здійсніть орієнтовну оцінку вартості впровадження цього рішення згідно з Наказ Мінфіну від 23.06.2025 р. № 316 про затвердження Методики розрахунку вартості публічного інвестиційного проєкту

| Загальна орієнтовна вартість технічного рішення (сума, грн) | Витрати на підготовку проєкту (передінвестиційні витрати) (сума, грн) | Витрати на реалізацію проєкту (інвестиційні витрати) (сума, грн) | Витрати на експлуатацію проєкту (операційні витрати) (сума, грн) | Витрати на закриття проєкту (сума, грн) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Цільові показники

Цільові показники в контексті напряму інвестування

Необхідно зазначити наскільки дане технічне рішення впливає на досягнення цільових показників напряму

| Назва цільового показника | Базове значення | Цільове значення | Одиниця виміру |
| --- | --- | --- | --- |

Цільові показники рішення в контексті власних цілей проєкту

Якщо для проєкту в цілому були визначені власні цілі (крім цілей напряму), то треба вказати, чи впливає дане технічне рішення на досягнення власних (додаткових) цілей, та як саме впливає.

| Назва цільового показника | Базове значення | Цільове значення | Одиниця виміру |
| --- | --- | --- | --- |

Обґрунтування прогнозованої вартості проєкту

Додайте текстовий опис обґрунтування- на підставі чого розраховані зазначені суми (наприклад, на прикладі проєкта-аналога, реалізованого у 2025 р) та завантажте  файл із розрахунками орієнтовної вартості технічного рішення (документ до 10 МБ)

Завантажити документ

| Опис переваг вибраного альтернативного рішення 1 Поясніть, яким чином запропоноване рішення дозволяє досягти цільових показників проєкту, а також опишіть основні переваги технічного рішення – економічні, екологічні, соціальні або інші. Також зазначте можливі недоліки та ризики, пов’язані з його реалізацією, та оцініть їхній потенційний вплив. |  |
| --- | --- |
| Опис недоліків вибраного альтернативного рішення 1 Вкажіть можливі недоліки та ризики, пов’язані з поточним альтернативним рішенням. Оцініть вплив цих недоліків на реалізацію проєкту. |  |
| Висновок щодо вибраного альтернативного рішення 1 Слід зазначити висновок щодо доцільності реалізації даного технічного рішення. Можливі такі варіанти: - Визначити як обране до реалізації. Вибирайте цей пункт, якщо готові далі аналізувати дане технічне рішення як потенційно можливе для реалізації. - Визначити як таке, що не розглядається до реалізації. Вибирайте цей пункт, якщо точно впевнені, що дане технічне рішення не підходить для подальшої реалізації | Визначити як обране до реалізації / Визначити як таке, що не розглядається до реалізації |

Компоненти альтернативного технічного рішення 1 (повне ТЕО)

| Назва компонента 1 |  |
| --- | --- |
| Найменування та ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України виконавця компонента 1 |  |

| Назва об’єкта інвестування 1 Зазначте назву об’єкта інвестицій | КЕКВ Визначте клас видатків відповідно до економічної класифікації видатків бюджету (КЕКВ) та категорію об’єкта інвестицій | Клас за ДК021-2015 Зазначте клас обʼєкта за ДК 021-2015 |
| --- | --- | --- |

| Номер земельної ділянки Вкажіть кадастровий номер земельної ділянки на якій реалізується об’єкт. Якщо використовуються кілька ділянок, вкажіть всі номери. | Номер завдання на проєктування Вкажіть номер завдання на проєктування в ЄДЕССБ | Номер проєктної документації Система підтягне дані з ЄДЕССБ. Перевірте коректність даних | Географія об’єкта інвестування Оберіть з класифікатора КАТОТГ населений пункт, зазначте детальну адресу |
| --- | --- | --- | --- |

| Назва функціонального об’єкта 1 | Код функціональн ого об’єкта 1 в РПЗМ | Короткий опис функціонального об’єкта 1 | Найменуван-ня та ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України балансоутримувача | Клас за НК 018:2023 | Секторальний класифікатор | Географія функціонального об’єкта 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Назва функціонального об’єкта 2 | Код функціональн ого об’єкта 2 в РПЗМ | Короткий опис функціонального об’єкта 2 | Найменуван-ня та ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України балансоутримувача | Клас за НК 018:2023 | Секторальний класифікатор | Географія функціонального об’єкта 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Загальна вартість компонента (сума, грн) | Витрати на підготовку проєкту (передінвестиційні витрати) |  |  | Витрати на реалізацію проєкту (інвестиційні витрати) |  |  | Витрати на експлуатацію проєкту (операційні витрати) |  |  | Витрати на закриття проєкту |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стаття витрат | Сума, грн | Рік | Стаття витрат | Сума, грн | Рік | Стаття витрат | Сума, грн | Рік | Стаття витрат | Сума, грн | Рік |

| Назва компонента 2 |  |
| --- | --- |
| Найменування та ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України виконавця компонента 2 |  |

| Назва об’єкта інвестування 2 | КЕКВ | Клас за ДК021-2015 |
| --- | --- | --- |

| Номер земельної ділянки | Номер завдання на проєктування | Номер проєктної документації | Географія об’єкта інвестування |
| --- | --- | --- | --- |

| Назва функціонального об’єкта 1 | Код функціональн ого об’єкта 1 в РПЗМ | Короткий опис функціонального об’єкта 1 | Найменуван-ня та ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України балансоутримувача | Клас за НК 018:2023 | Секторальний класифікатор | Географія функціонального об’єкта 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Назва функціонального об’єкта 2 | Код функціональн ого об’єкта 2 в РПЗМ | Короткий опис функціонального об’єкта 2 | Найменуван-ня та ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України балансоутримувача | Клас за НК 018:2023 | Секторальний класифікатор | Географія функціонального об’єкта 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Загальна вартість компонента (сума, грн) | Витрати на підготовку проєкту (передінвестиційні витрати) |  |  | Витрати на реалізацію проєкту (інвестиційні витрати) |  |  | Витрати на експлуатацію проєкту (операційні витрати) |  |  | Витрати на закриття проєкту |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стаття витрат | Сума, грн | Рік | Стаття витрат | Сума, грн | Рік | Стаття витрат | Сума, грн | Рік | Стаття витрат | Сума, грн | Рік |

Альтернативне технічне рішення 2

| Назва альтернативного технічного рішення 2 | Опис альтернативного технічного рішення 2 |
| --- | --- |

| Тривалість техніко економічного обґрунтування (підготовки) проєкту | Тривалість реалізації проєкту | Тривалість експлуатації проєкту | Середньорічні витрати на експлуатацію проєкту (сума, грн) |
| --- | --- | --- | --- |

Здійсніть орієнтовну оцінку вартості впровадження цього рішення згідно з Наказ Мінфіну від 23.06.2025 р. № 316 про затвердження Методики розрахунку вартості публічного інвестиційного проєкту

| Загальна орієнтовна вартість технічного рішення (сума, грн) | Витрати на підготовку проєкту (передінвестиційні витрати) (сума, грн) | Витрати на реалізацію проєкту (інвестиційні витрати) (сума, грн) | Витрати на експлуатацію проєкту (операційні витрати) (сума, грн) | Витрати на закриття проєкту (сума, грн) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Цільові показники

Цільові показники в контексті напряму інвестування

Необхідно зазначити, наскільки дане технічне рішення впливає на досягнення цільових показників напряму

| Назва цільового показника | Базове значення | Цільове значення | Одиниця виміру |
| --- | --- | --- | --- |

Цільові показники рішення в контексті власних цілей проєкту

Якщо для проєкту в цілому були визначені власні цілі (крім цілей напряму), то треба вказати, чи впливає дане технічне рішення на досягнення власних (додаткових) цілей, та як саме впливає.

| Назва цільового показника | Базове значення | Цільове значення | Одиниця виміру |
| --- | --- | --- | --- |

Обґрунтування прогнозованої вартості проєкту (необов’язково)

Додайте текстовий опис обґрунтування- на підставі чого розраховані зазначені суми (наприклад, на прикладі проєкта-аналога, реалізованого у 2025 р) та завантажте  файл із розрахунками орієнтовної вартості технічного рішення (документ до 10 МБ)

| Опис переваг вибраного альтернативного рішення 1 Поясніть, яким чином запропоноване рішення дозволяє досягти цільових показників проєкту, а також опишіть основні переваги технічного рішення – економічні, екологічні, соціальні або інші. Також зазначте можливі недоліки та ризики, пов’язані з його реалізацією, та оцініть їхній потенційний вплив. |  |
| --- | --- |
| Опис недоліків вибраного альтернативного рішення 1 Вкажіть можливі недоліки та ризики, пов’язані з поточним альтернативним рішенням. Оцініть вплив цих недоліків на реалізацію проєкту. |  |
| Висновок щодо вибраного альтернативного рішення 1 Слід зазначити висновок щодо доцільності реалізації даного технічного рішення. Можливі такі варіанти: - Визначити як обране до реалізації. Вибирайте цей пункт, якщо готові далі аналізувати дане технічне рішення як потенційно можливе для реалізації. - Визначити як таке, що не розглядається до реалізації. Вибирайте цей пункт, якщо точно впевнені, що дане технічне рішення не підходить для подальшої реалізації | Визначити як обране до реалізації / Визначити як таке, що не розглядається до реалізації |

Комерційне обґрунтування проєкту:

Оцінка ринку постачальників та підрядників

Вкажіть “Ні” ☐ або “Так” ☒ у відповідь на питання та у випадку відповіді “Так” додайте обґрунтування

| Питання | Відповідь на питання (Так/Ні) | Обґрунтування |
| --- | --- | --- |
| Чи ймовірно, що проєкт залучить достатню кількість учасників торгів, щоб забезпечити реальну конкуренцію, яка спонукатиме учасників торгів мислити інноваційно та максимізувати якість своїх пропозицій? | ☐ |  |
| Чи становить проєкт інтерес для участі малих і середніх підприємств? | ☐ |  |
| Чи залучить проєкт національних або міжнародних постачальників та підрядників? | ☐ |  |
| Чи проводився аналіз доступних варіантів закупівель для технічного рішення Спрощена закупівля; відкриті торги; переговорна процедура; конкурентний діалог; рамкова угода; закупівля поза Прозорро. | ☐ |  |

Фінансове обґрунтування проєкту:

Відповідно до Методики розрахунку вартості публічного інвестиційного проєкту, затверджену наказом Міністерства фінансів України від 23 червня 2025 р. № 316.

Важливо!  В полі “Рік витрат”  слід внести порядковий номер року цифрою - 1, 2, 3…, тобто без привʼязки до календарного року

| Загальна орієнтовна вартість (сума, грн) | Витрати на підготовку проєкту (передінвестиційні витрати) |  |  | Витрати на реалізацію проєкту (інвестиційні витрати) |  |  | Витрати на експлуатацію проєкту (операційні витрати) |  |  | Витрати на закриття проєкту |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стаття витрат | Сума, грн | Рік | Стаття витрат | Сума, грн | Рік | Стаття витрат | Сума, грн | Рік | Стаття витрат | Сума, грн | Рік |

Вкажіть “Ні” ☐ або “Так” ☒ у відповідь на питання

| Питання | Відповідь на питання (Так/Ні) |
| --- | --- |
| Чи були застосовані при розрахунку орієнтовного бюджету методичні рекомендації, затверджені Міністерством фінансів України? | ☐ |

Доходи проєкту:

Оцініть потенційний додатковий дохід, який може бути отриманий у результаті реалізації проєкту. Розрахунок дохідності потрібно здійснити у двох вимірах: загальна дохідність проєкту (сукупний фінансовий ефект від реалізації) та обсяг очікуваних бюджетних надходжень (кошти, які надійдуть до бюджету внаслідок реалізації проєкту).

Вкажіть “Ні” ☐ або “Так” ☒ у відповідь на питання

| Питання | Відповідь на питання | Обґрунтування |
| --- | --- | --- |
| Чи передбачається проєктом отримання доходу? | ☐ | х |
| Чи є проєкт самоокупним? | ☐ |  |

Зазначте порядковий номер року (1, 2, 3..) та прогнозовану суму доходу для кожного показника:

| Показник | Рік | Сума, грн |
| --- | --- | --- |
| Продажі |  |  |
| Інші доходи |  |  |

Цінова доступність послуг:

Оберіть відповідь на питання щодо проведення аналізу доступності послуг, проставивши позначку ☒. В разі позитивної відповіді “Так” або “Частково” - завантажте документ з проведеним аналізом

| Питання | Відповідь на питання | Обґрунтування |
| --- | --- | --- |
| Чи проведено аналіз доступності послуг для споживачів та їх фінансової спроможності оплачувати встановлені тарифи? |  |  |
| - Так – аналіз проведено, встановлено, що тарифи відповідають фінансовим можливостям споживачів | ☐ |  |
| - Частково – аналіз проведено лише для окремих груп споживачів або частини послуг | ☐ |  |
| - Ні – аналіз не проведено | ☐ |  |
| - Не застосовується – проєкт не передбачає надання платних послуг або встановлення тарифів | ☐ |  |

Самоокупність проєкту та оцінка фінансового стану бенефіціара:

При визначенні проєкту самоокупним та розрахунку оцінки фінансового стану бенефіціара слід орієнтуватись на розділ ІV. Оцінювання самоокупності інвестиційних проєктів та розділ II. Розрахунок та інтерпретації інтегрального показника оцінки фінансового стану бенефіціара документу “Порядок проведення оцінки фінансового стану потенційного бенефіціара інвестиційного проєкту, реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності, а також визначення виду забезпечення для обслуговування та погашення позики, наданої за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, обслуговування якої здійснюватиметься за рахунок коштів бенефіціара”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 липня 2016 року № 616.

Надайте відповідь “Ні” ☐ або “Так” ☒ на питання щодо самоокупності. При відповіді “Так” ☒ - заповніть додаткові поля “Методика розрахунку NPV” та “Значення NPV”

| Питання | Відповідь на питання | Обґрунтування |
| --- | --- | --- |
| Чи є проєкт самоокупним? | ☐ |  |
| Методика розрахунку NPV |  |  |
| Значення NPV |  |  |
| Чи проведено оцінку фінансового стану бенефіціара відповідно до Порядку, затвердженого наказом Міністерства фінансів від 14.07.2016 № 616? | ☐ | Завантажити фінансове обґрунтування обраних джерел та механізмів фінансування |

Механізми фінансування

Всі вимоги щодо визначення джерел та механізмів фінансового забезпечення описано в наказі №131 Міністерства фінансів України “Про затвердження Методики визначення джерел і механізмів фінансового забезпечення публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій” від 28.02.2025, що є обовʼязковою для ознайомлення та застосування усіма ініціаторами публічних інвестиційних проєктів під час підготовки фінансового обґрунтування

Оберіть визначений механізм в класифікаторі та зазначте відсоток фінансового покриття, який очікується з обраного механізму

| Питання | Обрати механізм | Відсоток покриття, % |
| --- | --- | --- |
| Джерела та механізми фінансового забезпечення підготовки проєктів |  |  |
| - Безповоротне фінансування | ☐ |  |
| Джерела та механізми фінансового забезпечення реалізації проєктів |  |  |
| - Безповоротне фінансування | ☐ |  |

Завантажте Фінансове обґрунтування обраних джерел та механізмів фінансування

Обґрунтування обсягів необхідного фінансування має бути підтверджене відповідними розрахунками, враховувати вартість підготовки та реалізації проєкту, містити інформацію про підтверджені джерела і механізми повного або часткового фінансового забезпечення проєкту, а також обсяг фінансування, який ще не забезпечений наявними джерелами, із зазначенням потенційних джерел і механізмів забезпечення фінансування, визначених відповідно до методики Мінфіну. У разі, якщо ініціатором проєкту є суб’єкт господарювання, в обґрунтуванні надаються пояснення, чому проєкт не може бути реалізований за рахунок власних коштів такого суб’єкта.

Джерела фінансування (повне ТЕО)

Всі вимоги щодо визначення джерел та механізмів фінансового забезпечення описано в наказі Міністерства фінансів України “Про затвердження Методики визначення джерел і механізмів фінансового забезпечення публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій” від 28.02.2025 № 131.

Зазначте джерела фінансування які вже залучені для реалізації проєкту, а також ті, що плануються до залучення. Це можуть бути власні кошти, інвестиції, кредити, гранти або інші джерела фінансування.

| Назва джерела фінансування | Категорія джерела фінансування Додайте інформацію про всі наявні залучені джерела та потенційні обсяги фінансування проєкту | Опис юридичних підстав Вкажіть інформацію щодо розпорядчого документа, яким затверджено виділення фінансування - номер розпорядження, дату та, за потреби, іншу додаткову інформацію | Сума, грн | Період фінансування (роки) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Придатність до ДПП

Оберіть відповідь на запитання, проставивши позначку ☒

| Питання | Відповідь на питання | Обґрунтування |
| --- | --- | --- |
| Чи була проведена якісна та кількісна оцінка придатності проєкту для реалізації через механізм ДПП? |  |  |
| - Так, проєкт придатний до ДПП | ☐ | Додайте документ з розрахунками |
| - Так, проєкт не придатний до ДПП | ☐ | х |
| - Ні, оцінка не проводилась | ☐ | х |
| - Проєкт не підпадає під формат ДПП за своєю природою/характером | ☐ | х |
| Чи наявні, після проведення відповідного дослідження, приватні інвестори, зацікавлені щодо можливості реалізації проєкту у форматі ДПП |  |  |
| - Так | ☐ | Додайте коментар, який обґрунтовує вашу відповідь |
| - Ні | ☐ | х |

Управлінське обґрунтування проєкту

Компетенції команди

Надайте відповідь на кожне твердження, зазначивши “Так”☒ (якщо в команді є люди з відповідними компетенціями для роботи з певним обґрунтуванням) або “Ні” ☐ (якщо людей з відповідними компетенціями немає в команді) напроти кожного пункту

| Питання | Відповідь на питання | Коментар |
| --- | --- | --- |
| 1. Визначте які компетенції/експертиза, необхідні для успішної підготовки та реалізації проєкту, можуть бути забезпечені власними силами проєктної команди ініціатора проєкту (без залучення зовнішніх радників) |  |  |
| - Стратегічне обгрунтування - аналіз стратегічної доцільності проєкту | ☐ | х |
| - Стратегічне обгрунтування - аналіз попиту | ☐ | х |
| - Стратегічне обгрунтування - аналіз відповідності ЦСР | ☐ | х |
| - Економічне обгрунтування - економічний аналіз | ☐ | х |
| - Економічне обгрунтування - екологічна експертиза | ☐ | х |
| - Економічне обгрунтування - соціальний та гендерний аналіз | ☐ | х |
| - Економічне обгрунтування - технічна експертиза | ☐ | х |
| - Комерційне обгрунтування - аналіз ринкового середовища | ☐ | х |
| - Комерційне обгрунтування - аналіз доступних варіантів закупівель | ☐ | х |
| - Фінансове обгунтування - фінансовий аналіз | ☐ | х |
| - Управління проєктом - юридичний супровід | ☐ | х |
| - Управління проєктом - комунікація зі стейкхолдерами | ☐ | х |
| - Управління проєктом - робота з міжнародними фінансовими організаціями (МФО) | ☐ | х |
| - Управління проєктом - консультації з громадськістю | ☐ | х |
| - Управління проєктом - управління ризиками | ☐ | х |
| 2. Чи має команда досвід реалізації подібних проєктів? | ☐ | х |
| - Так, успішно реалізували 1 або більше подібних проєктів | ☐ | х |
| - Частково, маємо обмежений досвід | ☐ | х |
| - Ні, це перший подібний проєкт | ☐ | х |
| 3. Визначте які компетенції/експертиза, що необхідні для успішної підготовки та реалізації проєкту, потребують посилення за рахунок залучення незалежних експертів чи консультантів |  | Зазначте, в яких напрямах потрібне залучення зовнішніх експертів або консультантів |
| - Стратегічне обгрунтування - аналіз стратегічної доцільності проєкту | ☐ |  |
| - Стратегічне обгрунтування - аналіз попиту | ☐ |  |
| - Стратегічне обгрунтування - аналіз відповідності ЦСР | ☐ |  |
| - Економічне обгрунтування - економічний аналіз | ☐ |  |
| - Економічне обгрунтування - екологічна експертиза | ☐ |  |
| - Економічне обгрунтування - соціальний та гендерний аналіз | ☐ |  |
| - Економічне обгрунтування - технічна експертиза | ☐ |  |
| - Комерційне обгрунтування - аналіз ринкового середовища | ☐ |  |
| - Комерційне обгрунтування - аналіз доступних варіантів закупівель | ☐ |  |
| - Фінансове обгунтування - фінансовий аналіз | ☐ |  |
| - Управління проєктом - юридичний супровід | ☐ |  |
| - Управління проєктом - комунікація зі стейкхолдерами | ☐ |  |
| - Управління проєктом - робота з міжнародними фінансовими організаціями (МФО) | ☐ |  |
| - Управління проєктом - консультації з громадськістю | ☐ |  |
| - Управління проєктом - управління ризиками | ☐ |  |
| 4. Чи є розуміння, де знайти відповідних експертів та консультантів? |  | х |
| - Так, вже ведуться переговори | ☐ | х |
| - Частково, розглядаємо варіанти | ☐ | х |
| - Ні, потрібна допомога | ☐ | х |

Залучення зацікавлених сторін (повне ТЕО):

Надайте відповідь на питання щодо громадських слухань. В разі відповіді “Так” ☒, надайте відповіді на додаткові запитання

| Питання | Відповідь на питання |
| --- | --- |
| Чи передбачено громадські слухання? | ☐ |

Як саме залучаються / будуть залучатися зацікавлені сторони?

| Питання | Відповідь на питання |
| --- | --- |
| Публічні консультації | ☐ |
| Громадські слухання | ☐ |
| Онлайн-опитування | ☐ |
| Фокус-групи | ☐ |
| Зустрічі з місцевими органами влади | ☐ |
| Інформування через засоби масової інформації | ☐ |
| Інші доступні способи комунікації | ☐ |

Оцінка ризиків проєкту:

Це потенційні події або умови, які можуть негативно вплинути на проєкт

| Тип ризику | Назва ризику | Ймовірність Оцінка ймовірності настання небажаної або негативної події, яка визначає, наскільки можливо, що певний ризик матеріалізується. | Ступінь впливу Показник, який відображає рівень загрози, пов'язаної з конкретним ризиком | Стратегія План або набір методів, які використовуються для управління ризиками | Заходи з пом’якшення наслідків |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технічний |  | Низька / середня / висока | незначний / прийнятний / критичний | уникнення / зменшення / передача / прийняття |  |
| Фінансовий |  | Низька / середня / висока | незначний / прийнятний / критичний | уникнення / зменшення / передача / прийняття |  |
| Економічний |  | Низька / середня / висока | незначний / прийнятний / критичний | уникнення / зменшення / передача / прийняття |  |
| Політичний |  | Низька / середня / висока | незначний / прийнятний / критичний | уникнення / зменшення / передача / прийняття |  |
| Соціальний |  | Низька / середня / висока | незначний / прийнятний / критичний | уникнення / зменшення / передача / прийняття |  |
| Ринковий |  | Низька / середня / висока | незначний / прийнятний / критичний | уникнення / зменшення / передача / прийняття |  |
| Операційний |  | Низька / середня / висока | незначний / прийнятний / критичний | уникнення / зменшення / передача / прийняття |  |
| Екологічний |  | Низька / середня / висока | незначний / прийнятний / критичний | уникнення / зменшення / передача / прийняття |  |
| Інший |  | Низька / середня / висока | незначний / прийнятний / критичний | уникнення / зменшення / передача / прийняття |  |

Результати економічного аналізу проєкту (повне ТЕО):

Додайте документ,в якому надано відповідні розрахунки, та заповніть поля, які коротко описують дані цього аналізу

Завантажити документ

Надайте результати проведеного економічного аналізу попереднього/попередніх технічних рішень згідно з обраною методологією, відповідно до методичних рекомендацій, затверджених Мінекономіки (аналіз витрат і вигод, аналіз ефективності витрат).

| Опис соціальних вигод та витрат |  |
| --- | --- |
| Опис екологічних вигод та витрат |  |
| Опис непрямих вигод та витрат |  |

Потреба в програмі для підготовки проєктів (PPF):

Програми підготовки проєктів (Project Preparation Facilities, PPF) – це спеціалізовані механізми або інституції, які надають технічну, методологічну чи фінансову підтримку на ранніх етапах розробки публічних інвестиційних проєктів. Ви можете зазначити, що ваш проєкт потребує допомоги з боку PPF у випадках, якщо потрібна допомога на етапах підготовки проєкту до реалізації або є потреба в оновленні документації.

Оберіть відповідь на запитання, проставивши позначку ☒

| Питання | Відповідь на питання | Обґрунтування |
| --- | --- | --- |
| 1. Чи є діюча співпраця або підтримка в рамках міжнародної технічної допомоги (МТД) або з боку інших донорських чи урядових структур? |  |  |
| - Так | ☐ | Необхідно підтвердження |
| - Ні | ☐ |  |
| 2. Чи потребує проєкт допомоги в підготовці з боку програм підготовки проєктів (PPF)? |  |  |
| - Так, доопрацювання наявної документації щодо підготовки попереднього техніко-економічного обґрунтування | ☐ | х |
| - Так, актуалізація наявної документації щодо підготовки техніко-економічного обґрунтування | ☐ | х |
| - Так, актуалізація наявної документації щодо підготовки проєктно-кошторисної документації (ПКД) | ☐ | х |
| - Так, розробка повного техніко-економічного обґрунтування | ☐ | х |
| - Так, розробка проєктно-кошторисної документації (ПКД) | ☐ | х |
| - Так, інше (з обов’язковою можливістю опису конкретної форми допомоги/документу) | ☐ | Необхідно підтвердження |

*Внесення інформації до форми передбачає надання ініціатором проекту відповідей на питання та заповнення блоків, що сформовані з урахуванням вимог Порядку підготовки публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року № 527 «Деякі питання управління публічними інвестиціями» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2025 року № 1049).

Перелік та формат відображення інформації в зазначених блоках формуються відповідно до особливостей проекту.

З метою оптимізації візуалізації даних та забезпечення зручності користувацького інтерфейсу у Єдиній інформаційній системі терміни та формулювання можуть відображатись із застосуванням абревіатур та скорочень, якщо таке відображення не змінює змісту інформації.

Додаток 4

до Порядку підготовки публічних

інвестиційних проєктів та програм

публічних інвестицій

Бучанської міської територіальної громади

ПОГОДЖЕНО

Ініціатором програми ___________________

Посада, ПІП

«____»_________________20___р.

### Форма*

### програми публічних інвестицій

| Назва програми публічних інвестицій (далі – програма) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Унікальний ідентифікатор пронрами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Найменування ініціатора програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ) ініціатора програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) |  |  |  |  | Посада |  | Номер телефону |  |  | Адреса електронної пошти |  |
| Керівник програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальна особа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Загальна інформація |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Короткий опис програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Географія впливу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назва галузі (сектору) публічного інвестування, до якого відноситься програма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назва підсектору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назва напряму публічного інвестування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерії відповідності напряму публічного інвестування: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текст питання |  |  |  |  | Відповідь |  |  |  | Обгрунтування |  |  |  |  |
| Критерій 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерій 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольні питання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текст питання |  |  |  |  | Відповідь |  |  |  | Обгрунтування |  |  |  |  |
| Контрольне питання 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольне питання 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Орієнтовна загальна вартість програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічне обґрунтування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проблематика та мета програми |  |  |  |  | Мета |  |  | Обрання категорії мети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Проблематика |  |  | Поточний стан, опис проблем та потреб для їх вирішення |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна доцільність програми |  |  |  |  | Сектор та напрям інвестування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цілі програми в контексті обраного напряму інвестування: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назва цілі програми |  |  |  | Базове значення |  |  |  |  | Цільове значення |  |  | Одиниця виміру |  |  |
| Власні цілі програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назва цілі програми |  |  |  | Базове значення |  |  |  |  | Цільове значення |  |  | Одиниця виміру |  |  |
| Відповідність наскрізним цілям |  |  |  |  | Відповідність наскрізним цілям здійснення публічних інвестицій |  |  | Описово зазначити як проєкт впливає на наскрізні цілі: енергоефективність, гендерна рівність, безбар’єрність, зміни клімату. |  |  |  |  |  |  |
| Цілям сталого розвитку |  |  |  |  | Цілям сталого розвитку |  |  | Описово зазначити відповідність Цілям сталого розвитку |  |  |  |  |  |  |
| Економічне обґрунтування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Економічний аналіз |  |  |  |  | Економічна доцільність програми |  |  | Відповіді на питання з чеклиста щодо економічної доцільності програми та обгрунтування економічної доцільності |  |  |  |  |  |  |
| Компоненти програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назва компонента 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опис обґрунтування компонента 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Орієнтовна вартість компонента 1 (сума, грн) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Найменування та ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України виконавця компонента 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назва компонента n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опис обґрунтування компонента n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Орієнтовна вартість компонента n (сума, грн) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Найменування та ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України виконавця компонента n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фінансове обґрунтування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Орієнтовна загальна вартість всіх компонентів (сума, грн) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Назва компонента |  | Вартість компонента (сума, грн) |  |  | Період (рік) |  |
| Компонент 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компонент n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опис додаткових витрат пов’язаних з підготовкою та реалізацією програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сума, грн |  |  | Період (рік) |  |
| Опис обґрунтування вартості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Механізми фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обрати механізм |  |  | Відсоток покриття, % |  |  |  |  |  |  |
| Джерела та механізми фінансового забезпечення реалізації програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Описати які потенційні джерела фінансування можуть бути залучені на підставі попередніх домовленостей або намірів співпраці (за їх наявності)? |  |  |  |  | Здійснити аналіз потенційних механізмів фінансування відповідно до Методики Мінфіну (Наказ Мінфіну №131 від 28.02.2025) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завантажити фінансове обґрунтування обраних джерел та механізмів фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управлінське обґрунтування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підходи до включення проєктів в програму |  |  |  |  | Підходи та критерії до ініціаторів проєктів, які можуть бути включені в програму |  |  | Підвантаження документу, що містить інформацію про: 1) Підходи та критерії до ініціаторів проєктів, які можуть бути включені в програму 2) Підходи та критерії до проєктів, які можуть бути включені в програму 3) Підходи та критерії до пріоритезації проєктів в програмі |  |  |  |  |  |  |
| Організаційні заходи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Загальний термін реалізації програми (роки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назва етапів реалізації програми |  |  |  |  |  |  |  |  | Період (місяці) |  |  |  |  |  |
| Оцінка ризиків програми: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип ризику |  | Назва ризику |  |  |  |  | Ймовірність |  | Ступінь впливу |  | Заходи контролю, спрямовані на зменшення ймовірності настання ризику |  |  | Заходи з пом’якшення наслідків |

*Внесення інформації до форми передбачає надання ініціатором програми відповідей на питання та заповнення блоків, що сформовані з урахуванням вимог Порядку підготовки публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року № 527 «Деякі питання управління публічними інвестиціями» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2025 року № 1049).

Перелік та формат відображення інформації в зазначених блоках формуються відповідно до особливостей програми.

З метою оптимізації візуалізації даних та забезпечення зручності користувацького інтерфейсу у Єдиній інформаційній системі терміни та формулювання можуть відображатись із застосуванням абревіатур та скорочень, якщо таке відображення не змінює змісту інформації.

Додаток 5
до Порядку підготовки публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій

Бучанської міської територіальної громади

Зміст

попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування та інвестиційного техніко-економічного обґрунтування публічного інвестиційного проєкту

| Зміст попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування публічного інвестиційного проєкту | Зміст інвестиційного техніко-економічного обґрунтування публічного інвестиційного проєкту |  |
| --- | --- | --- |
|  | прогнозована загальна вартість проєкту не перевищує 50 млн. гривень | прогнозована загальна вартість проєкту перевищує 50 млн. гривень |
| 1. Стратегічне обґрунтування, що включає: |  |  |
| 1) проведення аналізу проєкту на відповідність цілям та завданням стратегічних документів, документів стратегічного планування відповідного рівня; визначення напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі), з яким пов’язаний проєкт 2) проведення аналізу проблеми (потреби), на розв’язання якої спрямований проєкт, її параметрів, обґрунтування необхідності розв’язання проблеми (задоволення потреби) шляхом реалізації проєкту, основні заходи, спрямовані на її розв’язання 3) підтвердження відповідності мети проєкту напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі) 4) забезпечення відповідності цілей проєкту цільовим показникам напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі) та наскрізним стратегічним цілям здійснення публічних інвестицій |  | 1) перегляд та підтвердження стратегічного обґрунтування проєкту, підготовленого в рамках попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування публічного інвестиційного проєкту |
| 2. Економічне обґрунтування, що включає: |  |  |
| 1) проведення аналізу можливих технічних рішень із забезпеченням орієнтовної оцінки економічних витрат, переваг, недоліків та ризиків для кожного варіанта технічного рішення, відповідності цілям проєкту 2) визначення попередніх технічних рішень за результатами аналізу можливих технічних рішень разом з обґрунтуванням прогнозованої вартості проєкту, зокрема шляхом аналізу проєктів-аналогів 3) базовий аналіз впливу проєкту на навколишнє природне середовище та зміну клімату, проведений з урахуванням методичних рекомендацій, затверджених Мінекономіки 4) підготовку плану реалізації проєкту з визначенням орієнтовної тривалості його підготовки та реалізації | 1) проведення аналізу та визначення остаточного технічного рішення за результатами економічного аналізу попередніх технічних рішень, проведеного за обраною методологією, з урахуванням методичних рекомендацій, затверджених Мінекономіки (аналіз ефективності витрат, аналіз найменших витрат) | 1) проведення аналізу та визначення можливого остаточного технічного рішення за результатами економічного аналізу попередніх технічних рішень, проведеного за обраною методологією, з урахуванням методичних рекомендацій, затверджених Мінекономіки (аналіз витрат і вигод, аналіз ефективності витрат, аналіз найменших витрат, багатокритеріальний аналіз) |
|  | 2) проведення деталізованого опису основних компонентів проєкту, включаючи їх функціональне призначення, очікувані результати та орієнтовну вартість кожного компонента | 2) проведення деталізованого опису основних компонентів проєкту, включаючи їх функціональне призначення, очікувані результати та орієнтовну вартість кожного компонента |
|  |  | 3) оцінку впливу на довкілля та соціальну сферу для попередніх технічних рішень (або обґрунтування, чому така оцінка не є доцільною або юридично необхідною процедурою) |
|  |  | 4) проведення аналізу впливу проєкту на навколишнє природне середовище та зміну клімату, включаючи заходи з охорони навколишнього природного середовища, із зменшення викидів парникових газів та адаптацію до змін клімату, що сприятиме сталому розвитку та збереженню природних ресурсів 5) проведення аналізу чутливості до змін основних параметрів проєкту для виявлення критичних змінних та оцінки ризиків, пов’язаних з їх змінами (для масштабних проєктів) |
| 3. Комерційне обґрунтування, що включає: |  |  |
| 1) попередню оцінку ринку постачальників та підрядників, а також аналіз доступних варіантів закупівель для попередніх технічних рішень |  | 1) визначення та обґрунтування стратегії закупівель для технічного рішення 2) проведення попереднього залучення ринку |
| 4. Фінансове обґрунтування, що включає: |  |  |
| 1) визначення загальних обсягів витрат, необхідних для підготовки та реалізації проєкту, з урахуванням методики, затвердженої Мінфіном, та порівняння вартості аналогічних проєктів | 1) формування загальної вартості проєкту з урахуванням всіх категорій витрат, а також орієнтовних середньорічних витрат на експлуатацію і утримання | 1) формування загальної вартості проєкту з урахуванням всіх категорій витрат, а також орієнтовних середньорічних витрат на експлуатацію і утримання |
| 2) визначення можливих механізмів фінансового забезпечення та потенційних джерел фінансування проєкту | 2) уточнення потенційних джерел фінансування проєкту та їх співвідношення; фінансовий аналіз проєкту, що включає аналіз фінансової стійкості проєкту, фінансової окупності інвестицій тощо | 2) уточнення потенційних джерел фінансування проєкту та їх співвідношення |
| 3) проведення аналізу доступності послуг для споживачів, зокрема цінову доступність (спроможність оплачувати встановлені тарифи), — для проєктів, що передбачають надання платних послуг та встановлення тарифів на такі послуги |  | 3) проведення аналізу доступності послуг для споживачів, зокрема цінову доступність (спроможність оплачувати встановлені тарифи), — для проєктів, що передбачають надання платних послуг та встановлення тарифів на такі послуги |
| 4) проведення аналізу отримання доходу (якщо він передбачається) з прогнозами надходжень від реалізації проєкту |  | 4) проведення аналізу отримання доходу (якщо він передбачається) з прогнозами надходжень від реалізації проєкту |
| 5) оцінку придатності проєкту для державно-приватного партнерства (у випадку якщо бажаним варіантом обрано реалізацію шляхом державно-приватного партнерства) |  | 5) фінансовий аналіз проєкту, що включає аналіз фінансової стійкості проєкту, фінансової окупності інвестицій тощо |
| 6) проведення аналізу самоокупності проєкту з урахуванням реальної ставки дисконтування, доведеної інструктивним листом Мінекономіки (розміщується на офіційному веб-сайті (веб-порталі) Мінекономіки) до ініціаторів проєктів або іншої ставки дисконтування, до якої додається обґрунтування та формула розрахунку |  | 6) проведення аналізу самоокупності проєкту з урахуванням реальної ставки дисконтування, доведеної інструктивним листом Мінекономіки (розміщується на офіційному веб-сайті (веб-порталі) Мінекономіки) до ініціаторів проєктів або іншої ставки дисконтування, до якої додається обґрунтування та формула розрахунку |
| 7) оцінку фінансового стану потенційного бенефіціара проєкту відповідно до Порядку проведення оцінки фінансового стану потенційного бенефіціара інвестиційного проєкту, реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності, а також визначення виду забезпечення для обслуговування та погашення позики, наданої за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, обслуговування якої здійснюватиметься за рахунок коштів бенефіціара, затвердженого наказом Мінфіну від 14 липня 2016 р. № 616 (для проєкту, реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності) |  | 7) оцінку фінансового стану потенційного бенефіціара відповідно до Порядку проведення оцінки фінансового стану (для проєкту, реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності) 8) визначення ризиків, які можуть вплинути на фінансування проєкту, зокрема затримки фінансування, зміни в ринкових умовах або непередбачені витрати, а також розроблення детального плану управління ризиками на випадок непередбачуваних ситуацій, який включатиме опис заходів щодо запобігання виникненню ризиків, опис дій на випадок настання ризикової події, розрахунок необхідних резервів для покриття можливих збитків, визначення відповідальних осіб за здійснення заходів з управління ризиками |
| 5. Управлінське обґрунтування, що включає: |  |  |
| 1) проведення аналізу необхідних компетенцій для якісної підготовки та реалізації проєкту, включаючи визначення ключових функцій, необхідних навичок та досвіду, а також потреби у залученні незалежних експертів та консультантів різного профілю | 1) формування плану реалізації проєкту з визначенням послідовності дій та графіка його реалізації | 1) формування команди управління проєктом, включаючи залучених незалежних експертних організацій, експертів та консультантів різного профілю |
| 2) визначення потенційних ризиків, пов’язаних з підготовкою проєкту (включаючи економічні, екологічні, соціальні тощо) | 2) розроблення плану залучення заінтересованих сторін із фіксацією результатів проведеної роботи | 2) формування плану реалізації проєкту з визначенням послідовності дій та графіка його реалізації |
| 3) інформацію щодо потреби у залученні програм для підготовки проєктів з метою підготовки проєкту або програми до стадії реалізації | 3) інформацію щодо потреби у залученні програм для підготовки проєктів з метою підготовки проєкту або програми до стадії реалізації | 3) розроблення плану залучення заінтересованих сторін із фіксацією результатів проведеної роботи |
| 4) інформацію щодо виду допомоги з підготовки проєкту або програми, яка може бути надана програмами для підготовки проєктів | 4) інформацію щодо виду допомоги з підготовки проєкту або програми, яка може бути надана програмами для підготовки проєктів | 4) визначення основних ризиків, обмежень та залежностей, які можуть впливати на успішну реалізацію проєкту (включаючи економічні, екологічні, соціальні тощо) 5) визначення заходів контролю, спрямованих на зменшення ймовірності настання ризику, та заходів з пом’якшення наслідків 6) інформацію щодо потреби у залученні програм для підготовки проєктів з метою підготовки проєкту або програми до стадії реалізації 7) інформацію щодо виду допомоги з підготовки проєкту або програми, яка може бути надана програмами для підготовки проєктів |

Додаток

до проєкту рішення виконавчого комітету

Бучанської міської ради

від 17.04.2026 № 484

ПОРЯДОК

оцінки публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій

Бучанської міської територіальної громади

- Цей Порядок визначає процедуру проведення оцінки публічних інвестиційних проєктів (далі — проєкти) та програм публічних інвестицій (далі — програми) Бучанської міської територіальної громади, крім проєктів, реалізація яких здійснюється на умовах державно-приватного партнерства.

Аналіз (зокрема оцінка) проєктів, реалізація яких здійснюється на умовах державно-приватного партнерства, визначається Порядком проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 р. № 384 “Деякі питання організації здійснення державно- приватного партнерства”.

- У цьому Порядку під терміном “оцінка відповідності (скринінг)” розуміється автоматизований процес перевірки проєктів та програм на відповідність критеріям напряму публічного інвестування відповідної галузі (сектору), визначеним відповідно до галузевих (секторальних) стратегій, що проводиться за допомогою програмних засобів Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проєктами (далі — Єдина інформаційна система).

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України, Законах України “Про засади державної регіональної політики”, “Про публічні електронні реєстри”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про оцінку впливу на довкілля”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги”, Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Бучанської міської територіальної громади від 17.04.2026 №__, Порядку розподілу коштів державного бюджету на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р. № 232 “Деякі питання розподілу публічних інвестицій”, та інших нормативно-правових актах.

- Оцінка проєктів на  передінвестиційному дослідженні етапу підготовки проєктів на місцевому рівні включає:

оцінку відповідності (скринінг);

галузеву (секторальну) експертну оцінку;

експертну оцінку.

- Оцінка програм на етапі підготовки на місцевому рівні включає:

оцінку відповідності (скринінг);

галузеву (секторальну) експертну оцінку;

експертну оцінку.

- Оцінка відповідності (скринінг) передбачає, що у разі підтвердження відповідності проєктів та програм критеріям напряму публічного інвестування відповідної галузі (сектору) проєкти та програми надсилаються на проведення галузевої (секторальної) оцінки, у разі підтвердження невідповідності такі проєкти та програми не надсилаються на галузеву (секторальну) оцінку.

Про результати проведення оцінки відповідності (скринінгу) ініціаторам проєктів та програм повідомляється за допомогою програмних засобів Єдиної інформаційної системи у день формування таких результатів у системі.

- Суб’єкти проведення галузевої (секторальної) оцінки та експертної оцінки проєкту та програми, визначені пунктами 10 та 14 цього Порядку, здійснюють оцінку проєкту та програм шляхом надання відповідних обґрунтувань та відповідей на питання, визначені у чек-листах, наведених у додатку.

- Галузева (секторальна) оцінка проєкту передбачає здійснення аналізу стратегічного, економічного, комерційного, фінансового та управлінського обґрунтування:

попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проєкту - для проєкту, прогнозована загальна вартість якого перевищує 50 млн. гривень та який потребує фінансування з державного (місцевого) бюджету на підготовку інвестиційного техніко-економічного обґрунтування;

попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проєкту та інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проєкту - для проєкту, прогнозована загальна вартість якого перевищує 50 млн. гривень та який не потребуває фінансування з державного (місцевого) бюджету на підготовку інвестиційного техніко-економічного обґрунтування;

попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проєкту та інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проєкту - для проєкту, прогнозована загальна вартість якого не перевищує 50 млн. гривень.

У разі коли за результатами аналізу стратегічного обґрунтування проєктів, передбачених абзацами другим - четвертим цього пункту, виявлено невідповідність проєкту цілям та завданням стратегічних документів місцевого планування, цілям напряму публічного інвестування відповідної галузі (сектору) та цілей проєкту критеріям напряму публічного інвестування відповідної галузі (сектору), такі проєкти не можуть бути включені до галузевого (секторального) проєктного портфеля та підлягають відхиленню.

- Галузева (секторальна) оцінка інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проєкту, прогнозована загальна вартість якого перевищує 50 млн. гривень та для якого підготовлено попереднє інвестиційне техніко-економічне обґрунтування, передбачає перегляд та підтвердження стратегічного обґрунтування проєкту, підготовленого в рамках попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування та здійснення аналізу економічного, комерційного, фінансового та управлінського обґрунтування.

- Галузева (секторальна) оцінка програми передбачає здійснення аналізу стратегічного, економічного, фінансового та управлінського обґрунтування.

У разі коли за результатами аналізу стратегічного обґрунтування програми виявлено невідповідність програми цілям та завданням стратегічних документів місцевого планування, така програма не може бути включена до галузевого (секторального) проєктного портфеля на місцевому рівні та підлягає відхиленню.

- Галузева (секторальна) оцінка проєкту та програми на місцевому рівні проводиться визначеним відповідальним галузевим (секторальним) виконавчім органом або структурним підрозділом Бучанської міської ради, відповідальним у межах Бучанської міської територіальної громади за реалізацію державної політики у відповідній галузі (секторі).

Під час проведення галузевої (секторальної) оцінки проєктів та програм на місцевому рівні відповідальні галузеві (секторальниі) виконавчі органи  або структурні підрозділи, що проводять таку оцінку, вживають належних заходів для розмежування функцій і повноважень з ініціювання/підготовки та оцінки таких проєктів та програм з метою запобігання потенційному конфлікту інтересів.

- Відповідальний галузевий (секторальний) виконавчий орган або сструктурний підрозділ не рідше ніж один раз на квартал проводить галузеву (секторальну) оцінку проєктів та програм, за результатами якої автоматично програмними засобами Єдиної інформаційної системи формується:

- перелік проєктів та програм, включених до галузевого (секторального) проєктного портфеля Бучанської міської територіальної громади;

- перелік відхилених проєктів та програм.

- Галузевий (секторальний) виконавчий орган або структурний підрозділ, відповідальний за формування галузевого (секторального) проєктного портфеля Бучанської міської територіальної громади протягом 10 календарних днів з дня доведення в установленому порядку інформації про початок формування єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Бучанської міської територіальної громади приймає рішення про подання проєкту та програми, які включені до галузевого (секторального) проєктного портфеля Бучанської міської територіальної громади, на експертну оцінку.

- На місцевому рівні експертна оцінка проводиться відповідно до переліку питань експертного оцінювання, згрупованими за профілями, експертну оцінку проводять:

- Профіль «Економіка» – відділ економічного розвитку та інвестицій;

- Профіль «Регіональний розвиток» - відділ економічного розвитку та інвестицій;

- Профіль «Фінанси» – Фінансове управління.

Під час проведення експертної оцінки проєкту та програми на місцевому рівні галузеві (секторальні) виконавчі органи та структурні підрозділи, що проводять таку оцінку,  вживають належних заходів для розмежування функцій і повноважень з ініціювання/підготовки та оцінки таких проєктів та програм з метою запобігання потенційному конфлікту інтересів.

- Експертна оцінка проєкту на місцевому рівні передбачає проведення перевірки стратегічного, економічного, фінансового, комерційного та управлінського обґрунтування проєкту.

Експертна оцінка програми на місцевому рівні передбачає проведення перевірки стратегічного, економічного, фінансового та управлінського обґрунтування програми.

Експертна оцінка на місцевому рівні для масштабних проєктів передбачає додаткове проведення відповідальними (секторальними) виконавчими органами та структурними підрозділами перевірки та оцінки проведеного ініціатором проєкту аналізу витрат і вигод проєкту.

- Експертна оцінка проєкту передбачає проведення перевірки:

попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проєкту (стратегічне, економічне, комерційне, фінансове та управлінське обґрунтування) - для проєкту, прогнозована загальна вартість якого перевищує 50 млн. гривень та який потребує фінансування з державного (місцевого) бюджету на підготовку інвестиційного техніко-економічного обґрунтування;

інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проєкту (стратегічне, економічне, комерційне, фінансове та управлінське обґрунтування) - для проєкту, прогнозована загальна вартість якого перевищує 50 млн. гривень та який потребує фінансування з державного (місцевого) бюджету на підготовку інвестиційного техніко-економічного обґрунтування;

попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проєкту (стратегічне, економічне, комерційне, фінансове та управлінське обґрунтування) та інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проєкту (стратегічне, економічне, комерційне, фінансове та управлінське обґрунтування) - для проєкту, прогнозована загальна вартість якого перевищує 50 млн. гривень та який не потребує фінансування з державного (місцевого) бюджету на підготовку інвестиційного техніко-економічного обґрунтування;

попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проєкту (стратегічне, економічне, комерційне, фінансове та управлінське обґрунтування) та інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проєкту (економічне, фінансове, комерційне та управлінське обґрунтування) - для проєкту, прогнозована загальна вартість якого не перевищує 50 млн. гривень.

У разі коли за результатами аналізу стратегічного обґрунтування проєкту, передбаченого абзацами другим, четвертим та п’ятим цього пункту, виявлено невідповідність проєкту цілям та завданням стратегічних документів місцевого планування, цілям основного напряму публічного інвестування відповідної галузі (сектору) та цілей проєкту критеріям основного напряму публічного інвестування відповідної галузі (сектору), такий проєкт не може бути включеним до єдиного проєктного портфеля Бучанської міської територіальної громади та підлягає відхиленню.

У разі встановлення за результатами аналізу фінансового обґрунтування проєкту, передбаченого абзацами другим - п’ятим цього пункту, неврахування методики, затвердженої Мінфіном, під час розрахунку орієнтовної вартості проєкту, зокрема в частині визначення обсягів витрат для підготовки, реалізації, експлуатації і завершення проєкту та/або формування (розрахунку) детального кошторису з урахуванням усіх категорій витрат, необхідних для реалізації проєкту, такий проєкт підлягає подальшій оцінці, проте не може бути включеним до єдиного проєктного портфеля Бучанської міської територіальної громади та підлягає відхиленню.

- Експертна оцінка програми передбачає проведення перевірки стратегічного, економічного, фінансового та управлінського обґрунтування програми.

У разі коли під час проведення експертної оцінки програми встановлено, що орієнтовна вартість програми не визначена та/або програма не відповідає цілям та завданням стратегічних документів місцевого планування, така програма не може бути включена до єдиного проєктного портфеля Бучанської міської територіальної громади, проте підлягає подальшій оцінці.

- За результатами експертної оцінки на місцевому рівні програмними засобами Єдиної інформаційної системи автоматично формуються:

перелік проєктів та програм, що пройшли експертну оцінку;

перелік проєктів та програм, що відхилені з підстав, визначених цим Порядком.

- Відділ економічного розвитку та інвестицій, відповідальний за формування єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Бучанської міської територіальної громади, у п’ятиденний строк подає до Місцевої інвестиційної ради перелік проєктів та програм, що пройшли оцінку для прийняття рішення про їх включення до єдиного проєктного портфеля Бучанської міської територіальної громади.

- У п’ятиденний строк з дати прийняття Місцевою інвестиційною радою рішення про включення проєктів/програм до єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Бучанської міської територіальної громади відділ економічного розвитку та інвестицій забезпечує внесення інформації щодо таких проєктів/програм до Єдиної інформаційної системи.

Керуючий справами				              Дмитро ГАПЧЕНКО

Начальник відділу

економічного розвитку та інвестицій	              Тетяна ЛІПІНСЬКА

Додаток

до Порядку оцінки публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій

Бучанської міської територіальної громади

ЧЕК-ЛИСТ 1

для галузевої (секторальної) оцінки та експертної оцінки попереднього техніко-економічного обґрунтування

публічного інвестиційного проєкту

Бучанської міської територіальної громади

|  | Питання | Результат оцінки | Ступінь готовності проєкту | Обґрунтування* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стратегічне обґрунтування |  |  |  |
| 1. | Чи відповідає проєкт цілям та завданням програмних документів і документів стратегічного планування Бучанської міської територіальної громади? | так/ні | бали не нараховуються |  |
| 2. | Чи забезпечується відповідність цілей проєкту цілям напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі) | так/ні | бали не нараховуються |  |
| 3. | Чи забезпечується відповідність цілей проєкту критеріям напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі) | так/ні | бали не нараховуються |  |
| 4. | Чи відповідають цілі проєкту всім цілям та критеріям напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі): ціль 1 ціль 2 ціль n | так, відповідає цілям та пріоритетам Державної стратегії регіонального розвитку/так, відповідає цілям та пріоритетам регіональної стратегії/так, відповідає цілям та пріоритетам стратегії розвитку територіальної громади/ні, не відповідає/не застосовується | не більше 5 |  |
| 5. | Чи відповідає проєкт документам стратегічного планування державної регіональної політики | так, відповідає цілям та пріоритетам Державної стратегії регіонального розвитку/так, відповідає цілям та пріоритетам регіональної стратегії/так, відповідає цілям та пріоритетам стратегії розвитку територіальної громади/ні, не відповідає/не застосовується | 10/5/3/0/10 |  |
| 6. | Чи достатньо обґрунтована проблема (потреба), на розв’язання якої спрямований проєкт | так/частково/ні | 10/5/3/0/10 |  |
| 7. | Чи достатньо обґрунтовано необхідність вирішення цієї проблеми (потреби) через реалізацію проєкту | так/частково/ні | 2/1/0 |  |
| 8. | Чи якісно оцінено стан інфраструктури, включаючи аналіз можливих проблем та ризиків, пов’язаних з поточним станом, та необхідних дій, спрямованих на їх подолання | так/частково/ні | 2/1/0 |  |
| 9. | Чи забезпечується відповідність цілей проєкту наскрізним стратегічним цілям здійснення публічних інвестицій | так/частково/ні | 2/1/0 |  |
| 10. | Чи обґрунтовано вплив проєкту на сприяння досягненню цілей сталого розвитку ООН | так/ні | 2/0 |  |
|  | Економічне обґрунтування |  |  |  |
| 1. | Чи проведено аналіз можливих технічних рішень із забезпеченням орієнтовної оцінки економічних витрат, переваг, недоліків та ризиків для кожного варіанта технічного рішення? | так/частково/ні | 10/5/0 |  |
| 2. | Чи надано розрахунки та обґрунтування прогнозованої вартості проєкту, зокрема шляхом аналізу проєктів-аналогів? | так/ні | 7/0 |  |
| 3. | Чи проведено базову оцінку потенційного внеску проєкту у досягнення довкіллєвих та кліматичних цілей | так/ні | 4/0 |  |
| 4. | Чи проведено базовий аналіз відповідності проєкту принципу “Не завдавати істотної шкоди навколишньому природному середовищу та зміні клімату” | так/ні | 4/0 |  |
|  | Комерційне обґрунтування |  |  |  |
| 1. | Чи проводилась попередня оцінка ринку постачальників, підрядників та доступних варіантів закупівель для попередніх технічних рішень? | так/ні | 7/0 |  |
|  | Фінансове обґрунтування |  |  |  |
| 1. | Чи враховані під час розрахунку орієнтовної вартості проєкту методичні рекомендації, затверджені Мінфіном, зокрема в частині визначення обсягів витрат для підготовки, реалізації, експлуатації і завершення проєкту | так/ні | бали не нараховуються |  |
| 2. | Чи проведено аналіз потенційних джерел та механізмів фінансового забезпечення проєкту з урахуванням методики, затвердженої Мінфіном | так/частково/ні | 12/6/0 |  |
| 3. | Чи підтверджено придатність проєкту до державно-приватного партнерства відповідно до Порядку проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 р. № 384 “Деякі питання організації здійснення державно-приватного партнерства” (у разі якщо реалізацію проєкту заплановано здійснити шляхом державно-приватного партнерства) | так/ні/не застосовується | 5/0/5 |  |
| 4. | Чи передбачено за результатами проведеного аналізу отримання доходу, включно з прогнозами надходжень, зокрема до бюджету | так/ні/не застосовується | 5/0/5 |  |
| 5. | Чи проведено оцінку фінансового стану потенційного бенефіціара відповідно до Порядку проведення оцінки фінансового стану потенційного бенефіціара інвестиційного проєкту, реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності, а також визначення виду забезпечення для обслуговування та погашення позики, наданої за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, обслуговування якої здійснюватиметься за рахунок коштів бенефіціара, затвердженого наказом Мінфіну від 14 липня 2016 р. № 616 (для проєкту, реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності) | так/ні/не застосовується | 4/0/4 |  |
| 6. | Чи наявний аналіз доступності проєкту для споживачів, що підтверджує їх спроможність оплатити вартість/тариф за надання платних послуг (для проєкту, що передбачає оплату послуг споживачем) | так/ні/не застосовується | 4/0/4 |  |
|  | Управлінське обґрунтування |  |  |  |
| 7. | Чи має проєктна команда достатні компетенції, включаючи ключові функції, необхідні навички та досвід для належної підготовки і реалізації проєкту | так/частково/ні | 7/4/0 |  |
| 8. | Чи визначено потребу у залученні незалежних експертів та консультантів різного профілю | так/ні | 6/0 |  |
| 9. | Додаткові питання** |  |  |  |

ЧЕК-ЛИСТ 2

для галузевої (секторальної) експертної оцінки та експертної оцінки інвестиційного техніко-економічного обґрунтування публічних інвестиційних проєктів

Бучанської міської територіальної громади

|  | Питання |  | Результат оцінки | Ступінь готовності проєкту | Обґрунтування* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стратегічне обґрунтування |  |  |  |  |
| 1. | Чи підтверджено стратегічне обґрунтування проєкту, надане під час підготовки повного техніко-економічного обґрунтування? |  | так/ні | 25/0 |  |
|  | Економічне обґрунтування |  |  |  |  |
| 1. | Чи було проведено економічний аналіз попереднього/попередніх технічних рішень за відповідною методологією з урахуванням методичних рекомендацій, затверджених Мінекономіки |  | так/частково/ні | 5/3/0 |  |
| 2. | Чи надано деталізований опис основних компонентів проєкту із зазначенням їх функціонального призначення, очікуваних результатів та орієнтовної вартості кожного компоненту |  | так/частково/ні | 5/3/0 |  |
| 3. | Чи передбачено проєктом проведення оцінки впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” та чи була вона здійснена для обраного технічного рішення |  | так/ні/не застосовується | 2/0/2 |  |
| 4. | Чи проведено оцінку потенційного внеску проєкту у досягнення довкіллєвих та кліматичних цілей впродовж усього життєвого циклу, включно з, але не обмежуючись урахуванням специфіки будівництва, операційної діяльності, продуктів або сервісів, передбачених проєктом |  | так/ні | 2/0 |  |
| 5. | Чи проведено аналіз дотримання проєктом принципу “Не завдавати істотної шкоди навколишньому природному середовищу та зміні клімату” впродовж усього життєвого циклу, включно з, але не обмежуючись урахуванням специфіки будівництва, операційної діяльності, продуктів або сервісів, передбачених проєктом |  | так/ні | 2/0 |  |
| 6. | Чи було кількісно визначено викиди парникових газів (сфери охоплення 1—2) або їх скорочення, пов’язані з реалізацією проєкту протягом типового року та життєвого циклу |  | так/ні/не застосовується | 2/0/2 |  |
| 7. | Чи розроблено проєктно-кошторисну документацію для фінального технічного рішення |  | так/ні/не застосовується | 3/0/3 |  |
| 8. | Чи не призведе реалізація проєкту до необхідності відселення населення |  | так/ні | 1/0 |  |
| 9. | Чи не впливає проєкт негативно на культурну спадщину |  | так/ні | 1/0 |  |
| 10. | Чи проведено аналіз чутливості до змін основних параметрів проєкту для виявлення критичних змінних та оцінки ризиків, пов’язаних з їх змінами (для масштабних проєктів) |  | так/ні | 2/0 |  |
|  |  | Комерційне обґрунтування |  |  |  |
| 1. |  | Чи визначено та достатньо обґрунтовано стратегію закупівель для технічного рішення | так/ні | 3/0 |  |
| 2. |  | Чи проведено попереднє залучення та визначено рівень готовності ринку до реалізації подібного проєкту | так/ні | 3/0 |  |
|  |  | Фінансове обґрунтування |  |  |  |
| 1. |  | Чи сформовано (розраховано) детальний кошторис з урахуванням усіх категорій витрат, необхідних для реалізації проєкту, відповідно до методики, затвердженої Мінфіном ? | так/ні | бали не нараховуються |  |
| 2. |  | Чи проведено аналіз потенційних джерел та механізмів фінансового забезпечення проєкту з урахуванням методики, затвердженої Мінфіном | так/частково/ні | 12/6/0 |  |
| 3. |  | Чи проведено фінансовий аналіз проєкту та надано обґрунтування, що підтверджують його фінансові показники | так/ні | 14/0 |  |
| 4. |  | Чи проведено оцінку фінансового стану потенційного бенефіціара відповідно до Порядку проведення оцінки фінансового стану потенційного бенефіціара інвестиційного проєкту, реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності, а також визначення виду забезпечення для обслуговування та погашення позики, наданої за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, обслуговування якої здійснюватиметься за рахунок коштів бенефіціара, затвердженого наказом Мінфіну від 14 липня 2016 р. № 616 (для проєкту, реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності) | так/ні/не застосовується | 4/0/4 |  |
|  |  | Управлінське обґрунтування |  |  |  |
| 1. |  | Чи сформована компетентна команда управління проєктом (включаючи залучених незалежних експертних організацій, експертів та консультантів різного профілю)? | так/ні | 4/0 |  |
| 2. |  | Чи надано план реалізації проєкту з визначенням послідовності дій та графіка його реалізації | так/частково/ні | 4/2/0 |  |
| 3. |  | Чи передбачені проєктом заходи для залучення заінтересованих сторін | так/ні | 2/0 |  |
| 4. |  | Чи визначено основні ризики, обмеження та залежності, які можуть впливати на успішну реалізацію проєкту | так/ні | 2/0 |  |
| 5. |  | Чи визначені підходи до управління ризиками проєкту | так/ні | 2/0 |  |
| 6. |  | Додаткові питання** |  |  |  |

ЧЕК-ЛИСТ 3

для галузевої (секторальної) експертної оцінки та експертної оцінки попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування та інвестиційного техніко-економічного обґрунтування публічних інвестиційних проєктів більше 50 млн. гривень, які не потребують фінансування на підготовку

Бучанської міської територіальної громади

|  | Питання |  |  | Результат оцінки | Ступінь готовності проєкту | Обґрунтування* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стратегічне обґрунтування |  |  |  |  |  |
| 1. | Чи відповідає публічно інвестиційний проєкт (далі — проєкт) цілям та завданням стратегічних документів державного планування |  |  | так/ні | бали не нараховуються |  |
| 2. | Чи забезпечується відповідність цілей проєкту цілям напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі) |  |  | так/ні | бали не нараховуються |  |
| 3. | Чи забезпечується відповідність цілей проєкту критеріям напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі) |  |  | так/ні | бали не нараховуються |  |
| 4. | Чи відповідають цілі проєкту всім цілям та критеріям напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі): ціль 1 ціль 2 ціль n |  |  | так/ні | не більше 5 |  |
| 5. | Чи відповідає проєкт документам стратегічного планування державної регіональної політики |  |  | так, відповідає цілям та пріоритетам Державної стратегії регіонального розвитку/так, відповідає цілям та пріоритетам регіональної стратегії/так, відповідає цілям та пріоритетам стратегії розвитку територіальної громади/ні, не відповідає/не застосовується | 10/5/3/0/10 |  |
| 6. | Чи достатньо обґрунтована проблема (потреба), на розв’язання якої спрямований проєкт |  |  | так/частково/ні | 2/1/0 |  |
| 7. | Чи достатньо обґрунтовано необхідність вирішення цієї проблеми шляхом реалізації проєкту |  |  | так/частково/ні | 2/1/0 |  |
| 8. | Чи якісно оцінено стан інфраструктури, включаючи аналіз можливих проблем та ризиків, пов’язаних з поточним станом, та необхідних дій, спрямованих на їх подолання |  |  | так/частково/ні | 2/1/0 |  |
| 9. | Чи забезпечується відповідність цілей проєкту наскрізним стратегічним цілям здійснення публічних інвестицій |  |  | так/частково/ні | 2/1/0 |  |
| 10. | Чи обґрунтовано вплив проєкту на сприяння досягненню цілей сталого розвитку ООН |  |  | так/ні | 2/0 |  |
|  |  | Економічне обґрунтування |  |  |  |  |
| 1. |  | Чи було проведено економічний аналіз попереднього/попередніх технічних рішень за відповідною методологією з урахуванням методичних рекомендацій, затверджених Мінекономіки |  | так/частково/ні | 5/3/0 |  |
| 2. |  | Чи надано деталізований опис основних компонентів проєкту із зазначенням їх функціонального призначення, очікуваних результатів та орієнтовної вартості кожного компоненту |  | так/частково/ні | 5/3/0 |  |
| 3. |  | Чи передбачено проєктом проведення оцінки впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” та чи була вона здійснена для обраного технічного рішення |  | так/ні/не застосовується | 2/0/2 |  |
| 4. |  | Чи проведено оцінку потенційного внеску проєкту у досягнення довкіллєвих та кліматичних цілей впродовж усього життєвого циклу, включно з, але не обмежуючись урахуванням специфіки будівництва, операційної діяльності, продуктів або сервісів, передбачених проєктом |  | так/ні | 2/0 |  |
| 5. |  | Чи проведено аналіз дотримання проєктом принципу “Не завдавати істотної шкоди навколишньому природному середовищу та зміні клімату” впродовж усього життєвого циклу, включно з, але не обмежуючись урахуванням специфіки будівництва, операційної діяльності, продуктів або сервісів, передбачених проєктом |  | так/ні | 2/0 |  |
| 6. |  | Чи було кількісно визначено викиди парникових газів (сфери охоплення 1—2) або їх скорочення, пов’язані з реалізацією проєкту протягом типового року та життєвого циклу |  | так/ні/не застосовується | 2/0/2 |  |
| 7. |  | Чи розроблено проєктно-кошторисну документацію для фінального технічного рішення |  | так/ні/не застосовується | 3/0/3 |  |
| 8. |  | Чи не призведе реалізація проєкту до необхідності відселення населення |  | так/ні | 1/0 |  |
| 9. |  | Чи не впливає проєкт негативно на культурну спадщину |  | так/ні | 1/0 |  |
| 10. |  | Чи проведено аналіз чутливості до змін основних параметрів проєкту для виявлення критичних змінних та оцінки ризиків, пов’язаних з їх змінами (для масштабних проєктів) |  | так/ні | 2/0 |  |
|  |  |  | Комерційне обґрунтування |  |  |  |
| 1. |  |  | Чи визначено та достатньо обґрунтовано стратегію закупівель для технічного рішення | так/ні | 3/0 |  |
| 2. |  |  | Чи проведено попереднє залучення та визначено рівень готовності ринку до реалізації подібного проєкту | так/ні | 3/0 |  |
|  |  |  | Фінансове обґрунтування |  |  |  |
| 1. |  |  | Чи сформовано (розраховано) детальний кошторис з урахуванням усіх категорій витрат, необхідних для реалізації проєкту, відповідно до методики, затвердженої Мінфіном ? | так/ні | бали не нараховуються |  |
| 2. |  |  | Чи проведено аналіз потенційних джерел та механізмів фінансового забезпечення проєкту з урахуванням методики, затвердженої Мінфіном | так/частково/ні | 10/5/0 |  |
| 3. |  |  | Чи проведено фінансовий аналіз проєкту та надано обґрунтування, що підтверджують його фінансові показники | так/ні | 10/0 |  |
| 4. |  |  | Чи підтверджено придатність проєкту до державно-приватного партнерства відповідно до Порядку проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 р. № 384 “Деякі питання організації здійснення державно-приватного партнерства” (у разі якщо заплановано здійснити реалізацію проєкту на умовах державно-приватного партнерства) | так/ні/не застосовується | 3/0/3 |  |
| 5. |  |  | Чи передбачено за результатами проведеного аналізу отримання доходу, включно з прогнозами надходжень, зокрема до бюджету | так/ні/не застосовується | 3/0/3 |  |
| 6. |  |  | Чи проведено оцінку фінансового стану потенційного бенефіціара відповідно до Порядку проведення оцінки фінансового стану потенційного бенефіціара інвестиційного проєкту, реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності, а також визначення виду забезпечення для обслуговування та погашення позики, наданої за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, обслуговування якої здійснюватиметься за рахунок коштів бенефіціара, затвердженого наказом Мінфіну від 14 липня 2016 р. № 616 (для проєкту, реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності) | так/ні | 2/0 |  |
| 7. |  |  | Чи наявний аналіз цінової доступності проєкту для споживачів, що підтверджує їх спроможність оплатити вартість/тариф за надання платних послуг (для проєкту, що передбачає оплату послуг споживачем) | так/ні/не застосовується | 2/0/2 |  |
|  |  |  | Управлінське обґрунтування |  |  |  |
| 1. |  |  | Чи сформована компетентна команда управління проєктом (включаючи залучених незалежних експертних організацій, експертів та консультантів різного профілю)? | так/ні | 4/0 |  |
| 2. |  |  | Чи надано план реалізації проєкту з визначенням послідовності дій та графіка його реалізації | так/частково/ні | 4/2/0 |  |
| 3. |  |  | Чи передбачені проєктом заходи для залучення заінтересованих сторін | так/ні | 2/0 |  |
| 4. |  |  | Чи визначено основні ризики, обмеження та залежності, які можуть впливати на успішну реалізацію проєкту | так/ні | 2/0 |  |
| 5. |  |  | Чи визначені підходи до управління ризиками проєкту | так/ні | 2/0 |  |
| 6. |  |  | Додаткові питання** |  |  |  |

ЧЕК-ЛИСТ 4

для галузевої (секторальної) експертної оцінки та експертної оцінки попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування та інвестиційного техніко-економічного обґрунтування публічних інвестиційних проєктів менше 50 млн. гривень Бучанської міської територіальної громади

|  | Питання | Результат оцінки | Ступінь готовності проєкту | Обґрунтування* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стратегічне обґрунтування |  |  |  |
| 1. | Чи відповідає публічно інвестиційний проєкт (далі — проєкт) цілям та завданням стратегічних документів державного планування | так/ні | бали не нараховуються |  |
| 2. | Чи забезпечується відповідність цілей проєкту цілям напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі) | так/ні | бали не нараховуються |  |
| 3. | Чи забезпечується відповідність цілей проєкту критеріям напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі) | так/ні | бали не нараховуються |  |
| 4. | Чи відповідають цілі проєкту всім цілям та критеріям напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі): ціль 1 ціль 2 ціль n | так/ні | не більше 5 |  |
| 5. | Чи відповідає проєкт документам стратегічного планування державної регіональної політики | так, відповідає цілям та пріоритетам Державної стратегії регіонального розвитку/так, відповідає цілям та пріоритетам регіональної стратегії/так, відповідає цілям та пріоритетам стратегії розвитку територіальної громади/ні, не відповідає/не застосовується | 10/5/3/0 |  |
| 6. | Чи достатньо обґрунтована проблема (потреба), на розв’язання якої спрямований проєкт | так/частково/ні | 2/1/0 |  |
| 7. | Чи достатньо обґрунтовано необхідність вирішення цієї проблеми шляхом реалізації проєкту | так/частково/ні | 2/1/0 |  |
| 8. | Чи якісно оцінено стан інфраструктури, включаючи аналіз можливих проблем та ризиків, пов’язаних з поточним станом, та необхідних дій, спрямованих на їх подолання | так/частково/ні | 2/1/0 |  |
| 9. | Чи забезпечується відповідність цілей проєкту наскрізним стратегічним цілям здійснення публічних інвестицій | так/частково/ні | 2/1/0 |  |
| 10. | Чи обґрунтовано вплив проєкту на сприяння досягненню цілей сталого розвитку ООН | так/ні | 2/0 |  |
|  | Економічне обґрунтування |  |  |  |
| 1. | Чи проведено комплексний/детальний аналіз можливих технічних рішень із забезпеченням орієнтовної оцінки економічних витрат, переваг, недоліків та ризиків для кожного варіанта технічного рішення | так/частково/ні | 7/4/0 |  |
| 2. | Чи було проведено економічний аналіз попереднього/попередніх технічних рішень за відповідною методологією з урахуванням методичних рекомендацій, затверджених Мінекономіки | так/частково/ні | 4/2/0 |  |
| 3. | Чи надано деталізований опис основних компонентів проєкту із зазначенням їх функціонального призначення, очікуваних результатів та орієнтовної вартості кожного компоненту | так/частково/ні | 4/2/0 |  |
| 4. | Чи проведено базову оцінку потенційного внеску проєкту у досягнення довкіллєвих та кліматичних цілей | так /ні | 3/0 |  |
| 5. | Чи проведено базовий аналіз відповідності проєкту принципу “Не завдавати істотної шкоди навколишньому природному середовищу та зміні клімату” | так/ні | 3/0 |  |
| 6. | Чи розроблено проєктно-кошторисну документацію для фінального технічного рішення | так/ні/не застосовується | 2/0/2 |  |
| 7. | Чи не призведе реалізація проєкту до необхідності відселення населення | так/ні | 1/0 |  |
| 8. | Чи не впливає проєкт негативно на культурну спадщину | так/ні | 1/0 |  |
|  | Комерційне обґрунтування |  |  |  |
| 1. | Чи проводилася попередня оцінка ринку постачальників, підрядників та доступних варіантів закупівель для попереднього/попередніх технічних рішень | так/ні | 7/0 |  |
|  | Фінансове обґрунтування |  |  |  |
| 1. | Чи сформовано (розраховано) детальний кошторис з урахуванням усіх категорій витрат, необхідних для реалізації проєкту, відповідно до методики, затвердженої Мінфіном ? | так/ні | бали не нараховуються |  |
| 2. | Чи проведено фінансовий аналіз проєкту та надано обґрунтування, що підтверджують його фінансові показники | так/ні | 10/0 |  |
| 3. | Чи проведено аналіз потенційних джерел та механізмів фінансового забезпечення проєкту з урахуванням методики, затвердженої Мінфіном | так/частково/ні | 10/5/0 |  |
| 4. | Чи підтверджено придатність проєкту до державно-приватного партнерства відповідно до Порядку проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 р. № 384 “Деякі питання організації здійснення державно-приватного партнерства” (у разі якщо заплановано здійснити реалізацію проєкту на умовах державно-приватного партнерства) | так/ні/не застосовується | 3/0/3 |  |
| 5. | Чи передбачено за результатами проведеного аналізу отримання доходу, включно з прогнозами надходжень, зокрема до бюджету | так/ні/не застосовується | 3/0/3 |  |
| 6. | Чи проведено оцінку фінансового стану потенційного бенефіціара відповідно до Порядку проведення оцінки фінансового стану потенційного бенефіціара інвестиційного проєкту, реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності, а також визначення виду забезпечення для обслуговування та погашення позики, наданої за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, обслуговування якої здійснюватиметься за рахунок коштів бенефіціара, затвердженого наказом Мінфіну від 14 липня 2016 р. № 616 (для проєкту, реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності) | так/ні | 2/0/2 |  |
| 7. | Чи наявний аналіз цінової доступності проєкту для споживачів, що підтверджує їх спроможність оплатити вартість/тариф за надання платних послуг (для проєкту, що передбачає оплату послуг споживачем) | так/ні/не застосовується | 2/0/2 |  |
|  | Управлінське обґрунтування |  |  |  |
| 1. | Чи має проєктна команда достатні компетенції, включаючи ключові функції, необхідні навички та досвід для належної підготовки і реалізації проєкту | так/частково/ні | 7/4/0 |  |
| 2. | Чи визначено потребу у залученні незалежних експертів та консультантів різного профілю | так/ні | 6/0 |  |
| 3. | Додаткові питання** |  |  |  |

ЧЕК-ЛИСТ 5

для галузевої (секторальної) оцінки та експертної оцінки програми публічних інвестицій

Бучанської міської територіальної громади

|  | Питання |  | Результат оцінки | Ступінь готовності проєкту | Обґрунтування* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стратегічне обґрунтування |  |  |  |  |
| 1. | Чи відповідає програма цілям та завданням стратегічних документів державного планування |  | так/ні | бали не нараховуються |  |
| 2. | Чи є мета програми конкретною та досяжною |  | так/частково/ні | 4/2/0 |  |
| 3. | Чи відповідає програма документам стратегічного планування державної регіональної політики |  | так, відповідає цілям та пріоритетам Державної стратегії регіонального розвитку/так, відповідає цілям та пріоритетам регіональної стратегії/так, відповідає цілям та пріоритетам стратегії розвитку територіальної громади/ні, не відповідає/не застосовується | 10/5/3/0 |  |
| 4. | Чи відповідає програма наскрізним стратегічним цілям здійснення публічних інвестицій |  | так/ні | 4/0 |  |
| 5. |  | Чи сформовано цілі програми, які відповідають цільовим показникам напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі) | так/ні | 4/0 |  |
| 6. |  | Чи визначено та достатньо обґрунтовано проблему (потребу) та необхідність її вирішення через реалізацію програми | так/частково/ні | 3/2/0 |  |
|  |  | Економічне обґрунтування |  |  |  |
| 1. |  | Чи достатньо обґрунтовано економічну доцільність програми | так/частково/ні | 15/8/0 |  |
| 2. |  | Чи достатньо визначені потенційні ризики, пов’язані із реалізацією програми (включаючи економічні, екологічні, соціальні тощо) | так/частково/ні | 10/5/0 |  |
|  |  | Фінансове обґрунтування |  |  |  |
| 1. |  | Чи визначено орієнтовну вартість програми | так/ні | бали не нараховуються |  |
| 2. |  | Чи здійснено аналіз потенційних джерел та механізмів фінансового забезпечення програми з урахуванням методики, затвердженої Мінфіном | так/частково/ні | 10/5/0 |  |
| 3. |  | Чи надано фінансові розрахунки, що обґрунтовують заявлені обсяги фінансування | так/ні | 10/5/0 |  |
| 4. |  | Чи достатньо визначені ризики, пов’язані із фінансуванням програми | так/частково/ні | 5/3/0 |  |
|  |  | Управлінське обґрунтування |  |  |  |
| 1. |  | Чи сформовані достатні критерії щодо включення проєктів у програму | так/ні | 10/0 |  |
| 2. |  | Чи наявні в Єдиній інформаційній системі управління публічними інвестиційними проєктами, що відповідають напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі), де передбачається створення програми, та які можуть бути включені до програми | так/ні | 5/0 |  |
| 3. |  | Чи розроблено план реалізації програми з визначенням строків та послідовності дій | так/ні | 5/0 |  |
| 4. |  | Чи достатньо визначені управлінські ризики, пов’язані з реалізацією програми | так/частково/ні | 5/3/0 |  |
| 5. |  | Додаткові питання** |  |  |  |

*Обґрунтування надається для забезпечення повної та об’єктивної оцінки, що сприяє більш детальному аналізу та розумінню результатів оцінки;

**Зазначаються додаткові питання, які сформовані виконавчим органом або структурним підрозділом, відповідальним за галузь (сектор) для публічного інвестування, відповідно до інструкції про формування пропозицій до середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Бучанської міської територіальної громади, передбаченої Порядком розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Бучанської міської територіальної громади від 17.04.2026 р. № __.

Додаток

до проєкту рішення виконавчого комітету

Бучанської міської ради

від 17.04.2026 № 484

ПОРЯДОК

формування єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій 
Бучанської міської територіальної громади і галузевого (секторального) проєктного портфеля Бучанської міської територіальної громади

- Цей Порядок визначає процедуру формування єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Бучанської міської територіальної громади  і галузевого (секторального) проєктного портфеля Бучанської міської територіальної громади (далі -територіальна громада), а також встановлює критерії відбору публічних інвестиційних проєктів (далі — проєкти) та програм публічних інвестицій (далі — програми) для включення їх до зазначених портфелів.

- У цьому Порядку під терміном “галузевий (секторальний) проєктний портфель” розуміється сукупність проєктів та програм у межах певної галузі (сектору), які пройшли оцінку, пріоритезацію та відбір за встановленими процедурами і визначені як такі, що можуть претендувати на включення до єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій територіальної громади.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України, Законах України “Про засади державної регіональної політики”, “Про публічні електронні реєстри”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги”, Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Бучанської міської територіальної громади від 17.04.2026 №__,  Порядку розподілу коштів державного бюджету на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р. № 232 “Деякі питання розподілу публічних інвестицій, та інших нормативно-правових актах.

- Формування галузевого (секторального) проєктного портфеля територіальної громади та єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій територіальної громади здійснюється з використанням Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проєктами (далі — Єдина інформаційна система) та включає його створення, наповнення, ведення та оновлення відповідно до вимог цього Порядку та методичних рекомендацій, затверджених наказом Мінекономіки від 10 квітня 2026 року № 4901.

- Проєктам та програмам під час включення до єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій територіальної громади та до галузевого (секторального) проєктного портфеля територіальної громади програмними засобами Єдиної інформаційної системи присвоюється номер реєстрації у відповідному портфелі.

- Формування галузевого (секторального) проєктного портфеля територіальної громади забезпечує визначений Бучанською міською радою виконавчий орган або структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування визначений у Додатку 1 Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Бучанської міської територіальної громади, затверджений рішенням виконавчого комітету від 17.04.2026 року № 484 (далі — відповідальний галузевий (секторальний) виконавчий орган або структурний підрозділ).

- До галузевого (секторального) проєктного портфеля територіальної громади за результатами галузевої (секторальної) оцінки можуть бути включені проєкти та програми місцевого рівня.

- Відповідальний галузевий (секторальний) виконавчий орган або структурний підрозділ здійснює обов’язкову пріоритезацію проєктів, які включені до галузевого (секторального) проєктного портфеля територіальної громади з використанням програмних засобів Єдиної інформаційної системи.

- Пріоритезація проєктів, які включені до галузевого (секторального) проєктного портфеля територіальної громади, здійснюється в межах напряму публічного інвестування відповідної галузі (сектору) відповідно до критеріїв пріоритезації, визначених відповідальним галузевим (сеторальним) виконавчим органом або структурним підрозділом та передбачає розрахунок пріоритетності проєктів за бальною системою з метою формування рейтингових списків таких проєктів за кожним напрямом публічного інвестування.

- Формування єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій територіальної громади здійснюється відділом економічного розвитку та інвестицій, у місячний строк із дня затвердження виконавчим органом Бучанської міської ради середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій територіальної громади.

Відділ економічного розвитку та інвестицій протягом трьох календарних днів із дня затвердження виконавчим органом Бучанської міської ради середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій територіальної громади інформує відповідальні галузеві (секторальні) виконавчі органи та структурні підрозділи про початок формування єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій територіальної громади.

Відповідальні галузеві (секторальні) виконавчі органи або структурні підрозділи у десятиденний строк із дня отримання інформації про початок формування єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій територіальної громади забезпечують подання пріоритезованих переліків проєктів та програм за основними напрямами публічного інвестування на експертне оцінювання, для проведення експертної оцінки відповідно до Порядку оцінки.

До єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій територіальної громади можуть бути включені проєкти та програми місцевого рівня з галузевого (секторального) проєктного портфеля територіальної громади, які пройшли експертну оцінку.

- Відділ економічного розвитку та інвестицій за результатами експертної оцінки забезпечує подання переліку проєктів та програм, що пройшли експертну оцінку на розгляд Місцевої інвестиційної ради для прийняття рішення про їх включення до єдиного проєктного портфеля територіальної громади.

- Єдиний проєктний портфель публічних інвестицій територіальної громади схвалюється Місцевою інвестиційною радою.

Протягом п’яти календарних днів з дня схвалення Місцевою інвестиційною радою єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій територіальної громади відділ економічного розвитку та інвестицій забезпечує його внесення до Єдиної інформаційної системи, оприлюднення на офіційному веб-сайті Бучанської міської ради та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

- Проєкти місцевого рівня, включені до єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій територіальної громади, які не потребують фінансування за рахунок коштів державного бюджету та надання державної підтримки, за ознакою галузі (сектору) автоматично програмними засобами Єдиної інформаційної системи надсилаються на галузеву (секторальну) оцінку міністерству, відповідальному за відповідну галузь (сектор) для публічного інвестування, та за її результатами можуть бути включені до галузевого (секторального) проєктного портфеля держави.

Відхилення проєкту за результатами проведення галузевої (секторальної) оцінки на державному рівні не є підставою для припинення/зупинення подальшої підготовки чи реалізації такого проєкту.

- Внесення змін до єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій територіальної громади забезпечує відділ економічного розвитку та інвестицій у разі надходження через  систему електронного документообігу АСКОД від відповідального галузевого (секторального) виконавчого органу або структурного підрозділу обґрунтованих пропозицій щодо:

виключення проєктів та програм із єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій територіальної громади за результатами оцінки ефективності їх реалізації;

включення до єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій територіальної громади проєктів та програм з галузевого (секторального) проєктного портфеля територіальної громади, які мають підтверджені джерела фінансування (укладені угоди, договори тощо) у відповідному періоді.

Відділ економічного розвитку та інвестицій забезпечує узагальнення пропозицій відповідальних галузевих (секторальних) виконавчих органів та структурних  підрозділів, та подання їх на розгляд Місцевої інвестиційної ради не частіше ніж один раз на квартал.

Місцева інвестиційна рада розглядає пропозиції, подані відділом економічного розвитку та інвесицій, та вносить у разі потреби зміни до єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій територіальної громади.

- Виключення проєктів та програм із галузевого (секторального) проєктного портфеля територіальної громади і єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій територіальної громади здійснюється виконавчим органом або структурним підрозділом, відповідальним за формування такого портфеля, на підставі:

невідповідності визначеним цілям та завданням стратегічних документів державного планування;

змін в економічній, політичній або соціальній сфері, які призвели до збільшення ризиків та унеможливили подальшу реалізацію проєкту;

порушень в дотриманні строків здійснення заходів проєкту або програми;

внесення до Єдиної інформаційної системи недостовірної інформації щодо проєкту або програми.

Керуючий справами				              Дмитро ГАПЧЕНКО

Начальник відділу

економічного розвитку та інвестицій	              Тетяна ЛІПІНСЬКА

Додаток

до проєкту рішення виконавчого комітету

Бучанської міської ради

від 17.04.2026 № 484

ПОРЯДОК

реалізації публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій на місцевому рівні Бучанської міської територіальної громади

- Цей Порядок визначає механізм реалізації публічних інвестиційних проєктів (далі — проєкти) та програм публічних інвестицій (далі — програми) на місцевому рівні Бучанської міської територіальної громади (далі – територіальної громади), а також моніторингу ефективності реалізації проєктів та програм.

- У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

виконавець програми — виконавчий орган або структурний підрозділ Бучанської міської ради, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування (далі — відповідальний галузевий (секторальний) виконавчий орган або структурний підрозділ), визначений Додатком 1 Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Бучанської міської територіальної громади, затвердженим рішенням виконавчого комітету Бучанської міської ради від 17.04.2026 року № 484, інші структурні підрозділи Бучанської міської ради, підприємства, установи, організації, що належать до сфери управління Бучанської міської ради та/або юридична особа незалежно від організаційно-правової форми, частка територіальної громади у статутному капіталі якої перевищує 50 відсотків чи становить величину, яка забезпечує Бучанській міській територіальній громаді право вирішального впливу на її господарську діяльність, які визначені ініціатором програми та забезпечують і координують виконання однієї чи ряду програм публічних інвестицій;

виконавець проєкту — орган державної влади, виконавчий орган або структурний підрозділ Бучанської міської ради, юридична особа незалежно від організаційно-правової форми, частка територіальної громади у статутному капіталі якої перевищує 50 відсотків чи становить величину, яка забезпечує Бучанській міській територіальній громаді право вирішального впливу на її господарську діяльність, що забезпечує реалізацію проєкту (підготовку та проведення закупівель, укладення договорів, отримання права на виконання будівельних робіт, організацію робіт, прийняття в експлуатацію тощо);

показники проєкту чи програми - характеристики, які дають можливість відстежувати прогрес реалізації проєкту чи програми, оцінити ефективність та результативність їх реалізації, досягнення мети та забезпечити прозорість і підзвітність у здійсненні публічних інвестицій;

реалізація проєкту — інвестиційний етап життєвого циклу публічного інвестиційного проєкту, який включає, зокрема, розроблення проєктної документації та її затвердження, отримання відповідних дозволів, підготовку та проведення процедур закупівель, укладення договорів, виконання будівельних робіт, придбання та встановлення обладнання, управління заходами проєкту, навчання персоналу, прийняття в експлуатацію;

реалізація програми — здійснення заходів, передбачених програмою публічних інвестицій для досягнення встановлених цільових показників, зокрема відбір публічних інвестиційних проєктів, що відповідають затвердженим у рамках програми критеріям, розподіл відповідних коштів місцевого або державного бюджету в межах загального обсягу програми та моніторинг реалізації відібраних проєктів.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України, Законах України “Про засади державної регіональної політики”, “Про публічні електронні реєстри”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги”, “Про публічні закупівлі”, Порядок розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Бучанської міської територіальної громади, затвердженим рішенням виконавчого комітету Бучанської міської ради від 17.04.2026 року № 484,  Порядку розподілу коштів державного бюджету на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р. № 232 “Деякі питання розподілу публічних інвестицій”, та інших нормативно-правових актах.

- Процедура реалізації проєкту та програми, які включені до єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій територіальної громади, встановлена цим Порядком, є обов’язковою для проєктів та програм, заходи з реалізації яких фінансуються/фінансуватимуться за рахунок коштів державного бюджету та/або надання державної підтримки. Для проєктів та програм, заходи з реалізації яких фінансуються/фінансуватимуться за рахунок коштів місцевого бюджету та/або за рахунок запозичень, отриманих під місцеві гарантії, така процедура є рекомендованою.

- Інформація та документи щодо реалізації проєктів та програм вноситься до Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проєктами (далі — Єдина інформаційна система) виконавцями проєктів та програм на кожній стадії їх реалізації.

Інформація та документи щодо реалізації проєктів та програм може вноситись до Єдиної інформаційної системи шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими електронними інформаційними ресурсами в установленому порядку.

- Проєкт підлягає повторній галузевій (секторальній) оцінці та/або експертній оцінці відповідно до Порядку оцінки публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій Бучанської міської територіальної громади у разі:

зміни його прогнозної загальної вартості більш як на 10 відсотків вартості, визначеної на момент включення до єдиного проєктного портфеля, в тому числі внаслідок зміни з урахуванням прогнозного рівня інфляції;

зміни технічних рішень та/або включення додаткових компонентів чи витрат, не передбачених інвестиційним техніко-економічним обґрунтуванням, що призводять до зміни цільових показників проєкту;

зміни цільового призначення обладнання (устатковання), не передбаченого інвестиційним техніко-економічним обґрунтуванням;

настання інших обґрунтованих умов, зокрема за рішенням ініціатора проєкту або за рекомендацією Місцевої комісії з розподілу публічних інвестицій, що можуть істотно вплинути на результати реалізації такого проєкту.

- Підстави для підготовки Місцевою комісією з питань розподілу публічних інвестицій пропозицій та рекомендацій щодо коригування або припинення (зупинення) фінансового забезпечення таких проєктів та програм і подання таких пропозицій та рекомендацій Фінансовому управлінню для прийняття відповідних рішень, визначених Порядком розподілу коштів місцевого  бюджету Бучанської міської територіальної громади на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій, затвердженим рішенням виконавчого комітету Бучанської міської ради від 13.03.2026 року № 357.

- Ініціатор проєкту після підтвердження готовності проєкту до реалізації зобов’язаний:

визначити виконавця проєкту;

здійснювати оновлення інформації щодо проєкту у разі наявності змін та після отримання фінансування, що включає, але не обмежується коригуванням даних про обсяги робіт, строки виконання, бюджет та інші відомості, що можуть мати вплив на реалізацію проєкту;

забезпечувати проведення оцінки ефективності реалізації проєкту відповідно до пунктів 16 —19 цього Порядку та вживати необхідних заходів для виявлення та усунення відхилень від плану реалізації проєкту;

забезпечити під час реалізації проєкту дотримання норм і стандартів для забезпечення якості та ефективності реалізації проєкту, а також відповідність законодавству.

- Виконавець проєкту визначається рішенням ініціатора проєкту в десятиденний строк після підтвердження готовності проєкту до реалізації.

- Виконавець проєкту протягом місяця з дати прийняття рішення ініціатора про його визначення виконавцем актуалізує план реалізації проєкту із зазначенням чіткого графіка та дат, який формується за допомогою Єдиної інформаційної системи та містить інформацію щодо здійснення комплексу заходів, зокрема організаційно-правових, управлінських, аналітичних, фінансових та інженерно-технічних (зокрема за необхідності підготовку та проведення закупівель, укладення договорів, проведення будівельних робіт, контроль якості виконання робіт, постачання товарів чи обладнання), з урахуванням методичних рекомендацій, затверджених Мінекономіки.

Виконавець проєкту забезпечує якісне і своєчасне виконання всіх заходів, передбачених планом реалізації проєкту. У разі необхідності та наявності обґрунтувань виконавець проєкту може вносити до нього зміни.

- Виконавець проєкту забезпечує щомісячне внесення до Єдиної інформаційної системи звітів щодо прогресу реалізації проєкту, включаючи фізичні і фінансові показники виконання, та фотозвітів не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним.

- Ініціатор програми після підтвердження готовності програми до реалізації зобов’язаний:

визначити виконавця програми;

здійснювати оновлення інформації щодо програми (у разі такої необхідності);

проводити оцінку ефективності реалізації програми та вживати заходів для виявлення та усунення відхилень від плану реалізації програми.

- Виконавець програми визначається рішенням ініціатора програми в десятиденний строк після підтвердження програми до реалізації.

- Виконавець програми протягом місяця з дати прийняття рішення ініціатора програми про його визначення виконавцем актуалізує план реалізації програми, який формується за допомогою Єдиної інформаційної системи та містить інформацію щодо здійснення комплексу заходів, зокрема:

  - заходи, які необхідно здійснити для досягнення завдань та цілей програми, зокрема щодо включення відповідних проєктів;

  - строки виконання кожного заходу з визначенням відповідальних за виконання осіб;

  - очікувані результати виконання кожного заходу;

  - індикатори оцінки досягнення результатів кожного заходу;

  - інформацію про включені до програми проєкти із зазначенням їх унікальних ідентифікаторів, стадії реалізації, вартості та джерел фінансування, строків реалізації та очікуваних результатів.

- Виконавець програми забезпечує якісне і своєчасне виконання всіх заходів, передбачених планом реалізації програми, а у разі необхідності та наявності обґрунтувань може вносити до нього зміни.

- Протягом строку реалізації проєкту та програми виконавець проєкту та програми забезпечує проведення щорічної оцінки ефективності реалізації проєкту та програми, що передбачає здійснення моніторингу, аналізу та контролю виконання плану реалізації проєкту та програми та індикаторів оцінки досягнення результатів.

- Виконавець за результатами оцінки ефективності реалізації проєкту та програми готує щорічний звіт, масштабного проєкту — щоквартальний звіт.

Щорічний або щоквартальний звіт повинен містити:

інформацію про хід виконання плану реалізації проєкту або програми; аналіз досягнутих результатів;

інформацію про використання коштів (у разі, коли захід проєкту або програми передбачає використання коштів);

пропозиції щодо коригування проєкту або програми (за необхідності).

- Щорічний звіт вноситься виконавцем проєкту або програми до Єдиної інформаційної системи з накладенням кваліфікованого електронного  підпису  або  удосконаленого  електронного  підпису,  що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, уповноваженої особи до 10 січня наступного за звітним року.

Щоквартальний звіт вноситься виконавцем проєкту або програми до Єдиної інформаційної системи з накладенням кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, уповноваженої особи до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом.

У разі виявлення ініціатором проєкту або програми за результатами перевірки щорічного або щоквартального звіту неефективного здійснення заходу (заходів) проєкту або програми ініціатор може подавати пропозиції щодо коригування заходу (заходів) плану реалізації проєкту або програми.

- У разі зміни параметрів, що можуть мати вплив на реалізацію проєкту (зокрема зміна обсягів робіт, строків реалізації, бюджету, джерел фінансування), виконавець проєкту та програми за погодженням з ініціатором проєкту та програми може здійснювати їх коригування за допомогою програмних засобів Єдиної інформаційної системи з накладенням кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, уповноваженої особи.

Ініціатор проєкту та програми також має право ініціювати таке коригування.

На етапі реалізації проєктів та програм коригування обґрунтувань, здійснених на етапі підготовки таких проєктів та програм, не здійснюється, крім випадків, визначених у пункті 5 цього Порядку.

- У місячний строк з дня завершення реалізації проєкту або програми виконавець проєкту або програми вносить до Єдиної інформаційної системи та подає ініціатору проєкту або програми з використанням її програмних засобів та з накладенням кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, уповноваженої особи виконавця проєкту або програми звіт про завершення реалізації проєкту або програми, який повинен містити таку інформацію:

підтвердження фактично здійснених заходів;

порівняння фактичних строків виконання заходів із запланованими;

причини відхилень від строків виконання, якщо такі мали місце;

оцінку досягнення показників проєкту або програми та завдань

програми;

інформацію про індикатори оцінки досягнення результатів; порівняння фактичних результатів з очікуваними;

аналіз впливу реалізації проєкту або програми на соціально- економічний розвиток, екологічну ситуацію тощо;

звіт про використання коштів, виділених на реалізацію програми;

аналіз ефективності використання коштів.

Також у звіті може бути зазначено іншу інформацію залежно від специфіки конкретного проєкту та/або програми і особливостей напряму публічного інвестування відповідної галузі (сектору).

Керуючий справами				              Дмитро ГАПЧЕНКО

Начальник відділу

економічного розвитку та інвестицій	              Тетяна ЛІПІНСЬКА

https://docs.google.com/document/d/1F5jhtAU8Ddr2JrPGafiMzERU3rdOk1tAiRbyCkmHwZA/edit?tab=t.0#heading=h.ne8eprad620c