Додаток

до рішення Бучанської міської ради від 16.06.2026 № 6597-90-VIІІ

ПРОГРАМА

забезпечення енергетичної стійкості та розвитку теплової інфраструктури Бучанської міської територіальної громади на 2026–2028 роки

(нова редакція)

м. Буча

2026

- ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| 1. | Назва Програми - | Програма забезпечення енергетичної стійкості та розвитку теплової інфраструктури Бучанської міської територіальної громади на 2026–2028 роки |
| --- | --- | --- |
| 2. | Ініціатор розроблення: Програми | Бучанська міська рада, відділ житлово-комунальної інфраструктури управління житлово-комунального господарства та благоустрою Бучанської міської ради |
| 3. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми | рішення виконавчого комітету Бучанської міської ради від 07.11.2025 № 2351 «Про схвалення проєкту Програми влаштування когенераційних установок на території Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки», рішення сесії Бучанської міської ради від 14.11.2025 №5977-83-VIII «Про завтердження Програми влаштування когенераційних установок на території Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки» рішення виконавчого комітету Бучанської міської ради від |
| 4. | Головний розробник Програми | Бучанська міська рада, відділ житлово-комунальної інфраструктури управління житлово-комунального господарства та благоустрою Бучанської міської ради |
| 5. | Співрозробники Програми |  |
| 6. | Відповідальний виконавець Програми | відділ житлово-комунальної інфраструктури управління житлово-комунального господарства та благоустрою Бучанської міської ради |
| 7. | Співвиконавці Програми | приватне комунально-побутове підприємство «Теплокомунсервіс», товариство з обмеженою відповідальністю "УКРПАЛЕТ ЕНЕРДЖИ", товариство з обмеженою відповідальністю "ДАЛОРТ", комунальне підприємство «Бучасервіс» |
| 8. | Термін реалізації Програми | січень-грудень 2026 р. січень-грудень 2027 р. січень-грудень 2028 р. |
| 9. | Мета Програми | з метою нейтралізації загроз енергетичній безпеці, посилення стійкості функціонування енергетичної системи, сприянню розвитку сучасних розподілених енергоресурсів, відновлюваних джерел та інших технологій, які не лише зменшують втрати енергії та шкідливі викиди, а й можуть збалансувати споживання енергії на рівні територіальної громади |
| 10. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього в тому числі: - коштів місцевого бюджету - коштів державного бюджету - коштів обласного бюджету -кошти позабюджетних джерел | 318 444,635 1672,905 316 771,730 |
| 11. | Очікувані результати виконання | Збереження балансу в системі енергопостачання та забезпечення стійкості системи теплопостачання та інших обʼєктів критичної інфраструктури Бучанської міської територіальної громади до можливих перебоїв з енергозабезпеченням |
| 12. | Ключові показники ефективності | Забезпечення стійкості системи теплопостачання та інших обʼєктів критичної інфраструктури Бучанської міської територіальної громади до можливих перебоїв з енергозабезпеченням. Збільшення потужності для балансування енергетичної системи громади. |

- ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма забезпечення енергетичної стійкості та розвитку теплової інфраструктури Бучанської міської територіальної громади на 2026–2028 роки (далі – Програма) розроблена з метою забезпечення стабільного функціонування систем теплопостачання громади, підвищення рівня енергетичної безпеки, створення резервних джерел теплової та електричної енергії, а також модернізації об’єктів теплового господарства.

Програма є оновленою редакцією Програми влаштування когенераційних установок на території Бучанської міської територіальної громади на 2026–2028 роки та передбачає розширення її напрямів шляхом включення заходів із розвитку теплової інфраструктури.

- ПІДСТАВА ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМИ

Програму розроблено відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про теплопостачання», «Про енергетичну ефективність», «Про критичну інфраструктуру», «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу», Стратегії розвитку розподіленої генерації на період до 2035 року і затвердження операційного плану заходів з її реалізації у 2024 - 2026 роках, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 липня 2024 № 713-р, Енергетичної стратегії України на період до 2050 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України 373-р від 21.04.2023.

4. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

У межах реалізації Програми передбачається:

Розвиток теплогенеруючих потужностей

- будівництво нових котелень;

- реконструкція існуючих котелень;

- встановлення сучасного енергоефективного обладнання;

- встановлення блочно-модульних котелень у районах із потребою резервного теплопостачання.

Влаштування когенераційних установок

- придбання та встановлення когенераційних установок;

- облаштування майданчиків для їх розміщення;

- підключення до інженерних мереж;

- забезпечення резервного електро- та теплопостачання об’єктів критичної інфраструктури.

Розвиток теплових мереж

- реконструкція та капітальний ремонт теплових мереж;

- заміна аварійних та зношених ділянок;

- впровадження сучасних технологій теплотранспортування;

- зменшення теплових втрат у мережах.

Заходи з енергоефективності

- впровадження автоматизованих систем управління;

- встановлення енергоощадного обладнання;

- оптимізація роботи систем теплопостачання;

- впровадження сучасних технологій моніторингу та контролю.

- ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ,

НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНІ ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

Однією з найбільш гострих проблем Бучанської міської територіальної громади, як і усієї країни в цілому на сьогоднішній день є руйнування енергетичної інфраструктурі країни внаслідок значних авіаударів Росії по енергетичній інфраструктурі України.

Через цілеспрямовані обстріли руйнувань зазнали ТЕЦ і ТЕС великої потужності. Багато об’єктів електрогенерації пошкоджені або повністю зруйновані, розбиті трансформаторні підстанції великої потужності, і в Україні є колосальні перебої з електропостачанням та як наслідок – теплопостачанням практично в усіх містах України.

Наразі в країні спостерігається серйозна енергетична криза і перебої в енергопостачанні, що свідчить про високі ризики виникнення складнощів в процесі проходження майбутнього опалювального сезону.

В таких умовах місцева влада та підприємства, які забезбечують роботу критичної інфраструктури та об’єктів життєзабезпечення населення вимушені використовувати генератори, як джерело альтернативного живлення. Проте це не найефективніше і не найдешевше рішення.

Система теплопостачання Бучанської міської територіальної громади є однією з ключових складових житлово-комунального господарства та забезпечує належні умови проживання населення, функціонування закладів освіти, охорони здоров’я, культури, соціальної сфери та інших об’єктів комунальної інфраструктури.

На сьогодні існує низка проблем, що негативно впливають на стабільність та ефективність функціонування систем теплопостачання громади. Значна частина теплових мереж, обладнання котелень та допоміжної інфраструктури експлуатується тривалий час і має високий рівень фізичного та морального зносу. Це призводить до підвищення ризику виникнення аварійних ситуацій, збільшення втрат теплової енергії під час транспортування та зростання витрат на обслуговування систем.

Додатковим фактором є постійне зростання вартості енергоносіїв, що створює суттєве фінансове навантаження на підприємства теплопостачання та місцевий бюджет. Існуючий технічний стан окремих об’єктів теплопостачання не забезпечує достатнього рівня енергоефективності та потребує модернізації із впровадженням сучасного енергоощадного обладнання і технологій.

В умовах воєнного стану особливо актуальними є питання забезпечення безперебійної роботи об’єктів теплопостачання під час аварійних та надзвичайних ситуацій, у тому числі тривалих відключень електроенергії, пошкодження інженерної інфраструктури та порушення логістичних ланцюгів постачання ресурсів. Наявна потреба у підвищенні рівня технічної готовності котелень та теплових пунктів до роботи в умовах кризових ситуацій, зокрема шляхом забезпечення резервними джерелами живлення, оновлення обладнання та проведення профілактичних заходів.

Також проблемним залишається питання забезпечення належної якості послуг теплопостачання для населення та бюджетних установ, особливо в частині стабільності температурного режиму, своєчасного реагування на аварійні ситуації та зменшення втрат теплової енергії.

Невирішення зазначених проблем може призвести до погіршення технічного стану систем теплопостачання, збільшення кількості аварій, підвищення витрат на енергоносії та обслуговування мереж, а також до погіршення якості надання житлово-комунальних послуг мешканцям громади.

Потрібен комплексний підхід, який забезпечить сталість роботи систем теплопостачання в зимовий період, в першу чергу в умовах можливих переривань енергопостачання котелень, зміцнюватиме енергетичну безпеку місцевих громад та, одночасно, підвищуватиме енергоефективність систем теплопостачання. Проведений аналіз показав, що в умовах воєнного стану застосування когенераційних установок (КГУ) як спосіб одночасного виробництва електричної та теплової енергії в межах одного технологічного процесу має ряд переваг.

По-перше, КГУ, встановлені на базі об’єктів централізованого теплопостачання, забезпечують теплопостачальне підприємство власною енергією, підвищуючи його стійкість до перебоїв у електропостачанні у разі надзвичайної ситуації, і забезпечуючи можливість для живлення місцевої критичної інфраструктури, наприклад систем водопостачання та водовідведення, лікарень, тощо.

По-друге, користуючись КГУ можна збільшувати потужності для балансування енергетичної системи України, розвивати ефективні системи централізованого теплопостачання для досягнення відповідних показників енергоефективності відповідно до Директиви 2012/27/ЄС, та Закону України «Про енергоефективність», і забезпечити важливу роль по балансуванню енергетичної системи.

По-третє, КГУ мають набір технічних рішень, що дозволяє у випадку надзвичайної ситуації використовувати резервні види палива та місцеві енергетичні ресурси. При цьому, собівартість виробленої електроенергії є нижчою від виробленої дизель-генератором, а термін експлуатації КГУ є значно довшим.

Тож, застосування когенерації може допомогти не тільки забезпечити теплом населені пункти громади, але й сприяти декарбонізації та енергоефективності.

Великі енергогенерувальні об’єкти стали мішенями для ворожих ракетних атак. Тому малі та середні когенераційні установки, встановлені на обʼєктах теплопостачання, які є розпорошеними по всій території України, можуть забезпечити стійкість систем теплопостачання та інших обʼєктів критичної інфраструктури на місцевому рівні до можливих перебоїв з енергозабезпеченням.

Говорячи про перевагу когенерації щодо простої газової генерації, варто зазначити, що когенерація як спосіб одночасного виробництва електричної та теплової енергії в межах одного технологічного процесу, передбачає використання одного енергоресурсу для отримання двох енергетичних продуктів. При цьому КГУ дозволяють використовувати різні види палива, в залежності від технічного рішення і враховуючи місцеві можливості, а також забезпечують економію палива до 30% на противагу звичайній газовій генерації при тій же кількості виробленої енергії.

Поряд з цим, в умовах війни та нестабільного енергопостачання слід врахувати, ще одне ефективне рішення з метою забезпечення надійного та безперебійного теплопостачання об’єктів комунальної інфраструктури, підвищення енергоефективності та оперативного реагування на аварійні ситуації, зокрема, встановлення блочно-модульних котелень (БМК). БМК можуть працювати незалежно від централізованих систем теплопостачання та частково — від електромереж (за наявності генераторів). Це критично в умовах аварійних відключень електроенергії, пошкодження тепломереж внаслідок бойових дій.

Для реалізації проєктів на об’єктах теплопостачання громади Програмою пропонується створити механізм співфінансування реалізації заходів енергозабезпечення об’єктів критичної інфраструктури та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення.

3. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ

Метою Програми є забезпечення енергетичної стійкості роботи системи теплопостачання та інших об’єктів критичної інфраструктури Бучанської міської територіальної громади до можливих перебоїв з енергозабезпеченням, в умовах надзвичайних ситуацій, безперебійне надання послуг теплопостачання споживачам.

Збільшення потужності для балансування енергетичної системи громади, забезпечення резервним електропостачанням об’єктів життєзабезпечення громади.

4. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ

| № | Завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовний обсяг фінансування по роках, тис.грн. |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Влаштування когенераційних установок на території Бучанської міської територіальної громади для забезпечення збереження балансу в енергосистемі, шляхом створення енергетичних островів | виготовлення проєктно-кошторисної документації; доставлення обладнання; доукомплектація обладнання; виконання будівельно-монтажних робіт; обв’язка обладнання; пуско-налагоджувальні роботи; реконструкція електропідстанції та електромереж | 2026-2028 | Бучанська міська рада, ПКПП «ТКС», ТОВ "УКРПАЛЕТ ЕНЕРДЖИ", ТОВ "ДАЛОРТ", КП «Бучасервіс» | місцевий бюджет, кошти виконавців програми відповідно до кошторисних призначень кошти позабюджет них джерел | 0,00 0,00 316 507,500 | відповідно до кошторисних призначень | відповідно до кошторисних призначень | Збереження балансу в системі енергопостачання та забезпечення стійкості системи теплопостачання та інших обʼєктів критичної інфраструктури Бучанської міської територіальної громади до можливих перебоїв з енергозабезпеченням |
| 2 | Встановлення та підключення блочно-модульних котелень: (Встановлення, монтаж та підключення блочно-модульної котельні, тепловою потужністю 1000 кВт, за адресою: Київська область, м. Буча, Бучанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1) | виготовлення проєктно-кошторисної документації; встановлення, підключення до існуючих інженерних мереж, пуско-налагоджувальні роботи; введення в експлуатацію | 2026 | Бучанська міська рада, ПКПП «ТКС» | обласний бюджет місцевий бюджет, кошти позабюджетних джерел | 0,00 1474,250 0,00 | відповідно до кошторисних призначень | відповідно до кошторисних призначень | підвищення надійності та безперебійності теплопостачання об’єкта; забезпечення автономного джерела теплової енергії та зменшення залежності від централізованих систем теплопостачання; зменшення втрат теплової енергії завдяки сучасному обладнанню та оптимізації теплових мереж; скорочення витрат на експлуатацію, технічне обслуговування та аварійні ремонти;  швидке введення об’єкта в експлуатацію завдяки заводській готовності блочно-модульної конструкції; підвищення рівня енергетичної безпеки та стійкості об’єкта в умовах можливих перебоїв енергопостачання; зниження викидів шкідливих речовин та покращення екологічних показників системи теплопостачання; створення резерву теплової потужності для стабільного проходження опалювального сезону; продовження строку експлуатації інженерної інфраструктури та зменшення ризику виникнення аварійних ситуацій. |
| 3 | Заміна застарілих і зношених котлів у котельнях загальною потужністю 4,5 МВт – 2 од | виготовлення проєктно-кошторисної документації; встановлення, підключення до існуючих інженерних мереж, пуско-налагоджувальні роботи; введення в експлуатацію | 2026 | Бучанська міська рада, ПКПП «ТКС» | обласний бюджет місцевий бюджет, кошти позабюджетних джерел | 0,00 0,00 0,00 | відповідно до кошторисних призначень | відповідно до кошторисних призначень | підвищення коефіцієнта корисної дії котелень та зменшення споживання природного газу орієнтовно на 10–25% залежно від технічного стану існуючого обладнання; зниження витрат на експлуатацію, технічне обслуговування та аварійні ремонти; підвищення надійності та безперебійності теплопостачання для населення та об’єктів соціальної сфери; зменшення ризику аварійних ситуацій під час проходження опалювального сезону; скорочення викидів шкідливих речовин та парникових газів у атмосферу за рахунок більш ефективного спалювання палива; забезпечення стабільних параметрів теплоносія та покращення якості послуг з теплопостачання; можливість автоматизації процесів роботи котелень та оптимізації режимів теплогенерації; продовження строку експлуатації теплової інфраструктури громади; підвищення рівня енергетичної стійкості та енергоефективності системи теплопостачання громади. |
| 4 | Нове будівництво котельні комунальної власності за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Блиставиця, вул. Ярослава Мудрого, буд. 3-А | виготовлення проєктно-кошторисної документації; встановлення, підключення до існуючих інженерних мереж, пуско-налагоджувальні роботи; введення в експлуатацію | 2026 | Бучанська міська рада, ПКПП «ТКС» КП «Бучасервіс» | обласний бюджет місцевий бюджет, кошти позабюджетних джерел | 0,00 0,00 264,230 | відповідно до кошторисних призначень | відповідно до кошторисних призначень | забезпечення безперебійного та якісного теплопостачання закладів соціальної інфраструктури та інших об’єктів комунальної власності |
| 5 | Аварійно-відновлювальні роботи - капітальний ремонт теплової мережі (прокладання теплових мереж) від котельні за адресою: сел. Бабинці, вул. Незламності 64-А до будівлі Бабинецької амбулаторії загальної практики-сімейної медицини за адресою: сел. Бабинці, вул. Незламності, 66 | виготовлення проєктно-кошторисної документації; встановлення, підключення до існуючих інженерних мереж, пуско-налагоджувальні роботи; введення в експлуатацію | 2026 | Бучанська міська рада, ПКПП «ТКС» | обласний бюджет місцевий бюджет, кошти позабюджетних джерел | 0,00 198,655 0,00 | відповідно до кошторисних призначень | відповідно до кошторисних призначень | покращення якості послуг з теплопостачання; підвищення надійності та безперебійності теплопостачання для об’єктів соціальної сфери; зменшення ризику аварійних ситуацій під час проходження опалювального сезону |
| 6 | Будівництво зовнішнього газопроводу з реконструкцією вузла обліку газу для котельні, що забезпечує теплопостачання об’єктів відділу освіти та спорту за адресою: м.Буча, вул.Шевченка, 14 | виготовлення проєктно-кошторисної документації; встановлення, підключення до існуючих інженерних мереж, пуско-налагоджувальні роботи; введення в експлуатацію | 2026-2027 | Бучанська міська рада, ПКПП «ТКС» | обласний бюджет місцевий бюджет, кошти позабюджетних джерел | 0,00 0,00 0,00 | відповідно до кошторисних призначень | відповідно до кошторисних призначень | забезпечення безперебійного та якісного теплопостачання закладів соціальної інфраструктури та інших об’єктів комунальної власності |
| 7 | Будівництво зовнішнього газопроводу з реконструкцією вузла обліку газу для котельні, що забезпечує теплопостачання об’єктів відділу освіти за адресою: м.Буча, вул. Вокзальна, 46 | виготовлення проєктно-кошторисної документації; встановлення, підключення до існуючих інженерних мереж, пуско-налагоджувальні роботи; введення в експлуатацію | 2026-2027 | Бучанська міська рада, ПКПП «ТКС» | обласний бюджет місцевий бюджет, кошти позабюджетних джерел | 0,00 0,00 0,00 | відповідно до кошторисних призначень | відповідно до кошторисних призначень | забезпечення безперебійного та якісного теплопостачання закладів соціальної інфраструктури та інших об’єктів комунальної власності |
| 8 | Реконструкції вузла обліку газу котельні, що забезпечує централізоване теплопостачання для мешканців багатоквартирних будинків та об’єктів відділу освіти за адресою: Київська обл., м.Буча, вул.Вишнева, 3 | виготовлення проєктно-кошторисної документації; встановлення, підключення до існуючих інженерних мереж, пуско-налагоджувальні роботи; введення в експлуатацію | 2026-2027 | Бучанська міська рада, ПКПП «ТКС» | обласний бюджет місцевий бюджет, кошти позабюджетних джерел | 0,00 0,00 0,00 | відповідно до кошторисних призначень | відповідно до кошторисних призначень | забезпечення безперебійного та якісного теплопостачання закладів соціальної інфраструктури та інших об’єктів комунальної власності |
| 9 | Реконструкції вузла обліку газу та внутрішніх газопроводів котельні, що забезпечує централізоване теплопостачання для мешканців багатоквартирних будинків та об’єктів медичної і соціальної сфери за адресою: м.Буча, вул.Енергетиків, 4а | виготовлення проєктно-кошторисної документації; встановлення, підключення до існуючих інженерних мереж, пуско-налагоджувальні роботи; введення в експлуатацію | 2026-2027 | Бучанська міська рада, ПКПП «ТКС» | обласний бюджет місцевий бюджет, кошти позабюджетних джерел | 0,00 0,00 0,00 | відповідно до кошторисних призначень | відповідно до кошторисних призначень | забезпечення безперебійного та якісного теплопостачання закладів соціальної інфраструктури та інших об’єктів комунальної власності |
| 10 | Реконструкції вузла обліку газу та внутрішніх газопроводів котельні, що забезпечує централізоване теплопостачання для мешканців багатоквартирних будинків за адресою: смт Ворзель, вул.Яблунська, 2 | виготовлення проєктно-кошторисної документації; встановлення, підключення до існуючих інженерних мереж, пуско-налагоджувальні роботи; введення в експлуатацію | 2026-2027 | Бучанська міська рада, ПКПП «ТКС» | обласний бюджет місцевий бюджет, кошти позабюджетних джерел | 0,00 0,00 0,00 | відповідно до кошторисних призначень | відповідно до кошторисних призначень | забезпечення безперебійного та якісного теплопостачання закладів соціальної інфраструктури та інших об’єктів комунальної власності |
| 11 | Реконструкції вузла обліку газу та внутрішніх газопроводів котельні, що забезпечує централізоване теплопостачання для мешканців багатоквартирних будинків за адресою: м.Буча, вул.Києво-Мироцька, 104-В | виготовлення проєктно-кошторисної документації; встановлення, підключення до існуючих інженерних мереж, пуско-налагоджувальні роботи; введення в експлуатацію | 2026-2027 | Бучанська міська рада, ПКПП «ТКС» | обласний бюджет місцевий бюджет, кошти позабюджетних джерел | 0,00 0,00 0,00 | відповідно до кошторисних призначень | відповідно до кошторисних призначень | забезпечення безперебійного та якісного теплопостачання закладів соціальної інфраструктури та інших об’єктів комунальної власності |
| 12 | Реконструкції вузла обліку газу та внутрішніх газопроводів котельні, що забезпечує централізоване теплопостачання для мешканців багатоквартирних будинків за адресою: м.Буча, бульвар Богдана Хмельницького, 4 | виготовлення проєктно-кошторисної документації; встановлення, підключення до існуючих інженерних мереж, пуско-налагоджувальні роботи; введення в експлуатацію | 2026-2027 | Бучанська міська рада, ПКПП «ТКС» | обласний бюджет місцевий бюджет, кошти позабюджетних джерел | 0,00 0,00 0,00 | відповідно до кошторисних призначень | відповідно до кошторисних призначень | забезпечення безперебійного та якісного теплопостачання закладів соціальної інфраструктури та інших об’єктів комунальної власності |
| 13 | Реконструкції вузла обліку газу та внутрішніх газопроводів котельні, що забезпечує централізоване теплопостачання для мешканців багатоквартирних будинків та об’єктів відділу освіти за адресою: Бучанський район, с.Мироцьке, вул. Соборна, 127. | виготовлення проєктно-кошторисної документації; встановлення, підключення до існуючих інженерних мереж, пуско-налагоджувальні роботи; введення в експлуатацію | 2026-2027 | Бучанська міська рада, ПКПП «ТКС» | обласний бюджет місцевий бюджет, кошти позабюджетних джерел | 0,00 0,00 0,00 | відповідно до кошторисних призначень | відповідно до кошторисних призначень | забезпечення безперебійного та якісного теплопостачання закладів соціальної інфраструктури та інших об’єктів комунальної власності |

Показники результативності Програми

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії програми |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| І. Показники затрат |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення послугою електропостачанням всіх категорій споживачів громади | тис.грн | 0,0 | відповідно до кошторисних призначень виконавця | відповідно до кошторисних призначень виконавця | відповідно до кошторисних призначень виконавця |
| ІІ. Показники продукту |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення збереження балансу в енергосистемі, шляхом створення енергетичних островів | МВт | 0,0 | 18,7 | 31,5 | 69,9 |
| ІІІ. Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення безперебійного енергопостачання всіх категорій споживачів громади | к-ть підприємств к-ть мешканців | 0 0 | 2428 21335 | 7590 66674 | 10000 80000 |
| IV. Показники якості |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стійкість системи теплопостачання та електропостачання | к-ть підприємств к-ть мешканців | 0 0 | 2428 21335 | 7590 66674 | 10000 80000 |

Завдання Програми спрямовані на досягнення її мети, а саме реалізація заходів необхідних для забезпечення стійкості системи теплопостачання та інших обʼєктів критичної інфраструктури Бучанської міської територіальної громади до можливих перебоїв з енергозабезпеченням, збільшення потужності для балансування енергетичної системи громади та всієї країни в цілому, а також можливість використання резервних видів палива.

5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Очікувані результати реалізації заходів Програми:

забезпечення безперібійного функціонування об’єктів життєзабезпечення Бучанської міської територіальної громад;

- реалізація державної політики щодо впровадження розподіленої генерації;

- раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів;

- балансування енергетичної системи громади.

- оновлення та модернізацію теплових мереж, котелень, теплових пунктів та іншого обладнання систем теплопостачання;

- підвищення рівня енергоефективності об’єктів теплопостачання та скорочення споживання енергоресурсів;

- забезпечення стабільного проходження опалювальних сезонів;

- підвищення рівня готовності об’єктів теплопостачання до роботи в умовах воєнного стану, аварійних ситуацій та відключень електроенергії;

- забезпечення належної якості та доступності послуг теплопостачання для мешканців громади;

- впровадження сучасних енергоощадних технологій та обладнання.

Основними заходами реалізації Програми є:

виготовлення проєктно-кошторисної документації;

доставлення обладнання;

доукомплектація обладнання;

виконання будівельно-монтажних робіт;

обв’язка обладнання;

підключення до існуючих інженерних мереж;

пуско-налагоджувальні роботи;

реконструкція електропідстанції та електромереж.

Виконання Програми сприятиме підвищенню рівня комфорту та безпеки мешканців громади, забезпеченню сталого функціонування систем життєзабезпечення та ефективному використанню бюджетних ресурсів.

6. ОБСЯГИ І ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

Основними джерелами фінансування є кошти місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади та кошти районного, обласного, державного бюджетів та інші кошти не заборонені чинним законодавством.

Фінансування Програми за рахунок місцевого бюджету здійснюється в рамках наступних бюджетних програм:

КПКВ 0117693 Інші заходи, пов’язані з економічною доцільністю.

КПКВ 0117330 Будівництво інших обєктів комунальної власності

Обсяги фінансування на реалізацію заходів програми узгоджуються щорічно під час затвердження місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади на наступний рік та внесення змін протягом відповідного бюджетного періоду

Ресурсне забезпечення Програми

| Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми | Етапи виконання Програми (тис. грн) |  |  |  | Всього витрати на виконання Програми (тис. грн) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |
| Місцевий бюджет | 1672,905 | - | - | - |  |
| Кошти позабюджетних джерел | 316 771,730 | відповідно до кошторисних призначень виконавця | відповідно до кошторисних призначень виконавця | відповідно до кошторисних призначень виконавця |  |

7. СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Строк дії Програми – січень 2026 р. - грудень 2028 р.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів (не виключно):

місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади;

інших джерел не заборонених законодавством України.

8. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Головним розпорядником коштів на виконання Програми є Бучанська міська рада.

Відділ житлово-комунальної інфраструктури управління житлово-комунального господарства є відповідальним виконавцем реалізації заходів Програми в повному обсязі та у визначені терміни.

Відділ житлово-комунальної інфраструктури управління житлово-комунального господарства систематично здійснює координацію та аналіз виконання заходів, обґрунтовану оцінку результатів виконання Програми та у разі потреби розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, уточнення заходів, завдань, включення додаткових заходів і завдань, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання Програми тощо.

Відділ житлово-комунальної інфраструктури управління житлово-комунального господарства після завершення відповідного етапу, надає інформацію про стан та результати виконання заходів Програми до відділу економічного розвитку та інвестиції.

Виконання Програми припиняється після закінчення встановленого терміну, після чого відділ житлово-комунальної інфраструктури управління житлово-комунального господарства у місячний термін складає підсумковий звіт про результати її виконання та подає до відділу економічного розвитку та інвестиції і Фінансовому управлінню Бучанської міської ради.

Відділ житлово-комунальної інфраструктури управління житлово-комунального господарства розміщує на офіційному сайті Бучанської міської ради щорічний та підсумковий звіти виконання Програми.

У разі втрати актуальності основної мети Програми, припинення фінансування завдань та заходів, рішення про дострокове припинення Програми приймає сесія міської ради за спільним поданням відділу житлово-комунальної інфраструктури управління житлово-комунального господарства, відділу економічного розвитку та інвестицій і Фінансового управління.

Секретар ради							Тарас ШАПРАВСЬКИЙ

Начальник управління

житлово-комунального

господарства та благоустрою 							Євген НОВОШИНСЬКИЙ