ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2025-2027 РОКИ

З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ

БУЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ

БУЧА 2025

ЗМІСТ

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ ПЛАНУ ЗАХОДІВ НА 2025 – 2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ БУЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ	3

РОЗДІЛ.2. СТРАТЕГІЧНІ, ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ БУЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ДО 2027 РОКУ	5

РОЗДІЛ 3. ПЕРЕЛІК ПРОЄКТІВ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ, ПРОЄКТІВ В МЕЖАХ СППІ ТА ЗАХОДІВ МІСЦЕВИХ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ ДО ПЛАНУ ЗАХОДІВ ЗА СТРАТЕГІЧНИМИ ЦІЛЯМИ ЗА ДЖЕРЕЛАМИ ФІНАНСУВАННЯ ТА ТЕРМІНАМИ РЕАЛІЗАЦІЇ	19

РОЗДІЛ 4. МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ ЗАХОДІВ	159

РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ ПЛАНУ ЗАХОДІВ НА 2025 – 2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ БУЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ

План заходів на 2025-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Бучанської міської територіальної громади до 2027 року (далі – План заходів) розроблено строком на три роки (на 2025-2027 роки) відповідно до завдань, сформованих на виконання стратегічних та оперативних цілей, визначених Стратегією розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року. План заходів складено з урахуванням пріоритетів, що визначені Державною стратегією регіонального розвитку на 2021-2027 роки (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. №695, оновлено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2024 р. №940 «Про внесення змін до Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки») та оновленою Стратегією розвитку Київської області на 2021-2027 роки 1.

План заходів розроблений згідно із Законом України «Про засади державної регіональної політики» (із змінами) та Методичними рекомендаціями щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 21.12.2022 №265.

Розробка та ефективна реалізація Плану заходів передбачає налагодження партнерства між населенням, бізнесом, організаціями громадянського суспільства Бучанської міської територіальної громади для врахування їх інтересів та забезпечення суспільної підтримки досягнення цілей Стратегії. План заходів розроблено Робочою групою з розроблення проєкту Плану заходів на 2025-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Бучанської міської територіальної громади до 2027 року. Персональний склад Робочої групи затверджено розпорядженням міського голови від 25.06.2025 № 98. Також структурними підрозділами міської ради було проведено аналіз усіх чинних місцевих програм розвитку і Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки (далі – СПППІ) та внесено до Плану заходів ті заходи і проєкти розвиткового характеру, які зорієнтовані на досягнення цілей та завдань Стратегії. Загалом до Плану заходів було включено 290 розвиткових заходів і проєктів з місцевих програм розвитку та в межах СПППІ, які охоплюють усі сфери життєдіяльності громади.

Відбір ідей проєктів місцевого розвитку до Плану заходів було проведено на засіданні Робочої групи 25.11.2025 року.

Визначення проєктів місцевого розвитку та пріоритизація здійснювалась на основі на основі обраних та узгоджених членами Робочої групи критеріїв (таблиця 1.1.).

Таблиця 1.1. Критерії відбору ідей проєктів до Плану заходів на 2025-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року.

| Назва критерію | Зміст критерію | Оцінка |
| --- | --- | --- |
| Відповідність Стратегії | Проєкт відповідає вказаній оперативній цілі Стратегії, секторальним чи галузевим документам громади, Плану заходів з реалізації регіональної та галузевої стратегії | 3 |
|  | Проєкт відповідає вказаній оперативній цілі Стратегії, секторальним чи галузевим документам громади | 2 |
|  | Проєкт відповідає вказаній оперативній цілі Стратегії | 1 |
| Соціальний вплив | Проєкт орієнтований на згуртування мешканців громади, у тому числі інтеграцію окремих категорій населення | 3 |
|  | Не впливає на згуртування мешканців | 0 |
| Екологічний вплив | Обґрунтовано значний позитивний вплив на довкілля (екологічні проєкти) | 3 |
|  | Опосередкований позитивний вплив на довкілля | 1 |
|  | Не впливає або не покращує екологічну ситуацію в громаді | 0 |
| Бюджетний вплив | Обґрунтовано економію бюджетних коштів | 2 |
|  | Непрямий вплив на створення / збереження нових робочих місць або економію бюджетних коштів | 1 |
|  | Не передбачається створення робочих місць та економії бюджетних коштів | 0 |
| Економічний вплив | Проєкт орієнтований на розвиток інноваційних видів діяльності або туристичної сфери | 2 |
|  | Проєкт не має орієнтації на розвиток інноваційних видів діяльності або туристичної сфери | 0 |
| Готовність до реалізації | Обґрунтована, деталізована та зрозуміло викладена структура витрат та співфінансування / Проєкт є продовженням успішного проєкту чи програми, що реалізувався в попередні роки (наприклад, розроблено ПКД, ТЕО) | 3 |
|  | Частково обґрунтовано структуру витрат / Наявний попередній розрахунок витрат | 1 |
|  | Відсутнє обґрунтування витрат, проєкт на стадії ідеї | 0 |
| Адміністративна здійсненність | Проєкт передбачає часткове залучення органу місцевого самоврядування | 2 |
|  | Проєкт належить виключно до сфери повноважень органу місцевого самоврядування | 1 |
|  | Проєкт повністю фінансується за рахунок коштів із зовнішніх джерел (без участі місцевого бюджету) | 3 |
| Наявні джерела фінансування | Частка фінансування з місцевого бюджету становить до 30% загальної вартості проєкту | 2 |
|  | Частка фінансування з місцевого бюджету становить 31% і більше загальної вартості проєкту | 1 |

РОЗДІЛ.2. СТРАТЕГІЧНІ, ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ БУЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ДО 2027 РОКУ

План заходів сформований відповідно до стратегічного бачення громади:

Бучанська міська територіальна громада — безпечна, згуртована, зелена та інноваційна громада, яка перетворює досвід відновлення на основу сталого розвитку, забезпечує високу якість життя, рівний доступ до послуг у всіх населених пунктах, розвиває людський капітал, підприємництво, індустріальні та логістичні можливості, зберігає природно-рекреаційний потенціал і формує простір для гідного життя, роботи, навчання та самореалізації кожного мешканця.

Стратегічне бачення розвитку Бучанської міської територіальної громади буде досягатись через реалізацію двох напрямів та шести стратегічних цілей, кожна з яких включає низку оперативних цілей та завдань (таблиця 2.1).

Таблиця 2.1. Структура стратегічних, оперативних цілей та завдань Стратегії розвитку Бучанської міської територіальної громади до 2027 року

| Стратегічний напрям А. Формування згуртованої громади в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах |  |
| --- | --- |
| Стратегічна ціль А.1. Розвиток людського капіталу |  |
| Операційна ціль | Завдання за операційним напрямом |
| А.1.1. Формування сучасного, освіченого, інноваційного суспільства, де кожен має рівні можливості для навчання та розвитку | 1.1.1. Створення умов для повернення громадян з-за кордону, а також їх швидкої інтеграції в освітній, медичний, соціальний простір, регіональні та місцеві ринки праці 1.1.2. Створення умов для формування якісного кадрового забезпечення територіальної громади 1.1.3. Забезпечення функціонування оптимальної мережі різних типів надавачів освітніх послуг у безпечних умовах з урахуванням демографічних прогнозів 1.1.4. Забезпечення реалізації права здобувачів освіти, які перебували (-ють) за кордоном та внутрішньо переміщених осіб на здобуття або продовження здобуття дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти за будь-якою формою здобуття освіти, визначеною законодавством 1.1.5. Забезпечення доступності, розумного пристосування та універсального дизайну для задоволення освітніх потреб дітей з особливими освітніми потребами 1.1.6. Сприяння розвитку позашкільної освіти відповідно до вільного, різнобічного розвитку особистості, інтелектуальних і творчих здібностей, фізичних якостей вихованців, учнів і слухачів та принципу ґендерної рівності 1.1.7. Задоволення потреб регіонального ринку праці у кваліфікованих кадрах для розвитку економіки та відновлення інфраструктури через впровадження ефективних профорієнтаційних заходів у закладах загальної середньої освіти та соціальної реклами для популяризації робітничих професій, підвищення престижності професійної (професійно-технічної) освіти серед різних груп населення, зокрема жінок 1.1.8. Реформування мережі закладів загальної середньої освіти, розширення дуальної освіти та співпраці з роботодавцями, проведення профорієнтаційних та комунікаційних кампаній 1.1.9. Створення рівних можливостей для особистісного та професійного розвитку особи протягом життя 1.1.10. Покращення ресурсного забезпечення закладів освіти та формування стратегії підвищення якості надання освітніх послуг в громаді 1.1.11. Запровадження нових форм і моделей харчування в закладах освіти |
| А.1.2. Посилення стійкості системи охорони здоров'я громади до викликів у воєнний та післявоєнний час | 1.2.1. Моніторинг потреб населення громади в медичних послугах, оцінка рівня захворюваності в розрізі населених пунктів шляхом створення інформаційно-аналітичного центру охорони здоров'я громади 1.2.2. Забезпечення населення громади медичною допомогою та доступом до необхідних медичних послуг, лікарських засобів і медичних виробів у рамках програми медичних гарантій 1.2.3. Створення умов для профілактики інфекційних та неінфекційних хвороб, забезпечення імунізації населення територіальної громади відповідно до Календаря профілактичних щеплень 1.2.4. Формування на території громади спроможної мережі кластерних та надкластерних закладів охорони здоров’я, зокрема із створенням реабілітаційних відділень 1.2. 5. Покращення доступності послуг з охорони психічного здоров’я, створення центрів психічного здоров'я у закладах охорони здоров'я громади 1.2.6. Комплексна модернізація медичної допомоги в закладах охорони здоров'я громади: розвиток інфраструктури, технологій та умов лікування 1.2.7. Розробка з урахуванням міждисциплінарного підходу та принципів безперервності надання медичних послуг та впровадження маршруту пацієнта за напрямками: медична реабілітація, психічне здоров’я 1.2.8. Розробка та впровадження алгоритму визначення груп ризику з метою профілактики і раннього виявлення неінфекційних та інфекційних захворювань 1.2.9. Популяризація здорового способу життя серед населення через освітні та інформаційні кампанії за участі медичних закладів громади усіх рівнів 1.2.10 Забезпечення функціонування оптимальної мережі закладів охорони здоров'я у безпечних умовах, зокрема шляхом будівництва захисних споруд цивільного захисту і споруд подвійного призначення для укриття пацієнтів та персоналу |
| А.1.3. Підвищення рівня здоров'я населення через фізичну активність та розвиток фізичної культури | 1.3.1. Модернізація спортивної інфраструктури, забезпечення діяльності закладів фізичної культури різних форм власності з урахуванням безпекових умов 1.3.2. Популяризація серед населення масового спорту та фізичної активності, залучення внутрішньо переміщених осіб та ветеранів війни до спортивної діяльності 1.3.3. Створення умов для розвитку фізкультурно-спортивної реабілітації 1.3.4. Розвиток дитячо-юнацького та спорту вищих досягнень |
| А.1.4. Посилення інтеграції молоді та забезпечення їх участі у різних сферах життєдіяльності | 1.4.1. Створення умов для розвитку та успішної самореалізації молоді 1.4.2. Розвиток компетенцій молоді в різних сферах життєдіяльності, сприяння розвитку неформальної освіти 1.4.3. Розбудова і розвиток мережі закладів молодіжної інфраструктури (молодіжні центри, простори/хаби) 1.4.4. Покращення ментального здоров’я та соціальної згуртованості молоді, створення безпекового і інклюзивного середовища для молоді |
| А.1.5. Забезпечення рівних можливостей для розвитку всіх груп населення, зокрема з числа ветеранів війни та їх сімей, внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих груп населення | 1.5.1. Удосконалення системи соціальної підтримки та покращення матеріального становища Захисників та Захисниць України, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України 1.5.2. Створення умов для ефективної психологічної, професійної реабілітації, реадаптації та соціально-економічної реінтеграції ветеранів війни 1.5.3. Забезпечення доступності психологічної допомоги та реабілітації осіб, які звільняються або звільнені з військової служби, з числа ветеранів війни, осіб, постраждалих від бойових дій, а також осіб, стосовно яких установлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України 1.5.4. Сприяння у поліпшенні житлових умов ветеранам війни та членів їх сімей 1.5.5. Створення умов для інтеграції, соціальної адаптації та підтримка внутрішньо переміщених осіб (ВПО), забезпечення належних умов для їх життєдіяльності 1.5.6. Зменшення впливу негативних наслідків та здійснення заходів для розв’язання проблем, зумовлених внутрішнім переміщенням осіб, що пов’язане із збройною агресією Російської Федерації, шляхом виконання на місцевому рівні держаної політики щодо внутрішнього переміщення 1.5.7. Створення ефективного та прозорого механізму обліку, розподілу і використання житлових чи інших приміщень комунальної форми власності, придатних для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб 1.5.8. Розроблення та впровадження місцевих програм з адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб до соціального та економічного середовища громади 1.5.9. Забезпечення доступності до базових соціальних послуг всіх груп населення, зокрема ґендерно чутливих груп 1.5.10. Забезпечення цифровізації системи надання послуг у сфері соціального захисту, впровадження системи електронного отримання документів та забезпечення можливості звернення за послугами у сфері соціального захисту через онлайн-сервіси 1.5.11. Підтримка сімейних форм виховання, запобігання соціального сирітства 1.5.12. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидія домашньому насильству і насильству за ознакою статі, торгівлі людьми 1.5.13. Створення безбарʼєрного середовища для всіх груп населення громади, забезпечення рівних можливостей кожній людині реалізовувати свої права, отримувати послуги на рівні з іншими |
| А.1.6. Сприяння культурному та духовному розвитку людини, формування національної ідентичності | 1.6.1. Формування оптимальної та інклюзивної мережі закладів культури і публічних бібліотек, яка задовольнятиме потреби різних груп населення, з урахуванням безпекових умов 1.6.2. Створення функціонально та організаційно нових моделей закладів культури (центрів культурних послуг, центрів творчості, креативних хабів) для забезпечення діяльності митців, театрально-видовищних закладів культури, незалежних театрів, музичних та художніх колективів, ансамблів 1.6.3. Модернізація та інформатизація бібліотек, запровадження нових інформаційно-бібліотечних послуг на основі інформаційно-комунікаційних технологій, а також забезпечення цифровізації надання культурних послуг з урахуванням потреб та прав у сфері культури усіх категорій населення 1.6.4. Створення умов для формування якісного кадрового забезпечення системи надання культурних послуг 1.6.5. Реалізація на місцевому рівні державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності, створення умов для національно-патріотичного, військово-патріотичного виховання та громадянської освіти населення на рівні територіальної громади зокрема із залученням ветеранів війни до розроблення та реалізації відповідних програм, утворення координаційних рад з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності 1.6.6. Зміцнення статусу української мови, сприяння її розвитку та популяризації 1.6.7. Реалізація проєктів і здійснення заходів щодо зміцнення соціальної згуртованості населення громади 1.6.8. Здійснення заходів з охорони та збереження культурної спадщини 1.6.9. Здійснення заходів з меморіалізації подій, пов’язаних із збройною агресією Російської Федерації |
| Стратегічна ціль А.2 Створення безпечних умов для життя |  |
| Операційна ціль | Завдання за операційним напрямом |
| А.2.1. Розвиток сектору безпеки та цивільного захисту населення | 2.1.1. Посилення системи цивільного захисту населення шляхом збільшення фонду захисних споруд цивільного захисту з урахуванням принципів інклюзивності та безбарʼєрності 2.1.2. Забезпечення функціонування місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення та інформування населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій 2.1.3. Створення безпекових умов на вулицях, дорогах, у громадських місцях, а також у закладах загальної середньої освіти 2.1.4. Сприяння утворенню в громаді центру безпеки як інтегрованої структури з єдиною комунікацією відповідно до актів законодавства з урахуванням принципу територіальної доступності у сфері захисту населення і територій від пожеж та надзвичайних ситуацій, забезпечення громадського порядку, охорони здоров’я населення (з пожежно-рятувальними підрозділами, поліцейськими станціями та бригадами екстреної (швидкої) медичної допомоги) 2.1.5. Гуманітарне розмінування та ревіталізація територій громади від воєнних забруднень |
| А.2.2. Інфраструктура, стійка до безпекових, соціальних та економічних викликів | 2.2.1. Відновлення та розбудова мережі якісних автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної форми власності та штучних споруд до них 2.2.2. Забезпечення безпеки дорожнього руху пішоходів з використанням новітніх технологій 2.2.3. Розвиток інфраструктури громадського (муніципального) транспорту та велосипедної інфраструктури громади 2.2.4. Розробка та впровадження схеми організації дорожнього руху для підвищення безпеки на дорогах 2.2.5. Забезпечення реалізації проєктів, спрямованих на покращення транспортної доступності, зокрема в межах Київської агломерації |
| А.2.3.Підвищення якості питної води в громаді | 2.3.1. Будівництво станцій знезалізнення води з використанням інноваційних технологій у населених пунктах громади 2.3.2. Реконструкція та модернізація системи водопостачання та водовідведення 2.3.3. Покращення доступності централізованого водовідведення для населення громади 2.3.4. Забезпечення якісною питною водою сільського населення шляхом розширення мережі централізованого водопостачання 2.3.5. Налагодження контролю за наявністю в питній воді нітратів та інших шкідливих речовин 2.3.6. Встановлення систем доочищення води в закладах освіти й охорони здоров’я |
| А.2.4. Захист та відновлення навколишнього природнього середовища, адаптація до змін клімату | 2.4.1. Ефективне управління відходами, у тому числі відходами, що утворились у зв'язку з пошкодженням (руйнуванням) будівель та споруд внаслідок бойових дій 2.4.2. Розробка та впровадження Місцевого плану управління відходами 2.4.3. Проведення інформаційно-роз’яснювальних заходів серед підприємців стосовно впровадження сучасних екологічних стандартів у діяльність їх підприємств 2.4.5. Забезпечення здійснення моніторингу екологічної ситуації 2.4.6. Збереження та відновлення збалансованого розвитку екосистем та адаптація до змін клімату 2.4.7. Покращення екологічного та технічного стану водних об’єктів, захист територій і населених пунктів від шкідливої дії вод 2.4.8. Проведення меліоративних заходів 2.4.9. Стимулювання розвитку економічного середовища навколо природоохоронних територій та лісів, зокрема визначення економічного механізму їх сталого використання, а також сфери зайнятості населення на цих територіях 2.4.10. Ефективне управління лісовими ресурсами та стимулювання заходів із створення лісів |
| А.2.5. Підвищення енергетичної безпеки шляхом впровадження розподільної генерації та забезпечення стійкості об'єктів критичної інфраструктури до можливих перебоїв з енергозабезпеченням | 2.5.1. Розвиток розподіленої генерації електричної енергії (зокрема когенераційні установки) та стимулювання впровадження проєктів на основі відновлюваних джерел енергії 2.5.2. Розвиток генерації електричної енергії з відновлюваних джерел та застосування установок зберігання енергії в системах централізованого водопостачання та водовідведення територіальної громади 2.5.3. Впровадження заходів Муніципального енергетичного плану 2.5.4. Покращення житлово-комунальної інфраструктури громади 2.5.5. Сприяння захисту об’єктів енергетичного сектору громади |
| Стратегічна ціль А.3. Створення комфортної інфраструктури |  |
| Оперативна ціль | Оперативне завдання / сфера реалізації проєктів |
| А.3.1. Комфортна громада | 3.1.1. Впровадження сучасних практик містопланування та містобудування з урахуванням принципів інклюзивності 3.1.2. Впровадження оновлених стандартів доступності житлових будинків з безпечними, комфортними умовами проживання з урахуванням потреб різних груп громадян 3.1.3. Впровадження оновлених змін до системи самоорганізації споживачів житлово-комунальних послуг об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 3.1.4. Впровадження та оновлення електронної публічної послуги “єВідновлення” 3.1.5. Модернізація, адаптивність та декарбонізація систем централізованого теплопостачання 3.1.6. Реалізація проектів із збільшення енергетичної ефективності будівель житлового фонду комунальної форми власності 3.1.7. Розвиток інструментів енергосервісу у модернізації об’єктів житлово-комунального господарства 3.1.8. Доступність якісних послуг централізованого водопостачання та водовідведення для різних груп громадян з урахуванням новітніх технологій та потреб територіальної громади 3.1.9. Впровадження нових підходів до забезпечення осіб житлом з урахуванням кращих практик та досвіду країн ЄС |
| А.3.2. Створення комфортної інженерно-транспортної інфраструктури | 3.2.1. Відновлення та розвиток критичної інфраструктури, будівництво нових об'єктів для задоволення потреб населення у наданні якісних комунальних послуг 3.2.2. Розвиток інфраструктури громадського транспорту та велосипедної інфраструктури 3.2.3. Відновлення та будівництво дорожньої інфраструктури відповідно до потреб громади та регіону 3.2.4. Забезпечення розвитку інклюзивної спортивної інфраструктури, зокрема на базі діючої мережі та в межах наявних фінансових ресурсів 3.2.5. Сприяння модернізації інфраструктури електронних комунікацій з метою мінімізації безпекових ризиків та забезпечення роботи електронних комунікаційних мереж незалежно від централізованого постачання електроенергії 3.2.6. Сприяння відновленню та розвитку авіаційної інфраструктури, що знаходиться на території громади |
| А.3.3. Формування енергоефективної політики громади | 3.3.1. Розвиток енергетичних кластерів та виробництва альтернативних джерел енергії 3.3.2. Розвиток системи енергетичного менеджменту та системи енергомоніторингу громадських і житлових будівель 3.3.3. Забезпечення приладами обліку всіх об’єктів житлової та комунальної сфери 3.3.4. Проведення енергетичного аудиту будівель бюджетної сфери та забезпечення виконання заходів щодо проведення термомодернізації будівель житлової і комунальної сфери відповідно до директив ЄС 3.3.5. Підготовка проєктних пропозицій на розгляд Державного фонду регіонального розвитку, Фонду енергоефективності, інших донорських та фінансових установ для отримання коштів на проведення термомодернізації в закладах житлової та комунальної сфери |
| Стратегічна ціль А.4. Розбудова ефективного прозорого та підзвітного врядування з урахування кращих практик ЄС |  |
| Оперативна ціль | Оперативне завдання / сфера реалізації проектів |
| А.4.1. Інструменти планування та підзвітності у місцевій політиці | 4.1.1. Запровадження місцевої статистики, створення інструментів для збору, зберігання та обробки даних місцевої статистики, зокрема ґендерно дезагрегованих 4.1.2. Запровадження єдиної геоінформаційної системи здійснення моніторингу та оцінювання розвитку територіальної громади як складової Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури (екосистема DREAM) 4.1.3. Створення умов для підвищення рівня підзвітності та прозорості органів органів місцевого самоврядування, залучення жителів, зокрема внутрішньо переміщених осіб, до прийняття рішень, поширення кращих практик створення органів самоорганізації населення, впровадження механізмів електронних публічних консультацій 4.1.4. Створення скоординованої системи стратегічного, просторового та бюджетного планування регіонального розвитку на місцевому рівні 4.1.5. Забезпечення застосування ґендерного підходу до процесів стратегічного планування та бюджетування на місцевому рівні, залучення до цього процесу місцевих жіночих організацій, а також осіб, які зазнають різних форм дискримінації 4.1.6. Забезпечення збору даних з розподілом за ознаками статі, віку, місця проживання та іншими необхідними ознаками для їх врахування під час розроблення програм і планів місцевого розвитку, а також формування бюджетів 4.1.7. Формування Реєстру пошкодженого та знищеного майна як єдиної системи обліку, накопичення та зберігання верифікованої інформації про пошкоджене та знищене майно, зокрема для реалізації державної політики компенсації завданих збитків 4.1.8. Впровадження Цілей сталого розвитку та євроінтеграційних зобов’язань на місцевому рівні, інтегрованих у формування політик у горизонтальній та вертикальній площинах 4.1.9. Запровадження системи критеріїв визначення соціальних, економічних та екологічних наслідків впливу пропонованої державної політики та можливості досягнення Цілей сталого розвитку на місцевому рівні |
| А.4.2.Цифрова інфраструктура, адміністративні та інші публічні (електронні публічні) послуги | 4.2.1. Комплексна модернізація мережевих, серверних та комунікацйних рішень в Бучанській міській раді 4.2.2. Впровадження електронних сервісів у виконавчих органах Бучанської міської ради 4.2.3. Розвиток мереж доступу до високошвидкісного Інтернету в усіх населених пунктах громади 4.2.4 Сприяння модернізації інфраструктури електронних комунікацій з метою мінімізації безпекових ризиків та забезпечення роботи електронних комунікаційних мереж незалежно від централізованого постачання електроенергії 4.2.5. Забезпечення оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних (data.gov.ua) 4.2.6. Підвищення рівня цифрової грамотності населення, зокрема шляхом створення можливостей для навчання на Єдиному державному веб-порталі цифрової освіти “Дія. Освіта” 4.2.7. Сприяння впровадженню цифрових документів у всіх сферах діяльності, у яких необхідна перевірка дійсності документів або отримання копій документів, що посвідчують особу, а також інтеграція віддаленого кваліфікованого електронного підпису (Дія. Підпис) на офіційних веб-ресурсах для авторизації та електронного підпису документів 4.2.8. Впровадження геоінформаційних систем місцевого рівня 4.2.9. Забезпечення доступності для осіб з інвалідністю з порушенням зору, слуху та мовлення офіційних веб-сайтів, реєстрів і електронних послуг, доступ до яких забезпечується через Інтернет 4.2.10. Проведення реінжинірингу адміністративних та інших публічних послуг для забезпечення зручного та наближеного доступу мешканців громади до державних сервісів 4.2.11. Впровадження технологій "розумних мереж", реалізація проєктів у напрямку "розумна громада" |
| А.4.3. Сприяння соціальній згуртованості на основі спільних цінностей, історичної пам'яті та активної громадянської позиції, налагодження ефективної взаємодії у різних сферах діяльності з міжнародними партнерами | 4.3.1. Формування української громадянської ідентичності та ціннісних орієнтирів, розвиток національно-патріотичного виховання, утвердження громадянської освіти і готовності до захисту країни різними верствами та віковими групами населення, належне вшанування пам’яті Героїв України 4.3.2. Забезпечення розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя громади 4.3.3. Реалізація на території громади державної інформаційної політики та задоволення конституційних прав у рівному доступі громадян до інформації, сприяння розвитку громадянського суспільства, заохочення повернення місцевих жителів, які вимушено виїхали за межі громади 4.3.4. Сприяння розвитку міжмуніципального та міжнародного територіального співробітництва, зокрема шляхом розбудови міжнародного партнерства на регіональному та місцевому рівні через укладання угод про партнерство з новими іноземними регіонами і муніципалітетами, та активізації існуючої співпраці 4.3.5. Сприяння реалізації спільних з державами - членами ЄС проєктів та програм співробітництва |
| Стратегічний напрям В. Розвиток місцевої економіки |  |
| Стратегічна ціль В.1. Посилення економічної стійкості та конкурентноспроможності економіки громади |  |
| Оперативна ціль | Оперативне завдання / сфера реалізації проектів |
| В.1.1. Нові робочі місця, інвестиції, розвиток бізнесу | 1.1.1. Підвищення інвестиційної привабливості територій, підтримка залучення інвестицій, популяризація інвестиційних можливостей громади 1.1.2. Створення умов для промислового інвестування та розвитку кластерів різної спеціалізації 1.1.3. Стимулювання створення та діяльності індустріальних парків 1.1.4. Підтримка діяльності малого і середнього бізнесу 1.1.5. Сприяння діяльності виробників крафтової та локальної продукції 1.1.6. Сприяння цифровій трансформації малого та середнього підприємництва 1.1.7. Стимулювання підприємницької активності в регіонах шляхом стимулювання внутрішньо переміщених осіб працездатного віку, ветеранів війни та членів їх сімей, безробітних осіб до працевлаштування, заснування власного бізнесу 1.1.8. Покращення доступу населення громади до місцевих ринків праці через підвищення трудової мобільності та адаптації до потреб економіки громади 1.1.9. Забезпечення надання пропозицій для формування регіонального замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти, зокрема медичних кадрів, з урахуванням потреби місцевого ринку праці та перспектив розвитку громади 1.1.10. Створення умов для управління відходами, що утворилися у зв’язку з пошкодженням (руйнуванням) будівель та споруд внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій або проведенням робіт з ліквідації їх наслідків, за підходами циркулярної економіки 1.1.11. Підтримка реалізації економічних проєктів у таких ключових секторах, як енергетика, переробка аграрної продукції, транспорт та експортна логістика, виробництво критичних матеріалів |
| В.1.2. Розвиток інноваційно орієнтованих галузей економіки на засадах смарт-спеціалізації | 1.2.1. Сприяння реалізації інноваційних проєктів з метою відновлення та розбудови промислового потенціалу громади з урахуванням фактора безпеки 1.2.2. Оновлення напрямів смарт-спеціалізації громади шляхом продовження процесу підприємницького відкриття та підвищення ефективності взаємодії стейкхолдерів у форматі «бізнес-наука-влада-громадськість» 1.2.3. Розроблення та впровадження механізмів підтримки інноваційних проєктів місцевого розвитку, спрямованих на розвиток пріоритетних видів економічної діяльності, визначених на засадах смарт-спеціалізації та необхідності переходу до кліматично нейтральної економіки 1.2.4. Стимулювання економічного відновлення в громаді на принципах подвійного переходу (“зелений” перехід і цифрові трансформації) 1.2.5. Сприяння розвитку регіональних систем інноваційної інфраструктури (бізнес-інкубатори, наукові парки та технопарки, хаби цифрових інновацій тощо) 1.2.6. Підтримка участі суб’єктів малого і середнього підприємництва у Програмах ЄС (Горизонт Європа, Interreg та інших) 1.2.7. Сприяння розвитку міжрегіонального та міжнародного співробітництва суб'єктів малого і середнього підприємництва, кластерних ініціатив |
| В.1.3. Розвиток туристичного потенціалу | 1.3.1. Формування локальних туристичних брендів та популяризації туристичного потенціалу громади, зокрема з використанням цифрових технологій 1.3.2. Сприяння реалізації проєктів, спрямованих на розвиток та використання рекреаційно-туристичного потенціалу громади, здійснення заходів з меморіалізації подій, пов’язаних з боротьбою українського народу з російськими агресорами 1.3.3. Сприяння розвитку туристичної та рекреаційної інфраструктури в межах Київської агломерації, як центру сталого туризму і відпочинку 1.3.4. Створення умов для розвитку рекреаційно-туристичного потенціалу громади з урахуванням наявності природних та безпекових обмежень. 1.3.5. Забезпечення розроблення місцевих програм розвитку та використання рекреаційно-туристичного потенціалу громади 1.3.6. Сприяння належному облаштуванню туристичних маршрутів та об’єктів туристичних відвідувань, їх цифровізації, створенню комфортних і безпечних умов для туристів (відпочивальників) 1.3.7. Сприяння відновленню об’єктів культурної спадщини територіальної громади, у тому числі знищених чи пошкоджених внаслідок збройної агресії 1.3.8. Активізація роботи з номінування об’єктів, цінність яких є унікальною та які потенційно можуть належати до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО |
| Стратегічна ціль В.2. Забезпечення інтегрованого розвитку економіки громади орієнтованої на досягнення місій |  |
| Оперативна ціль | Оперативне завдання / сфера реалізації проєктів |
| В.2.1. Стимулювання розвитку територій | 2.1.1. Забезпечення збалансованого просторового розвитку територій, що входять до складу громади 2.1.2. Відновлення пошкодженої зруйнованої інфраструктури за принципом "краще, ніж було" та стимулювання економічної активності на територіях відновлення 2.1.3. Запровадження оновленої системи управління публічними інвестиціями та синхронізація з національною системою стратегічного планування з урахуванням територіально орієнтованого підходу 2.1.4. Підтримка реалізації проєктів, що передбачають використання потенціалу зростання місцевої економіки 2.1.5. Сприяння залученню інвестицій, коштів міжнародної технічної допомоги та міжнародних фінансових організацій для реалізації стратегічно важливих проєктів, зокрема концепції проєкту розвитку територій "BUCHA TECHNO GARDEN" 2.1.6. Підвищення інституційної спроможності та ефективної системи підготовки кваліфікованих фахівців у сфері управління регіональним розвитком 2.1.7. Забезпечення підтримки діяльності КП "Бучанська агенція регіонального розвитку" 2.1.8. Здійснення першочергових заходів щодо безпеки життєдіяльності, відновлення та стимулювання економічної активності в територіальній громаді, як громади віднесеної до територій відновлення 2.1.9. Створення ефективних інструментів реалізації державної політики з підтримки розвитку сільських територій з урахуванням критеріїв членства у ЄС та міжнародно-правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції 2.1.10.Сприяння залученню інвестиційних ресурсів, коштів міжнародної технічної допомоги та міжнародних фінансових організацій для реалізації проєктів економічної реструктуризації громади, зокрема формування економіки орієнтованої на досягнення місій |
| В.2.2. Раціональне використання місцевих природних ресурсів | 2.2.1. Формування територій сільськогосподарського призначення під агропромислові виробництва та продаж прав оренди на аукціонах, надаючи право оренди виробникам, які ведуть ресурсоекфективне сільськогосподарське виробництво 2.2.2. Підтримка сільгоспвиробників, які виробляють органічну продукцію 2.2.3. Сприяння створенню та розвитку агрокластерів 2.2.4. Створення умов для розвитку переробки агропродукції на території громади 2.2.5. Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації та переробної галузі |
| В.2.3. Створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього бізнесу | 2.3.1. Розширення переліку адміністративних послуг, що надаються ЦНАПом для бізнесу 2.3.2. Створення інституційних можливостей рівного доступу бізнесу сільських територій до адміністративних послуг 2.3.3. Покращення бізнес-середовища, зокрема шляхом удосконалення регуляторної політики 2.3.4. Спрощення процедур доступу МСП до земельних ділянок, будівель і приміщень комунальної форми власності 2.3.5. Удосконалення комунікації "бізнес-влада" 2.3.6. Посилення конкурентноспроможності та інклюзивності бізнесу, зокрема шляхом покращення знань і навичок щодо бізнес-планування, е-комерції, енергоефективності, участі в грантових програмах 2.3.3. Активізація місцевого бізнесу: просування і нетворкінг; інкубація бізнесів 2.3.4. Створення інституційних можливостей для навчання бізнесу, доступу до консультаційних послуг |

Впровадження Стратегії розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року відбуватиметься через реалізацію комплексу організаційних, фінансових та інформаційних заходів, які будуть здійснюватися відповідно до Плану заходів, місцевих програм розвитку, СПППІ та рішень міської ради, що будуть прийняті для досягнення стратегічних цілей.

Повний перелік середньострокових заходів, міститься у Розділі 3 до Плану заходів. Здійснювати заходи планується за рахунок коштів державного бюджету, обласного бюджету, місцевого бюджету, власних коштів підприємств, установ та організацій, коштів міжнародних фінансових організацій, інвесторів та інших коштів, дозволених законодавством України.

Впровадження Плану заходів передбачає загальну потребу фінансового ресурсу в обсязі 14 531 501,95 тис. грн, з яких 5 512 925,01 тис. грн або 37,9 % фінансового  ресурсу  планується  залучити  з  державного  бюджету, 1 793 421,48 тис. грн або 12,3 % – з місцевого бюджету територіальної громади та обласного бюджету Київської області, 7 255 155,5 тис. грн або 49,7 % від обсягу необхідних коштів – з інших джерел фінансування, незаборонених законодавством. Індикативні обсяги за джерелами фінансування Плану заходів у розрізі стратегічних і оперативних цілей наведені у таблиці 2.2.

Таблиця 2.2. Індикативні обсяги за Джерелами фінансування Плану заходів у розрізі стратегічних та оперативних цілей

| Завдання Стратегії | Всього | Індикативні обсяги |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | у тому числі |  |  |
|  |  | бюджет територіальної громади та обласного бюджету | державний бюджет | інші джерела |
| Стратегічний напрям А. Формування згуртованої громади в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах | 11 383 141,77 | 1 790 668,67 | 4 790 197,30 | 4 802 275,81 |
| Стратегічна ціль А.1. Розвиток людського капіталу | 4 295 056,71 | 954 217,67 | 1 592 241,72 | 1 748 597,33 |
| Оперативна ціль А.1.1. Формування сучасного, освіченого, інноваційного суспільства, де кожен має рівні можливості для навчання та розвитку | 2 477 387,95 | 592 833,31 | 1 286 745,73 | 597 808,91 |
| Оперативна ціль А.1.2. Посилення стійкості системи охорони здоров'я громади до викликів у воєнний та післявоєнний час | 464 990,70 | 38 461,16 | 86 832,00 | 339 697,54 |
| Оперативна ціль А.1.3. Підвищення рівня здоров'я населення через фізичну активність та розвиток фізичної культури | 441 660,00 | 35 000,00 | 0,00 | 406 660,00 |
| Оперативна ціль А.1.4. Посилення інтеграції молоді та забезпечення їх участі у різних сферах життєдіяльності | 15 187,00 | 5 059,00 | 0,00 | 10 128,00 |
| Оперативна ціль А.1.5. Забезпечення рівних можливостей для розвитку всіх груп населення, зокрема з числа ветеранів війни та їх сімей, внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих груп населення | 595 079,94 | 252 183,13 | 214 694,48 | 128 202,33 |
| Оперативна ціль А.1.6. Сприяння культурному та духовному розвитку людини, формування національної ідентичності | 300 751,13 | 30 681,07 | 3 969,50 | 266 100,56 |
| Стратегічна ціль А.2 Створення безпечних умов для життя | 3 208 864,24 | 377 422,35 | 1 939 239,53 | 892 202,37 |
| Оперативна ціль А.2.1. Розвиток сектору безпеки та цивільного захисту населення | 523 786,96 | 134 844,31 | 384 927,22 | 4 015,43 |
| Оперативна ціль А.2.2. Інфраструктура, стійка до безпекових, соціальних та економічних викликів | 677 693,41 | 26 005,70 | 252 993,71 | 398 694,00 |
| Оперативна ціль А.2.3.Підвищення якості питної води в громаді | 1 240 346,17 | 121 244,17 | 663 566,46 | 455 535,54 |
| Оперативна ціль А.2.4. Захист та відновлення навколишнього природнього середовища, адаптація до змін клімату | 39 036,00 | 3 666,00 | 29 160,00 | 6 210,00 |
| Оперативна ціль А.2.5. Підвищення енергетичної безпеки шляхом впровадження розподільної генерації та забезпечення стійкості об'єктів критичної інфраструктури до можливих перебоїв з енергозабезпеченням | 728 001,71 | 91 662,17 | 608 592,14 | 27 747,40 |
| Стратегічна ціль А.3. Створення комфортної інфраструктури | 3 578 136,71 | 439 331,76 | 1 232 857,11 | 1 905 947,84 |
| Оперативна ціль А.3.1. Комфортна громада | 2 773 735,63 | 175 916,36 | 744 314,02 | 1 853 505,25 |
| Оперативна ціль А.3.2. Створення комфортної інженерно-транспортної інфраструктури | 564 064,00 | 239 706,00 | 324 088,00 | 270,00 |
| Оперативна ціль А.3.3. Формування енергоефективної політики громади | 240 337,08 | 23 709,40 | 164 455,09 | 52 172,59 |
| Стратегічна ціль А.4. Розбудова ефективного прозорого та підзвітного врядування з урахування кращих практик ЄС | 301 084,10 | 19 696,89 | 25 858,94 | 255 528,27 |
| Оперативна ціль А.4.1. Інструменти планування та підзвітності у місцевій політиці | 34 087,06 | 8 913,46 | 16 226,64 | 8 946,96 |
| Оперативна ціль А.4.2.Цифрова інфраструктура, адміністративні та інші публічні (електронні публічні) послуги | 266 580,85 | 10 783,43 | 9 632,30 | 246 165,12 |
| Оперативна ціль А.4.3. Сприяння соціальній згуртованості на основі спільних цінностей, історичної пам'яті та активної громадянської позиції, налагодження ефективної взаємодії у різних сферах діяльності з міжнародними партнерами | 416,19 | 0,00 | 0,00 | 416,19 |
| Стратегічний напрям В. Розвиток місцевої економіки | 3 148 360,18 | 2 752,81 | 722 727,71 | 2 422 879,66 |
| Стратегічна ціль В.1. Посилення економічної стійкості та конкурентноспроможності економіки громади | 2 413 139,66 | 1 060,00 | 600 000,00 | 1 812 079,66 |
| Оперативна ціль В.1.1. Нові робочі місця, інвестиції, розвиток бізнесу | 2 329 560,26 | 1 000,00 | 600 000,00 | 1 728 560,26 |
| Оперативна ціль В.1.2. Розвиток інноваційно орієнтованих галузей економіки на засадах смарт-спеціалізації | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| Оперативна ціль В.1.3. Розвиток туристичного потенціалу | 83 129,40 | 60,00 | 0,00 | 83 069,40 |
| Стратегічна ціль В.2. Забезпечення інтегрованого розвитку економіки громади орієнтованої на досягнення місій | 735 220,52 | 1 692,81 | 122 727,71 | 610 800,00 |
| Оперативна ціль В.2.1. Стимулювання розвитку територій | 620 960,52 | 1 692,81 | 9 267,71 | 610 000,00 |
| Оперативна ціль В.2.2. Раціональне використання місцевих природних ресурсів | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| Оперативна ціль В.2.3. Створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього бізнесу | 113 460,00 | 0,00 | 113 460,00 |  |
| РАЗОМ | 14 531 501,95 | 1 793 421,48 | 5 512 925,01 | 7 225 155,46 |

РОЗДІЛ 3. ПЕРЕЛІК ПРОЄКТІВ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ, ПРОЄКТІВ В МЕЖАХ СППІ ТА ЗАХОДІВ МІСЦЕВИХ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ ДО ПЛАНУ ЗАХОДІВ ЗА СТРАТЕГІЧНИМИ ЦІЛЯМИ ЗА ДЖЕРЕЛАМИ ФІНАНСУВАННЯ ТА ТЕРМІНАМИ РЕАЛІЗАЦІЇ

| Інструмент реалізації (назва програми місцевого розвитку /СППІ/Державна програма) | Орієнтовна назва інструмента реалізації (назва заходу, проєкту розвитку, проєктів в межах СПППІ) | Орієнтовна потреба на період реалізації Плану заходів на 2025-2027 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВСЬОГО | в тому числі за джерелами фінансування: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кошти бюджету територіальної громади та обласного бюджету |  |  |  | кошти державного бюджету |  |  |  | інші джерела |  |  |  |
|  |  |  | разом | в тому числі за роками |  |  | разом | в тому числі за роками |  |  | разом | в тому числі за роками |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| Стратегічний напрям А. Формування згуртованої громади в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль А.1. Розвиток людського капіталу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль А.1.1. Формування сучасного, освіченого, інноваційного суспільства, де кожен має рівні можливості для навчання та розвитку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма розвитку системи освіти Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки СППІ 2026-2028 Надзвичайна кредитна програма в Україні | Проєкт 1. Створення освітнього простору у межах реформи "Нова українська школа" | 10 479,93 | 6 415,99 | 5 400,00 | 488,93 | 527,06 | 4 063,94 |  | 1 955,70 | 2 108,24 | 0,00 |  |  |  |
| Програма розвитку системи освіти Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки СППІ 2026-2028 Надзвичайна кредитна програма в Україні | Проєкт 2. Сучасний освітній простір та якісний зміст: лабораторії, майстерні, кабінети тощо | 17 400,00 | 14 400,00 | 5 400,00 | 6 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 | 0,00 |  |  |  |
| Програма розвитку системи освіти Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки СППІ 2026-2028 Надзвичайна кредитна програма в Україні | Проєкт 3. Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи № 1 І-ІІІ ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування | 285 239,94 | 163 522,77 | 20 215,56 | 33 307,21 | 110 000,00 | 121 717,17 | 40 000,00 | 81 717,17 |  | 0,00 |  |  |  |
| Програма розвитку системи освіти Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки СППІ 2026-2028 Програма з відновлення України | Проєкт 4. Реконструкція з добудовою трьох корпусів загальноосвітньої школи № 1 І-ІІІ ступенів по вул. Малиновського,74 м. Буча Київської області | 341 736,82 | 184 125,83 | 7 709,09 | 56 416,74 | 120 000,00 | 157 611,00 | 50 000,00 | 10 000,00 | 97 611,00 | 0,00 |  |  |  |
| Програма розвитку системи освіти Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки СППІ 2026-2028 Програма з відновлення України | Проєкт 5. Реконструкція Бучанського навчально-вихровного комплексу "Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" №2 по вул.Шевченка, 14а в м.Буча, Київської області. Коригування | 334 914,16 | 146 419,06 | 22 571,32 | 41 847,74 | 82 000,00 | 188 495,10 | 51 495,10 | 112 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |  |  |  |
| Програма розвитку системи освіти Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки Фонд ліквідації наслідків збройної агресії | Проєкт 6. Будівництво Ворзельської початкової школи з дошкільним підрозділом по вул. Курортна 37, в селищі Ворзель, Бучанського району, Київської області | 580 623,55 | 3 146,00 | 2 646,00 | 500,00 |  | 577 477,55 | 219 921,89 | 150 000,00 | 207 555,66 | 0,00 |  |  |  |
| Програма розвитку системи освіти Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки СППІ 2026-2028 | Проєкт 7. Нове будівництво гімназії на 720 місць з дошкільним відділенням на 160 місць, за адресою: Київська область, Бучанський район, м. Буча, вул. Тумаса Тадаса, 4 | 496 308,91 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 496 308,91 | 14 437,72 | 34 776,95 | 447 094,24 |
| Програма розвитку системи освіти Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки СППІ 2026-2028 | Проєкт 8. Будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на 400 місць з надбудовою спортивного залу КЗ "Бабинецький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 13" Бучанської міської ради Київської області за адресою: Київська обл., Бучанський район, с. Бабинці, вул. Незламності, 70-А | 92 835,00 | 19 555,70 | 1 235,87 |  | 18 319,83 | 73 279,30 |  |  | 73 279,30 | 0,00 |  |  |  |
| Програма розвитку системи освіти Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки СППІ 2026-2028 | Проєкт 9. Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) КЗ «Гаврилівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» №8 Бучанської міської ради Київської області за адресою: Київська обл., Бучанський район, с. Гаврилівка, вул. Садова, 21 | 52 574,92 | 6 591,58 | 1 482,32 |  | 5 109,26 | 45 983,34 |  |  | 45 983,34 | 0,00 |  |  |  |
| Програма розвитку системи освіти Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки СППІ 2026-2028 | Проєкт 10. Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту Здвижівської гімназії №14 (дошкільне відділення) за адресою: Київська область, Бучанський район, с Здвижівка, вул. Центральна, 116 А" | 1 500,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 1 500,00 |  | 1 500,00 |  |
| Програма розвитку системи освіти Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки СППІ 2026-2028 | Проєкт 11. Капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в Комунальному закладі «Синяківський хіміко – технологічний ліцей – заклад загальної середньої освіти І – ІІ ступенів №15» за адресою: вул. Київська, 49-А, с. Синяк, Бучанського району, Київської області | 6 608,68 | 1 321,74 |  |  | 1 321,74 | 5 286,94 |  |  | 5 286,94 | 0,00 |  |  |  |
| Програма розвитку системи освіти Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки СППІ 2026-2028 | Проєкт 12. Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту – протирадіаційге укриття на території Комунального закладу «Блиставицький заклад дошкільної освіти №8 «Золота рибка» Бучанської міської ради Київської області за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Блиставиця, вул. Соборна, 29 | 59 070,88 | 11 814,18 |  |  | 11 814,18 | 47 256,70 |  |  | 47 256,70 | 0,00 |  |  |  |
| Програма розвитку системи освіти Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки СППІ 2026-2028 | Проєкт 13. Капітальний ремонт з встановленням системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання), системи передавання тривожних сповіщень, системи зовнішнього блискавкозахисту будівлі Синяківського ліцею №15 за адресою: Київська область, Бучанський район,с. Синяк, вул. Київська, 49 | 2 259,47 | 451,89 |  | 451,89 |  | 1 807,57 |  | 1 807,57 |  | 0,00 |  |  |  |
| Програма розвитку системи освіти Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки СППІ 2026-2028 | Проєкт 14. Капітальний ремонт з встановленням системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання), системи передавання тривожних сповіщень, системи зовнішнього блискавкозахисту будівлі Гаврилівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ст. №8 за адресою: Київська область, Бучанський район,с. Гаврилівка,вул.Садова,17 | 5 365,87 | 1 073,17 |  | 1 073,17 |  | 4 292,70 |  | 4 292,70 |  | 0,00 |  |  |  |
| Програма розвитку системи освіти Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки СППІ 2026-2028 | Проєкт 15. Капітальний ремонт з встановленням системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання), системи передавання тривожних сповіщень, системи зовнішнього блискавкозахисту будівлі Бучанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 за адресою: Київска область, Бучанський район, м. Буча, вул. Малиновського,74 | 1 684,66 | 336,93 |  | 336,93 |  | 1 347,73 |  | 1 347,73 |  | 0,00 |  |  |  |
| Програма розвитку системи освіти Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки СППІ 2026-2028 | Проєкт 16. Капітальний ремонт з встановленням системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання), системи передавання тривожних сповіщень, системи зовнішнього блискавкозахисту будівлі Бабинецького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ст. №13 | 2 503,13 | 500,63 |  | 500,63 |  | 2 002,50 |  | 2 002,50 |  | 0,00 |  |  |  |
| Програма розвитку системи освіти Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки СППІ 2026-2028 | Проєкт 17. Капітальний ремонт з встановленням системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання), системи передавання тривожних сповіщень, системи зовнішнього блискавкозахисту будівлі Бучанського закладу дошкільної освіти №1 "Сонячний" за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Енергетиків, 13 А | 1 540,00 | 154,00 |  |  | 154,00 | 1 386,00 |  |  | 1 386,00 | 0,00 |  |  |  |
| Програма розвитку системи освіти Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки СППІ 2026-2028 | Проєкт 18. Капітальний ремонт з встановленням системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання), системи передавання тривожних сповіщень, системи зовнішнього блискавкозахисту будівлі Бучанського закладу дошкільної освіти №2 "Горобинка" за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Героїв Майдану, 20 А | 1 800,00 | 180,00 |  |  | 180,00 | 1 620,00 |  |  | 1 620,00 | 0,00 |  |  |  |
| Програма розвитку системи освіти Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки СППІ 2026-2028 | Проєкт 19. Капітальний ремонт з встановленням системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання), системи передавання тривожних сповіщень, системи зовнішнього блискавкозахисту будівлі Бучанського закладу дошкільної освіти №3 "Козачок" за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Захисників України, 115 | 2 220,00 | 220,00 |  |  | 220,00 | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 | 0,00 |  |  |  |
| Програма розвитку системи освіти Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки СППІ 2026-2028 | Проєкт 20. Капітальний ремонт з встановленням системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання), системи передавання тривожних сповіщень, системи зовнішнього блискавкозахисту будівлі Бучанського закладу дошкільної освіти №4 "Пролісок" за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Дмитра Вишневецького, 13 | 1 850,00 | 185,00 |  |  | 185,00 | 1 665,00 |  |  | 1 665,00 | 0,00 |  |  |  |
| Програма розвитку системи освіти Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки СППІ 2026-2028 | Проєкт 21. Капітальний ремонт з встановленням системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання), системи передавання тривожних сповіщень, Луб"янського закладу дошкільної освіти №9 "Волошка" за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Луб"янка, вул. Шевченка, 100 А | 1 280,00 | 128,00 |  |  | 128,00 | 1 152,00 |  |  | 1 152,00 | 0,00 |  |  |  |
| Програма розвитку системи освіти Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки СППІ 2026-2028 | Проєкт 22. Капітальний ремонт з встановленням системи зовнішнього блискавкозахисту будівлі Ворзельського закладу дошкільної освіти №11 "Берізка" за адресою: Київська область, Бучанський район, сел. Ворзель, вул. Юрія Кондратюка, 12 | 800,00 | 800,00 |  |  | 800,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Програма розвитку системи освіти Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки СППІ 2026-2028 | Проєкт 23. Капітальний ремонт з встановленням системи зовнішнього блискавкозахисту будівлі Бучанського закладу дошкільної освіти №7 "Перлинка" за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Бориса Гмирі, 12 | 1 280,00 | 128,00 |  |  | 128,00 | 1 152,00 |  |  | 1 152,00 | 0,00 |  |  |  |
| Програма розвитку системи освіти Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | Проєкт 24. Науковий музей нового покоління Big Science | 100 000,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 100 000,00 |  |  | 100 000,00 |
| Програма розвитку системи освіти Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки СППІ 2026-2028 | Проєкт 25. Капітальний ремонт спортивних майданчиків на території Бучанського ліцею №3 Бучанської міської ради за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Вокзальна, 46 А | 6 457,00 | 587,00 |  |  | 587,00 | 5 870,00 |  |  | 5 870,00 | 0,00 |  |  |  |
| Програма розвитку системи освіти Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки СППІ 2026-2028 | Проєкт 26. Капітальний ремонт спортивних майданчиків на території Бучанського ліцею №4 Бучанської міської ради за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Енергетиків, 2 | 3 938,00 | 358,00 |  |  | 358,00 | 3 580,00 |  |  | 3 580,00 | 0,00 |  |  |  |
| Програма розвитку системи освіти Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки СППІ 2026-2028 | Проєкт 27. Капітальний ремонт спортивних майданчиків на території Гаврилівського закладу загальної середньої освіти І - ІІІ ступенів №8 Бучанської міської ради за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Гаврилівка, вул. Садова, 17 | 5 280,00 | 480,00 |  |  | 480,00 | 4 800,00 |  |  | 4 800,00 | 0,00 |  |  |  |
| Програма розвитку системи освіти Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки СППІ 2026-2028 | Проєкт 28. Капітальний ремонт спортивних майданчиків на території Синяківського ліцею №15 за адресою: Київська область, Бучанський район,с. Синяк, вул. Київська, 49 | 2 750,00 | 0,00 |  |  |  | 2 750,00 |  |  | 2 750,00 | 0,00 |  |  |  |
| Програма розвитку системи освіти Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки СППІ 2026-2028 | Проєкт 29. Капітальний ремонт частини будівлі Бучанського ліцею №9 Бучанської міської ради Київської області за адресою: вул. Вишнева, 1, м. Буча, Бучанський район, Київська область | 25 221,12 | 23 221,12 |  |  | 23 221,12 | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 | 0,00 |  |  |  |
| Програма розвитку системи освіти Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки СППІ 2026-2028 | Проєкт 30. Капітальний ремонт дитячого ігрового майданчику та встановлення спортивного майданчику на території Бучанського закладу дошкільної освіти №1 "Сонячний" за адресою Київська область, м. Буча, вул. Енергетиків, 13 А | 2 800,00 | 800,00 |  |  | 800,00 | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 | 0,00 |  |  |  |
| Програма розвитку системи освіти Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки СППІ 2026-2028 | Проєкт 31. Капітальний ремонт дитячого ігрового майданчику на території Бучанського закладу дошкільної освіти №2 "Горобинка" за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Героїв Майдану, 20 А | 2 400,00 | 400,00 |  |  | 400,00 | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 | 0,00 |  |  |  |
| Програма розвитку системи освіти Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки СППІ 2026-2028 | Проєкт 32. Капітальний ремонт дитячого ігрового майданчику на території Бучанського закладу дошкільної освіти №4 "Пролісок" за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Дмитра Вишневецького, 13 | 3 800,00 | 800,00 |  |  | 800,00 | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 | 0,00 |  |  |  |
| Програма розвитку системи освіти Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки СППІ 2026-2028 | Проєкт 33. Капітальний ремонт дитячого ігрового майданчику на території Бучанського закладу дошкільної освіти №5 "Капітошка" за адресою: Київська область, м. Буча, бульв. Богдана Хмельницького, 8 | 1 700,00 | 600,00 |  |  | 600,00 | 1 100,00 |  |  | 1 100,00 | 0,00 |  |  |  |
| Програма розвитку системи освіти Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки СППІ 2026-2028 | Проєкт 34. Капітальний ремонт дитячого ігрового майданчику на території Луб"янського закладу дошкільної освіти №9 "Волошка" за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Луб"янка, вул. Шевченка, 100 А | 2 200,00 | 600,00 |  |  | 600,00 | 1 600,00 |  |  | 1 600,00 | 0,00 |  |  |  |
| Програма розвитку системи освіти Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки СППІ 2026-2028 | Проєкт 35. Капітальний ремонт дитячого ігрового майданчику на території Гаврилівського закладу дошкільної освіти №10 "Веселка" за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Гаврилівка, вул. Садова, 17 | 4 500,00 | 0,00 |  |  |  | 4 500,00 |  |  | 4 500,00 | 0,00 |  |  |  |
| Програма розвитку системи освіти Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки СППІ 2026-2028 | Проєкт 36. Капітальний ремонт їдальні та приміщення харчоблоку Бучанського ліцею №5 Бучанської міської ради Київської області по вул. Захисників України, 104 у м. Буча Бучанського району Київської області | 9 648,15 | 2 247,24 | 397,01 | 1 850,23 |  | 7 400,91 |  |  | 7 400,91 | 0,00 |  |  |  |
| Програма розвитку системи освіти Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки СППІ 2026-2028 | Проєкт 37. Капітальний ремонт їдальні та приміщення харчоблоку Бучанського ліцею №9 Бучанської міської ради Київської області по вул. Вишнева, 1 у м. Буча Бучанського району Київської області | 4 817,75 | 1 269,47 | 382,22 | 887,25 |  | 3 548,28 |  | 3 548,28 |  | 0,00 |  |  |  |
| Оперативна ціль А.1.2. Посилення стійкості системи охорони здоров'я громади до викликів у воєнний та післявоєнний час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма розвитку вторинної медичної допомоги Бучанської міської територіальної громади на 2025-2028 роки СППІ 2026-2028 | Проєкт 38. Капітальний ремонт частини нежитлового приміщення комунальної власності Комунального некомерційного підприємства «Бучанський консультативно-діагностичний центр» Бучанської міської ради, за адресою вул. Польова, 21/10 в м. Буча, Бучанського району, Київської області | 19 595,61 | 1 150,67 | 1 150,67 |  |  | 0,00 |  |  |  | 18 444,94 | 6 221,70 | 12 223,24 |  |
| Програма розвитку вторинної медичної допомоги Бучанської міської територіальної громади на 2025-2028 роки СППІ 2026-2028 | Проєкт 39. Реконструкція існуючої лікарні з добудовою корпусу поліклініки та корпусу відділення екстреної медичної допомоги з приймальним відділенням за адресою вулиця Польова, б. 19 в м. Буча Київської області | 304 792,00 | 31 480,00 |  | 5 000,00 | 26 480,00 | 86 832,00 |  | 86 832,00 |  | 186 480,00 |  |  | 186 480,00 |
| Програма розвитку вторинної медичної допомоги Бучанської міської територіальної громади на 2025-2028 роки | Захід. Розробка предінвестиційного ТЕО проєкту "Будівництво реабілітаційного центру в с. Ворзель Київської області" | 300,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 300,00 |  |  | 300,00 |
| Програма розвитку вторинної медичної допомоги Бучанської міської територіальної громади на 2025-2028 роки | Проєкт 40. Забезпечення медичних закладів сучасним обладнанням та медичними виробами | 26 535,00 | 2 653,50 |  |  | 2 653,50 | 0,00 |  |  |  | 23 881,50 |  |  | 23 881,50 |
| Програма соціально-економічного та культурного розвитку на 2025 рік | Проєкт 41. Реконструкція будівлі для розміщення Центру із надання комплексних реабілітаційних послуг дітям із інвалідністю за адресою: Київська область, Бучанський район, м. Буча | 35 005,36 | 345,36 | 345,36 |  |  | 0,00 |  |  |  | 34 660,00 | 34 660,00 |  |  |
| Програма розвитку первинної медичної допомоги Бучанської міської територіальної громади на 2025-2028 роки | Проєкт 42. Нове будівництво амбулаторії загальної практики-сімейної медицини комунальної власності по вул. Незламності (раніше - вул. Травнева), 66 в селищі Бабинці Бучанської міської територіальної громади Київської області | 38 762,73 | 2 831,64 | 2 831,64 |  |  | 0,00 |  |  |  | 35 931,10 | 25 737,30 | 10 193,80 |  |
| Програма розвитку первинної медичної допомоги Бучанської міської територіальної громади на 2025-2028 роки | Проєкт 43. Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини комунальної власності в м. Буча по вул. Івана Франка, 21 Київської області | 40 000,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 |  |
| Оперативна ціль А.1.3. Підвищення рівня здоров'я населення через фізичну активність та розвиток фізичної культури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма розвитку фізичної культури і спорту Бучанської міської територіальної громади на 2024-2028 роки | Проєкт 44. Будівництво спортивного комплексу в місті Буча Київської області Нове будівництво стадіону «Ювілейний» по вул. Парковій, в м. Буча | 77 960,00 | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 | 0,00 |  |  |  | 67 960,00 |  | 18 960,00 | 49 000,00 |
| Програма розвитку фізичної культури і спорту Бучанської міської територіальної громади на 2024-2028 роки | Проєкт 45. Реконструкції виробничої будівлі у спортивну школу з нетрадиційних видів спорту, вул. Ярослава Мудрого, 10, м. Буча | 59 000,00 | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 | 0,00 |  |  |  | 49 000,00 |  |  | 49 000,00 |
| Програма розвитку фізичної культури і спорту Бучанської міської територіальної громади на 2024-2028 роки | Проєкт 46. Капітальний ремонт (реконструкція) спортивної зали, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, с. Гаврилівка, вул. Свято - Троїцька, 66 | 6 000,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |
| Програма розвитку фізичної культури і спорту Бучанської міської територіальної громади на 2024-2028 роки | Проєкт 47. Будівництво багатофункціонального спортивного залу для розвитку ігрових видів спорту (футбол, волейбол, баскетбол), за адресою: Київська область, Бучанський район, село Гаврилівка | 95 000,00 | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 | 0,00 |  |  |  | 80 000,00 |  |  | 80 000,00 |
| Програма розвитку фізичної культури і спорту Бучанської міської територіальної громади на 2024-2028 роки | Проєкт 48. Будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту Бучанської дитячо-юнацької спортивної школи Бучанської міської ради Київської області за адресою: Київська обл., м.Буча, вул.Києво-Мироцька, 69 | 90 000,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 90 000,00 |  |  | 90 000,00 |
| Програма розвитку фізичної культури і спорту Бучанської міської територіальної громади на 2024-2028 роки | Проєкт 49. Реконструкція футбольного поля з штучним покриттям, за адресою: Київська обл., м. Буча, вкл. Леха Качинського, 1 | 6 000,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |
| Програма розвитку фізичної культури і спорту Бучанської міської територіальної громади на 2024-2028 роки | Проєкт 50. Влаштування спортивно-боксерського майданчика зі встановленням боксерського рингу, за адресою: Київська область, Бучанський район, село Бабинці | 700,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 700,00 |  |  | 700,00 |
| Програма розвитку фізичної культури і спорту Бучанської міської територіальної громади на 2024-2028 роки | Проєкт 51. Створення спортивного простору для боксу, за адресою: Київська область, Бучанський район, село Бабинці | 36 000,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 36 000,00 |  |  | 36 000,00 |
| Програма розвитку фізичної культури і спорту Бучанської міської територіальної громади на 2024-2028 роки | Проєкт 52. Створення єдиного простору для єдиноборств та гімнастики, за адресою: Київська область, Бучанський район, село Синяк | 60 000,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 60 000,00 |  |  | 60 000,00 |
| Програма розвитку фізичної культури і спорту Бучанської міської територіальної громади на 2024-2028 роки | Проєкт 53. Будівництво допоміжного приміщення спортивного призначення, за адресою: Київська обл., м. Буча, вул. Євгена Гребінки, 2в | 11 000,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 11 000,00 |  |  | 11 000,00 |
| Оперативна ціль А.1.4. Посилення інтеграції молоді та забезпечення їх участі у різних сферах життєдіяльності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплексна програма розвитку та підтримки молоді та утвердження української національної та громадської ідентичності дітей та молоді Бучанської міської територіальної громади на 2024-2028 роки | Проєкт 54. Створення "Молодіжного центру" в м. Буча Київської області | 12 000,00 | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 | 0,00 |  |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |
| Комплексна програма розвитку та підтримки молоді та утвердження української національної та громадської ідентичності дітей та молоді Бучанської міської територіальної громади на 2024-2028 роки | Захід. Створення середовища для розвитку молодіжного підприємництва | 9,00 | 9,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Комплексна програма розвитку та підтримки молоді та утвердження української національної та громадської ідентичності дітей та молоді Бучанської міської територіальної громади на 2024-2028 роки | Захід. Створення сприятливих умов та можливостей для працевлаштування молоді в громаді | 97,50 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 97,50 | 97,50 |  |  |
| Комплексна програма розвитку та підтримки молоді та утвердження української національної та громадської ідентичності дітей та молоді Бучанської міської територіальної громади на 2024-2028 роки | Захід. Проведення профорієнтаційної роботи з урахуванням економічного потенціалу громади | 25,00 | 25,00 | 9,00 | 7,00 | 9,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Комплексна програма розвитку та підтримки молоді та утвердження української національної та громадської ідентичності дітей та молоді Бучанської міської територіальної громади на 2024-2028 роки | Захід. Популяризація здорового способу життя та фізичної активності серед молоді, культури піклування про фізичне та ментальне здоров’я | 33,20 | 33,20 | 3,00 | 27,20 | 3,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Комплексна програма розвитку та підтримки молоді та утвердження української національної та громадської ідентичності дітей та молоді Бучанської міської територіальної громади на 2024-2028 роки | Захід. Розбудова системи утвердження української національної ідентичності дітей та молоді | 10,00 | 10,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Комплексна програма розвитку та підтримки молоді та утвердження української національної та громадської ідентичності дітей та молоді Бучанської міської територіальної громади на 2024-2028 роки | Захід. Підтримка культурних та просвітницьких заходів, спрямованих на розвиток потенціалу молоді, організація дозвілля молоді та неформальної освіти | 3 012,30 | 2 981,80 | 1 020,60 | 969,20 | 992,00 | 0,00 |  |  |  | 30,50 | 30,50 |  |  |
| Оперативна ціль А.1.5. Забезпечення рівних можливостей для розвитку всіх груп населення, зокрема з числа ветеранів війни та їх сімей, внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих груп населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Місцева комплексна цільова програма «Соціальна підтримка учасників АТО/ООС, Захисників та Захисниць України та членів їх сімей, учасників Революції Гідності та членів їх сімей» на 2024 – 2028 роки | Захід. Відшкодування пільг за житлово-комунальні послуги членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, Захисників та Захисниць України, членам сімей полонених або зниклих безвісти військовослужбовців, членам сімей загиблих учасників Революції Гідності, які на даний час проживають та/або зареєстровані в населених пунктах Бучанської міської територіальної громади та перебувають на обліку в Пенсійному фонді України на території Бучанської міської територіальної громади | 3 319,80 | 3 319,80 | 1 159,80 | 1 080,00 | 1 080,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Місцева комплексна цільова програма «Соціальна підтримка учасників АТО/ООС, Захисників та Захисниць України та членів їх сімей, учасників Революції Гідності та членів їх сімей» на 2024 – 2028 роки | Захід. Надання матеріальної допомоги учасникам АТО/ООС; Захисникам та Захисницям України; учасникам Революції Гідності; членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни з числа учасників АТО/ООС, Захисників та Захисниць України; членам сімей полонених або зниклих безвісти, які зареєстровані та/або проживають в населених пунктах Бучанської міської територіальної громади | 15 563,30 | 15 563,30 | 5 348,80 | 4 535,50 | 5 679,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Місцева комплексна цільова програма «Соціальна підтримка учасників АТО/ООС, Захисників та Захисниць України та членів їх сімей, учасників Революції Гідності та членів їх сімей» на 2024 – 2028 роки | Захід. Надання щомісячної адресної грошової допомоги дітям загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, Захисників та Захисниць України, , які зареєстровані та/або фактично проживають в населених пунктах Бучанської міської територіальної громади | 8 825,30 | 8 825,30 | 2 949,20 | 2 853,90 | 3 022,20 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Місцева комплексна цільова програма «Соціальна підтримка учасників АТО/ООС, Захисників та Захисниць України та членів їх сімей, учасників Революції Гідності та членів їх сімей» на 2024 – 2028 роки | Захід. Забезпечення дітей учасників АТО/ООС, Захисників та Захисниць України, учасників Революції Гідності, дітей, які є членами сімей полонених або зниклих безвісти, членами сімей загиблих (померлих) ветеранів війни з числа учасників АТО/ООС, Захисників та Захисниць України, віком від 7-17 років, які зареєстровані та/ або проживають в населених пунктах Бучанської міської територіальної громади соціальною підтримкою, а саме: - оздоровленням та відпочинком у літній період; - оздоровленням та відпочинком матерів (батьків) з дітьми віком з 0 до 17 років, яким встановлено відповідний статус протягом року (згідно затвердженого Положення) - канцелярськими приладами до початку нового навчального року, набором «Школяра» | 576,80 | 576,80 | 16,80 | 280,00 | 280,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Місцева комплексна цільова програма «Соціальна підтримка учасників АТО/ООС, Захисників та Захисниць України та членів їх сімей, учасників Революції Гідності та членів їх сімей» на 2024 – 2028 роки | Захід. Проведення виплати одноразової грошової допомоги на компенсацію витрат на проїзд членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни з числа учасників АТО/ООС, Захисників та Захисниць України, членам сімей загиблих учасників Революції Гідності, які зареєстровані та/або фактично проживають в населених пунктах Бучанської міської територіальної громади | 7 080,00 | 7 080,00 | 2 760,00 | 2 160,00 | 2 160,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Програма «Соціальна підтримка учасників АТО/ООС, Захисників та Захисниць України та членів їх сімей, учасників Революції Гідності та членів їх сімей» на 2024 – 2028 роки | Захід. Відшкодування витрат за переобладнання квартири/будинку ветеранам війни Бучанської міської територіальної громадди, житло яких потребує адаптації під потреби осіб з числа мало мобільних груп та розширення вимог безбар’єрності у громаді | 1 050,00 | 1 050,00 |  | 1 050,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Місцева комплексна цільова програма «Соціальна підтримка учасників АТО/ООС, Захисників та Захисниць України та членів їх сімей, учасників Революції Гідності та членів їх сімей» на 2024 – 2028 роки | Захід. Планування та проведення відшкодування витрат з за послугу з перебування у денному стаціонарі учасників АТО/ООС, Захисників та Захисниць України | 139,30 | 139,30 | 43,30 | 48,00 | 48,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Програма «Соціальна підтримка учасників АТО/ООС, Захисників та Захисниць України та членів їх сімей, учасників Революції Гідності та членів їх сімей» на 2024 – 2028 роки | Проєкт 55. Капітальний ремонт приміщення "Ветеранський простір" по вул. Києво-Мироцька в м. Буча, Київської області | 7 116,10 | 7 116,10 | 7 116,10 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Місцева програма розвитку соціальних послуг Бучанської міської територіальної громади на 2024-2028 роки | Захід. Менеджмент та адміністру-вання надання соціальних послуг | 63 697,40 | 54 345,30 | 14 073,20 | 22 910,10 | 17 362,00 | 9 352,10 | 3 286,50 | 6 065,60 |  | 0,00 |  |  |  |
| Місцева програма розвитку соціальних послуг Бучанської міської територіальної громади на 2024-2028 роки | Захід. Надання комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості | 6 692,70 | 0,00 |  |  |  | 6 692,70 | 2 275,40 | 2 117,30 | 2 300,00 | 0,00 |  |  |  |
| Місцева програма розвитку соціальних послуг Бучанської міської територіальної громади на 2024-2028 роки СППІ 2026-2028 | Проєкт 56. Створення інклюзивного простору раннього втручання в м. Буча | 2 716,39 | 543,28 | 173,42 | 369,86 |  | 0,00 |  |  |  | 2 173,11 | 2 173,11 |  |  |
| Стратегія зі створення безбар'єрного простору Бучанської міської територіальної громади на період до 2030 року Програма благоустрою території населених пунктів Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки СППІ 2026-2028 | Проєкт 57. Створення безбар’єрних маршрутів у населених пунктах Бучанської МТГ | 225 684,32 | 116 859,25 | 1 759,25 | 107 000,00 | 8 100,00 | 108 825,07 | 55 825,07 | 53 000,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Програма благоустрою території населених пунктів Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки СППІ 2026-2028 | Проєкт 58. Мироцькі озера: відпочинок без бар’єрів | 91 283,25 | 17 393,00 |  | 4 000,00 | 13 393,00 | 69 572,00 |  | 16 000,00 | 53 572,00 | 4 318,25 |  | 4 318,25 |  |
| Місцева програма розвитку соціальних послуг Бучанської міської територіальної громади на 2024-2028 роки | Проєкт 59. Створення простору для постійного проживання людей похилого віку | 104 000,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 104 000,00 |  |  | 104 000,00 |
| Комплексна програма підтримки сім'ї за забезпечення прав дітей "Назустріч дітям" Бучанської міської територіальної програми на 2024-2028 роки | Проєкт 60. Будівництво дитячого будинку сімейного типу в місті Буча Бучанського району Київської області | 57 335,28 | 19 371,70 |  | 19 371,70 |  | 20 252,61 |  |  | 20 252,61 | 17 710,97 | 17 710,97 |  |  |
| Оперативна ціль А.1.6. Сприяння культурному та духовному розвитку людини, формування національної ідентичності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплексна програма розвитку культури Бучанської міської територіальної громади на 2024-2028 роки | Захід. Поповнення бібліотечного фонду новими сучасними виданнями та періодикою | 545,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 545,00 | 265,00 | 140,00 | 140,00 |
| Комплексна програма розвитку культури Бучанської міської територіальної громади на 2024-2028 роки | Захід. Поповнення бібліотечного фонду новими сучасними виданнями та періодикою | 115,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 115,00 | 85,00 | 15,00 | 15,00 |
| Комплексна програма розвитку культури Бучанської міської територіальної громади на 2024-2028 роки | Захід. Проведення паспортизації об’єктів культурної спадщини та включення цих об’єктів до Державного реєстру нерухомих пам’яток України | 398,80 | 98,80 | 98,80 |  |  | 0,00 |  |  |  | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Комплексна програма розвитку культури Бучанської міської територіальної громади на 2024-2028 роки | Проєкт 61. Ремонтно - реставраційні роботи на об’єкті культурної спадщини пам’ятник «Братська могила воїнів Радянської армії та пам’ятник на честь воїнів - односельчан», за адресою Київська область, місто Буча, вул. Левка Лук’яненка, на території Алеї Слави, пошкодженого внаслідок збройної агресій російської федерації проти України | 2 227,78 | 2 227,78 |  | 2 227,78 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Комплексна програма розвитку культури Бучанської міської територіальної громади на 2024-2028 роки | Захід. Впровадження в музейну діяльність сучасних технологій і інновацій медіа простору | 412,00 | 412,00 | 412,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Комплексна програма розвитку культури Бучанської міської територіальної громади на 2024-2028 роки | Проєкт 62. Bucha Forest Classroom на території Бучанського центру культури та мистецтв | 70,70 | 70,70 | 70,70 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Комплексна програма розвитку культури Бучанської міської територіальної громади на 2024-2028 роки | Захід. Забезпечення участі колективів, учнів мистецьких закладів культури міста у міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних фестивалях, конкурсах, симпозіумах, пленерах та виставках | 60,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 60,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Комплексна програма розвитку культури Бучанської міської територіальної громади на 2024-2028 роки | Захід. Придбання звукопідсилювальної та світлової апаратури, сценічного одягу, музичних інструментів, комп’ютерної та оргтехніки, інвентарю тощо | 3 000,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 3 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Комплексна програма розвитку культури Бучанської міської територіальної громади на 2024-2028 роки | Захід. Організація та проведення культурно – мистецьких та протокольних заходів | 27 401,00 | 27 401,00 | 9 486,10 | 8 912,00 | 9 002,90 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Комплексна програма розвитку культури Бучанської міської територіальної громади на 2024-2028 роки | Проєкт 63. Будівництво інтерактивного музею науки та техніки на території "Дачі Патона", за адресою: м. Буча. вул. Є.Патона, 8В | 30 901,70 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 30 901,70 |  | 1 545,10 | 29 356,60 |
| Комплексна програма розвитку культури Бучанської міської територіальної громади на 2024-2028 роки | Проєкт 64. Встановлення системи охоронно – тривожної сигналізації та системи мовленнєвого оповіщення про пожежу з забезпеченням функції приймання, інформування сигналів цивільної оборони та управління евакуацією людей в приміщеннях Бучанської дитячої школи мистецтв ім. Левка Ревуцького, за адресою Київська обл., Бучанський р-н, м. Буча, вул. Гориня Михайла, 2 | 569,59 | 569,59 |  |  | 569,59 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Комплексна програма розвитку культури Бучанської міської територіальної громади на 2024-2028 роки | Проєкт 65. Реставрація будівлі музею історії та культури - об'єкта культурної спадщини "Будинок графині Уварової", за адресою сел. Ворзель, вул .Курортна, 37А | 9 562,80 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 9 562,80 |  | 562,80 | 9 000,00 |
| Програма соціально-економічного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2025 рік | Проєкт 66. Реконструкція будівлі для розміщення Центру культурного дозвілля за адресою: Київська область, Бучанський район, м. Буча | 53 773,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 53 773,00 | 53 773,00 |  |  |
| Комплексна програма розвитку культури Бучанської міської територіальної громади на 2024-2028 роки | Проєкт 67. Реконструкція будівлі "Бучанського центру культури та мистецтв" по вул. В. Ковальського 61-в, в м.Буча, Бучанського району | 31 161,96 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 31 161,96 |  | 31 161,96 |  |
| Комплексна програма розвитку культури Бучанської міської територіальної громади на 2024-2028 роки | Проєкт 68. Реконструкція будинку культури с. Гаврилівка з метою створення центру культурних послуг, за адресою с. Гаврилівка, вул. Свято - Троїцька, 66 | 100 616,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 100 616,00 |  | 100 616,00 |  |
| Комплексна програма розвитку культури Бучанської міської територіальної громади на 2024-2028 роки | Проєкт 69. Реконструкція будинку культури с. Луб'янка за вдревою с. Луб'янка. вул. Шевченко, 100Б з метою створення Центру культурних послуг | 33 057,90 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 33 057,90 |  | 33 057,90 |  |
| Комплексна програма розвитку культури Бучанської міської територіальної громади на 2024-2028 роки | Проєкт 70. Капітальний ремонт будинку культури в с. Блиставиця | 3 967,20 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 3 967,20 |  | 3 967,20 |  |
| Комплексна програма розвитку культури Бучанської міської територіальної громади на 2024-2028 роки | Проєкт 71. Капітальний ремонт будинку культури в с. Здвижівка з метою усунення наслідків збройної агресії | 3 969,50 | 0,00 |  |  |  | 3 969,50 |  | 3 969,50 |  | 0,00 |  |  |  |
| Стратегічна ціль А.2 Створення безпечних умов для життя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль А.2.1. Розвиток сектору безпеки та цивільного захисту населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма охорони громадського порядку та підтримки муніципальних формувань Бучанської міської територіальної громади на 2024-2028 роки СППІ 2026-2028 | Завдання. Матеріально-технічне забезпечення потреб муніципальних формувань з охорони громадського порядку | 50 929,65 | 50 929,65 | 15 909,70 | 19 409,95 | 15 610,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Програма охорони громадського порядку та підтримки муніципальних формувань Бучанської міської територіальної громади на 2024-2028 роки СППІ 2026-2028 | Захід. Проведення підготовки населення до національного спротиву | 1 100,00 | 1 100,00 | 300,00 | 300,00 | 500,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Програма охорони громадського порядку та підтримки муніципальних формувань Бучанської міської територіальної громади на 2024-2028 роки СППІ 2026-2028 | Проєкт 72. Будівництво центру муніципальної безпеки Бучанської міської територіальної громади | 10 068,10 | 2 293,62 |  | 2 163,62 | 130,00 | 4 859,05 |  | 4 534,05 | 325,00 | 2 915,43 |  | 2 720,43 | 195,00 |
| Програма цивільного захисту населення і територій Бучанської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2024-2028 роки | Захід. Забезпечення діяльності територіальних формувань цивільного захисту, у т.ч. добровільних (придбання матеріально-технічних засобів, засобів індивідуального захисту) | 300,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Програма цивільного захисту населення і територій Бучанської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2024-2028 роки | Захід. Забезпечення функціонування МАСЦО та системи оповіщення населення | 2 464,00 | 2 464,00 | 1 664,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Програма цивільного захисту населення і територій Бучанської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2024-2028 роки | Захід. Утримання фонду ЗСЦЗ в готовності до використання за призначенням, в тому числі проведення поточних ремонтів в ЗСЦЗ комунальної власності, в найпростіших укриттях | 2 044,55 | 2 044,55 | 344,55 | 800,00 | 900,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Програма цивільного захисту населення і територій Бучанської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2024-2028 роки | Захід. Створення місцевого матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків | 12 645,00 | 11 845,00 | 5 485,00 | 3 230,00 | 3 130,00 | 0,00 |  |  |  | 800,00 |  | 800,00 |  |
| Програма цивільного захисту населення і територій Бучанської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2024-2028 роки | Захід. Надання матеріальної допомоги особам, які постраждали від НС техногенного та природного характеру | 1 400,00 | 1 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Програма цивільного захисту населення і територій Бучанської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2024-2028 роки | Захід. Виплата грошової винагороди (допомоги) особам, залученим до ліквідації надзвичайних ситуацій | 300,00 | 300,00 | 300,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Програма цивільного захисту населення і територій Бучанської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2024-2028 роки | Захід. Ліквідації наслідків воєнних дій у населених пунктах та на територіях громади, що зазнали впливу засобів ураження | 56 067,48 | 56 067,48 | 56 067,48 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Програма цивільного захисту населення і територій Бучанської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2024-2028 роки | Захід. Захист об’єктів критичної інфраструктури (охорона об’єктів критичної інфраструктури, спорудження фортифікаційних укріплень тощо) в тому числі передача коштів у вигляді міжбюджетних трансфертів, відповідно до норм бюджетного законодавства | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Програма цивільного захисту населення і територій Бучанської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2024-2028 роки | Захід. Сприяння діяльності підрозділів ДСНС: покращення матеріально-технічної бази та реалізація проєкту «Офіцер-рятувальник громади», в тому числі передача коштів у вигляді міжбюджетних трансфертів, відповідно до норм бюджетного законодавства | 3 400,00 | 3 400,00 | 1 750,00 | 1 650,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Програма цивільного захисту населення і територій Бучанської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2024-2028 роки | Захід. Забезпечення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Програма цивільного захисту населення і територій Бучанської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2024-2028 роки | Проєкт 73. Будівництво приміщень під улаштування протирадіаційного укриття по вул. Енергетиків, 8, м. Буча, Київської області | 184 297,47 | 0,00 |  |  |  | 184 297,47 |  |  | 184 297,47 | 0,00 |  |  |  |
| Програма цивільного захисту населення і територій Бучанської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2024-2028 роки | Проєкт 74. Будівництво приміщень під улаштування протирадіаційного укриття з добудовою технічних приміщень будівлі Бучанської міської ради по вул. Енергетиків, 14, м. Буча, Київської області | 195 770,70 | 0,00 |  |  |  | 195 770,70 |  |  | 195 770,70 | 0,00 |  |  |  |
| Оперативна ціль А.2.2. Інфраструктура, стійка до безпекових, соціальних та економічних викликів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма благоустрою території населених пунктів Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки СППІ 2026-2028 | Проєкт 75. Оновлення та модернізація існуючого рухомого складу громадського транспорту | 29 439,00 | 2 944,00 |  |  | 2 944,00 | 26 201,00 |  |  | 26 201,00 | 294,00 |  |  | 294,00 |
| Програма благоустрою території населених пунктів Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки СППІ 2026-2028 | Проєкт 76. Будівництво сучасної транспортної бази (транспортного хабу), до складу якої входитимуть офісні приміщення, ремонтна станція з боксами, мийка, кімната відпочинку для водіїв, заправна станція, відкрита та крита парковка, оглядова яма, а також інші допоміжні елементи інфраструктури, необхідні для ефективного функціонування об’єкта. | 59 005,00 | 4 950,00 |  |  | 4 950,00 | 44 055,00 |  |  | 44 055,00 | 10 000,00 |  | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Програма благоустрою території населених пунктів Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки СППІ 2026-2028 | Проєкт 77. Реконструкція дороги загального користування по вул. Нове Шосе (на ділянках від вул. Шевченка до А/Д Т10-01 Ворзель-Забуччя) в м.Буча Київської області | 131 778,01 | 12 128,72 |  |  | 12 128,72 | 119 649,29 |  |  | 119 649,29 | 0,00 |  |  |  |
| Програма благоустрою території населених пунктів Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки СППІ 2026-2028 | Проєкт 78. Реконструкція дороги загального користування по вул. Шевченка (на ділянках від № 2 до вул. Нове Шосе) в м. Буча Київської області | 59 829,83 | 5 982,98 |  |  | 5 982,98 | 53 846,85 |  |  | 53 846,85 | 0,00 |  |  |  |
| Програма благоустрою території населених пунктів Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки СППІ 2026-2028 | Проєкт 79. Будівництво шляхопроводу через залізничні колії по вулиці Вокзальній в м.Буча Київської області | 396 641,57 | 0,00 |  |  |  | 9 241,57 |  |  | 9 241,57 | 387 400,00 |  |  | 387 400,00 |
| Програма благоустрою території населених пунктів Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки СППІ 2026-2028 | Проєкт 80. Підготовка попереднього ТЕО для публічного інвестиційного проєкту "Нове будівництво тролейбусної лінії від станції метро "Академістечко" м.Київ до залізничної станції "Кічеєво" сел.Ворзель" | 1 000,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |
| Оперативна ціль А.2.3.Підвищення якості питної води в громаді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма благоустрою території населених пунктів Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки СППІ 2026-2028 | Проєкт 81. Нове будівництво водопровідної мережі Гаврилівка-Луб'янка-Блиставиця-Буча-Ворзель на території Бучанської територіальної громади Київської області | 562 692,31 | 104 692,31 | 1 897,31 | 102 795,00 |  | 269 000,00 |  | 269 000,00 |  | 189 000,00 |  | 189 000,00 |  |
| Програма благоустрою території населених пунктів Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки СППІ 2026-2028 | Проєкт 82. Будівництво очисних споруд каналізаційних стоків по вул. Грушевського, 1-в, в м. Буча, Київської області | 533 571,08 | 500,00 |  | 500,00 |  | 266 535,54 |  |  | 266 535,54 | 266 535,54 |  |  | 266 535,54 |
| Програма благоустрою території населених пунктів Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки СППІ 2026-2028 | Проєкт 83. Капітальний ремонт КНС № 4 за адресою: м. Буча, вул. Леся Курбаса 1А | 7 493,04 | 992,30 |  | 270,00 | 722,30 | 6 500,74 |  |  | 6 500,74 | 0,00 |  |  |  |
| Програма благоустрою території населених пунктів Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки СППІ 2026-2028 | Проєкт 84. Капітальний ремонт обєкту комунальної власності Каналізаційна насосна станція по вул. Лісова, 66/1А в сел. Ворзель Бучанського району, Київської області (заходи з усунення аварії) за адресою: вул. Лісова, 66/1А, смт. Ворзель, Київська область | 6 917,76 | 691,78 |  | 691,78 |  | 6 225,98 |  | 6 225,98 |  | 0,00 |  |  |  |
| Програма благоустрою території населених пунктів Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки СППІ 2026-2028 | Проєкт 85. Капітальний ремонт системи водопостачання комунальної власності по вул. Центральна 104 в с. Здвижівка Бучанської міської територіальної громади Київської області. Аварійно-відновлювальні роботи | 17 552,32 | 2 215,34 |  | 511,23 | 1 704,11 | 15 336,98 |  |  | 15 336,98 | 0,00 |  |  |  |
| Програма благоустрою території населених пунктів Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки СППІ 2026-2028 | Проєкт 86. Капітальний ремонт системи водопостачання комунальної власності по вул. Центральна в с. Мироцьке Бучанської міської територіальної громади Київської області. Аварійно-відновлювальні роботи | 16 471,64 | 1 647,16 |  | 1 647,16 |  | 14 824,48 |  | 14 824,48 |  | 0,00 |  |  |  |
| Програма благоустрою території населених пунктів Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки СППІ 2026-2028 | Проєкт 87. Капітальний ремонт системи водопостачання комунальної власності по вул. Шевченка в с. Луб’янка і Бучанської міської територіальної громади Київської області. Аварійно-відновлювальні роботи | 20 763,08 | 2 254,71 | 198,22 | 2 056,49 |  | 18 508,37 |  | 18 508,37 |  | 0,00 |  |  |  |
| Програма благоустрою території населених пунктів Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки СППІ 2026-2028 | Проєкт 88. Капітальний ремонт системи водопостачання комунальної власності по вул. Соборна в с. Блиставиця Бучанської міської територіальної громади Київської області. Аварійно-відновлювальні роботи | 19 792,64 | 2 157,80 | 198,37 | 1 959,43 |  | 17 634,84 |  | 17 634,84 |  | 0,00 |  |  |  |
| Програма благоустрою території населених пунктів Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки СППІ 2026-2028 | Проєкт 89. Капітальний ремонт системи водопостачання комунальної власності по с. Синяк Бучанської міської територіальної громади Київської області. Аварійно-відновлювальні роботи | 18 618,18 | 2 040,62 | 198,67 | 1 841,95 |  | 16 577,56 |  | 16 577,56 |  | 0,00 |  |  |  |
| Програма благоустрою території населених пунктів Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки СППІ 2026-2028 | Проєкт 90. Капітальний ремонт систем водопостачання комунальної власності Центру ментального здоров'я по вул. Паркова 4 в сел. Ворзель Бучанської міської територіальної громади Київської області. Аварійно-відновлювальні роботи | 20 579,13 | 2 237,65 | 199,71 |  | 2 037,94 | 18 341,48 |  |  | 18 341,48 | 0,00 |  |  |  |
| Програма благоустрою території населених пунктів Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки СППІ 2026-2028 | Проєкт 91. Будівництво водогону по вулицях Миру, Кооперативна, Козацька, Нова в смт. Бабинці, Бородянського району, Київської області | 7 500,00 | 750,00 |  |  | 750,00 | 6 750,00 |  |  | 6 750,00 | 0,00 |  |  |  |
| Програма благоустрою території населених пунктів Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки СППІ 2026-2028 | Проєкт 92. Нове будівництво каналізаційної насосної станціїз відведенням побутових стоків від житлових будинків в межах вулиці Ястремська та вулиці Києво-Мироцька в місті Буча | 8 394,99 | 1 064,50 |  | 250,00 | 814,50 | 7 330,49 |  |  | 7 330,49 | 0,00 |  |  |  |
| Оперативна ціль А.2.4. Захист та відновлення навколишнього природнього середовища, адаптація до змін клімату |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма благоустрою території населених пунктів Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | Захід. Розроблення, затвердження проектів землеустрою щодо організації та встановлення меж територій парків, зелених зон, скверів та інших об’єктів та супутні послуги та роботи | 150,00 | 150,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Муніципальний енергетичний план Бучанської міської територіальної громади до 2030 року | Захід. Проведення інформаційно-роз’яснювальних заходів серед підприємців стосовно впровадження сучасних екологічних стандартів у діяльність їх підприємств | 30,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 30,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Муніципальний енергетичний план Бучанської міської територіальної громади до 2030 року | Захід. Запровадження системи моніторингу екологічної ситуації | 180,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 180,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Муніципальний енергетичний план Бучанської міської територіальної громади до 2030 року | Захід. Поширення роздільного збору сміття в населених пунктах громади | 6 000,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 6 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Програми поводження з твердими побутовими відходами на території Бучанської міської територіальної громади на 2024-2026 роки | Проєкт 93. Місцевий план управління відходами | 600,00 | 600,00 |  | 600,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Програма благоустрою території населених пунктів Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки СППІ 2026-2028 | Проєкт 94. Роботи, пов'язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойми (ставка) в межах сел. Ворзель, Бучанського району Київської області - капітальний ремонт | 16 038,00 | 1 458,00 |  |  | 1 458,00 | 14 580,00 |  |  | 14 580,00 | 0,00 |  |  |  |
| Програма благоустрою території населених пунктів Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки СППІ 2026-2028 | Проєкт 95. Роботи, пов'язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойми (ставка) на території Бучанського міського парку - капітальний ремонт | 16 038,00 | 1 458,00 |  | 1 458,00 |  | 14 580,00 |  | 14 580,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Оперативна ціль А.2.5. Підвищення енергетичної безпеки шляхом впровадження розподільної генерації та забезпечення стійкості об'єктів критичної інфраструктури до можливих перебоїв з енергозабезпеченням |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма благоустрою території населених пунктів Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки СППІ 2026-2028 | Проєкт 96. Нове будівництво енергетичного вузла "Буча Техногарден" електричною потужністю до 64 МВА до складу якого входять модульні газотурбінні та газопоршневі установки за адресою: м. Буча, вул. Києво-Мироцька, 151 | 487 050,10 | 45 977,61 | 1 883,36 | 637,11 | 43 457,14 | 434 571,40 |  |  | 434 571,40 | 6 501,09 |  | 2 633,40 | 3 867,69 |
| Програма благоустрою території населених пунктів Бучанської міської територіальної громади на 2024-2025 роки | Проєкт 97. Капітальний ремонт трансформатоної підстанції № 44 по вул. Києво-Мироцька, 104 в м. Буча, Київської області (аваріно-відновлювальні роботи) | 5 773,68 | 5 773,68 | 5 773,68 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Програма благоустрою території населених пунктів Бучанської міської територіальної громади на 2024-2025 роки | Проєкт 98. Капітальний ремонт трансформатоної підстанції № 367 по бульвару Богдана Хмельницького, 2 в м. Буча, Київської області (аваріно-відновлювальні роботи) | 5 583,61 | 5 583,61 | 5 583,61 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Програма благоустрою території населених пунктів Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки СППІ 2026-2028 | Проєкт 99. Технічне переоснащення первинних електричних з'єднань ТП-32 м.Буча, Киево -Мироцька 135-Б (2х400 кВт) | 8 400,00 | 840,00 |  | 840,00 |  | 7 560,00 |  | 7 560,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Програма благоустрою території населених пунктів Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки СППІ 2026-2028 | Проєкт 100. Технічне переоснащення первинних електричних з'єднань ТП №71 м.Буча, Яблунська 15-В (1х400 кВт) | 8 451,01 | 845,10 |  | 845,10 |  | 7 605,91 |  | 7 605,91 |  | 0,00 |  |  |  |
| Програма благоустрою території населених пунктів Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки СППІ 2026-2028 | Проєкт 101. Технічне переоснащення первинних електричних з'єднань ТП №174 м.Буча, Склозаводська 6-Б (1х200 кВт) | 9 348,31 | 934,83 |  | 934,83 |  | 8 413,48 |  | 8 413,48 |  | 0,00 |  |  |  |
| Програма благоустрою території населених пунктів Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки СППІ 2026-2028 | Проєкт 102. Технічне переоснащення первинних електричних з'єднань ТП №133 м.Буча, Інститутська 9-П | 7 622,20 | 762,22 |  | 762,22 |  | 6 859,98 |  | 6 859,98 |  | 0,00 |  |  |  |
| Програма благоустрою території населених пунктів Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки СППІ 2026-2028 | Проєкт 103. Капітальний ремонт трансформаторної підстанції No134 комунальної власності по вул. Сілезька, 2-Д в м. Буча Київська області (аварійно-відновлювальні роботи) | 10 206,33 | 1 020,63 |  | 1 020,63 |  | 9 185,70 |  | 9 185,70 |  | 0,00 |  |  |  |
| Програма благоустрою території населених пунктів Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки СППІ 2026-2028 | Проєкт 104. Технічне переоснащення первинних електричних з'єднань ТП №740 м.Буча, Садова 7-Г | 8 400,00 | 840,00 |  |  | 840,00 | 7 560,00 |  |  | 7 560,00 | 0,00 |  |  |  |
| Програма благоустрою території населених пунктів Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки СППІ 2026-2028 | Проєкт 105. Технічне переоснащення первинних електричних з'єднаньТП №205 м.Буча, Тарасівська 10-Ж | 8 400,00 | 840,00 |  |  | 840,00 | 7 560,00 |  |  | 7 560,00 | 0,00 |  |  |  |
| Програма благоустрою території населених пунктів Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки СППІ 2026-2028 | Проєкт 106. Технічне переоснащення первинних електричних з'єднаньТП №534 м.Буча, вул.Ковальського 78-Ж | 8 400,00 | 840,00 |  |  | 840,00 | 7 560,00 |  |  | 7 560,00 | 0,00 |  |  |  |
| Програма благоустрою території населених пунктів Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки СППІ 2026-2028 | Проєкт 107. Технічне переоснащення первинних електричних з'єднаньТП №95 м.Буча, вул.Паркова 1-А | 7 400,00 | 740,00 |  |  | 740,00 | 6 660,00 |  |  | 6 660,00 | 0,00 |  |  |  |
| Програма благоустрою території населених пунктів Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки СППІ 2026-2028 | Проєкт 108. Технічне переоснащення первинних електричних з'єднаньТП №169 сел.Ворзель, вул. Лісова 66/1-А | 8 400,00 | 840,00 |  |  | 840,00 | 7 560,00 |  |  | 7 560,00 | 0,00 |  |  |  |
| Програма благоустрою території населених пунктів Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки СППІ 2026-2028 | Проєкт 109. Технічне переоснащення первинних електричних з'єднаньТП №484 с.Гаврилівка, вул. Соснова 2 | 7 400,00 | 740,00 |  |  | 740,00 | 6 660,00 |  |  | 6 660,00 | 0,00 |  |  |  |
| Програма благоустрою території населених пунктів Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки СППІ 2026-2028 | Проєкт 110. Технічне переоснащення первинних електричних з'єднаньТП №483 с.Гаврилівка, вул. Соснова 3 | 7 400,00 | 740,00 |  |  | 740,00 | 6 660,00 |  |  | 6 660,00 | 0,00 |  |  |  |
| Програма благоустрою території населених пунктів Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки СППІ 2026-2028 | Проєкт 111. Технічне переоснащення первинних електричних з'єднаньТП №57 м.Буча, вул.Леся Курбаса 1Г | 8 400,00 | 840,00 |  |  | 840,00 | 7 560,00 |  |  | 7 560,00 | 0,00 |  |  |  |
| Програма розвитку системи освіти Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки СППІ 2026-2028 | Проєкт 112.Реконструкція системи електропостачання шляхом встановлення сонячних електростанцій на території Бабинецької ЗОШ I-III ст. № 13 комунальної власності Бучанської МТГ за адресою: вулиця Незламності, 70-Б, селище Бабинці, Київська область — заходи з енергозбереження | 11 565,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 11 565,00 |  | 11 565,00 |  |
| Муніципальний енергетичний план Бучанської міської територіальної громади до 2030 року Програма розвитку системи освіти Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | Проєкт 113. Встановлення альтернативних джерел електроживлення для закладів загальної освіти шляхом облаштування сонячних електростанцій | 17 415,00 | 3 483,00 |  |  | 3 483,00 | 13 932,00 |  |  | 13 932,00 | 0,00 |  |  |  |
| Муніципальний енергетичний план Бучанської міської територіальної громади до 2030 року | Проєкт 114.Реконструкція частини системи електропостачання шляхом встановлення сонячної електростанції на території Комунального некомерційного підприємства «Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бучанської міської ради за адресою: бульвар Б. Хмельницького, будинок 2 місто Буча, Київська обл. | 2 473,55 | 494,71 |  | 494,71 |  | 0,00 |  |  |  | 1 978,84 |  | 1 978,84 |  |
| Муніципальний енергетичний план Бучанської міської територіальної громади до 2030 року Програма влаштування сонячних електростанцій на території Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | Проєкт 115.Реконструкція частини системи електропостачання об'єктів Управління соціальної політики шляхом встановлення сонячних електростанцій (7 об'єктів) | 42 372,14 | 8 474,43 |  |  | 8 474,43 | 33 897,71 |  |  | 33 897,71 | 0,00 |  |  |  |
| Муніципальний енергетичний план Бучанської міської територіальної громади до 2030 року Програма влаштування сонячних електростанцій на території Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | Проєкт 116.Модернізація системи енергозабезпечення закладів фізичної культури та спорту на засадах енергоефективності | 9 675,00 | 1 935,00 |  |  | 1 935,00 | 7 740,00 |  |  | 7 740,00 | 0,00 |  |  |  |
| Муніципальний енергетичний план Бучанської міської територіальної громади до 2030 року Програма влаштування сонячних електростанцій на території Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | Проєкт 117.Встановлення сонячноı̈ електростанціı̈ на даху будівлі Бучанськоı̈ міськоı̈ ради | 2 495,51 | 249,55 |  |  | 249,55 | 2 245,96 |  |  | 2 245,96 | 0,00 |  |  |  |
| Муніципальний енергетичний план Бучанської міської територіальної громади до 2030 року Програма влаштування сонячних електростанцій на території Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | Проєкт 118.Капітальний ремонт внутрішніх мереж електропостачання із встановленням установки зберігання енергії та фотоелектричної станції за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Володимира Ковальського, 78А | 8 558,30 | 855,83 |  | 855,83 |  | 0,00 |  |  |  | 7 702,47 |  | 7 702,47 |  |
| Муніципальний енергетичний план Бучанської міської територіальної громади до 2030 року Програма влаштування сонячних електростанцій на території Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | Проєкт 119.Реконструкція (модернізація) систем автономного електрозабезпечення на базі сонячних електростанцій шляхом встановлення мережевих інверторів та систем накопичення електричної енергії на об'єктах розташованих у с. Гаврилівка по вул. Соснова, 2 | 3 405,98 | 3 405,98 |  | 1 702,99 | 1 702,99 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Муніципальний енергетичний план Бучанської міської територіальної громади до 2030 року Програма влаштування сонячних електростанцій на території Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | Проєкт 120.Реконструкція (модернізація) систем автономного електрозабезпечення на базі сонячних електростанцій шляхом встановлення мережевих інверторів та систем накопичення електричної енергії на об'єктах розташованих у м. Буча, вул. Лесі Курбаса, 1-В | 3 405,98 | 3 405,98 |  | 1 702,99 | 1 702,99 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Муніципальний енергетичний план Бучанської міської територіальної громади до 2030 року Програма влаштування когенераційних установок на території Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | Проєкт 121.Встановлення КГУ потужністю 1 МВт на території резервуарів чистої води та водопровідно-насосної станції по вул. Ковальського, 78-а у м. Буча | 20 000,00 | 1 200,00 |  |  | 1 200,00 | 18 800,00 |  |  | 18 800,00 | 0,00 |  |  |  |
| Стратегічна ціль А.3. Створення комфортної інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль А.3.1. Комфортна громада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2025 рік Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки Наказ Мінрозвитку № 792 від 30.04.2025 р. СППІ 2026-2028 | Проєкт 122. Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)", Компонент 2: Проектування і капітальний ремонт частково пошкоджених багатоквартирних будинків (БКБ) в Бучанській міській територіальній | 1 635 368,93 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 1 635 368,93 | 0,00 | 219 897,54 | 1 415 471,39 |
| Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2025 рік Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки Постанова КМУ від 11.04.2025 року № 412 Фонд ліквідації наслідків збройної агресії | Проєкт 123. Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по вул. Гмирі, 11/6 м. Буча, Бучанського району, Київської області - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді | 38 500,00 | 0,00 |  |  |  | 38 500,00 | 38 500,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2025 рік Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки Постанова КМУ від 11.04.2025 року № 412 Фонд ліквідації наслідків збройної агресії | Проєкт 124. Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська, 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді | 32 000,00 | 0,00 |  |  |  | 32 000,00 | 32 000,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2025 рік Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки Постанова КМУ від 16.05.2025 року № 570 Фонд ліквідації наслідків збройної агресії | Проєкт 125. Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по вул. Києво-Мироцька, 104-Б м. Буча, Бучанського району, Київської області - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді | 12 822,40 | 0,00 |  |  |  | 12 822,40 | 12 822,40 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2025 рік Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки Постанова КМУ від 16.05.2025 року № 570 (зі змінами) Фонд ліквідації наслідків збройної агресії | Проєкт 126. Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Бориса Гмирі, 2 м. Буча, Бучанського району, Київської області - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді | 23 011,86 | 0,00 |  |  |  | 23 011,86 | 3 147,49 | 19 864,37 |  | 0,00 |  |  |  |
| Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2025 рік Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки Постанова КМУ від 16.05.2025 року № 570 (зі змінами) Фонд ліквідації наслідків збройної агресії | Проєкт 127. Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по вул. Вокзальна, 101 у м.Буча, Бучанського району, Київської області» - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді | 88 043,89 | 0,00 |  |  |  | 88 043,89 | 25 870,64 | 62 173,25 |  | 0,00 |  |  |  |
| Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2025 рік Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | Проєкт 128. Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. Декабристів, 10, смт Ворзель Бучанського району Київської області | 74 843,97 | 0,00 |  |  |  | 74 843,97 | 74 843,97 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2025 рік Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки Фонд ліквідації наслідків збройної агресії | Проєкт 129. Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська, 203 д, м. Буча Бучанського району, Київської області - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді | 16 685,06 | 16 685,06 |  | 16 685,06 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2025 рік Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки Постанова КМУ від 16.05.2025 року № 570 (зі змінами) Фонд ліквідації наслідків збройної агресії | Проєкт 130. Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська, 203 б, м. Буча, Бучанського району, Київської області — заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді (коригування) | 19 108,46 | 84,94 | 84,94 |  |  | 11 339,22 | 3 654,91 | 7 684,31 |  | 7 684,30 |  | 7 684,30 |  |
| Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2025 рік Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки Постанова КМУ від 16.05.2025 року № 570 (зі змінами) Фонд ліквідації наслідків збройної агресії | Проєкт 131. Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська, 203 в, м. Буча, Бучанського району, Київської області - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді | 4 836,79 | 88,86 | 88,86 |  |  | 4 747,93 | 4 747,93 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2025 рік Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки Постанова КМУ від 16.05.2025 року № 570 (зі змінами) Фонд ліквідації наслідків збройної агресії | Проєкт 132. Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Склозаводська, 7 м. Буча Бучанського району, Київської області — заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді (коригування) | 57 225,82 | 196,00 | 196,00 |  |  | 31 613,31 | 6 196,80 | 25 416,51 |  | 25 416,51 |  | 25 416,51 |  |
| Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2025 рік Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки Постанова КМУ від 16.05.2025 року № 570 (зі змінами) Фонд ліквідації наслідків збройної агресії | Проєкт 133. Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Склозаводська, 9 м. Буча, Бучанського району, Київської області - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді | 13 625,45 | 504,00 | 504,00 |  |  | 13 121,45 | 13 121,45 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2025 рік Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки Постанова КМУ від 16.05.2025 року № 570 (зі змінами) Фонд ліквідації наслідків збройної агресії | Проєкт 134. Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Польова, 26, м. Буча Бучанського району Київської області - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді | 1 658,72 | 0,00 |  |  |  | 1 658,72 | 1 658,72 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2025 рік Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | Проєкт 135. Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул.Склозаводська, 4, м. Буча, Бучанського району, Київської області | 9 872,85 | 0,00 |  |  |  | 9 872,85 |  | 9 872,85 |  | 0,00 |  |  |  |
| Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2025 рік Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | Проєкт 136. Капiтальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Склозаводська, буд. 8 у м. Буча, Бучанського району, Киiвської областi" - заходи з усунення аварiй в багатоквартирному житловому фонді | 21 493,65 | 0,00 |  |  |  | 21 493,65 |  | 21 493,65 |  | 0,00 |  |  |  |
| Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2025 рік Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | Проєкт 137. Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул.Склозаводська, 3, м. Буча, Бучанського району, Київської області | 3 700,00 | 0,00 |  |  |  | 3 700,00 |  | 3 700,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2025 рік Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | Проєкт 138. Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Тарасівська, 8-А у м. Буча, Київської області | 11 300,00 | 0,00 |  |  |  | 11 300,00 |  | 11 300,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2025 рік Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | Проєкт 139. Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул.Леха Качинського, 4 у м. Буча, Київської області | 40 382,66 | 0,00 |  |  |  | 40 382,66 |  | 40 382,66 |  | 0,00 |  |  |  |
| Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2025 рік Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | Проєкт 140. Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Нове Шосе, 7 у м. Буча, Київської області | 26 000,00 | 0,00 |  |  |  | 26 000,00 |  | 26 000,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2025 рік Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | Проєкт 141. Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Нове Шосе, 3 у м. Буча, Київської області | 21 662,50 | 0,00 |  |  |  | 21 662,50 |  | 21 662,50 |  | 0,00 |  |  |  |
| Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2025 рік Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | Проєкт 142. Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Польова, 24 у м. Буча, Бучанського району, Київської області» - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді | 31 841,03 | 0,00 |  |  |  | 31 841,03 |  | 31 841,03 |  | 0,00 |  |  |  |
| Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2025 рік Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | Проєкт 143. Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Польова буд.22 у м. Буча, Бучанського району, Київської області» - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді | 26 048,34 | 0,00 |  |  |  | 26 048,34 |  | 26 048,34 |  | 0,00 |  |  |  |
| Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2025 рік Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | Проєкт 144. Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Овчаренка, 9 у с.Синяк, Бучанського району, Київської області» - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді | 5 962,41 | 0,00 |  |  |  | 5 962,41 |  | 5 962,41 |  | 0,00 |  |  |  |
| Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2025 рік Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | Проєкт 145. Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Садова, 13 у смт Ворзель, Бучанського району, Київської області» - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді | 17 599,92 | 0,00 |  |  |  | 17 599,92 |  | 17 599,92 |  | 0,00 |  |  |  |
| Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2025 рік Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | Проєкт 146. Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська, буд. 2/11 у смт Ворзель, Бучанського району, Київської області» - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді | 4 830,50 | 0,00 |  |  |  | 4 830,50 |  | 4 830,50 |  | 0,00 |  |  |  |
| Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2025 рік Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | Проєкт 147. Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Склозаводська, 12 у м.Буча, Бучанського району, Київської області» - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді | 27 617,75 | 0,00 |  |  |  | 27 617,75 |  | 27 617,75 |  | 0,00 |  |  |  |
| Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2025 рік Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | Проєкт 148. Капiтальний ремонт багатоквартирного будинку по вул.Яблунська,2/18 в м.Ворзель, Бучанського району, Киiвської областi" - заходи зусунення аварiй в багатоквартирному житловому фондi | 7 131,31 | 0,00 |  |  |  | 7 131,31 |  | 7 131,31 |  | 0,00 |  |  |  |
| Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2025 рік Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | Проєкт 149. Капiтальний ремонт багатоквартирного будинку по вул.Івана Франка, 74, с. Бабинці, Бучанського району, Киiвської областi" - заходи зусунення аварiй в багатоквартирному житловому фондi | 4 202,07 | 0,00 |  |  |  | 4 202,07 |  | 4 202,07 |  | 0,00 |  |  |  |
| Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2025 рік Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | Проєкт 150. Капiтальний ремонт багатоквартирного будинку по вул.Івана Франка, 75, с. Бабинці, Бучанського району, Киiвської областi" - заходи зусунення аварiй в багатоквартирному житловому фондi | 4 014,58 | 0,00 |  |  |  | 4 014,58 |  | 4 014,58 |  | 0,00 |  |  |  |
| Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2025 рік Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | Проєкт 151. Капiтальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Київська, буд 57, с. Синяк Бучанського району, Киiвської областi" - заходи зусунення аварiй в багатоквартирному житловому фондi | 16 646,59 | 0,00 |  |  |  | 16 646,59 |  | 16 646,59 |  | 0,00 |  |  |  |
| Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2025 рік Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | Проєкт 152. Капiтальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Заводська, 5-А, с. Бабинці, Бучанського району, Киiвської областi" - заходи зусунення аварiй в багатоквартирному житловому фондi | 5 261,82 | 0,00 |  |  |  | 5 261,82 |  | 5 261,82 |  | 0,00 |  |  |  |
| Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2025 рік Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | Проєкт 153. Капiтальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Заводська, 61-А, с. Бабинці, Бучанського району, Киiвської областi" - заходи зусунення аварiй в багатоквартирному житловому фондi | 5 733,33 | 0,00 |  |  |  | 5 733,33 |  | 5 733,33 |  | 0,00 |  |  |  |
| Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2025 рік Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | Проєкт 154. Капiтальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Заводська, 61-Б, с. Бабинці, Бучанського району, Киiвської областi" - заходи зусунення аварiй в багатоквартирному житловому фондi | 6 561,40 | 0,00 |  |  |  | 6 561,40 |  | 6 561,40 |  | 0,00 |  |  |  |
| Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2025 рік Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | Проєкт 155. Капiтальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Овчаренка, 7, с. Синяк, Бучанського району, Киiвської областi" - заходи зусунення аварiй в багатоквартирному житловому фондi | 5 715,16 | 0,00 |  |  |  | 5 715,16 |  | 5 715,16 |  | 0,00 |  |  |  |
| Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2025 рік Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | Проєкт 156. Капiтальний ремонт з підсилення несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по вул. Островського, 34, м. Буча, Бучанського району, Киiвської областi" - заходи зусунення аварiй в багатоквартирному житловому фондi | 11 045,40 | 0,00 |  |  |  | 11 045,40 |  | 11 045,40 |  | 0,00 |  |  |  |
| Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2025 рік Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | Проєкт 157. Капітальний ремонт покрівлі гуртожитку за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Блиставиця, вул. Соборна, 118 - заходи з усунення аварій в житловому фонді | 3 514,02 | 0,00 |  |  |  | 3 514,02 |  | 3 514,02 |  | 0,00 |  |  |  |
| Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2025 рік Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | Проєкт 158. Капітальний ремонт покрівлі гуртожитку за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Блиставиця, вул. Соборна, 120 - заходи з усунення аварій в житловому фонді | 3 590,89 | 0,00 |  |  |  | 3 590,89 | 3 590,89 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Програма розвитку соціального та доступного житла на 2026-2028 роки СППІ 2026-2028 | Проєкт 159. Нове будівництво житлових будинків фонду муніципального (соціального) орендного житла | 7 971,71 | 1 328,62 |  |  | 1 328,62 | 6 643,09 |  |  | 6 643,09 | 0,00 |  |  |  |
| Програма забезпечення тимчасовим житлом громадян, які втратили житло внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської феднрації на 2024-2028 роки СППІ 2026-2028 | Проєкт 160. Нове будівництво модульних містечок для забезпечення внутрішньо переміщених осіб тимчасовим житлом в Бучанській міській територіальній громаді | 143 187,44 | 2 757,44 |  | 2 757,44 |  | 82 720,00 |  | 41 360,00 | 41 360,00 | 57 710,00 |  | 28 855,00 | 28 855,00 |
| Програма соціально-економічного та культурного розвитку на 2026-2028 роки СППІ 2026-2028 | Проєкт 161. Нове будівництво комплексу центру взаємодії та відновлення, старостату та адміністративних приміщень громадського призначення на земельній ділянці розташованій по вул. Кленова в селищі Ворзель, Бучанського району, Київської області | 121 516,66 | 2 057,15 | 1 496,91 | 560,24 |  | 0,00 |  |  |  | 119 459,51 |  | 119 459,51 |  |
| Програма відновлення Бучанської міської територіальної громади «VDOMA KRASHCHE» Програма благоустрою території населених пунктів Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | Проєкт 162. Будівництво Урбан парку в м. Буча - "Капітальний ремонт (відновлення) та благоустрій дитячих і спортивних майданчиків на території Центрального міського парку по вулиці Інститутська, 54-а в місті Буча Київської області" | 82 430,08 | 82 430,08 | 1 490,00 | 40 470,04 | 40 470,04 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Програма благоустрою території населених пунктів Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | Проєкт 163. Облаштування благоустрою парку ім. Михайла Бойченка в місті Буча, Бучанського району, Київської області | 1 800,00 | 1 800,00 |  | 1 800,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Місцева комплексна цільова програма «Соціальна підтримка учасників АТО/ООС, Захисників та Захисниць України та членів їх сімей, учасників Революції Гідності та членів їх сімей» на 2024 – 2028 роки СППІ 2026-2028 | Проєкт 164. Капітальний ремонт Алей Героїв зі встановленням пам'ятників на кладовищах Бучанської територіальної громади | 22 029,01 | 22 029,01 | 2 163,76 | 9 865,25 | 10 000,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Муніципальний енергетичний план Бучанської міської територіальної громади до 2030 року Програма розвитку системи освіти Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | Проєкт 165. Будівництво зовнішнього газопроводу з реконструкцією вузла обліку газу для котельні, що забезпечує теплопостачання на території Бучанського ліцею №3 Бучанської міської ради за адресо: Київська область, Бучанський район, м. Буча, вул. Вокзальна,46-А | 1 900,00 | 380,00 |  |  | 380,00 | 1 520,00 |  |  | 1 520,00 | 0,00 |  |  |  |
| Муніципальний енергетичний план Бучанської міської територіальної громади до 2030 року Програма розвитку системи освіти Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | Проєкт 166. Реконструкція зовнішніх мереж теплопостачання, газопостачання та тепломеханічні рішення котельні загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського, 74 в м. Буча Київської області | 22 019,97 | 22 019,97 | 509,38 | 21 510,59 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Муніципальний енергетичний план Бучанської міської територіальної громади до 2030 року | Проєкт 167. Модернізація системи теплопостачання зі встановленням БМК у закладі загальної середньої освіти І-ІІ тупенів №15 за адресою: смт Синяк, вул. Київська, 49А | 2 424,00 | 2 424,00 |  | 1 212,00 | 1 212,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Муніципальний енергетичний план Бучанської міської територіальної громади до 2030 року Програма благоустрою території населених пунктів Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки СППІ 2026-2028 | Проєкт 168. Модернізація системи теплопостачання зі встановленням блочно-модульної котельні в Бучанській початковій школі № 11 за адресою: м. Буча, вул. Яблунська, 13 П | 4 063,00 | 130,00 |  | 130,00 |  | 0,00 |  |  |  | 3 933,00 |  |  | 3 933,00 |
| Муніципальний енергетичний план Бучанської міської територіальної громади до 2030 року | Проєкт 169. Заміна застарілих та зношених котлів загальною потужністю 4,5 МВт у котельні по вул.Енергетиків, 4а в м. Буча | 7 000,00 | 7 000,00 |  | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Муніципальний енергетичний план Бучанської міської територіальної громади до 2030 року | Проєкт 170. Будівництво зовнішнього газопроводу з реконструкцією вузла обліку газу для котельні, що забезпечує теплопостачання об’єктів відділу освіти та спорту за адресою: м.Буча, вул.Шевченка, 14 | 1 900,00 | 1 900,00 |  |  | 1 900,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Муніципальний енергетичний план Бучанської міської територіальної громади до 2030 року | Проєкт 171. Реконструкції вузла обліку газу котельні, що забезпечує централізоване теплопостачання для мешканців багатоквартирних будинків та об’єктів відділу освіти за адресою: Київська обл., м.Буча, вул.Вишнева, 3 | 1 900,00 | 1 900,00 |  |  | 1 900,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Муніципальний енергетичний план Бучанської міської територіальної громади до 2030 року | Проєкт 172. Реконструкції вузла обліку газу та внутрішніх газопроводів котельні, що забезпечує централізоване теплопостачання для мешканців багатоквартирних будинків та об’єктів медичної і соціальної сфери за адресою: м.Буча, вул.Енергетиків, 4а | 1 900,00 | 1 900,00 |  |  | 1 900,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Муніципальний енергетичний план Бучанської міської територіальної громади до 2030 року | Проєкт 173. Реконструкції вузла обліку газу та внутрішніх газопроводів котельні, що забезпечує централізоване теплопостачання для мешканців багатоквартирних будинків за адресою: смт Ворзель, вул.Яблунська, 2 | 1 900,00 | 1 900,00 |  |  | 1 900,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Муніципальний енергетичний план Бучанської міської територіальної громади до 2030 року | Проєкт 174. Реконструкції вузла обліку газу та внутрішніх газопроводів котельні, що забезпечує централізоване теплопостачання для мешканців багатоквартирних будинків за адресою: м.Буча, вул.Києво-Мироцька, 104-В | 1 900,00 | 1 900,00 |  |  | 1 900,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Муніципальний енергетичний план Бучанської міської територіальної громади до 2030 року | Проєкт 175. Реконструкції вузла обліку газу та внутрішніх газопроводів котельні, що забезпечує централізоване теплопостачання для мешканців багатоквартирних будинків за адресою: м.Буча, бульвар Богдана Хмельницького, 4 | 1 900,00 | 1 900,00 |  |  | 1 900,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Муніципальний енергетичний план Бучанської міської територіальної громади до 2030 року | Проєкт 176. Реконструкції вузла обліку газу та внутрішніх газопроводів котельні, що забезпечує централізоване теплопостачання для мешканців багатоквартирних будинків та об’єктів відділу освіти за адресою: Бучанський район, с.Мироцьке, вул. Соборна, 127. | 1 900,00 | 1 900,00 |  |  | 1 900,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Муніципальний енергетичний план Бучанської міської територіальної громади до 2030 року | Проєкт 177.Будівництво котельні комунальної власності за адресою: Київська обл., Бучанський район, с. Блиставиця, вулиця Ярослава Мудрого, буд. 3-А. Коригування | 264,23 | 264,23 |  | 264,23 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Муніципальний енергетичний план Бучанської міської територіальної громади до 2030 року | Проєкт 178. Придбання та впровадження геоінформаційно-розрахункового комплексу (ГІРК) для мереж водопостачання та водовідведення міста Буча та селища Ворзель | 4 370,00 | 437,00 |  |  | 437 | 0,00 |  |  |  | 3 933,00 |  |  | 3933 |
| Оперативна ціль А.3.2. Створення комфортної інженерно-транспортної інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма благоустрою території населених пунктів Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки СППІ 2026-2028 | Проєкт 179. Встановлення та модернізація зупинок громадського транспорту з електроним табло | 27 064,00 | 2 706,00 |  |  | 2 706,00 | 24 088,00 |  |  | 24 088,00 | 270,00 |  |  | 270,00 |
| Програма благоустрою території населених пунктів Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки СППІ 2026-2028 | Проєкт 180. Утримання та розвиток автомобльних доріг комунальної форми власності | 537 000,00 | 237 000,00 | 97 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |  |  |  |
| Оперативна ціль А.3.3. Формування енергоефективної політики громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муніципальний енергетичний план Бучанської міської територіальної громади до 2030 року Програма розвитку системи освіти Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | Проєкт 181. Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження будівлі комунального закладу "Мироцька гімназія № 12" за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Мироцьке, вул. Соборна, 127 (утеплення фасадів та заміна покриття даху) | 32 703,06 | 4 127,52 |  | 952,52 | 3 175,00 | 28 575,54 |  |  | 28 575,54 | 0,00 |  |  |  |
| Муніципальний енергетичний план Бучанської міської територіальної громади до 2030 року Програма розвитку системи освіти Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | Проєкт 182. Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження будівлі Луб'янської гімназії № 7 за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Луб'янка, вул. Шевченка, 17 (утеплення фасадів та заміна покриття даху) | 19 959,45 | 2 519,15 |  | 581,34 | 1 937,81 | 17 440,30 |  |  | 17 440,30 | 0,00 |  |  |  |
| Муніципальний енергетичний план Бучанської міської територіальної громади до 2030 року Програма розвитку системи освіти Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | Проєкт 183. Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження будівлі Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 4 "Пролісок" Бучанської міської ради Київської області, вул. Д. Вишнивецького 13 (утеплення фасадів та заміна покриття даху) | 22 748,85 | 2 871,22 |  | 662,59 | 2 208,63 | 19 877,63 |  |  | 19 877,63 | 0,00 |  |  |  |
| Муніципальний енергетичний план Бучанської міської територіальної громади до 2030 року Програма розвитку системи освіти Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | Проєкт 184. Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження будівлі Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 2 "Горобинка" за адресою: Київська область, м. Буча, пров.Героїв Майдану, 20а (утеплення фасадів) | 16 882,60 | 2 130,82 |  | 491,73 | 1 639,09 | 14 751,78 |  |  | 14 751,78 | 0,00 |  |  |  |
| Муніципальний енергетичний план Бучанської міської територіальної громади до 2030 року Програма розвитку системи освіти Бучанської міської територіальної громади на 2024-2027 роки | Проєкт 185. Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження будівлі комунального закладу "Здвижівська гімназія №14" за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Здвижівка, вул. Центральна, 104 (утеплення фасадів) | 26 107,94 | 3 340,18 |  | 760,43 | 2 579,75 | 22 767,76 |  |  | 22 767,76 | 0,00 |  |  |  |
| Муніципальний енергетичний план Бучанської міської територіальної громади до 2030 року Програма розвитку системи освіти Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | Проєкт 186. Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження будівлі комунального закладу "Здвижівська гімназія №14" (дошкільне відділення) за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Здвижівка, вул. Центральна, 116-а (утеплення фасадів) | 15 880,01 | 2 004,27 |  | 462,52 | 1 541,75 | 13 875,74 |  |  | 13 875,74 | 0,00 |  |  |  |
| Муніципальний енергетичний план Бучанської міської територіальної громади до 2030 року Програма розвитку системи освіти Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | Проєкт 187. Капітальний ремонт покрівлі та фасаду будівлі Бучанської початкої школи № 11 (дошкільне відділення) за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Яблунська, 13 - відновлювальні роботи та заходи з усунення аварій | 26 168,37 | 3 302,81 |  | 762,19 | 2 540,62 | 22 865,56 |  |  | 22 865,56 | 0,00 |  |  |  |
| Муніципальний енергетичний план Бучанської міської територіальної громади до 2030 року Програма розвитку системи освіти Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | Проєкт 188. Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження будівлі Бучанського ліцею №3 за адресою: вул. Вокзальна, 46-А, м. Буча, Бучанський район, Київська область | 46 000,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 46 000,00 |  |  | 46 000,00 |
| Муніципальний енергетичний план Бучанської міської територіальної громади до 2030 року Програма розвитку системи освіти Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | Проєкт 189. Капітальний ремонт (термомодернізація фасадів) будівлі КЗ «Блиставицький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №6» за адресою: вул. Соборна, 27, с. Блиставиця, Бучанський район, Київська область | 15 000,00 | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 | 13 500,00 |  |  | 13 500,00 | 0,00 |  |  |  |
| Муніципальний енергетичний план Бучанської міської територіальної громади до 2030 року | Проєкт 190. Реконструкція адміністративної будівлі по вул. Б.Хмельницького, 5/5, м. Буча, Київської області. Термомодернізація. | 8 026,42 | 802,64 |  |  | 802,64 | 7 223,78 |  |  | 7 223,78 | 0,00 |  |  |  |
| Муніципальний енергетичний план Бучанської міської територіальної громади до 2030 року | Проєкт 191. Капітальний ремонт приміщення Амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, м. Буча, вул. Склозаводська, 7 (утеплення фасадів, заміна покрівлі) | 2 750,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 2 750,00 |  |  | 2 750,00 |
| Муніципальний енергетичний план Бучанської міської територіальної громади до 2030 року | Проєкт 192. Капітальний ремонт приміщення Блиставицької амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, с. Блиставиця, вул. Єдності, буд. 1-А (утеплення фасадів, заміна покрівлі, вікон та внутрішні роботи). | 3 422,59 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 3 422,59 |  |  | 3 422,59 |
| Муніципальний енергетичний план Бучанської міської територіальної громади до 2030 року СППІ 2026-2028 | Проєкт 193. Капітальний ремонт вводів водопостачання з встановленням вузлів комерційного обліку централізованого водопостачання в м. Буча | 4 687,79 | 1 110,79 | 160,01 | 220,00 | 730,78 | 3 577,00 |  |  | 3 577,00 | 0,00 |  |  |  |
| Стратегічна ціль А.4. Розбудова ефективного прозорого та підзвітного врядування з урахування кращих практик ЄС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль А.4.1. Інструменти планування та підзвітності у місцевій політиці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма оновлення та розроблення картографічної основи, містобудівної документації на території Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | Проєкт 194. Комплексний план просторового розвитку території Бучанської міської територіальної громади | 33 953,56 | 8 913,46 |  | 100,00 | 8 813,46 | 16 226,64 |  |  | 16 226,64 | 8 813,46 |  |  | 8 813,46 |
| Комплексна місцева цільова програма Бучанської міської територіальної громади SMART-BUCHA на 2024-2028 роки | Проєкт 195. Створення цифрового порталу "Bucha Smart Entry Point" | 133,50 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 133,50 |  |  | 133,504 |
| Оперативна ціль А.4.2.Цифрова інфраструктура, адміністративні та інші публічні (електронні публічні) послуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплексна місцева цільова програма Бучанської міської територіальної громади SMART-BUCHA на 2024-2028 роки | Захід. Забезпечення розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури | 7 891,10 | 7 891,10 | 2 014,70 | 4 618,40 | 1 258,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Комплексна місцева цільова програма Бучанської міської територіальної громади SMART-BUCHA на 2024-2028 роки | Проєкт 196. Створення, розвиток та належне функціонування ситуаційного центру (хабу) | 10 022,63 | 390,33 | 390,33 |  |  | 9 632,30 | 9 632,30 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Комплексна місцева цільова програма Бучанської міської територіальної громади SMART-BUCHA на 2024-2028 роки | Проєкт 197. Впровадження мобільного додатку який покращить комунікацію жителів громади з надавачами державних та комунальних послуг | 2 220,32 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 2 220,32 |  | 2 220,32 |  |
| Комплексна місцева цільова програма Бучанської міської територіальної громади SMART-BUCHA на 2024-2028 роки | Захід. Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах та кіберзахисту | 1 170,00 | 1 170,00 | 86,00 | 223,00 | 861,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Комплексна місцева цільова програма Бучанської міської територіальної громади SMART-BUCHA на 2024-2028 роки | Захід. Придбання програмного забезпечення управління базами даних контролю платників податків, стану економічних кластерів громади | 222,00 | 222,00 | 62,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Комплексна місцева цільова програма Бучанської міської територіальної громади SMART-BUCHA на 2024-2028 роки | Проєкт 198. Облаштування меморіального простору із встановленням сенсорного інформаційного терміналу | 1 110,00 | 1 110,00 |  | 1 110,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Комплексна місцева цільова програма Бучанської міської територіальної громади SMART-BUCHA на 2024-2028 роки | Проєкт 199. Розгортання приватної мережі Р5G та інтелектуальних додатків у місті Буча, Україна | 201 044,80 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 201 044,80 |  |  | 201 044,80 |
| Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | Проєкт 200. Капітальний ремонт приміщення ЦНАП в м. Буча, вул. Енергетиків, 12 | 3 800,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 3 800,00 |  |  | 3 800,00 |
| Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | Проєкт 201. Капітальний ремонт приміщення ЦНАП в Гаврилівському старостинському окрузі (відділене робоче місце) | 5 400,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 5 400,00 |  |  | 5 400,00 |
| Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | Проєкт 202. Капітальний ремонт приміщення ЦНАП в Луб'янському старостинському окрузі (відділене робоче місце) | 8 700,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 8 700,00 |  |  | 8 700,00 |
| Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | Проєкт 203. Капітальний ремонт приміщення ЦНАП в Бабинецькому старостинському окрузі (відділене робоче місце) | 2 000,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |
| Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | Проєкт 204. Нове будівництво адміністративної будівлі в Блиставицькому старостинському окрузі для розміщення віддалених робочих місць для надання адмінстративних послуг | 15 400,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 15 400,00 |  |  | 15 400,00 |
| Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | Проєкт 205. Капітальний ремонт приміщення ЦНАП в Здвижівському старостинському окрузі (відділене робоче місце) | 5 840,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 5 840,00 |  |  | 5 840,00 |
| Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | Проєкт 206. Капітальний ремонт приміщення ЦНАП в Мироцькому старостинському окрузі (відділене робоче місце) | 1 760,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 1 760,00 |  |  | 1 760,00 |
| Оперативна ціль А.4.3. Сприяння соціальній згуртованості на основі спільних цінностей, історичної пам'яті та активної громадянської позиції, налагодження ефективної взаємодії у різних сферах діяльності з міжнародними партнерами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | Проєкт 207. Багатофункціональний громадський хаб "Bucha Smart Space" | 416,19 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 416,19 |  | 416,19 |  |
| Стратегічний напрям В. Розвиток місцевої економіки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль В.1. Посилення економічної стійкості та конкурентноспроможності економіки громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль В.1.1. Нові робочі місця, інвестиції, розвиток бізнесу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | Проєкт 208. Індустріальний парк «Бабинці» | 701 000,00 | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 | 150 000,00 |  |  | 150 000,00 | 550 000,00 |  |  | 550 000,00 |
| Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | Проєкт 209. індустріальний парк "BUCHA TECHNO GARDEN II" | 860 184,00 | 0,00 |  |  |  | 150 000,00 |  |  | 150 000,00 | 710 184,00 |  |  | 710 184,00 |
| Програма розвитку малого і середнього підприємництва Бучанської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | Проєкт 210. Розвиток інфраструктури діючих індустріальних парків | 300 000,00 | 0,00 |  |  |  | 300 000,00 | 152 300,00 | 147 700,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | Проєкт 211. Інтерактивна інвестиційної мапи промислового кластеру громади | 1 516,26 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 1 516,26 |  | 1 516,26 |  |
| Концепція розвитку території пріоритетного розвитку «Bucha Techno Garden» Бучанської міської ради | Проєкт 212. Будівництво лінії прийому, сортування та переробки твердих побутових відходів | 463 500,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 463 500,00 |  | 200 000,00 | 263 500,00 |
| Програма розвитку малого і середнього підприємництва Бучанської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | Захід. Створення і поширення в мережі відеоконтенту – відео роликів з рекламою місцевих бізнесів, у т.ч. молодіжного, ветеранського, жіночого, ВПО, осіб з інвалідністю | 600,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 600,00 | 300 | 300 |  |
| Програма розвитку малого і середнього підприємництва Бучанської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | Захід. Проведення міжнародного інвестиційного форуму | 1 200,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 1 200,00 | 1200 |  |  |
| Програма розвитку малого і середнього підприємництва Бучанської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | Захід. Проведення циклу тренінгів з основ підприємництва «Від ідеї до звітності» у розрізі категорій слухачів: - для всіх зацікавлених осіб, - молодь, - ветерани і ветеранки, - особи з інвалідністю, - ВПО. | 200,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 200,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| Програма розвитку малого і середнього підприємництва Бучанської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | Захід.Проведення циклу тренінгів з бізнес-планування у розрізі категорій слухачів: - для всіх зацікавлених осіб, - молодь, - ветерани і ветеранки, - особи з інвалідністю, - ВПО. | 200,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 200,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| Програма розвитку малого і середнього підприємництва Бучанської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | Захід.Проведення циклу тренінгів із залучення грантового фінансування у розрізі категорій слухачів: - для всіх зацікавлених осіб, - молодь, - ветерани і ветеранки, - особи з інвалідністю, - ВПО. | 300,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Програма розвитку малого і середнього підприємництва Бучанської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | Захід. Проведення циклу тренінгів із залучення інвестицій і банківських кредитів | 80,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 80,00 | 40,00 | 40,00 |  |
| Програма розвитку малого і середнього підприємництва Бучанської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | Захід. Проведення циклу тренінгів з маркетингу і реклами, розширення ринків збуту | 180,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 180,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Програма розвитку малого і середнього підприємництва Бучанської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | Захід. Проведення циклу тренінгів з е-комерції на вітчизняних і зарубіжних маркетплейсах | 180,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 180,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Програма розвитку малого і середнього підприємництва Бучанської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | Захід. Проведення циклу тренінгів з участі в закупівлях | 120,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 120,00 | 60,00 | 60,00 |  |
| Програма розвитку малого і середнього підприємництва Бучанської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | Захід. Проведення циклу семінарів з підвищення енерго-ефективності МСП: альтернативні джерела енергії, моніторинг, аудит, впровадження | 180,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 180,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Програма розвитку малого і середнього підприємництва Бучанської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | Захід. Проведення циклу тренінгів з організації соціального бізнесу у розрізі категорій слухачів: - для всіх зацікавлених осіб, - молодь, - ветерани і ветеранки, - особи з інвалідністю, - ВПО. | 120,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 120,00 | 60,00 | 60,00 |  |
| Оперативна ціль В.1.2. Розвиток інноваційно орієнтованих галузей економіки на засадах смарт-спеціалізації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма розвитку малого і середнього підприємництва Бучанської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | Проєкт 213. Оновлення напрямів смарт-спеціалізації громади шляхом продовження процесу підприємницького відкриття та підвищення ефективності взаємодії стейкхолдерів у форматі «бізнес-наука-влада-громадськість» | 50,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 50,00 |  |  | 50,00 |
| Програма розвитку малого і середнього підприємництва Бучанської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | Проєкт 214. Створення каталогу місцевого бізнесу. Поширення через муніципалітети міст-партнерів | 400,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 400,00 |  | 400 |  |
| Оперативна ціль В.1.3. Розвиток туристичного потенціалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | Захід. Розробка та затвердження Програми розвитку туризму та промоції на 2027-2034 роки | 134,40 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 134,40 |  |  | 134,40 |
| Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | Проєкт 215. Розробка та знакування туристичного еко-маршруту "GREEN NETWORK BUCHA" | 250,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 250,00 |  |  | 250,00 |
| Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | Проєкт 216. Мобільний додаток "Зелений туризм в Бучанській громаді" | 2 500,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 2 500,00 |  |  | 2 500,00 |
| Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | Проєкт 217. Bucha Wellness Springs | 245,00 | 60,00 |  |  | 60,00 | 0,00 |  |  |  | 185,00 |  |  | 185,00 |
| Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | Проєкт 218. Меморіальний комплекс "Визволення Бучі" на території храму Андрія Первозваного | 80 000,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 80 000,00 |  |  | 80 000,00 |
| Стратегічна ціль В.2. Забезпечення інтегрованого розвитку економіки громади орієнтованої на досягнення місій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль В.2.1. Стимулювання розвитку територій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концепція розвитку території пріоритетного розвитку «Bucha Techno Garden» Бучанської міської ради | Проєкт 219. Кластерний розвиток території пріоритетного розвитку «Bucha Techno Garden» Будівництво промислового хабу класу А | 610 090,00 | 90,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |  |  |  | 610 000,00 |  | 10 000,00 | 600 000,00 |
| Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2025 рік | Проєкт 220. Капітальний ремонт нежитлового приміщення 1 поверху за адресою: м. Буча вул. Енергетиків, 2 - заходи з усунення аварій в бюджетних установах | 10 870,52 | 1 602,81 | 1 602,81 |  |  | 9 267,71 | 9 267,71 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Оперативна ціль В.2.2. Раціональне використання місцевих природних ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Місцева програма «Охорона і раціональне використання земель та інших природних ресурсів Бучанської міської територіальної громади» на 2026-2028 роки | Захід. Виготовлення геолого-інвестиціного паспорту Бучанської міської територіальної громади | 100,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |
| Місцева програма «Охорона і раціональне використання земель та інших природних ресурсів Бучанської міської територіальної громади» на 2026-2028 роки | Захід. Запровадження інноваційного механізму управління землями комунальної власності | 400,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 400,00 |  |  | 400,00 |
|  | Захід. Виготовлення документації із землеустрою | 300,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Оперативна ціль В.2.3. Створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього бізнесу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма розвитку малого і середнього підприємництва Бучанської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | Проєкт 221. Консультаційний пункт для бізнесу Бучанської громади | 100,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 100,00 | 100,00 |  |  |
| Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | Проєкт 222.Бізнес-інкубатор | 110 000,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 110 000,00 |  |  | 110000 |
| Програми поводження з твердими побутовими відходами на території Бучанської міської територіальної громади на 2024-2026 роки | Захід. Створення і поширення в мережі відеоконтенту – відео роликів з рекламою місцевих бізнесів, у т.ч. молодіжного, ветеранського, жіночого, ВПО, осіб з інвалідністю | 600,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 600,00 | 300 | 300 |  |
| Програма розвитку малого і середнього підприємництва Бучанської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | Захід. Проведення міжнародного інвестиційного форуму | 1 200,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 1 200,00 | 1200 |  |  |
| Програма розвитку малого і середнього підприємництва Бучанської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | Захід. Проведення циклу тренінгів з основ підприємництва «Від ідеї до звітності» у розрізі категорій слухачів: - для всіх зацікавлених осіб, - молодь, - ветерани і ветеранки, - особи з інвалідністю, - ВПО. | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| Програма розвитку малого і середнього підприємництва Бучанської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | Захід.Проведення циклу тренінгів з бізнес-планування у розрізі категорій слухачів: - для всіх зацікавлених осіб, - молодь, - ветерани і ветеранки, - особи з інвалідністю, - ВПО. | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| Програма розвитку малого і середнього підприємництва Бучанської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | Захід.Проведення циклу тренінгів із залучення грантового фінансування у розрізі категорій слухачів: - для всіх зацікавлених осіб, - молодь, - ветерани і ветеранки, - особи з інвалідністю, - ВПО. | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Програма розвитку малого і середнього підприємництва Бучанської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | Захід. Проведення циклу тренінгів із залучення інвестицій і банківських кредитів | 80,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,00 | 40,00 | 40,00 |  |
| Програма розвитку малого і середнього підприємництва Бучанської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | Захід. Проведення циклу тренінгів з маркетингу і реклами, розширення ринків збуту | 180,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Програма розвитку малого і середнього підприємництва Бучанської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | Захід. Проведення циклу тренінгів з е-комерції на вітчизняних і зарубіжних маркетплейсах | 180,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Програма розвитку малого і середнього підприємництва Бучанської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | Захід. Проведення циклу тренінгів з участі в закупівлях | 120,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,00 | 60,00 | 60,00 |  |
| Програма розвитку малого і середнього підприємництва Бучанської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | Захід. Проведення циклу семінарів з підвищення енерго-ефективності МСП: альтернативні джерела енергії, моніторинг, аудит, впровадження | 180,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Програма розвитку малого і середнього підприємництва Бучанської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | Захід. Проведення циклу тренінгів з організації соціального бізнесу у розрізі категорій слухачів: - для всіх зацікавлених осіб, - молодь, - ветерани і ветеранки, - особи з інвалідністю, - ВПО. | 120,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,00 | 60,00 | 60,00 |  |
|  | РАЗОМ | 14 531 501,9 | 1 793 421,5 | 327 256,7 | 659 160,6 | 807 004,2 | 5 399 465,0 | 914 159,2 | 1 660 502,1 | 2 824 803,7 | 7 338 615,5 | 162 511,8 | 1 135 319,0 | 6 040 784,7 |

РОЗДІЛ 4. МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ ЗАХОДІВ

Для відстеження та аналізу динаміки і структурних змін, що відбуваються у громаді відповідно до визначених у Стратегії стратегічних, оперативних цілей та завдань проводиться моніторинг реалізації Стратегії та Плану заходів. Моніторинг є сукупністю заходів із обліку, збору, аналізу та узагальнення інформації про стан реалізації Стратегії та Плану заходів. Результати моніторингу є основою для висновків про необхідність внесення змін (корегування) Стратегії та Плану заходів. Моніторинг виконання Плану заходів здійснюється двічі на рік на основі відстеження виконання визначених показників (індикаторів) результативності впровадження проєктів місцевого розвитку, проєктів СПППІ та виконання заходів місцевих програм розвитку (таблиці 4.1.). Звіт про результати проведення моніторингу Плану заходів включає узагальнену таблицю у формі згідно з додатком 13 до Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 21.12.2022 №265, та висновки у вигляді аналітичної довідки. Звіти про результати проведення моніторингу Плану заходів за перше півріччя та за рік готує Робоча група з управління реалізацією Стратегії та моніторингу, узагальнення та формування їх тексту здійснює відділ економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради. Голова Робочої групи в термін не пізніше одного місяця після закінчення звітного періоду представляє їх на розгляд сесії міської ради. Також звіти оприлюднюються на офіційному веб сайті міської ради. Оцінювання результатів реалізації Плану заходів проводиться після завершення строку його реалізації на основі даних звітів проведеного моніторингу та є необхідним етапом для отримання інформації про досягнення очікуваних результатів, їх впливу на соціально економічний розвиток територіальної громади та інформації про зміни, які відбулися. Результати оцінювання є підставою для прийняття управлінських рішень та необхідних коригувань у майбутньому. Звіти про оцінювання результатів реалізації Плану заходів готує Робоча група, узагальнення та формування їх тексту здійснює відділ економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради. Голова Робочої групи в термін не пізніше трьох місяців після закінчення періоду реалізації Плану заходів представляє їх на розгляд сесії міської ради. Також звіт про оцінювання результатів реалізації Плану заходів оприлюднюється на офіційному веб сайті міської ради та/або у місцевих медіа.

Таблиця 4.1. Перелік проєктів місцевого розвитку та проєктів в межах Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій

Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки, що увійшли до Плану заходів на 2025-2027 роки з реалізації Стратегії

розвитку Бучанської міської територіальної громади на період до 2027 року

| Орієнтовна назва інструмента реалізації (назва заходу, проєкту розвитку, проєктів в межах СПППІ) | Період реалізації | Відповідальні виконавці | Індикатори (показники) результативності |
| --- | --- | --- | --- |
| Стратегічний напрям А. Формування згуртованої громади в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах |  |  |  |
| Стратегічна ціль А.1. Розвиток людського капіталу |  |  |  |
| Оперативна ціль А.1.1. Формування сучасного, освіченого, інноваційного суспільства, де кожен має рівні можливості для навчання та розвитку |  |  |  |
| Проєкт 1. Створення освітнього простору у межах реформи "Нова українська школа" | 2025-2027 | Відділ освіти Бучанської міської ради | Кількість навчальних кабінетів, які будть облаштовані, 83 кабінета; Кількість навчальних закладів, які будуть забезпечені сучасним обладнання для реалізації Державного стандарту базової середньої освіти, 8 закладів; Кількість навчальних кабінетів у закладах загальної середньої освіти, які забезпечені сучасним обладнання для реалізації Державного стандарту базової середньої освіти, 51 кабінета |
| Проєкт 2. Сучасний освітній простір та якісний зміст: лабораторії, майстерні, кабінети тощо | 2025-2027 | Відділ освіти Бучанської міської ради | Кількість навчальних кабінетів у закладах загальної середньої освіти, які забезпечені сучасним обладнання для реалізації Державного стандарту базової середньої освіти, 188 кабінетів |
| Проєкт 3. Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи № 1 І-ІІІ ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування | 2025-2027 | Відділ освіти Бучанської міської ради | Кількість реконструйованих/збудованих закладів загальної середньої освіти, 1 заклад; Забезпечено потребу 990 учнів доступу до ЗСО |
| Проєкт 4. Реконструкція з добудовою трьох корпусів загальноосвітньої школи № 1 І-ІІІ ступенів по вул. Малиновського,74 м. Буча Київської області | 2025-2027 | Відділ освіти Бучанської міської ради | Кількість реконструйованих/збудованих закладів загальної середньої освіти, 1 заклад; Забезпечено потребу 990 учнів доступу до ЗСО |
| Проєкт 5. Реконструкція Бучанського навчально-вихровного комплексу "Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" №2 по вул.Шевченка, 14а в м.Буча, Київської області. Коригування | 2025-2027 | Відділ освіти Бучанської міської ради | Кількість реконструйованих/збудованих закладів загальної середньої освіти, 1 заклад; Забезпечено потребу 402 учнів доступу до ЗСО |
| Проєкт 6. Будівництво Ворзельської початкової школи з дошкільним підрозділом по вул. Курортна 37, в селищі Ворзель, Бучанського району, Київської області | 2025-2027 | Відділ освіти Бучанської міської ради | Кількість будівель, в яких здійснені енергоефективні заходи, 1 будівля; Забезпечено потребу 120 дітей доступу до ДО; Забезпечено потребу 360 учнів доступу до ЗСО |
| Проєкт 7. Нове будівництво гімназії на 720 місць з дошкільним відділенням на 160 місць, за адресою: Київська область, Бучанський район, м. Буча, вул. Тумаса Тадаса, 4 | 2025-2027 | Відділ освіти Бучанської міської ради | Розпочато будівельні роботи, виконання будівельних робіт 60% |
| Проєкт 8. Будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на 400 місць з надбудовою спортивного залу КЗ "Бабинецький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 13" Бучанської міської ради Київської області за адресою: Київська обл., Бучанський район, с. Бабинці, вул. Незламності, 70-А | 2025-2027 | Відділ освіти Бучанської міської ради | Кількість здобувачів освіти, які мають можливість укриття в захисних спорудах, 400 осіб Кількість збудованих або реконструйованих захисних споруд в закладах освіти, 1 од. |
| Проєкт 9. Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) КЗ «Гаврилівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» №8 Бучанської міської ради Київської області за адресою: Київська обл., Бучанський район, с. Гаврилівка, вул. Садова, 21 | 2025-2027 | Відділ освіти Бучанської міської ради | Кількість здобувачів освіти, які мають можливість укриття в захисних спорудах, 460 осіб Кількість збудованих або реконструйованих захисних споруд в закладах освіти, 1 од. |
| Проєкт 10. Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту Здвижівської гімназії №14 (дошкільне відділення) за адресою: Київська область, Бучанський район, с Здвижівка, вул. Центральна, 116 А" | 2025-2027 | Відділ освіти Бучанської міської ради | Кількість здобувачів освіти, які мають можливість укриття в захисних спорудах, 84 осіб Кількість збудованих або реконструйованих захисних споруд в закладах освіти, 1 од. |
| Проєкт 11. Капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в Комунальному закладі «Синяківський хіміко – технологічний ліцей – заклад загальної середньої освіти І – ІІ ступенів №15» за адресою: вул. Київська, 49-А, с. Синяк, Бучанського району, Київської області | 2025-2027 | Відділ освіти Бучанської міської ради | Кількість здобувачів освіти, які мають можливість укриття в захисних спорудах, 500 осіб Кількість збудованих або реконструйованих захисних споруд в закладах освіти, 1 од. |
| Проєкт 12. Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту – протирадіаційге укриття на території Комунального закладу «Блиставицький заклад дошкільної освіти №8 «Золота рибка» Бучанської міської ради Київської області за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Блиставиця, вул. Соборна, 29 | 2025-2027 | Відділ освіти Бучанської міської ради | Кількість здобувачів освіти, які мають можливість укриття в захисних спорудах, 90 осіб Кількість збудованих або реконструйованих захисних споруд в закладах освіти, 1 од. |
| Проєкт 13. Капітальний ремонт з встановленням системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання), системи передавання тривожних сповіщень, системи зовнішнього блискавкозахисту будівлі Синяківського ліцею №15 за адресою: Київська область, Бучанський район,с. Синяк, вул. Київська, 49 | 2025-2027 | Відділ освіти Бучанської міської ради | Кількість закладів освіти, які обладнані сертифікованою системою пожежної сигналізації та оповіщення, 1 заклад |
| Проєкт 14. Капітальний ремонт з встановленням системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання), системи передавання тривожних сповіщень, системи зовнішнього блискавкозахисту будівлі Гаврилівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ст. №8 за адресою: Київська область, Бучанський район,с. Гаврилівка,вул.Садова,17 | 2025-2027 | Відділ освіти Бучанської міської ради | Кількість закладів освіти, які обладнані сертифікованою системою пожежної сигналізації та оповіщення, 1 заклад |
| Проєкт 15. Капітальний ремонт з встановленням системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання), системи передавання тривожних сповіщень, системи зовнішнього блискавкозахисту будівлі Бучанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 за адресою: Київска область, Бучанський район, м. Буча, вул. Малиновського,74 | 2025-2027 | Відділ освіти Бучанської міської ради | Кількість закладів освіти, які обладнані сертифікованою системою пожежної сигналізації та оповіщення, 1 заклад |
| Проєкт 16. Капітальний ремонт з встановленням системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання), системи передавання тривожних сповіщень, системи зовнішнього блискавкозахисту будівлі Бабинецького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ст. №13 | 2025-2027 | Відділ освіти Бучанської міської ради | Кількість закладів освіти, які обладнані сертифікованою системою пожежної сигналізації та оповіщення, 1 заклад |
| Проєкт 17. Капітальний ремонт з встановленням системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання), системи передавання тривожних сповіщень, системи зовнішнього блискавкозахисту будівлі Бучанського закладу дошкільної освіти №1 "Сонячний" за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Енергетиків, 13 А | 2025-2027 | Відділ освіти Бучанської міської ради | Кількість закладів дошкільної освіти, які обладнані сертифікованою системою пожежної сигналізації та оповіщення, 1 од. |
| Проєкт 18. Капітальний ремонт з встановленням системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання), системи передавання тривожних сповіщень, системи зовнішнього блискавкозахисту будівлі Бучанського закладу дошкільної освіти №2 "Горобинка" за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Героїв Майдану, 20 А | 2025-2027 | Відділ освіти Бучанської міської ради | Кількість закладів дошкільної освіти, які обладнані сертифікованою системою пожежної сигналізації та оповіщення, 1 од. |
| Проєкт 19. Капітальний ремонт з встановленням системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання), системи передавання тривожних сповіщень, системи зовнішнього блискавкозахисту будівлі Бучанського закладу дошкільної освіти №3 "Козачок" за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Захисників України, 115 | 2025-2027 | Відділ освіти Бучанської міської ради | Кількість закладів дошкільної освіти, які обладнані сертифікованою системою пожежної сигналізації та оповіщення, 1 од. |
| Проєкт 20. Капітальний ремонт з встановленням системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання), системи передавання тривожних сповіщень, системи зовнішнього блискавкозахисту будівлі Бучанського закладу дошкільної освіти №4 "Пролісок" за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Дмитра Вишневецького, 13 | 2025-2027 | Відділ освіти Бучанської міської ради | Кількість закладів дошкільної освіти, які обладнані сертифікованою системою пожежної сигналізації та оповіщення, 1 од. |
| Проєкт 21. Капітальний ремонт з встановленням системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання), системи передавання тривожних сповіщень, Луб"янського закладу дошкільної освіти №9 "Волошка" за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Луб"янка, вул. Шевченка, 100 А | 2025-2027 | Відділ освіти Бучанської міської ради | Кількість закладів дошкільної освіти, які обладнані сертифікованою системою пожежної сигналізації та оповіщення, 1 од. |
| Проєкт 22. Капітальний ремонт з встановленням системи зовнішнього блискавкозахисту будівлі Ворзельського закладу дошкільної освіти №11 "Берізка" за адресою: Київська область, Бучанський район, сел. Ворзель, вул. Юрія Кондратюка, 12 | 2025-2027 | Відділ освіти Бучанської міської ради | Кількість закладів дошкільної освіти, в яких підвищено рівень електробезпеки , 1 од. |
| Проєкт 23. Капітальний ремонт з встановленням системи зовнішнього блискавкозахисту будівлі Бучанського закладу дошкільної освіти №7 "Перлинка" за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Бориса Гмирі, 12 | 2025-2027 | Відділ освіти Бучанської міської ради | Кількість закладів дошкільної освіти, в яких підвищено рівень електробезпеки , 1 од. |
| Проєкт 24. Науковий музей нового покоління Big Science | 2025-2027 | Відділ освіти Бучанської міської ради | Сворено інклюзивний освітньо-науковий хаб із сучасним підземним укриттям, розрахованим на понад 500 осіб. |
| Проєкт 25. Капітальний ремонт спортивних майданчиків на території Бучанського ліцею №3 Бучанської міської ради за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Вокзальна, 46 А | 2025-2027 | Відділ освіти Бучанської міської ради | Кількість відремонтованих об'єктів спортивної інфраструктури закладів освіти, 1 од. |
| Проєкт 26. Капітальний ремонт спортивних майданчиків на території Бучанського ліцею №4 Бучанської міської ради за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Енергетиків, 2 | 2025-2027 | Відділ освіти Бучанської міської ради | Кількість відремонтованих об'єктів спортивної інфраструктури закладів освіти, 1 од. |
| Проєкт 27. Капітальний ремонт спортивних майданчиків на території Гаврилівського закладу загальної середньої освіти І - ІІІ ступенів №8 Бучанської міської ради за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Гаврилівка, вул. Садова, 17 | 2025-2027 | Відділ освіти Бучанської міської ради | Кількість відремонтованих об'єктів спортивної інфраструктури закладів освіти, 1 од. |
| Проєкт 28. Капітальний ремонт спортивних майданчиків на території Синяківського ліцею №15 за адресою: Київська область, Бучанський район,с. Синяк, вул. Київська, 49 | 2025-2027 | Відділ освіти Бучанської міської ради | Кількість відремонтованих об'єктів спортивної інфраструктури закладів освіти, 1 од. |
| Проєкт 29. Капітальний ремонт частини будівлі Бучанського ліцею №9 Бучанської міської ради Київської області за адресою: вул. Вишнева, 1, м. Буча, Бучанський район, Київська область | 2025-2027 | Відділ освіти Бучанської міської ради | Кількість будівель, в яких здійснені енергоефективні заходи, 1 будівля |
| Проєкт 30. Капітальний ремонт дитячого ігрового майданчику та встановлення спортивного майданчику на території Бучанського закладу дошкільної освіти №1 "Сонячний" за адресою Київська область, м. Буча, вул. Енергетиків, 13 А | 2025-2027 | Відділ освіти Бучанської міської ради | Кількість відремонтованих об'єктів спортивної інфраструктури закладів освіти, 1 од. |
| Проєкт 31. Капітальний ремонт дитячого ігрового майданчику на території Бучанського закладу дошкільної освіти №2 "Горобинка" за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Героїв Майдану, 20 А | 2025-2027 | Відділ освіти Бучанської міської ради | Кількість відремонтованих об'єктів спортивної інфраструктури закладів освіти, 1 од. |
| Проєкт 32. Капітальний ремонт дитячого ігрового майданчику на території Бучанського закладу дошкільної освіти №4 "Пролісок" за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Дмитра Вишневецького, 13 | 2025-2027 | Відділ освіти Бучанської міської ради | Кількість відремонтованих об'єктів спортивної інфраструктури закладів освіти, 1 од. |
| Проєкт 33. Капітальний ремонт дитячого ігрового майданчику на території Бучанського закладу дошкільної освіти №5 "Капітошка" за адресою: Київська область, м. Буча, бульв. Богдана Хмельницького, 8 | 2025-2027 | Відділ освіти Бучанської міської ради | Кількість відремонтованих об'єктів спортивної інфраструктури закладів освіти, 1 од. |
| Проєкт 34. Капітальний ремонт дитячого ігрового майданчику на території Луб"янського закладу дошкільної освіти №9 "Волошка" за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Луб"янка, вул. Шевченка, 100 А | 2025-2027 | Відділ освіти Бучанської міської ради | Кількість відремонтованих об'єктів спортивної інфраструктури закладів освіти, 1 од. |
| Проєкт 35. Капітальний ремонт дитячого ігрового майданчику на території Гаврилівського закладу дошкільної освіти №10 "Веселка" за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Гаврилівка, вул. Садова, 17 | 2025-2027 | Відділ освіти Бучанської міської ради | Кількість відремонтованих об'єктів спортивної інфраструктури закладів освіти, 1 од. |
| Проєкт 36. Капітальний ремонт їдальні та приміщення харчоблоку Бучанського ліцею №5 Бучанської міської ради Київської області по вул. Захисників України, 104 у м. Буча Бучанського району Київської області | 2025-2027 | Відділ освіти Бучанської міської ради | Кількість модернізованих їдалень (харчоблоків) у закладах освіти, 1 од. |
| Проєкт 37. Капітальний ремонт їдальні та приміщення харчоблоку Бучанського ліцею №9 Бучанської міської ради Київської області по вул. Вишнева, 1 у м. Буча Бучанського району Київської області | 2025-2027 | Відділ освіти Бучанської міської ради | Кількість модернізованих їдалень (харчоблоків) у закладах освіти, 1 од. |
| Оперативна ціль А.1.2. Посилення стійкості системи охорони здоров'я громади до викликів у воєнний та післявоєнний час |  |  |  |
| Проєкт 38. Капітальний ремонт частини нежитлового приміщення комунальної власності Комунального некомерційного підприємства «Бучанський консультативно-діагностичний центр» Бучанської міської ради, за адресою вул. Польова, 21/10 в м. Буча, Бучанського району, Київської області | 2026-2027 | КНП «Бучанський консультативно-діагностичний цент» Бучанської міської ради | Частка збільшення кількості наданих послуг 80 %; Забезпечення потреби населення у спеціалізованій медичній допомозі, 70000 осіб; Кількість капітально відремонтованих об'єктів спеціалізованої медичної допомоги, 1 об'єкт; Кількість стоврених робочих місць, 50 одиниць |
| Проєкт 39. Реконструкція існуючої лікарні з добудовою корпусу поліклініки та корпусу відділення екстреної медичної допомоги з приймальним відділенням за адресою вулиця Польова, б. 19 в м. Буча Київської області | 2026-2027 | КНП «Бучанський консультативно-діагностичний цент» Бучанської міської ради | Проведено реконструкцію існуючої лікарні, розпочато будівництво корпусу полікліники, виконано 50 % будівельних робіт |
| Захід. Розробка предінвестиційного ТЕО проєкту "Будівництво реабілітаційного центру в с. Ворзель Київської області" | 2027 | КНП «Бучанський консультативно-діагностичний цент» Бучанської міської ради | Розроблен попереднє ТЕО створення відділення реабілітації в с. Ворзель |
| Проєкт 40. Забезпечення медичних закладів сучасним обладнанням та медичними виробами | 2026-2027 | КНП «Бучанський консультативно-діагностичний цент» Бучанської міської ради | Кількість придбаного медичного обладнання, 11 одиниць |
| Проєкт 41. Реконструкція будівлі для розміщення Центру із надання комплексних реабілітаційних послуг дітям із інвалідністю за адресою: Київська область, Бучанський район, м. Буча | 2025 | КНП «Бучанський центр соціальних послуг та психологічної допомоги» Бучанської міської ради | Завершено другий етап бідівництва, створено центр надання реабілітаціних послуг для дітей з інвалідністю |
| Проєкт 42. Нове будівництво амбулаторії загальної практики-сімейної медицини комунальної власності по вул. Незламності (раніше - вул. Травнева), 66 в селищі Бабинці Бучанської міської територіальної громади Київської області | 2025 | КНП «Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бучанської міської ради | Збудовано 1 заклад первинної медичної допомоги; Забезпечено доступ до первинної медицини 3000 населення |
| Проєкт 43. Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини комунальної власності в м. Буча по вул. Івана Франка, 21 Київської області | 2027 | КНП «Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бучанської міської ради | Збудовано 1 заклад первинної медичної допомоги; Забезпечено доступ до первинної медицини 3000 населення |
| Оперативна ціль А.1.3. Підвищення рівня здоров'я населення через фізичну активність та розвиток фізичної культури |  |  |  |
| Проєкт 44. Будівництво спортивного комплексу в місті Буча Київської області Нове будівництво стадіону «Ювілейний» по вул. Парковій, в м. Буча | 2027-2028 | Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради | Виготовлено пред ТЕО та інвестиційне ТЕО |
| Проєкт 45. Реконструкції виробничої будівлі у спортивну школу з нетрадиційних видів спорту, вул. Ярослава Мудрого, 10, м. Буча | 2027-2028 | Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради | Виготовлено пред ТЕО та інвестиційне ТЕО |
| Проєкт 46. Капітальний ремонт (реконструкція) спортивної зали, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, с. Гаврилівка, вул. Свято - Троїцька, 66 | 2027 | Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради | Кількість модернізоаних (реконструйованих) спортивних об'єктів, 1 одиниця |
| Проєкт 47. Будівництво багатофункціонального спортивного залу для розвитку ігрових видів спорту (футбол, волейбол, баскетбол), за адресою: Київська область, Бучанський район, село Гаврилівка | 2027-2028 | Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради | Виготовлено пред ТЕО та інвестиційне ТЕО |
| Проєкт 48. Будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту Бучанської дитячо-юнацької спортивної школи Бучанської міської ради Київської області за адресою: Київська обл., м.Буча, вул.Києво-Мироцька, 69 | 2027-2028 | Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради | Кількість побудованих спортивних об'єктів, 1 об'єкт |
| Проєкт 49. Реконструкція футбольного поля з штучним покриттям, за адресою: Київська обл., м. Буча, вкл. Леха Качинського, 1 | 2027 | Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради | Кількість модернізоаних (реконструйованих) спортивних об'єктів, 1 об'єкт |
| Проєкт 50. Влаштування спортивно-боксерського майданчика зі встановленням боксерського рингу, за адресою: Київська область, Бучанський район, село Бабинці | 2027 | Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради | Кількість модернізоаних (реконструйованих) спортивних об'єктів, 1 об'єкт |
| Проєкт 51. Створення спортивного простору для боксу, за адресою: Київська область, Бучанський район, село Бабинці | 2027 | Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради | Кількість модернізоаних (реконструйованих) спортивних об'єктів, 1 об'єкт |
| Проєкт 52. Створення єдиного простору для єдиноборств та гімнастики, за адресою: Київська область, Бучанський район, село Синяк | 2027 | Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради | Кількість модернізоаних (реконструйованих) спортивних об'єктів, 1 об'єкт |
| Проєкт 53. Будівництво допоміжного приміщення спортивного призначення, за адресою: Київська обл., м. Буча, вул. Євгена Гребінки, 2в | 2027 | Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради | Кількість модернізоаних (реконструйованих) спортивних об'єктів, 1 об'єкт |
| Оперативна ціль А.1.4. Посилення інтеграції молоді та забезпечення їх участі у різних сферах життєдіяльності |  |  |  |
| Проєкт 54. Створення "Молодіжного центру" в м. Буча Київської області | 2027-2028 | Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради | Кількість створених молодіжних центрів, просторів/хабів, 1 од. |
| Захід. Створення середовища для розвитку молодіжного підприємництва | 2025-2027 | Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради | проведено 2 молодіжні форуми, кількість відвідувачів 350 осіб |
| Захід. Створення сприятливих умов та можливостей для працевлаштування молоді в громаді | 2025-2027 | Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради | Проведено 16 тренингів; Проведено стажування в ОМС 140 представників молоді |
| Захід. Проведення профорієнтаційної роботи з урахуванням економічного потенціалу громади | 2025-2027 | Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради | проведено 5 заходів профорієнтаціонного тестування для 200 учнів |
| Захід. Популяризація здорового способу життя та фізичної активності серед молоді, культури піклування про фізичне та ментальне здоров’я | 2025-2027 | Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради | Проведено 5 заходів щодо популярізації здорового способу життя, залучено 400 учасників |
| Захід. Розбудова системи утвердження української національної ідентичності дітей та молоді | 2025-2027 | Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради | Проведено 2 наметові табори національно-патриотичного виховання |
| Захід. Підтримка культурних та просвітницьких заходів, спрямованих на розвиток потенціалу молоді, організація дозвілля молоді та неформальної освіти | 2025-2027 | Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради | Кількість проведених культурних та просвітницьких заходів, 15 заходів |
| Оперативна ціль А.1.5. Забезпечення рівних можливостей для розвитку всіх груп населення, зокрема з числа ветеранів війни та їх сімей, внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих груп населення |  |  |  |
| Захід. Відшкодування пільг за житлово-комунальні послуги членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, Захисників та Захисниць України, членам сімей полонених або зниклих безвісти військовослужбовців, членам сімей загиблих учасників Революції Гідності, які на даний час проживають та/або зареєстровані в населених пунктах Бучанської міської територіальної громади та перебувають на обліку в Пенсійному фонді України на території Бучанської міської територіальної громади | 2025-2027 | Управління соціальної політики Бучанської міської ради | Кількість осіб, яким вішкодовано пільги за житлово-комунальні послуги, 380 осіб |
| Захід. Надання матеріальної допомоги учасникам АТО/ООС; Захисникам та Захисницям України; учасникам Революції Гідності; членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни з числа учасників АТО/ООС, Захисників та Захисниць України; членам сімей полонених або зниклих безвісти, які зареєстровані та/або проживають в населених пунктах Бучанської міської територіальної громади | 2025-2027 | Управління соціальної політики Бучанської міської ради | Кількість осіб,які отрмали матеріальну допомогу, 3240 осіб |
| Захід. Надання щомісячної адресної грошової допомоги дітям загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, Захисників та Захисниць України, , які зареєстровані та/або фактично проживають в населених пунктах Бучанської міської територіальної громади | 2025-2027 | Управління соціальної політики Бучанської міської ради | Кількість осіб, які отримують щомісячну адресну грошову допомогу дітям, 251 особа |
| Захід. Забезпечення дітей учасників АТО/ООС, Захисників та Захисниць України, учасників Революції Гідності, дітей, які є членами сімей полонених або зниклих безвісти, членами сімей загиблих (померлих) ветеранів війни з числа учасників АТО/ООС, Захисників та Захисниць України, віком від 7-17 років, які зареєстровані та/ або проживають в населених пунктах Бучанської міської територіальної громади соціальною підтримкою, а саме: - оздоровленням та відпочинком у літній період; - оздоровленням та відпочинком матерів (батьків) з дітьми віком з 0 до 17 років, яким встановлено відповідний статус протягом року (згідно затвердженого Положення) - канцелярськими приладами до початку нового навчального року, набором «Школяра» | 2025-2027 | Управління соціальної політики Бучанської міської ради | Кількість осіб, що забезпечені оздоровленням та відпочінком, 75 осіб |
| Захід. Проведення виплати одноразової грошової допомоги на компенсацію витрат на проїзд членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни з числа учасників АТО/ООС, Захисників та Захисниць України, членам сімей загиблих учасників Революції Гідності, які зареєстровані та/або фактично проживають в населених пунктах Бучанської міської територіальної громади | 2025-2027 | Управління соціальної політики Бучанської міської ради | Кількість осіб, які отримують одноразову грошову допомогу на компенсацію витрат на проїзд, 590 осіб |
| Захід. Відшкодування витрат за переобладнання квартири/будинку ветеранам війни Бучанської міської територіальної громадди, житло яких потребує адаптації під потреби осіб з числа мало мобільних груп та розширення вимог безбар’єрності у громаді | 2026 | Управління соціальної політики Бучанської міської ради | Кількість осіб, яким відкодовані витрати на переобладнання квартир, 5 осіб |
| Захід. Планування та проведення відшкодування витрат з за послугу з перебування у денному стаціонарі учасників АТО/ООС, Захисників та Захисниць України | 2025-2027 | Управління соціальної політики Бучанської міської ради | Кількість осіб, яким проведено відшкодування перебування в денному стаціонарі, 30 осіб |
| Проєкт 55. Капітальний ремонт приміщення "Ветеранський простір" по вул. Києво-Мироцька в м. Буча, Київської області | 2025 | Управління соціальної політики Бучанської міської ради | Створено 1 ветеранський простів |
| Захід. Менеджмент та адміністру-вання надання соціальних послуг | 2025-2027 | КНП «Бучанський центр соціальних послуг та психологічної допомоги» Бучанської міської ради | Забезпечено 100% потреб надання соціальних послуг |
| Захід. Надання комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості | 2025-2027 | КНП «Бучанський центр соціальних послуг та психологічної допомоги» Бучанської міської ради | Кількість осіб з числа ґендерно чутливих груп, яким надано соціальні послуги, 3700 осіб |
| Проєкт 56. Створення інклюзивного простору раннього втручання в м. Буча | 2025-2026 | КНП «Бучанський центр соціальних послуг та психологічної допомоги» Бучанської міської ради | Кількість облаштованих спеціалізованих просторів для дітей з інвалідністю, 1 од. |
| Проєкт 57. Створення безбар’єрних маршрутів у населених пунктах Бучанської МТГ | 2025-2027 | Відділ містобудування та архітектури Бучанської міської ради | Довжина створених безбар'єрних маршрутів “Рух без бар’єрів”, 930 м |
| Проєкт 58. Мироцькі озера: відпочинок без бар’єрів | 2026-2027 | КП «Бучанська агенція регіонального розвитку» Бучанської міської ради | Кількість створених інфраструктурних об'єктів для безбар’єрного природного туризму та реабілітації в громаді, 3 од. Рівень доступності та якості рекреаційної інфраструктури на визначеній території, 100 % Рівень екологічної привабливості території, 100 % Безбарʼєрне середовище у межах проєктної ділянки, 100 % |
| Проєкт 59. Створення простору для постійного проживання людей похилого віку | 2027-2028 | КНП «Бучанський центр соціальних послуг та психологічної допомоги» Бучанської міської ради | Розроблено інвестиційне ТЕО, проєктно-кошторисна документація, розпочаті будівельні роботи |
| Проєкт 60. Будівництво дитячого будинку сімейного типу в місті Буча Бучанського району Київської області | 2025-2027 | Управління соціальної політики Бучанської міської ради | Кількість збудованих/придбаних приміщень для дитячих будинків сімейного типу - 4 ДБСТ |
| Оперативна ціль А.1.6. Сприяння культурному та духовному розвитку людини, формування національної ідентичності |  |  |  |
| Захід. Поповнення бібліотечного фонду новими сучасними виданнями та періодикою | 2025-2027 | Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради | Кількість примірників, що поповнили бібліотечний фонд, 2000 одиниць |
| Захід. Поповнення бібліотечного фонду новими сучасними виданнями та періодикою | 2025-2027 | Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради | Створено електронний каталог книг, електронна база читачів |
| Захід. Проведення паспортизації об’єктів культурної спадщини та включення цих об’єктів до Державного реєстру нерухомих пам’яток України | 2025-2027 | Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради | Кількість виготовлених паспортів об'єктів культурної спадщини, 18 одиниць |
| Проєкт 61. Ремонтно - реставраційні роботи на об’єкті культурної спадщини пам’ятник «Братська могила воїнів Радянської армії та пам’ятник на честь воїнів - односельчан», за адресою Київська область, місто Буча, вул. Левка Лук’яненка, на території Алеї Слави, пошкодженого внаслідок збройної агресій російської федерації проти України | 2026 | Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради | Кількість пам'яток культурної спадщини, на яких проведено ремонтно-реставраційні роботи, 1 одиниця |
| Захід. Впровадження в музейну діяльність сучасних технологій і інновацій медіа простору | 2025 | Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради | Придбано 1 інтерактивну панель |
| Проєкт 62. Bucha Forest Classroom на території Бучанського центру культури та мистецтв | 2025 | Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради | Створено 1 простір для навчання, творчих і просвітницьких подій |
| Захід. Забезпечення участі колективів, учнів мистецьких закладів культури міста у міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних фестивалях, конкурсах, симпозіумах, пленерах та виставках | 2025-2027 | Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради | Кількість учасників у всеукраїнських та міжнародних фестивалях та конкурсах, 460 осіб |
| Захід. Придбання звукопідсилювальної та світлової апаратури, сценічного одягу, музичних інструментів, комп’ютерної та оргтехніки, інвентарю тощо | 2025-2027 | Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради | Забезпечно 100% потреб звукопідсилювальної та світлової апаратури, сценічного одягу, музичних інструментів, комп’ютерної та оргтехніки, інвентарю тощо у віддповідному періоді |
| Захід. Організація та проведення культурно – мистецьких та протокольних заходів | 2025-2027 | Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради | 100% забезпечення виконання проведення заходів відповідно переліку затверджено рішенням виконавчого комітету на відповідний період |
| Проєкт 63. Будівництво інтерактивного музею науки та техніки на території "Дачі Патона", за адресою: м. Буча. вул. Є.Патона, 8В | 2027 | Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради | Побудовано 1 інтерактивний музей; Популяризовано пам'ять видатного діяча науки України; Кількість відвідувачів 5 тис. осіб. |
| Проєкт 64. Встановлення системи охоронно – тривожної сигналізації та системи мовленнєвого оповіщення про пожежу з забезпеченням функції приймання, інформування сигналів цивільної оборони та управління евакуацією людей в приміщеннях Бучанської дитячої школи мистецтв ім. Левка Ревуцького, за адресою Київська обл., Бучанський р-н, м. Буча, вул. Гориня Михайла, 2 | 2027 | Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради | Встановлено 1 систему оповіщення та протипожежної сигналізації; Забезпечено безпечні умови навчання 600 осіб |
| Проєкт 65. Реставрація будівлі музею історії та культури - об'єкта культурної спадщини "Будинок графині Уварової", за адресою сел. Ворзель, вул .Курортна, 37А | 2026-2027 | Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради | Кількість реконструйованих будівель, 1 будівля |
| Проєкт 66. Реконструкція будівлі для розміщення Центру культурного дозвілля за адресою: Київська область, Бучанський район, м. Буча | 2025-2027 | Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради | Кількість реконструйованих будівель, 1 будівля |
| Проєкт 67. Реконструкція будівлі "Бучанського центру культури та мистецтв" по вул. В. Ковальського 61-в, в м.Буча, Бучанського району | 2026-2027 | Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради | Кількість реконструйованих будівель, 1 будівля |
| Проєкт 68. Реконструкція будинку культури с. Гаврилівка з метою створення центру культурних послуг, за адресою с. Гаврилівка, вул. Свято - Троїцька, 66 | 2026-2027 | Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради | Кількість створених центрів культурних послуг, 1 одиниця |
| Проєкт 69. Реконструкція будинку культури с. Луб'янка за вдревою с. Луб'янка. вул. Шевченко, 100Б з метою створення Центру культурних послуг | 2026-2027 | Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради | Кількість реконструйованих об'єктів, 1 одиниця |
| Проєкт 70. Капітальний ремонт будинку культури в с. Блиставиця | 2026-2027 | Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради | Кількість відремонтованих будинків культури, 1 будівля |
| Проєкт 71. Капітальний ремонт будинку культури в с. Здвижівка з метою усунення наслідків збройної агресії | 2026-2027 | Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради | Кількість відновлених будівель, 1 одиниця |
| Стратегічна ціль А.2 Створення безпечних умов для життя |  |  |  |
| Оперативна ціль А.2.1. Розвиток сектору безпеки та цивільного захисту населення |  |  |  |
| Завдання. Матеріально-технічне забезпечення потреб муніципальних формувань з охорони громадського порядку | 2025-2027 | Відділ муніципальної безпеки Бучанської міської ради | Забезпечено 100 % потреб муніципальних формувань з охорони порядку |
| Захід. Проведення підготовки населення до національного спротиву | 2025 | Відділ муніципальної безпеки Бучанської міської ради | Кількість осіб, що пройшли навчання з національного супротиву, 150 осіб |
| Проєкт 72. Будівництво центру муніципальної безпеки Бучанської міської територіальної громади | 2026-2027 | Відділ муніципальної безпеки Бучанської міської ради | Кількість створених громаді центрів безпеки, 1 од. |
| Захід. Забезпечення діяльності територіальних формувань цивільного захисту, у т.ч. добровільних (придбання матеріально-технічних засобів, засобів індивідуального захисту) | 2025-2027 | Відділ муніципальної безпеки Бучанської міської ради | Забезпечено 100% потреб у засобах індивідуального захисту та спецобладнанні для територіальних формувань цивільного захисту |
| Захід. Забезпечення функціонування МАСЦО та системи оповіщення населення | 2025-2027 | Відділ муніципальної безпеки Бучанської міської ради | Забезпечено 100% охоплення територій громади обладнанням МАСЦО |
| Захід. Утримання фонду ЗСЦЗ в готовності до використання за призначенням, в тому числі проведення поточних ремонтів в ЗСЦЗ комунальної власності, в найпростіших укриттях | 2025-2027 | Відділ муніципальної безпеки Бучанської міської ради | Забезпечено 100% стану готовністі ЗСЦЗ до використання за призначенням |
| Захід. Створення місцевого матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків | 2025-2027 | Відділ муніципальної безпеки Бучанської міської ради | Забезпечено 100 % обсягів накопичення місцевого матеріального резерву |
| Захід. Надання матеріальної допомоги особам, які постраждали від НС техногенного та природного характеру | 2025-2027 | Відділ муніципальної безпеки Бучанської міської ради | Забезпечено 100 % надання матеріальної допомоги за зверненнями постраждалих від НС |
| Захід. Виплата грошової винагороди (допомоги) особам, залученим до ліквідації надзвичайних ситуацій | 2025 | Відділ муніципальної безпеки Бучанської міської ради | Забезпечено 100 % надання матеріальної допомоги особам залученим до ліквідації наслідків НС |
| Захід. Ліквідації наслідків воєнних дій у населених пунктах та на територіях громади, що зазнали впливу засобів ураження | 2025-2027 | Відділ муніципальної безпеки Бучанської міської ради | Кількість об’єктів критичної інфраструктури, житлового фонду та бюджетних установах де проведено поточний ремонт (ліквідація аварій), 25 об'єктів |
| Захід. Захист об’єктів критичної інфраструктури (охорона об’єктів критичної інфраструктури, спорудження фортифікаційних укріплень тощо) в тому числі передача коштів у вигляді міжбюджетних трансфертів, відповідно до норм бюджетного законодавства | 2025 | Відділ муніципальної безпеки Бучанської міської ради | Забезпечено укріплення визначених об'єктів критичної інфраструктури та будівництво фортифікаційних споруд |
| Захід. Сприяння діяльності підрозділів ДСНС: покращення матеріально-технічної бази та реалізація проєкту «Офіцер-рятувальник громади», в тому числі передача коштів у вигляді міжбюджетних трансфертів, відповідно до норм бюджетного законодавства | 2025 | Відділ муніципальної безпеки Бучанської міської ради | Закуплено 2 транспортних засоби для потреб ДСНС та Поліцейських офіцерів громади |
| Захід. Забезпечення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях | 2025 | Відділ муніципальної безпеки Бучанської міської ради | Охоплено 100 % непрацюючого населення навчанням щодо дій у НС |
| Проєкт 73. Будівництво приміщень під улаштування протирадіаційного укриття по вул. Енергетиків, 8, м. Буча, Київської області | 2027-2028 | Відділ муніципальної безпеки Бучанської міської ради | Кількість збудованих протирадиаційних укриттів, 1 укриття |
| Проєкт 74. Будівництво приміщень під улаштування протирадіаційного укриття з добудовою технічних приміщень будівлі Бучанської міської ради по вул. Енергетиків, 14, м. Буча, Київської області | 2027-2028 | Відділ муніципальної безпеки Бучанської міської ради | Кількість збудованих протирадиаційних укриттів, 1 укриття |
| Оперативна ціль А.2.2. Інфраструктура, стійка до безпекових, соціальних та економічних викликів |  |  |  |
| Проєкт 75. Оновлення та модернізація існуючого рухомого складу громадського транспорту | 2027 | КП «Бучатранссервіс» Бучанської міської ради | Загальна кількість модернізованих/ закуплених транспортних засобів громадського транспорту, 7 од. |
| Проєкт 76. Будівництво сучасної транспортної бази (транспортного хабу), до складу якої входитимуть офісні приміщення, ремонтна станція з боксами, мийка, кімната відпочинку для водіїв, заправна станція, відкрита та крита парковка, оглядова яма, а також інші допоміжні елементи інфраструктури, необхідні для ефективного функціонування об’єкта. | 2027-2028 | КП «Бучатранссервіс» Бучанської міської ради | Розроблено інвестиційне ТЕО, розпочато будівництво транспортного хабу, 1 од. |
| Проєкт 77. Реконструкція дороги загального користування по вул. Нове Шосе (на ділянках від вул. Шевченка до А/Д Т10-01 Ворзель-Забуччя) в м.Буча Київської області | 2027-2028 | Відділ містобудування та архітектури Бучанської міської ради | Розпочато реконструкцію автомобільної дороги загального користування, протяжність 2575 м |
| Проєкт 78. Реконструкція дороги загального користування по вул. Шевченка (на ділянках від № 2 до вул. Нове Шосе) в м. Буча Київської області | 2027-2028 | Відділ містобудування та архітектури Бучанської міської ради | Розпочато реконструкцію автомобільної дороги загального користування, протяжність 3827 м |
| Проєкт 79. Будівництво шляхопроводу через залізничні колії по вулиці Вокзальній в м.Буча Київської області | 2027-2028 | Відділ містобудування та архітектури Бучанської міської ради | Розроблено інвестиційне ТЕО, розпочато підготовчі роботи |
| Проєкт 80. Підготовка попереднього ТЕО для публічного інвестиційного проєкту "Нове будівництво тролейбусної лінії від станції метро "Академістечко" м.Київ до залізничної станції "Кічеєво" сел.Ворзель" | 2027-2028 | Відділ містобудування та архітектури Бучанської міської ради | Розроблено попереднє інвестиціне ТЕО |
| Оперативна ціль А.2.3.Підвищення якості питної води в громаді |  |  |  |
| Проєкт 81. Нове будівництво водопровідної мережі Гаврилівка-Луб'янка-Блиставиця-Буча-Ворзель на території Бучанської територіальної громади Київської області | 2025-2026 | КП «Бучасервіс» Бучанської міської ради | Забезеспечення базових потреб людини у доступі до водопостачаннчя, 73,0 тис. осіб; Збільшення інженерних мереж водопостачання, 19960 м. |
| Проєкт 82. Будівництво очисних споруд каналізаційних стоків по вул. Грушевського, 1-в, в м. Буча, Київської області | 2026-2027 | КП «Бучасервіс» Бучанської міської ради | Забезеспечення базових потреб людини у доступі до послуг централізованого водовідведення, 73,0 тис. осіб; Будівництво каналізаційних очисних споруд, 1 шт. |
| Проєкт 83. Капітальний ремонт КНС № 4 за адресою: м. Буча, вул. Леся Курбаса 1А | 2026-2027 | КП «Бучасервіс» Бучанської міської ради | Забезеспечення базових потреб людини у доступі до послуг централізованого водовідведення, 10,0 тис. осіб; Капітальний ремонт КНС, 1 шт. |
| Проєкт 84. Капітальний ремонт обєкту комунальної власності Каналізаційна насосна станція по вул. Лісова, 66/1А в сел. Ворзель Бучанського району, Київської області (заходи з усунення аварії) за адресою: вул. Лісова, 66/1А, смт. Ворзель, Київська область | 2026-2027 | КП «Бучасервіс» Бучанської міської ради | Забезеспечення базових потреб людини у доступі до послуг централізованого водовідведення; |
| Проєкт 85. Капітальний ремонт системи водопостачання комунальної власності по вул. Центральна 104 в с. Здвижівка Бучанської міської територіальної громади Київської області. Аварійно-відновлювальні роботи | 2026-2027 | КП «Бучасервіс» Бучанської міської ради | Забезеспечення базових потреб людини у доступі до послуг централізованого водовідведення, 8,0 тис. осіб; Капітальний ремонт КНС, 1 шт. |
| Проєкт 86. Капітальний ремонт системи водопостачання комунальної власності по вул. Центральна в с. Мироцьке Бучанської міської територіальної громади Київської області. Аварійно-відновлювальні роботи | 2026 | КП «Бучасервіс» Бучанської міської ради | Забезеспечення базових потреб людини у доступі до послуг централізованого водопостачання, 3,0 тис. осіб; Встановлення модульної станції очистки "Organic", 1 шт. |
| Проєкт 87. Капітальний ремонт системи водопостачання комунальної власності по вул. Шевченка в с. Луб’янка і Бучанської міської територіальної громади Київської області. Аварійно-відновлювальні роботи | 2025-2026 | КП «Бучасервіс» Бучанської міської ради | Забезеспечення базових потреб людини у доступі до послуг централізованого водопостачання, 1,8 тис. осіб; Встановлення модульної станції очистки "Organic", 1 шт. |
| Проєкт 88. Капітальний ремонт системи водопостачання комунальної власності по вул. Соборна в с. Блиставиця Бучанської міської територіальної громади Київської області. Аварійно-відновлювальні роботи | 2025-2026 | КП «Бучасервіс» Бучанської міської ради | Забезеспечення базових потреб людини у доступі до послуг централізованого водопостачання, 2,0 тис. осіб; Встановлення модульної станції очистки "Organic", 1 шт. |
| Проєкт 89. Капітальний ремонт системи водопостачання комунальної власності по с. Синяк Бучанської міської територіальної громади Київської області. Аварійно-відновлювальні роботи | 2025-2026 | КП «Бучасервіс» Бучанської міської ради | Забезеспечення базових потреб людини у доступі до послуг централізованого водопостачання, 2,5 тис. осіб; Встановлення модульної станції очистки "Organic", 1 шт. |
| Проєкт 90. Капітальний ремонт систем водопостачання комунальної власності Центру ментального здоров'я по вул. Паркова 4 в сел. Ворзель Бучанської міської територіальної громади Київської області. Аварійно-відновлювальні роботи | 2025-2027 | КП «Бучасервіс» Бучанської міської ради | Забезеспечення базових потреб людини у доступі до послуг централізованого водопостачання, 0,782 тис. осіб; Встановлення модульної станції очистки "Organic", 1 шт. |
| Проєкт 91. Будівництво водогону по вулицях Миру, Кооперативна, Козацька, Нова в смт. Бабинці, Бородянського району, Київської області | 2027 | КП «Бучасервіс» Бучанської міської ради | Забезеспечення базових потреб людини у доступі до послуг централізованого водопостачання (кількість нових підключених приватних домоволодінь), 135 дом.; Збільшення інженерних мереж водопостачання, 2500 м. |
| Проєкт 92. Нове будівництво каналізаційної насосної станціїз відведенням побутових стоків від житлових будинків в межах вулиці Ястремська та вулиці Києво-Мироцька в місті Буча | 2026-2027 | КП «Бучасервіс» Бучанської міської ради | Побудовано 1 КНС, що забезпечить потрубу 1500 осіб у доступі до центрального водовідведення |
| Оперативна ціль А.2.4. Захист та відновлення навколишнього природнього середовища, адаптація до змін клімату |  |  |  |
| Захід. Розроблення, затвердження проектів землеустрою щодо організації та встановлення меж територій парків, зелених зон, скверів та інших об’єктів та супутні послуги та роботи | 2025-2027 | Управління житлово-комунального господарства та благоустрою Бучанської міської ради | Забезпечено 100% потреб затвердження проєктів землеустрою у відповідному періоді |
| Захід. Проведення інформаційно-роз’яснювальних заходів серед підприємців стосовно впровадження сучасних екологічних стандартів у діяльність їх підприємств | 2025-2027 | Управління житлово-комунального господарства та благоустрою Бучанської міської ради | Кількість інформаційно-роз'яснювальних заходів, 6 заходів |
| Захід. Запровадження системи моніторингу екологічної ситуації | 2025-2027 | Управління житлово-комунального господарства та благоустрою Бучанської міської ради | Запроваджено систему моніторингу екологічної ситуації в громаді |
| Захід. Поширення роздільного збору сміття в населених пунктах громади | 2025-2027 | Управління житлово-комунального господарства та благоустрою Бучанської міської ради | Частка обладнаних майданчиків для розподільного збору сміття, 80 % |
| Проєкт 93. Місцевий план управління відходами | 2025-2027 | Управління житлово-комунального господарства та благоустрою Бучанської міської ради | Затверджено 1 план управління відходами |
| Проєкт 94. Роботи, пов'язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойми (ставка) в межах сел. Ворзель, Бучанського району Київської області - капітальний ремонт | 2027 | КП «Бучазеленбуд» Бучанської міської ради | Кількість розчищених/відновлених/реконструйованих водних об'єктів, 1 об'єкт. |
| Проєкт 95. Роботи, пов'язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойми (ставка) на території Бучанського міського парку - капітальний ремонт | 2026 | КП «Бучазеленбуд» Бучанської міської ради | Кількість розчищених/відновлених/реконструйованих водних об'єктів, 1 об'єкт. |
| Оперативна ціль А.2.5. Підвищення енергетичної безпеки шляхом впровадження розподільної генерації та забезпечення стійкості об'єктів критичної інфраструктури до можливих перебоїв з енергозабезпеченням |  |  |  |
| Проєкт 96. Нове будівництво енергетичного вузла "Буча Техногарден" електричною потужністю до 64 МВА до складу якого входять модульні газотурбінні та газопоршневі установки за адресою: м. Буча, вул. Києво-Мироцька, 151 | 2025-2027 | КП «Бучанська агенція регіонального розвитку» Бучанської міської ради | Розроблено пред ТЕО та інвестиційне ТЕО. Погнозована кількість встановлених потужностей, 112,7 Мвт |
| Проєкт 97. Капітальний ремонт трансформатоної підстанції № 44 по вул. Києво-Мироцька, 104 в м. Буча, Київської області (аваріно-відновлювальні роботи) | 2025 | КП «Бучасервіс» Бучанської міської ради | Кількість реконструйованих, технічно переоснащених діючих об’єктів енергетичної інфраструктури, 1 об'єкт |
| Проєкт 98. Капітальний ремонт трансформатоної підстанції № 367 по бульвару Богдана Хмельницького, 2 в м. Буча, Київської області (аваріно-відновлювальні роботи) | 2025 | КП «Бучасервіс» Бучанської міської ради | Кількість реконструйованих, технічно переоснащених діючих об’єктів енергетичної інфраструктури, 1 об'єкт |
| Проєкт 99. Технічне переоснащення первинних електричних з'єднань ТП-32 м.Буча, Киево -Мироцька 135-Б (2х400 кВт) | 2026 | КП «Бучасервіс» Бучанської міської ради | Кількість реконструйованих, технічно переоснащених діючих об’єктів енергетичної інфраструктури, 1 об'єкт |
| Проєкт 100. Технічне переоснащення первинних електричних з'єднань ТП №71 м.Буча, Яблунська 15-В (1х400 кВт) | 2026 | КП «Бучасервіс» Бучанської міської ради | Кількість реконструйованих, технічно переоснащених діючих об’єктів енергетичної інфраструктури, 1 об'єкт |
| Проєкт 101. Технічне переоснащення первинних електричних з'єднань ТП №174 м.Буча, Склозаводська 6-Б (1х200 кВт) | 2026 | КП «Бучасервіс» Бучанської міської ради | Кількість реконструйованих, технічно переоснащених діючих об’єктів енергетичної інфраструктури, 1 об'єкт |
| Проєкт 102. Технічне переоснащення первинних електричних з'єднань ТП №133 м.Буча, Інститутська 9-П | 2026 | КП «Бучасервіс» Бучанської міської ради | Кількість реконструйованих, технічно переоснащених діючих об’єктів енергетичної інфраструктури, 1 об'єкт |
| Проєкт 103. Капітальний ремонт трансформаторної підстанції No134 комунальної власності по вул. Сілезька, 2-Д в м. Буча Київська області (аварійно-відновлювальні роботи) | 2026 | КП «Бучасервіс» Бучанської міської ради | Кількість реконструйованих, технічно переоснащених діючих об’єктів енергетичної інфраструктури, 1 об'єкт |
| Проєкт 104. Технічне переоснащення первинних електричних з'єднань ТП №740 м.Буча, Садова 7-Г | 2027 | КП «Бучасервіс» Бучанської міської ради | Кількість реконструйованих, технічно переоснащених діючих об’єктів енергетичної інфраструктури, 1 об'єкт |
| Проєкт 105. Технічне переоснащення первинних електричних з'єднаньТП №205 м.Буча, Тарасівська 10-Ж | 2027 | КП «Бучасервіс» Бучанської міської ради | Кількість реконструйованих, технічно переоснащених діючих об’єктів енергетичної інфраструктури, 1 об'єкт |
| Проєкт 106. Технічне переоснащення первинних електричних з'єднаньТП №534 м.Буча, вул.Ковальського 78-Ж | 2027 | КП «Бучасервіс» Бучанської міської ради | Кількість реконструйованих, технічно переоснащених діючих об’єктів енергетичної інфраструктури, 1 об'єкт |
| Проєкт 107. Технічне переоснащення первинних електричних з'єднаньТП №95 м.Буча, вул.Паркова 1-А | 2027 | КП «Бучасервіс» Бучанської міської ради | Кількість реконструйованих, технічно переоснащених діючих об’єктів енергетичної інфраструктури, 1 об'єкт |
| Проєкт 108. Технічне переоснащення первинних електричних з'єднаньТП №169 сел.Ворзель, вул. Лісова 66/1-А | 2027 | КП «Бучасервіс» Бучанської міської ради | Кількість реконструйованих, технічно переоснащених діючих об’єктів енергетичної інфраструктури, 1 об'єкт |
| Проєкт 109. Технічне переоснащення первинних електричних з'єднаньТП №484 с.Гаврилівка, вул. Соснова 2 | 2027 | КП «Бучасервіс» Бучанської міської ради | Кількість реконструйованих, технічно переоснащених діючих об’єктів енергетичної інфраструктури, 1 об'єкт |
| Проєкт 110. Технічне переоснащення первинних електричних з'єднаньТП №483 с.Гаврилівка, вул. Соснова 3 | 2027 | КП «Бучасервіс» Бучанської міської ради | Кількість реконструйованих, технічно переоснащених діючих об’єктів енергетичної інфраструктури, 1 об'єкт |
| Проєкт 111. Технічне переоснащення первинних електричних з'єднаньТП №57 м.Буча, вул.Леся Курбаса 1Г | 2027 | КП «Бучасервіс» Бучанської міської ради | Кількість реконструйованих, технічно переоснащених діючих об’єктів енергетичної інфраструктури, 1 об'єкт |
| Проєкт 112.Реконструкція системи електропостачання шляхом встановлення сонячних електростанцій на території Бабинецької ЗОШ I-III ст. № 13 комунальної власності Бучанської МТГ за адресою: вулиця Незламності, 70-Б, селище Бабинці, Київська область — заходи з енергозбереження | 2026 | Відділ освіти Бучанської міської ради | Кількість встановлених потужностей, 1408 КВт |
| Проєкт 113. Встановлення альтернативних джерел електроживлення для закладів загальної освіти шляхом облаштування сонячних електростанцій | 2027 | Відділ освіти Бучанської міської ради | Кількість будівель, в яких здійснені заходи становлення ВДЕ, 6 будівель |
| Проєкт 114.Реконструкція частини системи електропостачання шляхом встановлення сонячної електростанції на території Комунального некомерційного підприємства «Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бучанської міської ради за адресою: бульвар Б. Хмельницького, будинок 2 місто Буча, Київська обл. | 2026 | КНП «Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бучанської міської ради | Кількість встановлених потужностей, 30 КВт |
| Проєкт 115.Реконструкція частини системи електропостачання об'єктів Управління соціальної політики шляхом встановлення сонячних електростанцій (7 об'єктів) | 2027 | Управління соціальної політики Бучанської міської ради | Кількість встановлених потужностей, 1,973 МВт |
| Проєкт 116.Модернізація системи енергозабезпечення закладів фізичної культури та спорту на засадах енергоефективності | 2027 | Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради | Кількість встановлених потужностей, 180 КВт |
| Проєкт 117.Встановлення сонячноı̈ електростанціı̈ на даху будівлі Бучанськоı̈ міськоı̈ ради | 2026-2027 | Управління житлово-комунального господарства та благоустрою Бучанської міської ради | Кількість встановлених потужностей, 34,8 КВт |
| Проєкт 118.Капітальний ремонт внутрішніх мереж електропостачання із встановленням установки зберігання енергії та фотоелектричної станції за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Володимира Ковальського, 78А | 2026 | КП «Бучасервіс» Бучанської міської ради | Кількість встановлених потужностей, 34,8 КВт |
| Проєкт 119.Реконструкція (модернізація) систем автономного електрозабезпечення на базі сонячних електростанцій шляхом встановлення мережевих інверторів та систем накопичення електричної енергії на об'єктах розташованих у с. Гаврилівка по вул. Соснова, 2 | 2026-2027 | КП «Бучасервіс» Бучанської міської ради | Кількість встановлених потужностей , 900кВт |
| Проєкт 120.Реконструкція (модернізація) систем автономного електрозабезпечення на базі сонячних електростанцій шляхом встановлення мережевих інверторів та систем накопичення електричної енергії на об'єктах розташованих у м. Буча, вул. Лесі Курбаса, 1-В | 2026-2027 | КП «Бучасервіс» Бучанської міської ради | Кількість встановлених потужностей , 1,4 мВт |
| Проєкт 121.Встановлення КГУ потужністю 1 МВт на території резервуарів чистої води та водопровідно-насосної станції по вул. Ковальського, 78-а у м. Буча | 2027 | Управління житлово-комунального господарства та благоустрою Бучанської міської ради |  |
| Стратегічна ціль А.3. Створення комфортної інфраструктури |  |  |  |
| Оперативна ціль А.3.1. Комфортна громада |  |  |  |
| Проєкт 122. Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)", Компонент 2: Проектування і капітальний ремонт частково пошкоджених багатоквартирних будинків (БКБ) в Бучанській міській територіальній | 2025-2027 | Відділ містобудування та архітектури Бучанської міської ради | Комплексно відремонтовано 87 багатоквартирний будинок |
| Проєкт 123. Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по вул. Гмирі, 11/6 м. Буча, Бучанського району, Київської області - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді | 2023-2025 | Відділ містобудування та архітектури Бучанської міської ради | Комплексно відремонтовано 1 багатоквартирний будинок |
| Проєкт 124. Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська, 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді | 2023-2025 | Відділ містобудування та архітектури Бучанської міської ради | Комплексно відремонтовано 1 багатоквартирний будинок |
| Проєкт 125. Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по вул. Києво-Мироцька, 104-Б м. Буча, Бучанського району, Київської області - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді | 2023-2025 | Відділ містобудування та архітектури Бучанської міської ради | Комплексно відремонтовано 1 багатоквартирний будинок |
| Проєкт 126. Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Бориса Гмирі, 2 м. Буча, Бучанського району, Київської області - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді | 2023-2026 | Відділ містобудування та архітектури Бучанської міської ради | Комплексно відремонтовано 1 багатоквартирний будинок |
| Проєкт 127. Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по вул. Вокзальна, 101 у м.Буча, Бучанського району, Київської області» - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді | 2023-2026 | Відділ містобудування та архітектури Бучанської міської ради | Комплексно відремонтовано 1 багатоквартирний будинок |
| Проєкт 128. Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. Декабристів, 10, смт Ворзель Бучанського району Київської області | 2025 | Відділ містобудування та архітектури Бучанської міської ради | Комплексно відремонтовано 1 багатоквартирний будинок |
| Проєкт 129. Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська, 203 д, м. Буча Бучанського району, Київської області - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді | 2026 | Відділ містобудування та архітектури Бучанської міської ради | Комплексно відремонтовано 1 багатоквартирний будинок |
| Проєкт 130. Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська, 203 б, м. Буча, Бучанського району, Київської області — заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді (коригування) | 2023-2026 | Відділ містобудування та архітектури Бучанської міської ради | Комплексно відремонтовано 1 багатоквартирний будинок |
| Проєкт 131. Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська, 203 в, м. Буча, Бучанського району, Київської області - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді | 2023-2025 | Відділ містобудування та архітектури Бучанської міської ради | Комплексно відремонтовано 1 багатоквартирний будинок |
| Проєкт 132. Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Склозаводська, 7 м. Буча Бучанського району, Київської області — заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді (коригування) | 2024-2026 | Відділ містобудування та архітектури Бучанської міської ради | Комплексно відремонтовано 1 багатоквартирний будинок |
| Проєкт 133. Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Склозаводська, 9 м. Буча, Бучанського району, Київської області - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді | 2025 | Відділ містобудування та архітектури Бучанської міської ради | Комплексно відремонтовано 1 багатоквартирний будинок |
| Проєкт 134. Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Польова, 26, м. Буча Бучанського району Київської області - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді | 2023-2025 | Відділ містобудування та архітектури Бучанської міської ради | Комплексно відремонтовано 1 багатоквартирний будинок |
| Проєкт 135. Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул.Склозаводська, 4, м. Буча, Бучанського району, Київської області | 2026 | Відділ містобудування та архітектури Бучанської міської ради | Комплексно відремонтовано 1 багатоквартирний будинок |
| Проєкт 136. Капiтальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Склозаводська, буд. 8 у м. Буча, Бучанського району, Киiвської областi" - заходи з усунення аварiй в багатоквартирному житловому фонді | 2026 | Відділ містобудування та архітектури Бучанської міської ради | Комплексно відремонтовано 1 багатоквартирний будинок |
| Проєкт 137. Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул.Склозаводська, 3, м. Буча, Бучанського району, Київської області | 2026 | Відділ містобудування та архітектури Бучанської міської ради | Комплексно відремонтовано 1 багатоквартирний будинок |
| Проєкт 138. Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Тарасівська, 8-А у м. Буча, Київської області | 2026 | Відділ містобудування та архітектури Бучанської міської ради | Комплексно відремонтовано 1 багатоквартирний будинок |
| Проєкт 139. Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул.Леха Качинського, 4 у м. Буча, Київської області | 2026 | Відділ містобудування та архітектури Бучанської міської ради | Комплексно відремонтовано 1 багатоквартирний будинок |
| Проєкт 140. Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Нове Шосе, 7 у м. Буча, Київської області | 2026 | Відділ містобудування та архітектури Бучанської міської ради | Комплексно відремонтовано 1 багатоквартирний будинок |
| Проєкт 141. Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Нове Шосе, 3 у м. Буча, Київської області | 2026 | Відділ містобудування та архітектури Бучанської міської ради | Комплексно відремонтовано 1 багатоквартирний будинок |
| Проєкт 142. Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Польова, 24 у м. Буча, Бучанського району, Київської області» - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді | 2026 | Відділ містобудування та архітектури Бучанської міської ради | Комплексно відремонтовано 1 багатоквартирний будинок |
| Проєкт 143. Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Польова буд.22 у м. Буча, Бучанського району, Київської області» - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді | 2026 | Відділ містобудування та архітектури Бучанської міської ради | Комплексно відремонтовано 1 багатоквартирний будинок |
| Проєкт 144. Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Овчаренка, 9 у с.Синяк, Бучанського району, Київської області» - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді | 2026 | Відділ містобудування та архітектури Бучанської міської ради | Комплексно відремонтовано 1 багатоквартирний будинок |
| Проєкт 145. Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Садова, 13 у смт Ворзель, Бучанського району, Київської області» - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді | 2026 | Відділ містобудування та архітектури Бучанської міської ради | Комплексно відремонтовано 1 багатоквартирний будинок |
| Проєкт 146. Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська, буд. 2/11 у смт Ворзель, Бучанського району, Київської області» - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді | 2026 | Відділ містобудування та архітектури Бучанської міської ради | Комплексно відремонтовано 1 багатоквартирний будинок |
| Проєкт 147. Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Склозаводська, 12 у м.Буча, Бучанського району, Київської області» - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді | 2026 | Відділ містобудування та архітектури Бучанської міської ради | Комплексно відремонтовано 1 багатоквартирний будинок |
| Проєкт 148. Капiтальний ремонт багатоквартирного будинку по вул.Яблунська,2/18 в м.Ворзель, Бучанського району, Киiвської областi" - заходи зусунення аварiй в багатоквартирному житловому фондi | 2026 | Відділ містобудування та архітектури Бучанської міської ради | Комплексно відремонтовано 1 багатоквартирний будинок |
| Проєкт 149. Капiтальний ремонт багатоквартирного будинку по вул.Івана Франка, 74, с. Бабинці, Бучанського району, Киiвської областi" - заходи зусунення аварiй в багатоквартирному житловому фондi | 2026 | Відділ містобудування та архітектури Бучанської міської ради | Комплексно відремонтовано 1 багатоквартирний будинок |
| Проєкт 150. Капiтальний ремонт багатоквартирного будинку по вул.Івана Франка, 75, с. Бабинці, Бучанського району, Киiвської областi" - заходи зусунення аварiй в багатоквартирному житловому фондi | 2026 | Відділ містобудування та архітектури Бучанської міської ради | Комплексно відремонтовано 1 багатоквартирний будинок |
| Проєкт 151. Капiтальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Київська, буд 57, с. Синяк Бучанського району, Киiвської областi" - заходи зусунення аварiй в багатоквартирному житловому фондi | 2026 | Відділ містобудування та архітектури Бучанської міської ради | Комплексно відремонтовано 1 багатоквартирний будинок |
| Проєкт 152. Капiтальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Заводська, 5-А, с. Бабинці, Бучанського району, Киiвської областi" - заходи зусунення аварiй в багатоквартирному житловому фондi | 2026 | Відділ містобудування та архітектури Бучанської міської ради | Комплексно відремонтовано 1 багатоквартирний будинок |
| Проєкт 153. Капiтальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Заводська, 61-А, с. Бабинці, Бучанського району, Киiвської областi" - заходи зусунення аварiй в багатоквартирному житловому фондi | 2026 | Відділ містобудування та архітектури Бучанської міської ради | Комплексно відремонтовано 1 багатоквартирний будинок |
| Проєкт 154. Капiтальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Заводська, 61-Б, с. Бабинці, Бучанського району, Киiвської областi" - заходи зусунення аварiй в багатоквартирному житловому фондi | 2026 | Відділ містобудування та архітектури Бучанської міської ради | Комплексно відремонтовано 1 багатоквартирний будинок |
| Проєкт 155. Капiтальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Овчаренка, 7, с. Синяк, Бучанського району, Киiвської областi" - заходи зусунення аварiй в багатоквартирному житловому фондi | 2026 | Відділ містобудування та архітектури Бучанської міської ради | Комплексно відремонтовано 1 багатоквартирний будинок |
| Проєкт 156. Капiтальний ремонт з підсилення несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по вул. Островського, 34, м. Буча, Бучанського району, Киiвської областi" - заходи зусунення аварiй в багатоквартирному житловому фондi | 2026 | Відділ містобудування та архітектури Бучанської міської ради | Комплексно відремонтовано 1 багатоквартирний будинок |
| Проєкт 157. Капітальний ремонт покрівлі гуртожитку за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Блиставиця, вул. Соборна, 118 - заходи з усунення аварій в житловому фонді | 2026 | Відділ містобудування та архітектури Бучанської міської ради | Комплексно відремонтовано 1 багатоквартирний будинок |
| Проєкт 158. Капітальний ремонт покрівлі гуртожитку за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Блиставиця, вул. Соборна, 120 - заходи з усунення аварій в житловому фонді | 2026 | Відділ містобудування та архітектури Бучанської міської ради | Комплексно відремонтовано 1 багатоквартирний будинок |
| Проєкт 159. Нове будівництво житлових будинків фонду муніципального (соціального) орендного житла | 2027 | Відділ містобудування та архітектури Бучанської міської ради | Кількість збудованого муніципального (соціального) орендного житла - 192 квартири |
| Проєкт 160. Нове будівництво модульних містечок для забезпечення внутрішньо переміщених осіб тимчасовим житлом в Бучанській міській територіальній громаді | 2026-2027 | Відділ містобудування та архітектури Бучанської міської ради | Кількість збудованого муніципального (соціального) орендного житла - 160 квартири Кількість побудованих модульних містечок для внутрішньо переміщених осіб, 2 од. |
| Проєкт 161. Нове будівництво комплексу центру взаємодії та відновлення, старостату та адміністративних приміщень громадського призначення на земельній ділянці розташованій по вул. Кленова в селищі Ворзель, Бучанського району, Київської області | 2025-2027 | Відділ містобудування та архітектури Бучанської міської ради | Кількість громадян, які отримали послуги внаслідок реалізації проєктів соціальної та комунальної інфраструктури, 8500 осіб |
| Проєкт 162. Будівництво Урбан парку в м. Буча - "Капітальний ремонт (відновлення) та благоустрій дитячих і спортивних майданчиків на території Центрального міського парку по вулиці Інститутська, 54-а в місті Буча Київської області" | 2025-2027 | КП «Бучазеленбуд» Бучанської міської ради | Кількість громадян, які отримали послуги внаслідок реалізації проектів соціальної та комунальної інфраструктури, 60 тис осіб |
| Проєкт 163. Облаштування благоустрою парку ім. Михайла Бойченка в місті Буча, Бучанського району, Київської області | 2026 | КП «Бучазеленбуд» Бучанської міської ради | Кількість модернізованих та відновлених публічний просторів, 1 простір |
| Проєкт 164. Капітальний ремонт Алей Героїв зі встановленням пам'ятників на кладовищах Бучанської територіальної громади | 2025-2027 | КП «Бучасервіс» Бучанської міської ради | Кількіть облаштованих Алей Героїв на кладовищах, 5 од. |
| Проєкт 165. Будівництво зовнішнього газопроводу з реконструкцією вузла обліку газу для котельні, що забезпечує теплопостачання на території Бучанського ліцею №3 Бучанської міської ради за адресо: Київська область, Бучанський район, м. Буча, вул. Вокзальна,46-А | 2027 | Відділ освіти Бучанської міської ради | Кількість модернізованих та/або побудованих об'єктів теплопостачання, 1 одиниця |
| Проєкт 166. Реконструкція зовнішніх мереж теплопостачання, газопостачання та тепломеханічні рішення котельні загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського, 74 в м. Буча Київської області | 2025-2026 | Відділ освіти Бучанської міської ради | Кількість збудованих/реконструйованих об'єктів теплопостачання, 1 об'єкт |
| Проєкт 167. Модернізація системи теплопостачання зі встановленням БМК у закладі загальної середньої освіти І-ІІ тупенів №15 за адресою: смт Синяк, вул. Київська, 49А | 2026-2027 | Відділ освіти Бучанської міської ради | Кількість модернізованих та/або побудованих об'єктів теплопостачання, 1 одиниця |
| Проєкт 168. Модернізація системи теплопостачання зі встановленням блочно-модульної котельні в Бучанській початковій школі № 11 за адресою: м. Буча, вул. Яблунська, 13 П | 2027 | Відділ освіти Бучанської міської ради | Кількість модернізованих та/або побудованих об'єктів теплопостачання, 1 одиниця |
| Проєкт 169. Заміна застарілих та зношених котлів загальною потужністю 4,5 МВт у котельні по вул.Енергетиків, 4а в м. Буча | 2026-2027 | Управління житлово-комунального господарства та благоустрою Бучанської міської ради | Кількість модернізованих та/або побудованих об'єктів теплопостачання, 1 одиниця |
| Проєкт 170. Будівництво зовнішнього газопроводу з реконструкцією вузла обліку газу для котельні, що забезпечує теплопостачання об’єктів відділу освіти та спорту за адресою: м.Буча, вул.Шевченка, 14 | 2027 | Відділ освіти Бучанської міської ради | Кількість модернізованих та/або побудованих об'єктів теплопостачання, 1 одиниця |
| Проєкт 171. Реконструкції вузла обліку газу котельні, що забезпечує централізоване теплопостачання для мешканців багатоквартирних будинків та об’єктів відділу освіти за адресою: Київська обл., м.Буча, вул.Вишнева, 3 | 2027 | Управління житлово-комунального господарства та благоустрою Бучанської міської ради | Кількість модернізованих та/або побудованих об'єктів теплопостачання, 1 одиниця |
| Проєкт 172. Реконструкції вузла обліку газу та внутрішніх газопроводів котельні, що забезпечує централізоване теплопостачання для мешканців багатоквартирних будинків та об’єктів медичної і соціальної сфери за адресою: м.Буча, вул.Енергетиків, 4а | 2027 | Управління житлово-комунального господарства та благоустрою Бучанської міської ради | Кількість модернізованих та/або побудованих об'єктів теплопостачання, 1 одиниця |
| Проєкт 173. Реконструкції вузла обліку газу та внутрішніх газопроводів котельні, що забезпечує централізоване теплопостачання для мешканців багатоквартирних будинків за адресою: смт Ворзель, вул.Яблунська, 2 | 2027 | Управління житлово-комунального господарства та благоустрою Бучанської міської ради | Кількість модернізованих та/або побудованих об'єктів теплопостачання, 1 одиниця |
| Проєкт 174. Реконструкції вузла обліку газу та внутрішніх газопроводів котельні, що забезпечує централізоване теплопостачання для мешканців багатоквартирних будинків за адресою: м.Буча, вул.Києво-Мироцька, 104-В | 2027 | Управління житлово-комунального господарства та благоустрою Бучанської міської ради | Кількість модернізованих та/або побудованих об'єктів теплопостачання, 1 одиниця |
| Проєкт 175. Реконструкції вузла обліку газу та внутрішніх газопроводів котельні, що забезпечує централізоване теплопостачання для мешканців багатоквартирних будинків за адресою: м.Буча, бульвар Богдана Хмельницького, 4 | 2027 | Управління житлово-комунального господарства та благоустрою Бучанської міської ради | Кількість модернізованих та/або побудованих об'єктів теплопостачання, 1 одиниця |
| Проєкт 176. Реконструкції вузла обліку газу та внутрішніх газопроводів котельні, що забезпечує централізоване теплопостачання для мешканців багатоквартирних будинків та об’єктів відділу освіти за адресою: Бучанський район, с.Мироцьке, вул. Соборна, 127. | 2027 | Відділ освіти Бучанської міської ради | Кількість модернізованих та/або побудованих об'єктів теплопостачання, 1 одиниця |
| Проєкт 177.Будівництво котельні комунальної власності за адресою: Київська обл., Бучанський район, с. Блиставиця, вулиця Ярослава Мудрого, буд. 3-А. Коригування | 2026 | Управління житлово-комунального господарства та благоустрою Бучанської міської ради | Кількість модернізованих та/або побудованих об'єктів теплопостачання, 1 одиниця |
| Проєкт 178. Придбання та впровадження геоінформаційно-розрахункового комплексу (ГІРК) для мереж водопостачання та водовідведення міста Буча та селища Ворзель | 2027 | КП «Бучасервіс» Бучанської міської ради | Впроваджено 1 геоінформаційний розрахунковий комплекс |
| Оперативна ціль А.3.2. Створення комфортної інженерно-транспортної інфраструктури |  |  |  |
| Проєкт 179. Встановлення та модернізація зупинок громадського транспорту з електроним табло | 2027 | КП «Бучатранссервіс» Бучанської міської ради | Кількість встановлених зупинок громадського транспорту з урахуванням потреб маломобільних груп населення, 20 од. |
| Проєкт 180. Утримання та розвиток автомобльних доріг комунальної форми власності | 2025-2027 | КП «Бучасервіс» Бучанської міської ради | Протяжність реконструйованих, капітально відремонтованих автомобільних доріг комунальної власності, 12980 м |
| Оперативна ціль А.3.3. Формування енергоефективної політики громади |  |  |  |
| Проєкт 181. Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження будівлі комунального закладу "Мироцька гімназія № 12" за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Мироцьке, вул. Соборна, 127 (утеплення фасадів та заміна покриття даху) | 2026-2027 | Відділ освіти Бучанської міської ради | Кількість будівель, в яких здійснені енергоефективні заходи, 1 будівля |
| Проєкт 182. Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження будівлі Луб'янської гімназії № 7 за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Луб'янка, вул. Шевченка, 17 (утеплення фасадів та заміна покриття даху) | 2026-2027 | Відділ освіти Бучанської міської ради | Кількість будівель, в яких здійснені енергоефективні заходи, 1 будівля |
| Проєкт 183. Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження будівлі Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 4 "Пролісок" Бучанської міської ради Київської області, вул. Д. Вишнивецького 13 (утеплення фасадів та заміна покриття даху) | 2026-2027 | Відділ освіти Бучанської міської ради | Кількість будівель, в яких здійснені енергоефективні заходи, 1 будівля |
| Проєкт 184. Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження будівлі Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 2 "Горобинка" за адресою: Київська область, м. Буча, пров.Героїв Майдану, 20а (утеплення фасадів) | 2026-2027 | Відділ освіти Бучанської міської ради | Кількість будівель, в яких здійснені енергоефективні заходи, 1 будівля |
| Проєкт 185. Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження будівлі комунального закладу "Здвижівська гімназія №14" за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Здвижівка, вул. Центральна, 104 (утеплення фасадів) | 2026-2027 | Відділ освіти Бучанської міської ради | Кількість будівель, в яких здійснені енергоефективні заходи, 1 будівля |
| Проєкт 186. Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження будівлі комунального закладу "Здвижівська гімназія №14" (дошкільне відділення) за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Здвижівка, вул. Центральна, 116-а (утеплення фасадів) | 2026-2027 | Відділ освіти Бучанської міської ради | Кількість будівель, в яких здійснені енергоефективні заходи, 1 будівля |
| Проєкт 187. Капітальний ремонт покрівлі та фасаду будівлі Бучанської початкої школи № 11 (дошкільне відділення) за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Яблунська, 13 - відновлювальні роботи та заходи з усунення аварій | 2026-2027 | Відділ освіти Бучанської міської ради | Кількість будівель, в яких здійснені енергоефективні заходи, 1 будівля |
| Проєкт 188. Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження будівлі Бучанського ліцею №3 за адресою: вул. Вокзальна, 46-А, м. Буча, Бучанський район, Київська область | 2026-2027 | Відділ освіти Бучанської міської ради | Кількість будівель, в яких здійснені енергоефективні заходи, 1 будівля |
| Проєкт 189. Капітальний ремонт (термомодернізація фасадів) будівлі КЗ «Блиставицький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №6» за адресою: вул. Соборна, 27, с. Блиставиця, Бучанський район, Київська область | 2026-2027 | Відділ освіти Бучанської міської ради | Кількість будівель, в яких здійснені енергоефективні заходи, 1 будівля |
| Проєкт 190. Реконструкція адміністративної будівлі по вул. Б.Хмельницького, 5/5, м. Буча, Київської області. Термомодернізація. | 2027 | Управління соціального захисту Бучанської міської ради | Кількість будівель, в яких здійснені енергоефективні заходи, 1 будівля |
| Проєкт 191. Капітальний ремонт приміщення Амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, м. Буча, вул. Склозаводська, 7 (утеплення фасадів, заміна покрівлі) | 2027 | КНП «Бучанський центр медико-санітарної допомоги» Бучанської міської ради | Кількість будівель, в яких здійснені енергоефективні заходи, 1 будівля |
| Проєкт 192. Капітальний ремонт приміщення Блиставицької амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, с. Блиставиця, вул. Єдності, буд. 1-А (утеплення фасадів, заміна покрівлі, вікон та внутрішні роботи). | 2027 | КНП «Бучанський центр медико-санітарної допомоги» Бучанської міської ради | Кількість будівель, в яких здійснені енергоефективні заходи, 1 будівля |
| Проєкт 193. Капітальний ремонт вводів водопостачання з встановленням вузлів комерційного обліку централізованого водопостачання в м. Буча | 2025-2027 | КП «Бучасервіс» Бучанської міської ради | Кількість встановлених приладів комерційного обліку холодного водопостачання, 128 од. |
| Стратегічна ціль А.4. Розбудова ефективного прозорого та підзвітного врядування з урахування кращих практик ЄС |  |  |  |
| Оперативна ціль А.4.1. Інструменти планування та підзвітності у місцевій політиці |  |  |  |
| Проєкт 194. Комплексний план просторового розвитку території Бучанської міської територіальної громади | 2026-2027 | Відділ містобудування та архітектури Бучанської міської ради | Розроблено комплексний план просторового розвитку території Бучанської міської територіальної громади |
| Проєкт 195. Створення цифрового порталу "Bucha Smart Entry Point" | 2026 | Відділ інформаційних технологій та цифрового розвитку Бучанської міської ради | Створено єдину цифрову платформу громади, 1 одиниця |
| Оперативна ціль А.4.2.Цифрова інфраструктура, адміністративні та інші публічні (електронні публічні) послуги |  |  |  |
| Захід. Забезпечення розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури | 2025-2027 | Відділ інформаційних технологій та цифрового розвитку Бучанської міської ради | 100% забезпечення |
| Проєкт 196. Створення, розвиток та належне функціонування ситуаційного центру (хабу) | 2025-2027 | Відділ інформаційних технологій та цифрового розвитку Бучанської міської ради | Капітальний ремонт 1 будівлі, кількість розумних систем управління громадою 4 одиниці, кількість створених сервісних хабів 1 одиниця |
| Проєкт 197. Впровадження мобільного додатку який покращить комунікацію жителів громади з надавачами державних та комунальних послуг | 2025-2027 | Відділ інформаційних технологій та цифрового розвитку Бучанської міської ради | Розроблено 3 додатка для смартфонів |
| Захід. Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах та кіберзахисту | 2025-2027 | Відділ інформаційних технологій та цифрового розвитку Бучанської міської ради | Забезпечено безперебійну роботу ЦНАП; Придбано 5 моноблоків, 10 багатофункціональних пристроїв |
| Захід. Придбання програмного забезпечення управління базами даних контролю платників податків, стану економічних кластерів громади | 2025-2027 | Відділ інформаційних технологій та цифрового розвитку Бучанської міської ради | Закуплено програмне забезпечення VkursiPro |
| Проєкт 198. Облаштування меморіального простору із встановленням сенсорного інформаційного терміналу | 2026 | Відділ інформаційних технологій та цифрового розвитку Бучанської міської ради | Кількість модернізованих інформаційних (автоматизованих), інформаційно-комунікаційних, електронно-комунікаційних систем |
| Проєкт 199. Розгортання приватної мережі Р5G та інтелектуальних додатків у місті Буча, Україна | 2026-2027 | Відділ інформаційних технологій та цифрового розвитку Бучанської міської ради | Пройдено навчання двох спеціальстів в Тайвані; Закуплено обладнання та доставлено до України; Інстальовано обладнання та програмне забезпечення |
| Проєкт 200. Капітальний ремонт приміщення ЦНАП в м. Буча, вул. Енергетиків, 12 | 2027 | Управління Центру надання адміністративних послуг | Забезпечено якісне надання адміністративних послуг для 100 тисяч населення в комфортних умовах з урахуванням вимог для безбар'єрного доступу до державних ресурсів |
| Проєкт 201. Капітальний ремонт приміщення ЦНАП в Гаврилівському старостинському окрузі (відділене робоче місце) | 2027 | Управління Центру надання адміністративних послуг | Забезпечено якісне надання адміністративних послуг для 4000 населення в комфортних умовах з урахуванням вимог для безбар'єрного доступу до державних ресурсів |
| Проєкт 202. Капітальний ремонт приміщення ЦНАП в Луб'янському старостинському окрузі (відділене робоче місце) | 2027 | Управління Центру надання адміністративних послуг | Забезпечено якісне надання адміністративних послуг для 2000 населення в комфортних умовах з урахуванням вимог для безбар'єрного доступу до державних ресурсів |
| Проєкт 203. Капітальний ремонт приміщення ЦНАП в Бабинецькому старостинському окрузі (відділене робоче місце) | 2027 | Управління Центру надання адміністративних послуг | Забезпечено якісне надання адміністративних послуг для 3000 населення в комфортних умовах з урахуванням вимог для безбар'єрного доступу до державних ресурсів |
| Проєкт 204. Нове будівництво адміністративної будівлі в Блиставицькому старостинському окрузі для розміщення віддалених робочих місць для надання адмінстративних послуг | 2027 | Управління Центру надання адміністративних послуг | Забезпечено якісне надання адміністративних послуг для 1500 населення в комфортних умовах з урахуванням вимог для безбар'єрного доступу до державних ресурсів |
| Проєкт 205. Капітальний ремонт приміщення ЦНАП в Здвижівському старостинському окрузі (відділене робоче місце) | 2027 | Управління Центру надання адміністративних послуг | Забезпечено якісне надання адміністративних послуг для 1 000 населення в комфортних умовах з урахуванням вимог для безбар'єрного доступу до державних ресурсів |
| Проєкт 206. Капітальний ремонт приміщення ЦНАП в Мироцькому старостинському окрузі (відділене робоче місце) | 2027 | Управління Центру надання адміністративних послуг | Забезпечено якісне надання адміністративних послуг для 1500 населення в комфортних умовах з урахуванням вимог для безбар'єрного доступу до державних ресурсів |
| Оперативна ціль А.4.3. Сприяння соціальній згуртованості на основі спільних цінностей, історичної пам'яті та активної громадянської позиції, налагодження ефективної взаємодії у різних сферах діяльності з міжнародними партнерами |  |  |  |
| Проєкт 207. Багатофункціональний громадський хаб "Bucha Smart Space" | 2026-2027 | КП «Бучанська агенція регіонального розвитку» | Проведено комплексне дослідження потреб; розроблено Інвестиційне ТЕО; створено 1 громадський простір. |
| Стратегічна ціль В.1. Посилення економічної стійкості та конкурентноспроможності економіки громади |  |  |  |
| Оперативна ціль В.1.1. Нові робочі місця, інвестиції, розвиток бізнесу |  |  |  |
| Проєкт 208. Індустріальний парк «Бабинці» | 2026-2027 | КП «Бучанська агенція регіонального розвитку» | Створено 1 індустріальний парк комунальної форми власності |
| Проєкт 209. індустріальний парк "BUCHA TECHNO GARDEN II" | 2026-2027 | Керуюча компанія ІП "BUCHA TECHNO GARDEN II" | Створено 1 індустріальний парк приватної форми власності |
| Проєкт 210. Розвиток інфраструктури діючих індустріальних парків | 2025-2027 | КП «Бучанська агенція регіонального розвитку» | Залучено державну підтримку для розвитку індустріальних парків для 3 ІП |
| Проєкт 211. Інтерактивна інвестиційної мапи промислового кластеру громади | 2026 | КП «Бучанська агенція регіонального розвитку» | Створено 1 інтерактивну мапу промислового кластеру громади |
| Проєкт 212. Будівництво лінії прийому, сортування та переробки твердих побутових відходів | 2026-2027 | Приватна компанія, ініціатор проєкту | Побудовано 1 лінію сорутвання та перербки ТВП |
| Захід. Створення і поширення в мережі відеоконтенту – відео роликів з рекламою місцевих бізнесів, у т.ч. молодіжного, ветеранського, жіночого, ВПО, осіб з інвалідністю | 2025-2027 | Відділ економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради | Створено 20 відеороликів |
| Захід. Проведення міжнародного інвестиційного форуму | 2026 | КП «Бучанська агенція регіонального розвитку» | Залучено 100 учасників |
| Захід. Проведення циклу тренінгів з основ підприємництва «Від ідеї до звітності» у розрізі категорій слухачів: - для всіх зацікавлених осіб, - молодь, - ветерани і ветеранки, - особи з інвалідністю, - ВПО. | 2025-2027 | Дія Бізнес Буча Центр зайнятості Відділ економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради | Проведено 10 тренингів |
| Захід.Проведення циклу тренінгів з бізнес-планування у розрізі категорій слухачів: - для всіх зацікавлених осіб, - молодь, - ветерани і ветеранки, - особи з інвалідністю, - ВПО. | 2025-2027 | Дія Бізнес Буча Центр зайнятості Відділ економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради | Проведено 10 тренингів |
| Захід.Проведення циклу тренінгів із залучення грантового фінансування у розрізі категорій слухачів: - для всіх зацікавлених осіб, - молодь, - ветерани і ветеранки, - особи з інвалідністю, - ВПО. | 2025-2027 | Дія Бізнес Буча Центр зайнятості Відділ економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради | Проведено 15 тренингів |
| Захід. Проведення циклу тренінгів із залучення інвестицій і банківських кредитів | 2025-2027 | Дія Бізнес Буча Центр зайнятості Відділ економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради | Проведено 4 тренинги |
| Захід. Проведення циклу тренінгів з маркетингу і реклами, розширення ринків збуту | 2025-2027 | Дія Бізнес Буча | Проведено 6 тренингів |
| Захід. Проведення циклу тренінгів з е-комерції на вітчизняних і зарубіжних маркетплейсах | 2025-2027 | Дія Бізнес Буча | Проведено 6 тренингів |
| Захід. Проведення циклу тренінгів з участі в закупівлях | 2025-2027 | Відділ економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради | Проведено 4 тренинги |
| Захід. Проведення циклу семінарів з підвищення енерго-ефективності МСП: альтернативні джерела енергії, моніторинг, аудит, впровадження | 2025-2027 | Відділ економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради | Проведено 6 семінарів |
| Захід. Проведення циклу тренінгів з організації соціального бізнесу у розрізі категорій слухачів: - для всіх зацікавлених осіб, - молодь, - ветерани і ветеранки, - особи з інвалідністю, - ВПО. | 2025-2027 | Відділ економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради | Проведено 4 тренинги |
| Оперативна ціль В.1.2. Розвиток інноваційно орієнтованих галузей економіки на засадах смарт-спеціалізації |  |  |  |
| Проєкт 213. Оновлення напрямів смарт-спеціалізації громади шляхом продовження процесу підприємницького відкриття та підвищення ефективності взаємодії стейкхолдерів у форматі «бізнес-наука-влада-громадськість» | 2026-2027 | Відділ економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради | Проведено: створена веріфікована база даних промислового кластеру громади; не менше 20 інтерв'ю зі стейкхолдерами; не менше 5 фокус груп; участь у засіданнях робочої групи зі смарт-спеціалізації Київської області; зроблено аналітичний звіт SMART-спеціалізації економіки громади. |
| Проєкт 214. Створення каталогу місцевого бізнесу. Поширення через муніципалітети міст-партнерів | 2027 | Відділ економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради | Відділ економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради |
| Оперативна ціль В.1.3. Розвиток туристичного потенціалу |  |  |  |
| Захід. Розробка та затвердження Програми розвитку туризму та промоції на 2027-2034 роки | 2027 | Відділ економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради | Відділ економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради |
| Проєкт 215. Розробка та знакування туристичного еко-маршруту "GREEN NETWORK BUCHA" | 2027 | КП «Бучанська агенція регіонального розвитку» Бучанської міської ради | Визначено 5 пріоритетних маршрути; Визначено 2 пілотні ділянки |
| Проєкт 216. Мобільний додаток "Зелений туризм в Бучанській громаді" | 2027 | КП «Бучанська агенція регіонального розвитку» Бучанської міської ради | Розроблено інвестиційне ТЕО; Проведено консультації з потенційними донорами; Подана заявку на фінансування до програм ЄС |
| Проєкт 217. Bucha Wellness Springs | 2027 | КП «Бучанська агенція регіонального розвитку» Бучанської міської ради | Створено 1 каталог надавачів послуг реабілітації та СПА; Проведено 5 круглих столів із залученням закордонних партнерів. |
| Проєкт 218. Меморіальний комплекс "Визволення Бучі" на території храму Андрія Первозваного | 2027 | КП «Бучанська агенція регіонального розвитку» Бучанської міської ради | Виготовлено інвестиційне ТЕО; Розпочато реалізацію проєкту. |
| Стратегічна ціль В.2. Забезпечення інтегрованого розвитку економіки громади орієнтованої на досягнення місій |  |  |  |
| Оперативна ціль В.2.1. Стимулювання розвитку територій |  |  |  |
| Проєкт 219. Кластерний розвиток території пріоритетного розвитку «Bucha Techno Garden» Будівництво промислового хабу класу А | 2025-2027 | КП «Бучанська агенція регіонального розвитку» Бучанської міської ради | Виготовлено 10 детальних планів територій; Розпочато будівництво промислового приміщення площею 250 тис. кв м; Створено 2500 робочих місць |
| Проєкт 220. Капітальний ремонт нежитлового приміщення 1 поверху за адресою: м. Буча вул. Енергетиків, 2 - заходи з усунення аварій в бюджетних установах | 2025 | КП «Бучанська агенція регіонального розвитку» Бучанської міської ради | Створено 1 регіональний офіс допомоги малому та мікробізнесу: Центр зайнятості та платформа "Зроблено в Україні" |
| Оперативна ціль В.2.2. Раціональне використання місцевих природних ресурсів |  |  |  |
| Захід. Виготовлення геолого-інвестиціного паспорту Бучанської міської територіальної громади | 2027 | Земельний відділ Бучанської міської ради | Виготовлено 1 геолого-інвестиційний паспорт |
| Захід. Запровадження інноваційного механізму управління землями комунальної власності | 2027 | Земельний відділ Бучанської міської ради | Закуплено програмне забезпечення; Кількість фахівців, що пройшли навчання, 3 особи |
| Захід. Виготовлення документації із землеустрою | 2027 | Земельний відділ Бучанської міської ради | Кількість технічної документації із землеустрою, 15 одиниць |
| Оперативна ціль В.2.3. Створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього бізнесу |  |  |  |
| Проєкт 221. Консультаційний пункт для бізнесу Бучанської громади | 2025 | Відділ економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради | Створено 1 консультаційний пункт для МСП; Закуплено обладнання; Пройшли навчання 2 фахвці. |
| Проєкт 222.Бізнес-інкубатор | 2027 | Відділ економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради | Розролено інвестиційне ТЕО; Подано заявку на фінансування до Програми ЄС; Сформовано концепцію бренду Бучанської громади. |
| Захід. Створення і поширення в мережі відеоконтенту – відео роликів з рекламою місцевих бізнесів, у т.ч. молодіжного, ветеранського, жіночого, ВПО, осіб з інвалідністю | 2025-2027 | Відділ економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради | Створено 20 відеороликів |
| Захід. Проведення міжнародного інвестиційного форуму | 2026 | КП «Бучанська агенція регіонального розвитку» | Залучено 100 учасників |
| Захід. Проведення циклу тренінгів з основ підприємництва «Від ідеї до звітності» у розрізі категорій слухачів: - для всіх зацікавлених осіб, - молодь, - ветерани і ветеранки, - особи з інвалідністю, - ВПО. | 2025-2027 | Дія Бізнес Буча Центр зайнятості Відділ економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради | Проведено 10 тренингів |
| Захід.Проведення циклу тренінгів з бізнес-планування у розрізі категорій слухачів: - для всіх зацікавлених осіб, - молодь, - ветерани і ветеранки, - особи з інвалідністю, - ВПО. | 2025-2027 | Дія Бізнес Буча Центр зайнятості Відділ економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради | Проведено 10 тренингів |
| Захід.Проведення циклу тренінгів із залучення грантового фінансування у розрізі категорій слухачів: - для всіх зацікавлених осіб, - молодь, - ветерани і ветеранки, - особи з інвалідністю, - ВПО. | 2025-2027 | Дія Бізнес Буча Центр зайнятості Відділ економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради | Проведено 15 тренингів |
| Захід. Проведення циклу тренінгів із залучення інвестицій і банківських кредитів | 2025-2027 | Дія Бізнес Буча Центр зайнятості Відділ економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради | Проведено 4 тренинги |
| Захід. Проведення циклу тренінгів з маркетингу і реклами, розширення ринків збуту | 2025-2027 | Дія Бізнес Буча | Проведено 6 тренингів |
| Захід. Проведення циклу тренінгів з е-комерції на вітчизняних і зарубіжних маркетплейсах | 2025-2027 | Дія Бізнес Буча | Проведено 6 тренингів |
| Захід. Проведення циклу тренінгів з участі в закупівлях | 2025-2027 | Відділ економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради | Проведено 4 тренинги |
| Захід. Проведення циклу семінарів з підвищення енерго-ефективності МСП: альтернативні джерела енергії, моніторинг, аудит, впровадження | 2025-2027 | Відділ економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради | Проведено 6 семінарів |
| Захід. Проведення циклу тренінгів з організації соціального бізнесу у розрізі категорій слухачів: - для всіх зацікавлених осіб, - молодь, - ветерани і ветеранки, - особи з інвалідністю, - ВПО. | 2025-2027 | Відділ економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради | Проведено 4 тренинги |

Секретар ради                                                                                                                                       	 Тарас ШАПРАВСЬКИЙ

Начальник відділу  економічного розвитку та інвестицій				                          Тетяна ЛІПІНСЬКА