ПРОТОКОЛ №4/2026

засідання Місцевої комісії з питань розподілу публічних інвестицій

Бучанської міської територіальної громади

03.07.2026                                                                                                         м. Буча

Присутні:

Голова комісії:

Тетяна СІМОН - начальник Фінансового управління Бучанської міської ради

Заступник голови комісії:

Лариса ПРАВДИВА - заступник начальника управління - начальник бюджетного відділу Фінансового управління Бучанської міської ради

Секретар комісії:

Олена КРИМІВСЬКА - головний спеціаліст відділу планування доходів Фінансового управління Бучанської міської ради

Члени комісії:

Дмитро ЧЕЙЧУК - заступник міського голови

Юлія ГАЛДЕЦЬКА – в.о. начальника управління юридично-кадрової роботи  Бучанської міської ради

Тетяна ЛІПІНСЬКА - начальник відділу економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради

Лариса МАТЮШЕНКО - начальник відділу охорони здоров’я Бучанської міської ради

Євген НОВОШИНСЬКИЙ - начальник управління житлово-комунального господарства та благоустрою Бучанської міської ради

Ірина КОНЧАКІВСЬКА - начальник відділу житлово-комунальної   інфраструк-тури управління житлово-комунального господарства та благоустрою Бучанської міської ради

Вадим НАУМОВ – начальник відділу містобудування та архітектури управління містобудування, архітектури і земельних відносин Бучанської міської ради

Валентина НАУМЕНКО – в.о. начальника Відділу освіти Бучанської міської ради

Дарина ЩИПАКІНА - начальник Відділу молоді та спорту Бучанської міської ради

Наталія ПІВЧУК - начальник Відділу культури, національностей та релігій Бучанської міської ради

Ірина ПАСІЧНА - начальник Управління соціальної політики Бучанської міської ради

Ігор ЦИМБАЛ - начальник відділу з питань управління комунальною власністю управління юридично-кадрової роботи Бучанської міської ради

Вікторія ГЕРГЕЛЬ - начальник відділу закупівель та моніторинг цін Бучанської міської ради

Порядок денний:

Про схвалення внесення змін до Консолідованого переліку публічних інвестиційних проєктів Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Бучанської міської територіальної громади і розподіл публічних інвестицій на їх підготовку та реалізацію на 2026-2028 роки у розрізі джерел і механізмів фінансового забезпечення.

Слухали:

Тетяну ЛІПІНСЬКУ - начальника відділу економічного розвитку та інвестицій, відповідальну за формування Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Бучанської міської територіальної громади, яка представила сформований перелік публічних інвестиційних проєктів, включених до Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Бучанської міської територіальної громади, схваленого Місцевою інвестиційною радою відповідно до  Протоколу №9 від 25.05.2026.

Тетяну СІМОН – начальника Фінансового управління, яка повідомила, що враховуючи звернення головних розпорядників коштів, Фінансовим управлінням внесено зміни до Консолідованого переліку публічних інвестиційних проєктів Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Бучанської міської територіальної громади сформованого 25.05.2026, з урахуванням положень статті 75-2 Бюджетного кодексу України та пункту 1 розділу ІІІ Методичних рекомендацій щодо розподілу коштів місцевого бюджету на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 22.09.2025 №480, у зв'язку з чим питання щодо схвалення зазначених змін виноситься на розгляд Місцевої комісії з питань розподілу публічних інвестицій Бучанської міської територіальної громади.

Виступили:

Тетяна ЛІПІНСЬКА, начальник відділу економічного розвитку та інвестицій, відповідальна за формування Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Бучанської міської територіальної громади, проінформувала присутніх про наступне.

Місцева інвестиційна рада детально розглянула результати експертних оцінок відповідно до витягу з аналітичного модуля DREAM https://bi.dream.gov.ua/#/spp (копію витягу з аналітичного модуля DREAM збережено в електронному вигляді файл «Аналітика Експертної оцінки 25.05.2026» у форматі Excel).

Сайт аналітики DREAM сформував результати чотирьох відборів: всього подано 73 заявки:

- статус «Підлягає схваленню» мають 62 проєкти, з яких 14 проєктів четвертого етапу відбору,

- статус «Підлягає відхиленню» мають 10 проєктів, з яких 0 проєктів четвертого етапу відбору,

- без статусу 1 проєкт, з яких 1 проєкт четвертого етапу відбору.

Тетяна СІМОН - начальник Фінансового управління, повідомила, що з урахуванням Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Бучанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки, яким передбачено орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій з розподілом між пріоритетними напрямами для публічного інвестування та пропозицій головних розпорядників коштів щодо внесення змін до Консолідованого переліку публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій, проведено аналіз переліку публічних інвестиційних проєктів Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Бучанської міської територіальної громади, схваленого Місцевою інвестиційною радою відповідно до  Протоколу №9 від 25.05.2026.

Відповідно до обгрунтованої пропозиції Відділу освіти (лист від 02.07.2026 за №01-19/400/1), якою проінформовано, що на момент подання проєктів до цифрової екосистеми управління публічними інвестиціями DREAM було зазначено орієнтовану вартість інвестиційних проєктів  відповідно до наявної проєктної документації. У травні 2026 року проєктна документація пройшла експертизу,  за результатами якої отримано позитивні експертні звіти та уточнену кошторисну вартість об'єктів.

У зв'язку із внесенням змін до обсягу фінансування, Відділом освіти пропонується внести відповідні зміни до Консолідованого переліку публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Бучанської міської територіальної громади, відповідно до пункту 1 розділу ІІІ Методичних рекомендацій щодо розподілу коштів місцевого бюджету на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 22.09.2025 №480, а саме:

- «Капітальний ремонт з встановленням системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання), системи передавання тривожних сповіщень, системи зовнішнього блискавкозахисту будівлі Бучанської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 1 за адресою: Київська область, Бучанський район, м. Буча, вул. Малиновського, 74» (унікальний ідентифікатор публічного інвестиційного проекту 280326-8BE39F57):

- попередня вартість проєкту, зазначена при поданні до цифрової екосистеми управління публічними інвестиціями DREAM – 1 765 054,00 грн;

- кошторисна вартість за результатами експертизи – 1 684 663,00 грн;

- фінансування за рахунок субвенції державного бюджету – 1 347 730,00 грн;

- співфінансування за рахунок бюджету розвитку місцевого бюджету – 336 933,00 грн.

2.  «Капітальний ремонт з встановленням системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання), системи передавання тривожних сповіщень, системи зовнішнього блискавкозахисту будівлі Гаврилівського закладу загальної середньої освіти І–ІІІ ст. № 8 за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Гаврилівка, вул. Садова, 17» (унікальний ідентифікатор публічного інвестиційного проекту 051125-6E06B065):

- попередня вартість проєкту, зазначена при поданні до цифрової екосистеми управління публічними інвестиціями DREAM – 3 274 998,00 грн;

- кошторисна вартість за результатами експертизи – 5 365 869,00 грн;

- фінансування за рахунок субвенції державного бюджету – 4 292 696,00 грн;

- співфінансування за рахунок бюджету розвитку місцевого бюджету – 1 073 173,00 грн.

- «Капітальний ремонт з встановленням системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання), системи передавання тривожних сповіщень, системи зовнішнього блискавкозахисту будівлі Синяківського ліцею № 15 за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Синяк, вул. Київська, 49» (унікальний ідентифікатор публічного інвестиційного проекту 051125-1EC58BEB):

- попередня вартість проєкту, зазначена при поданні до цифрової екосистеми управління публічними інвестиціями DREAM – 2 144 748,00 грн;

- кошторисна вартість за результатами експертизи – 2 259 468,00 грн;

- фінансування за рахунок субвенції державного бюджету – 1 807 574,00 грн;

- співфінансування за рахунок бюджету розвитку місцевого бюджету – 451 894,00 грн.

- «Капітальний ремонт з встановленням системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання), системи передавання тривожних сповіщень, системи зовнішнього блискавкозахисту будівлі Бабинецького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ст. №13 (унікальний ідентифікатор публічного інвестиційного проекту 051125-1EC58BEB):

- попередня вартість проєкту, зазначена при поданні до цифрової екосистеми управління публічними інвестиціями DREAM – 3 360 500,00 грн;

- кошторисна вартість за результатами експертизи – 2 503 125,00 грн;

- фінансування за рахунок субвенції державного бюджету – 2 002 500,00 грн;

- співфінансування за рахунок бюджету розвитку місцевого бюджету – 500 625,00 грн.

Розглянувши лист Бучанської міської ради №365/1 від 03.07.2026, обгрунтованих пропозицій щодо включення публічного інвестиційного проєкту до Консолідованого переліку публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій єдиного проектного портфеля публічних інвестицій Бучанської міської територіальної громади і розподіл публічних інвестицій на їх підготовку та реалізацію на 2026-2028 роки у розрізі джерел і механізмів фінансового забезпечення, Фінансовим управлінням внесено відповідні зміни до Консолідованого переліку публічних інвестицій шляхом включення публічного інвестиційного проєкту «Реконструкція частини системи електропостачання шляхом встановлення сонячної електростанції на території  Комунального некомерційного підприємства «Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бучанської міської ради за адресою: бульвар Б. Хмельницького, будинок 2 місто Буча, Київська обл.»  (унікальний ідентифікатор публічного інвестиційного проекту 180526-E69CA489) з відповідними показниками фінансування:

- загальна вартість проєкту – 2 473 547,00 грн;

- на підготовку проєкту – 104 800,00 грн,

- на реалізацію проєкту – 2 368 747,00 грн,

- за рахунок грантових коштів  – 2 101 176,00 грн,

- за рахунок бюджет розвитку місцевого бюджету – 372 371,00 грн.

На підставі обгрунтованих пропозицій Бучанської міської ради (лист від 01.07.2026 №12.1-09/4353) внесено зміни до Консолідованого переліку публічних інвестицій показників фінансування компоненту «Капітальний ремонт вулиці Енергетиків на ділянці від бульвару Богдана Хмельницького до вулиці Захисників України з благоустроєм території та облаштуванням елементів безбар’єрного доступу у місті Буча Бучанського району» у складі інвестиційного проєкту  «Безбар'єрні маршрути Бучанської міської територіальної громади» включеного 25.11.2025 року за номером DREAM-UA-201125-5060CADE, зокрема фінансування за рахунок коштів бюджету розвитку місцевого бюджету (співфінансування) в обсязі 390 000,00 грн.

Вирішили:

- Схвалити зміни до Консолідованого переліку публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Бучанської міської територіальної громади і розподіл публічних інвестицій на їх підготовку та реалізацію на 2026-2028 роки у розрізі джерел і механізмів фінансового забезпечення (Додаток 1).

- Рекомендувати розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів – ініціаторам публічних інвестиційних проєктів здійснювати постійний моніторинг публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій у Єдиному проєктному портфелі держави на публічному порталі DREAM та надавати відповідні заявки з метою включення публічних інвестиційних проєктів Бучанської міської територіальної громади на отримання фінансування для їх реалізації з державного бюджету та міжнародних грантових коштів.

- Провести розподіл публічних інвестицій на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проєктів на 2026-2028 роки у розрізі джерел і механізмів фінансового забезпечення з урахуванням змін до Консолідованого переліку публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Бучанської міської територіальної громади, враховуючи вимоги статті 75-2 Бюджетного кодексу України, а саме:

- Капітальний ремонт мережі вуличного освітлення комунальної власності по вул. Вишнева в м. Буча Київської області. (унікальний ідентифікатор публічного інвестиційного проекту 250326-CCAAB06E);

- Капітальний ремонт внутрішніх мереж електропостачання із встановленням установки зберігання енергії та фотоелектричної станції за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Володимира Ковальського, 78А (унікальний ідентифікатор публічного інвестиційного проекту 200526-FA639DBA);

- Реконструкція частини системи електропостачання шляхом встановлення сонячної електростанції на території  Комунального некомерційного підприємства «Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бучанської міської ради за адресою: бульвар Б. Хмельницького, будинок 2 місто Буча, Київська обл. ( унікальний ідентифікатор публічного інвестиційного проекту 180526-E69CA489);

- Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)", Компонент 2: Проектування і капітальний ремонт частково пошкоджених багатоквартирних будинків (БКБ) в Бучанській міській територіальній громаді ( унікальний ідентифікатор публічного інвестиційного проекту 101125-88F44624);

- Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Склозаводська, 9 м. Буча Бучанського району, Київської області - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді (унікальний ідентифікатор публічного інвестиційного проекту 230326-F711A579);

- Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська, 203-Д, м. Буча Бучанського району, Київської області - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді (унікальний ідентифікатор публічного інвестиційного проекту 270326-2340AEBB);

- Безбар'єрні маршрути Бучанської міської територіальної громади (унікальний ідентифікатор публічного інвестиційного проекту 201125-5060CADE);

- Ремонтно - реставраційні роботи на об’єкті культурної спадщини пам’ятник «Братська могила воїнів Радянської армії та пам’ятник на честь воїнів - односельчан», за адресою Київська область, місто Буча, вул. Левка Лук’яненка, на території Алеї Слави, пошкодженого внаслідок збройної агресій російської федерації проти України (унікальний ідентифікатор публічного інвестиційного проекту 120326-FCD954D8);

- Створення інклюзивного простору раннього втручання в м. Буча (унікальний ідентифікатор публічного інвестиційного проекту 270326-B15AED1E);

- Капітальний ремонт Алеї Героїв по встановленню пам'ятників на кладовищі за адресою: вул. Пам'яті, м. Буча, Київської області (унікальний ідентифікатор публічного інвестиційного проекту 120326-F51743A4);

- Капітальний ремонт Алеї Героїв по встановленню пам’ятників на кладовищі за адресою: смт. Ворзель, Бучанського району, Київської області (унікальний ідентифікатор публічного інвестиційного проекту 170326-1C0F231D);

- Капітальний ремонт Алеї Героїв по встановленню пам’ятників на кладовищі за адресою: с. Блиставиця, Бучанського району, Київської області (унікальний ідентифікатор публічного інвестиційного проекту 170326-3B6C1A63);

- Капітальний ремонт Алеї Героїв по встановленню пам’ятників на кладовищі за адресою: с. Синяк, Бучанського району, Київської області (унікальний ідентифікатор публічного інвестиційного проекту 180326-2472499D);

- Будівництво комплексу центру взаємодії та відновлення, старостату та адміністративних приміщень громадського призначення на земельній ділянці розташованій по вул. Кленова в селищі Ворзель, Бучанського району, (унікальний ідентифікатор публічного інвестиційного проекту 061125-B360B618);

- Нове будівництво водопровідної мережі Гаврилівка-Луб'янка-Блиставиця-Буча-Ворзель на територіїБучанської територіальної громади Київської області (унікальний ідентифікатор публічного інвестиційного проекту 201125-6140E998);

- Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи № 1 І-ІІІ ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування (унікальний ідентифікатор публічного інвестиційного проекту 190526-6ВF2167B);

- Реконструкція з добудовою трьох корпусів загальноосвітньої школи № 1 І-ІІІ ступенів по вул. Малиновського,74 м. Буча Київської області (унікальний ідентифікатор публічного інвестиційного проекту 071125-B62E626C);

- Реконструкція Бучанського навчально-виховного комплексу "Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" №2 по вул.Шевченка, 14а в м.Буча, Київської області. Коригування (унікальний ідентифікатор публічного інвестиційного проекту 071125-BC5797F3);

- Створення освітнього простору у межах реформи "Нова українська школа" (унікальний ідентифікатор публічного інвестиційного проекту 200526-9F74E524);

- Капітальний ремонт з встановленням системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання), системи передавання тривожних сповіщень, системи зовнішнього блискавкозахисту будівлі Синяківського ліцею №15 за адресою: Київська область, Бучанський район,с. Синяк, вул. Київська, 49 (унікальний ідентифікатор публічного інвестиційного проекту 051125-1EC58BEB);

- Капітальний ремонт з встановленням системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання), системи передавання тривожних сповіщень, системи зовнішнього блискавкозахисту будівлі Гаврилівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ст. №8 за адресою: Київська область, Бучанський район,с. Гаврилівка,вул.Садова,17 (унікальний ідентифікатор публічного інвестиційного проекту 051125-6E06B065);

- Капітальний ремонт з встановленням системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання), системи передавання тривожних сповіщень, системи зовнішнього блискавкозахисту будівлі Бучанської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 1 за адресою: Київска область, Бучанський район, м. Буча,  вул. Малиновського,74 (унікальний ідентифікатор публічного інвестиційного проекту 280326-8BE39F57);

- Капітальний ремонт з встановленням системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання), системи передавання тривожних сповіщень, системи зовнішнього блискавкозахисту будівлі Бабинецького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ст. №13 (унікальний ідентифікатор публічного інвестиційного проекту 280326-D8E00EF4);

- Капітальний ремонт заїзду до гаража та гаражної будівлі на території Бучанського ліцею №5 (унікальний ідентифікатор публічного інвестиційного проекту 290326-A742A85A);

- «Капітальний ремонт їдальні та приміщення харчоблоку Бучанського ліцею №9 Бучанської міської ради Київської області по вул. Вишнева, 1 у м. Буча Бучанського району Київської області» (унікальний ідентифікатор публічного інвестиційного проекту 041125-666D9F7F);

- Будівництво дитячого ігрового майданчику на території Бучанського ліцею №5 Бучанської міської ради Київської області за адресою: Київська область, Бучанський район, м. Буча, вул. Захисників України,104 (унікальний ідентифікатор публічного інвестиційного проекту 180526-9CB083E0);

- Облаштування меморіального простору із встановленням сенсорного інформаційного терміналу (унікальний ідентифікатор публічного інвестиційного проекту 270326-EF6EAFEE);

- Будівництво дитячого будинку сімейного типу в місті Буча Бучанського району Київської області (унікальний ідентифікатор публічного інвестиційного проекту 090326-77663F2F);

- Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Києво-Мироцька (від вул. Захисників до вул. Яснополянська) в м. Буча Київської області. (унікальний ідентифікатор публічного інвестиційного проекту 240326-051C3A33);

- Капітальний ремонт дороги по вул. Вишнева (від бульв. Л. Бірюкова до вул. Києво-Мироцька) в м. Буча Київської області. Коригування (унікальний ідентифікатор публічного інвестиційного проекту 240326-317FC006);

- Капітальний ремонт перехрестя доріг комунальної власності по вул. Тячевська та вул. Києво-Мироцька в м. Буча Київської області (унікальний ідентифікатор публічного інвестиційного проекту 240326-792513EE);

- Капітальний ремонт дорожньої інфраструктури комунальної власності по вул. Незламності в сел. Бабинці (унікальний ідентифікатор публічного інвестиційного проекту 250326-D3FCC955).

4.    Управлінню організаційно-документального забезпечення Бучанської міської територіальної громади забезпечити розміщення на офіційному сайті Бучанської міської ради цього протоколу комісії та консолідованого переліку публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій Бучанської міської територіальної громади і розподіл публічних інвестицій на їх підготовку та реалізацію на 2026-2028 роки.

Голосували:

«За» - 13

«Проти» - 0

«Утримались» - 0

«Не голосували» - 3

Голова комісії                           __________________              Тетяна СІМОН

(Особистий підпис )

______________________                                                                                                                                                                 (дата)

Секретар комісії                         __________________           Олена КРИМІВСЬКА

(Особистий підпис )

______________________                                                                                                                                                                 (дата)

Лист погодження за підсумками

протоколу Місцевої комісії з питань розподілу публічних інвестицій

від 03.07.2026 року № 4/2026

| № | Посада | ПІБ | Дата | Ознайомлений — підпис |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | заступник міського голови | Дмитро ЧЕЙЧУК |  | Відсутній у зв’язку з відпусткою |
| 2 | заступник начальника управління - начальник бюджетного відділу Фінансового управління Бучанської міської ради | Лариса ПРАВДИВА |  |  |
| 3 | в.о. начальника управління юридично-кадрової роботи Бучанської міської ради | Юлія ГАЛДЕЦЬКА |  |  |
| 4 | начальник відділу економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради | Тетяна ЛІПІНСЬКА |  |  |
| 5 | начальник відділу охорони здоров’я Бучанської міської ради | Лариса МАТЮШЕНКО |  |  |
| 6 | начальник управління житлово-комунального господарства та благоустрою Бучанської міської ради | Євген НОВОШИНСЬКИЙ |  |  |
| 7 | начальник відділу житлово- комунальної інфраструктури управління житлово-комунального господарства та благоустрою Бучанської міської ради | Ірина КОНЧАКІВСЬКА |  |  |
| 8 | начальник відділу містобудування та архітектури управління містобудування, архітектури і земельних відносин Бучанської міської ради | Вадим НАУМОВ |  |  |
| 9 | в.о. начальника Відділу освіти Бучанської міської ради | Валентина НАУМЕНКО |  |  |
| 10 | начальник Відділу молоді та спорту Бучанської міської ради | Дарина ЩИПАКІНА |  |  |
| 11 | начальник Відділу культури, національностей та релігій Бучанської міської ради | Наталія ПІВЧУК |  |  |
| 12 | начальник Управління соціальної політики Бучанської міської ради | Ірина ПАСІЧНА |  | Відсутня у зв’язку з відпусткою |
| 13 | начальник відділу з питань управління комунальною власністю управління юридично-кадрової роботи Бучанської міської ради | Ігор ЦИМБАЛ |  | Відсутня у зв’язку з відпусткою |
| 14 | начальник відділу закупівель та моніторинг цін Бучанської міської ради | Вікторія ГЕРГЕЛЬ |  |  |