ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11. 2018 року № 908 )

### Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0100000 Бучанська міська рада (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) 2. 0110000 Бучанська міська рада (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) 3. 0116030 0620 Організація благоустрою населених пунктів (КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми) 4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

| Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити) |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 22261465 | 11214598 | 33476063 | 20976255 | 10503054 | 31479309 | -1285210 | -711544 | -1996754 |

| 5. Напрями використання бюджетних коштів: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (грн) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити) |  |  | Відхилення |  |  |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Видатки на технічне обслуговування мереж вуличного освітлення | 300000 |  | 300000 | 353100 |  | 353100 | 53100 |  | 53100 |
|  | Видатки на вивезення ТПВ по місцях загального користування | 1500000 |  | 1500000 | 1439700 |  | 1439700 | -60300 |  | -60300 |
|  | Видатки на послуги прибирально-підмітальної установки «Скандія-2» | 850000 |  | 850000 | 827800 |  | 827800 | -22200 |  | -22200 |
|  | Видатки на чищення доріг від снігу | 581900 |  | 581900 | 577500 |  | 577500 | -4400 |  | -4400 |
|  | Видатки на послуги механізмів по благоустрою міста | 323600 |  | 323600 | 185800 |  | 185800 | -137800 |  | -137800 |
|  | Видатки на поточний ремонт мереж вуличного освітлення | 42960 |  | 42960 |  |  |  | -42960 |  | -42960 |
|  | Придбання матеріалів,обладнання та інфвентарю | 322500 |  | 322500 | 264100 |  | 264100 | -58400 |  | -58400 |
|  | Електроенергія вуличного освітлення | 4910600 |  | 4910600 | 3817000 |  | 3817000 | -1093600 |  | -1093600 |
|  | Поточні видатки на заходи благоустрою КП «Бучанське УЖКГ» | 4501900 |  | 4501900 | 4483900 |  | 4483900 | -18000 |  | -18000 |
|  | Капітальні видатки на благоустрій КП «Бучанське УЖКГ» |  | 10201220 | 1013380 |  | 9489676 | 9489676 |  | -711544 | -711544 |
|  | Поточні видатки на благоустрій КП «Бучазеленбуд» | 8928000 |  | 8928000 | 9027300 |  | 9027300 | 99300 |  | 99300 |
|  | Капітальні видатки на благоустрій КП «Бучазеленбуд» |  | 1013380 | 10201220 |  | 1013378 | 1013378 |  |  |  |
|  | Усього | 22261460 | 11214600 | 33476060 | 20976200 | 10503054 | 31479254 | -1285260 | -711546 | -1996806 |
| Проведення закупівель товарів і послуг через систему ProZorro відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» дало можливість зекономити бюджетні кошти. Фактичні видатки за напрямками використання за кошти спеціального фонду бюджету проводяться в міру надходження коштів до бюджету розвитку. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (грн) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити) |  |  | Відхилення |  |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Програма з благоустрою та озеленення | 22261460 | 11214600 | 33476060 | 20976200 | 10503054 | 31479254 | -1285260 | -711546 | -1996806 |  |
| Усього | 22261460 | 11214600 | 33476060 | 20976200 | 10503054 | 31479254 | -1285260 | -711546 | -1996806 |  |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Видатки на тех.обслуговування мереж вуличного освітлення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків,грн |  | Лім. довідка | 300000 |  | 300000 | 353100 |  | 353100 | 53100 |  | 53100 |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кільк.наданих послуг,од |  | Тех.завдання | 27 |  | 27 | 25 |  | 25 | -2 |  | -2 |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Серед.варт.1 послуги,тис.грн |  | розрахунково | 11,1 |  | 11,1 | 14,1 |  | 14,1 | 3 |  | 3 |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Динаміка збільшення обсягу видатків на здійснення заходу |  | розрахунково | 142,5 |  | 142,5 | 117,7 |  | 117,7 | -24,8 |  | -24,8 |
|  | За рахунок збільшення обсягу фінансування,зменшення кількості наданих послуг середня вартість 1 послуги дещо збільшилася. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Видатки на виезення ТПВ по місцях загального користування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків,грн |  | Лім.довідка | 1500000 |  | 1500000 | 1439700 |  | 1439700 | -60300 |  | -60300 |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг вивезених побутових відходів,м.куб |  | техзавдання | 12810 |  | 12810 | 11050 |  | 11050 | -1760 |  | -1760 |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість вивезення 1м.куб. відходів,тис.грн |  | розрахунково | 0,117 |  | 0,117 | 0,130 |  | 0,130 | 0,013 |  | 0,013 |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Динаміка збільш.обсягу видатків на здійснення заходу,% |  | розрахунково | 126,7 |  | 126,7 | 95,9 |  | 95,9 | -30,8 |  | -30,8 |
| 3 | Видатки на послуги прибирально-підмітальної установки Скандія-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків,грн |  | Лім.довідка | 850000 |  | 850000 | 827800 |  | 827800 | -22200 |  | -22200 |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість від праць.год.в процесі роботи комплексу,год |  | техзавдання | 1200 |  | 1200 | 1110 |  | 1110 | -90 |  | -90 |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня варт.1год роботи комплексу,тис.грн |  | розрахунково | 0,71 |  | 0,71 | 0,74 |  | 0,74 | 0,03 |  | 0,03 |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Динаміка збільшення обсягу видатків на здійснення зах.,% |  | розрахунково | 141,7 |  | 141,7 | 97 |  | 97 | -44,7 |  | -44,7 |
| 4 | Видатки на чищення доріг від снігу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків,грн |  | Лім.довідка | 581900 |  | 581900 | 577500 |  | 577500 | -4400 |  | -4400 |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кільк.виїздів спецтехн.в проц..обслугов.,од |  | Бюджетний запит | 50 |  | 50 | 48 |  | 48 | -2 |  | -2 |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість 1 виїзду,тис.грн |  | розрахунково | 11,64 |  | 11,64 | 12,03 |  | 12,03 | 0,39 |  | 0,39 |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Динаміка збільшення обсягу видатків на здійснення заходу,% |  | розрахунково | 100 |  | 100 | 99,2 |  | 99,2 | -0,8 |  | -0,8 |
| 5 | Видатки на послуги механізмів по благоустрою міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків,грн |  | Лім.довідка | 323600 |  | 323600 | 185800 |  | 185800 | -137800 |  | -137800 |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість наданих послуг в процесі обслуговування,од |  | Бюджетний запит | 16 |  | 16 | 5 |  | 5 | -11 |  | -11 |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість 1 послуги,тис.грн |  | розрахунково | 20,22 |  | 20,22 | 37,16 |  | 37,16 | 16,94 |  | 16,94 |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Динаміка збільшення обсягу видатків на здійснення заходу,% |  | розрахунково | 100 |  | 100 | 57,4 |  | 57,4 | -42,6 |  | -42,6 |
| 6 | Видатки на поточний ремонт мереж вуличного освітлення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків,грн |  | Лім.довідка | 42960 |  | 42960 |  |  |  | -42960 |  | -42960 |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість наданих послуг в процесі обслуговування,од |  | Бюджетний запит | 5 |  | 5 |  |  |  | -5 |  | -5 |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість 1 послуги,тис.грн |  | розрахунково | 8,59 |  | 8,59 |  |  |  | -8,59 |  | -8,59 |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Динаміка збільшення обсягу видатків на здійснення заходу,% |  | розрахунково | 152,1 |  | 152,1 |  |  |  | -152,1 |  | -152,1 |
| 7 | Придбання матеріалів,обладнання та інвентарю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків,грн |  | Лім.довідка | 322500 |  | 322500 | 264100 |  | 264100 | -58400 |  | -58400 |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість матеріалів та інвентарю в процесі обслуговування,од |  | Бюджетний запит | 402 |  | 402 | 310 |  | 310 | -92 |  | -92 |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість одиниці,тис.грн. |  | розрахунково | 0,802 |  | 0,802 | 0,852 |  | 0,852 | 0,05 |  | 0,05 |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Динаміка зменшення обсягу видатків на здійснення заходу,% |  | розрахунково | 68,1 |  | 68,1 | 18,1 |  | 18,1 | -50 |  | -50 |
| 8 | Електроенергія вуличного освітлення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків,грн |  | Лім.довідка | 4910600 |  | 4910600 | 3817000 |  | 3817000 | -1093600 |  | -1093600 |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість кВат,спожитих для вуличного освітлення,тис.кВат |  | Бюджетний запит | 2182,5 |  | 2182,5 | 1491 |  | 1491 | -691,5 |  | -691,5 |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість 1 кВаг/год,грн |  | розрахунково | 2,25 |  | 2,25 | 2,56 |  | 2,56 | 0,31 |  | 0,31 |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Динаміка збільшення обсягу видатків на здійснення заходу,% |  | розрахунково | 199,3 |  | 199,3 | 77,7 |  | 77,7 | -21,6 |  | -21,6 |
| 9 | Поточні видатки на заходи благоустрою КП «Бучанське УЖКГ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків,грн |  | Лім.довідка | 4501900 |  | 4501900 | 4483900 |  | 4483900 | -18000 |  | -18000 |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість заходів з благоустрою в процесі обслуговування,од |  | Бюджетний запит | 12 |  | 12 | 11 |  | 11 | -1 |  | -1 |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість 1 заходу,тис.грн |  | розрахунково | 375,13 |  | 375,13 | 407,6 |  | 407,6 | 32,47 |  | 32,47 |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Динаміка зменшення обсягу видатків на здійснення заходу,% |  | розрахунково | 39,5 |  | 39,5 | 0,4 |  | 0,4 | -39,1 |  | -39,1 |
| 10 | Капітальні видатки на благоустрій КП «Бучанське УЖКГ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків,грн |  | лімдовідка |  | 10201220 | 10201220 |  | 9489676 | 9489676 |  | -711544 | -711544 |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість заходів з благоустрою в процесі обслуговування,од |  | Бюджетний запит |  | 24 | 24 |  | 23 | 23 |  | -1 | -1 |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість 1 заходу,тис.грн |  | розрахунково |  | 378,09 | 378,09 |  | 412,6 | 412,6 |  | 34,51 | 34,51 |
| 11 | Поточні видатки на благоустрій КП «Бучазеленбуд» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг фінансування,грн |  | Лім.довідка | 8928000 |  | 8928000 | 9027300 |  | 9027300 | 99300 |  | 99300 |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість заходів з благоустрою в процесі обслуговування,од |  | Бюджетний запит | 34 |  | 34 | 36 |  | 36 | 2 |  | 2 |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість 1 заходу,тис.грн |  | розрахунково | 262,6 |  | 262,6 | 250,76 |  | 250,76 | -11,84 |  | -11,84 |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Динаміка збільшення обсягу видатків на здійснення заходу,% |  | розрахунково | 130 |  | 130 | 101 |  | 101 | -29 |  | -29 |
| 12 | Капітальні видатки на заходи з благоустрою КП «Бучазеленбуд» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків,грн |  | лімдовідка |  | 1013380 | 1013380 |  | 1013378 | 1013378 |  | 0 | 0 |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість заходів з благоустрою в процесі обслуговування,од |  | Бюджетний запит |  | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  | 0 | 0 |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість 1 заходу,тис.грн |  | розрахунково |  | 168,89 | 168,89 |  | 168,89 | 168,89 |  | 0 | 0 |
| Проведення закупівель товарів і послуг через систему ProZorro відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» дало можливість зекономити бюджетні кошти. Фактичні видатки за напрямками використання за кошти спеціального фонду бюджету проводяться в міру надходження коштів до бюджету розвитку. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Міський голова А.П.Федорук Міський голова А.П.Федорук

| Міський Мі |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |