ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11. 2018 року № 908)

### Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0100000 Бучанська міська рада (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) 2. 0110000 Бучанська міська рада (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) 3. 0116010 0620 Утримання та ефективна експлуатація об´єктів житлово-комунального господарства (КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми) 4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

| Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити) |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 2630218 | 2630218 | 0 | 2517172 | 2517172 | 0 | -113046 | -113046 |

| 5. Напрями використання бюджетних коштів: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (грн) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити) |  |  | Відхилення |  |  |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 0116017 (Інша діяльність,пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства) |  | 2630218 |  |  | 2517172 |  |  | -113046 |  |
|  | Усього |  | 2630218 |  |  | 2517172 |  |  | -113046 |  |
| Раціональне використання матеріал ів при капремонту покрівлі житлового будинку по вул.Енергетиків,16 дало можливість зекономити бюджетні кошти у вказаних обсягах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (грн) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити) |  |  | Відхилення |  |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Програма енергозбереження (підвищення енергоефективності) у житлово-комунальному господарстві міста Буча на 2017-2018 років |  | 2630218 |  |  | 2517172 |  |  | -113046 |  |  |

| 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) |  |  | Відхилення |  |  |  |  |
|  |  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |
| 1 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об´єктів | Од. | Дод. 6 до рішення «Про бюджет м.Буча на 2018 рік» |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | - |  |  |
| 2 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків | Тис. грн. | Лімітна довідка |  |  | 2630,2 |  |  | 2517,2 |  |  | -113,0 |  |  |
|  | Раціональне використання матеріал ів при капремонту покрівлі житлового будинку по вул.Енергетиків,16 дало можливість зекономити бюджетні кошти у вказаних обсягах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість однієї послуги | Тис. грн. | розрахунок |  |  | 876,7 |  |  | 839,1 |  |  | -37,6 |  |  |
| Економія бюджетних коштів дала можливість зменшити середню вартість 1 обєкта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Динаміка збільшення обсягу видатків на здійснення заходу | % | розрахунок |  |  | 120 |  |  | 96,0 |  |  | -24 |  |  |
| Економія коштів згідно акту виконаних робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Міський голова                          			А.П.Федорук

Міський голова					А.П.Федорук