****

**БУЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА**

**КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ**

**Позачергова**

**Р І Ш Е Н Н Я**

**«06» вересня 2018 р. № 2298-44-VII**

**Про виконання Програми**

**соціально-економічного та**

**культурного розвитку**

**міста Буча за І півріччя 2018 року**

Заслухавши інформацію в.о. завідувача відділом економіки Шкарупи О.М. про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Буча за І півріччя 2018 року, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Інформацію в.о. завідувача відділом економіки Шкарупи О.М. про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Буча за І півріччя 2018 року взяти до відома (додаток 1).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, житлово-комунального господарства , бюджету, фінансів та інвестування.

**Міський голова А.П. Федорук**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Додаток 1 | | | | |
| до рішення | | | | |
| Бучанської міської ради | | | | |
| від "06" вересня 2018 року № 2298-44-VII | | | | |
|  |  |  |  |  |
| ІНФОРМАЦІЯ | | | | |
| щодо виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку | | | | |
| міста Буча за І півріччя 2018 року. | | | | |
|  |  |  |  |  |
| № пп | Перелік об'єктів | План на 2018 рік, (тис.грн.) | Факт за І піврічя 2018р. (тис.грн.) | % виконання |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Бучанська міська рада | 3470,3 | 1641,1 | 47,3 |
|  | за рахунок коштів переданих з загального фонду до спеціального: | 3470,3 | 1641,1 | 47,3 |
| 1 | Будівництво спортивного блоку в комплексі з будівлями ЗОШ №2 по вул. Шевченко,14 в м.Буча (інфляційні витрати згідно рішення суду) | 1536,6 | 1500,0 | 97,6 |
| 2 | Підтримка громадських проектів (Громадський бюджет) | 1500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Капітальні видатки (придбання предметів довгострокового використання) | 433,7 | 141,1 | 32,5 |
|  | | 3470,3 | 1641,1 | 47,3 |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ | | | | |
|  | КП "БУЖКГ" | 1 153,3 | 339,3 | 29,4 |
|  | за рахунок коштів переданих з загального фонду до спеціального: | 1 153,3 | 339,3 | 29,4 |
| 4 | капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Києво-Мироцька, 104 б (осі 2-3) в м.Буча | 560,5 | 165,4 | 29,5 |
| 5 | капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Нове Шосе,13 (по осях 1-2) в м.Буча Київської області | 592,8 | 173,9 | 29,3 |
| Разом по розділу "КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ" | | 1 153,3 | 339,3 | 29,4 |
| БЛАГОУСТРІЙ | | | | |
|  | КП "БУЖКГ" | 4 352,0 | 2 816,0 | 64,7 |
|  | за рахунок коштів бюджету розвитку: | 458,3 | 76,8 | 16,8 |
| 6 | виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт підпірної стінки зі сходами та системи відводу дощових вод на прибудинковій території по вул. Склозаводській, 7 в м.Буча" | 76,8 | 76,8 | 100,0 |
| 7 | Реконструкція пішохідної зони між вул.Леха Качинського та вул.Вокзальна у м.Буча Київської області" | 32,7 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Розроблення проектної документації "Реконструкція пішохідної зони по вулиці комунальної власності Героїв Майдану (від №4 до вул.Нове Шосе) в м.Буча Київської області" | 22,3 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Капітальний ремонт тротуару по вул.Садова (від перехрестя з вулицею Водопровідна до перехрестя з вулицею Вокзальна) в м.Буча Київської області | 261,2 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Розроблення проектної документації "Капітальний ремонт тротуару комунальної власності по вул.Інститутська (від Бучанського міького парку до вул.Вокзальна) в м.Буча Київської області" | 28,1 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Розроблення проектної документації "Реконструкція тротуару комунальної власності по вул. Енергетиків від №16 до вул. Польова м.Буча Київської області" | 37,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | за рахунок коштів переданих з загального фонду до спеціального: | 3 893,7 | 2 739,2 | 70,3 |
| 12 | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Лєха Качинського в м.Буча | 239,2 | 238,1 | 99,5 |
| 13 | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по бул.Б.Хмельницького в м.Буча | 164,1 | 163,3 | 99,5 |
| 14 | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул.Є.Гребінки в м.Буча | 195,1 | 194,1 | 99,5 |
| 15 | Капітальні ремонт мереж вуличного освітлення комунальної власності по вул. Вокзальна в м.Буча Київської області | 847,2 | 847,2 | 100,0 |
| 16 | Капітальні ремонт мереж вуличного освітлення комунальної власності по вул. Шевченка в м.Буча Київської області | 544,0 | 544,0 | 100,0 |
| 17 | Капітальні ремонт мереж вуличного освітлення комунальної власності по вул. Нове Шосе в м.Буча Київської області | 635,9 | 635,9 | 100,0 |
| 18 | Розроблення проектної документації "Реконструкція тротуару комунальної власності по вул. Нове Шосе від АЗС ТНК до зупинки громадського транспорту ТЦ Модуль у м.Буча Київської області" | 27,1 | 27,1 | 100,0 |
| 19 | Розроблення проектної документації "Реконструкція тротуару по вулиці комунальної власності Києво - Мироцька від №104-а до №112 в м.Буча Київської області" | 20,6 | 20,6 | 100,0 |
| 20 | Розроблення проектної документації "Реконструкція тротуару по вулиці комунальної власності Воїнів - Інтернаціоналістів в м.Буча Київської області" | 28,8 | 28,8 | 100,0 |
| 21 | Розроблення проектної документації "Реконструкція тротуару по вулиці комунальної власності Депутатська від вул.Бориса Гмирі до вул.Ворзельська в м.Буча Київської області" | 17,1 | 17,1 | 100,0 |
| 22 | Розроблення проектної документації "Реконструкція тротуару по вулиці комунальної власності Депутатська від вул.Ворзельська до вул. Заводська в м.Буча Київської області" | 23,0 | 23,0 | 100,0 |
| 23 | капітальний ремонт елементів благоустроюна території кладовища по вул. Михайловського в м.Буча Київської області | 1 151,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | КП "Бучазеленбуд" | 1 013,5 | 984,9 | 97,2 |
|  | за рахунок коштів бюджету розвитку: | 120,2 | 91,6 | 76,2 |
| 24 | Розробка проектної документації "Капітальний ремонт озеленення із влаштуванням автоматичного поливу вздовж парку розваг у Бучанському міському парку в м.Буча Київської області" | 33,8 | 33,8 | 100,0 |
| 25 | Розробка проектної документації "Капітальний ремонт озеленення із влаштуванням автоматичного поливу вздовж озера у Бучанському міському парку в м.Буча Київської області" | 29,8 | 29,8 | 100,0 |
| 26 | Розробка проектної документації "Реконструкція майданчику для розваг з влаштуванням пішохідної алеї в Бучанському міському парку в м.Буча Київської області" | 28,0 | 28,0 | 100,0 |
| 27 | Розробка проектної документації "Реконструкція майданчику для розваг "Зірка" в Бучанському міському парку в м.Буча Київської області" | 28,6 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | за рахунок коштів переданих з загального фонду до спеціального: | 893,3 | 893,3 | 100,0 |
| 29 | Капітальний ремонт елементів благоустрою Бучанського міського парку в м.Буча Київської області | 597,3 | 597,3 | 100,0 |
| 30 | Капітальний ремонт огорожі в Бучанському міському парку | 296,0 | 296,0 | 100,0 |
| Разом по розділу "БЛАГОУСТРІЙ" | | 5 365,5 | 3 800,9 | 70,8 |
| ЗЕМЛЕУСТРІЙ | | | | |
|  | за рахунок коштів бюджету розвитку: | 100,0 | 14,9 | 14,9 |
| 31 | Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності по вул. м.Буча | 100,0 | 14,9 | 14,9 |
| Разом по розділу "ЗЕМЛЕУСТРІЙ" | | 100,0 | 14,9 | 14,9 |
|  | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території | | | |
|  | КП "Бучабудзамовник" | 121,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | за рахунок коштів бюджету розвитку: | 121,6 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | Розробка проектної документації "Будівництво об'єкту інженерно-транспортної інфраструктури, а саме пішохідного шляхопроводу тунельного типу під залізничними коліями станції м.Буча на замовлення органу місцевого самоврядування в м.Буча Київської області" | 121,6 | 0,0 | 0,0 |
| Разом по розділу "Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку" | | 121,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | УТРИМАННЯ ТА РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ДОРІГ | | | |
|  | Бучанська міська рада | 2 846,3 | 969,2 | 34,1 |
|  | за рахунок коштів переданих з загального фонду до спеціального: | 2 846,3 | 969,2 | 34,1 |
| 33 | Капітальний ремонт вул. Вокзальна (біля залізничного переїзду) | 299,5 | 238,4 | 79,6 |
| 34 | Реконструкція дороги комунальної власності по вул. Яблунська від №2 до №26 в м.Буча | 1 327,1 | 375,4 | 28,3 |
| 35 | Капітальний ремонт вулиці Жовтнева (від вул. Димитрова до вул. Києво-Мироцької) в м.Буча Київської області | 1 219,7 | 355,4 | 29,1 |
|  | КП "БУЖКГ" | 17 434,0 | 4 931,2 | 28,3 |
|  | за рахунок коштів бюджету розвитку: | 12 768,2 | 487,4 | 3,8 |
| 36 | Утримання і розвиток транспортної інфраструктури | 6 893,4 | 0,0 | 0,0 |
| 37 | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці комунальної власності Гагаріна в м.Буча Київської області | 41,7 | 42,5 | 101,9 |
| 38 | Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту дорожнього покриття по вулиці комунальної власності Гагаріна в м.Буча Київської області | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
| 39 | Реконструкція дороги комунальної власності по вул.Польова від вул.Енергетиків до вул. Михайла Гориня в м.Буча | 5 037,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40 | Реконструкція тротуару по вул. Енергетиків (від №16 до вул.Польова) в м.Буча Київської області | 450,0 | 443,4 | 98,5 |
| 41 | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці комунальної власності Яблунська (від заводу до залізничної колії) в м.Буча Київської області | 134,7 | 0,0 | 0,0 |
| 42 | Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту дорожнього покриття по вулиці комунальної власності Яблунська (від заводу до залізничної колії) в м.Буча Київської області | 1,50 | 1,5 | 100,0 |
| 43 | Розроблення проектної документації "Реконструкція дороги по вулиці комунальної власності Паркова від озера Бучанського міського парку до вул.Сілезька в м.Буча Київської області" | 71,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44 | Розроблення проектної документації "Реконструкція дороги по вулиці комунальної власності Катерини Білокур від №7 до вул.Воїнів Інтернаціоналістів в м.Буча Київської області" | 35,6 | 0,0 | 0,0 |
| 45 | Розроблення проектної документації "Реконструкція дороги комунальної власності по вул.Яблунська від №26 до №50 в м.Буча Київської області" | 19,7 | 0,0 | 0,0 |
| 46 | Розроблення проектної документації "Реконструкція дороги комунальної власності по вул.Яблунська від №2 до №26 в м.Буча Київської області" | 27,7 | 0,0 | 0,0 |
| 47 | Розроблення проектної документації "Реконструкція дороги комунальної власності по вул.А.Михайловського від вул.Л.Качинського до вул.Вокзальна в м.Буча Київської області" | 55,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | за рахунок коштів переданих з загального фонду до спеціального: | 4 665,8 | 4 443,8 | 95,2 |
| 48 | Будівництво світлофорного об'єкту на розі вулиць комунальної власності Вокзальній та Інститутській в м.Буча Київської області | 508,3 | 508,3 | 100,0 |
| 49 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Я. Мудрого в м.Буча Київської області | 874,6 | 866,2 | 99,0 |
| 50 | Розроблення проектної документації "Реконструкція дороги комунальної власності по вул. Степана Рудницького в м.Буча Київської області" | 68,2 | 68,2 | 100,0 |
| 51 | Розроблення проектної документації "Реконструкція перехрестя доріг комунальної власності між вул.Леха Качинського до вул. Інститутської в м.Буча Київської області" | 76,5 | 76,5 | 100,0 |
| 52 | Розроблення проектної документації "Реконструкція дороги комунальної власності по вул. Польова від вул.Енергетиків до вул. Михайла Гориня в м.Буча Київської області" | 59,8 | 59,8 | 100,0 |
| 53 | Капітальний ремонт проїзжої частини дороги комунальної по вул. Вокзальній (від вул.Яблунська до вул.Суворова) в м.Буча Київської області | 1 458,6 | 1402,1 | 96,1 |
| 54 | Капітальний ремонт вул. Жовтнева (біля залізничного переїзду) | 299,5 | 233,9 | 78,1 |
| 55 | Реконструкція дороги комунальної власності по вул. Яблунська від №26 до №50 в м.Буча | 1 320,3 | 1228,8 | 93,1 |
| Разом по розділу "УТРИМАННЯ ТА РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ДОРІГ" | | 20 280,3 | 5 900,4 | 29,1 |
| Внески органів місцевого самоврядування у статутний капітал комунальних підприємств | | | | |
|  | за рахунок коштів переданих з загального фонду до спеціального: | 1 727,9 | 592,3 | 34,3 |
| 56 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) ЖБК "Ірпіньмаш-2" | 165,5 | 0,0 | 0,0 |
| 57 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) КП "Бучазеленбуд" | 604,0 | 463,5 | 76,7 |
| 58 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) КП "БУЖКГ" | 958,4 | 128,8 | 13,4 |
| Разом по розділу "Внески органів місцевого самоврядування у статутний капітал комунальних підприємств | | 1 727,9 | 592,3 | 34,3 |
|  | ІНШІ СУБВЕНЦІЇ | 119,1 | 344,1 | 288,9 |
|  | за рахунок коштів переданих з загального фонду до спеціального: | 119,1 | 344,1 | 288,9 |
| 59 | Капітальні видатки (Придбання предметів довгострокового використання)субвенція | 119,1 | 344,1 | 288,9 |
| Разом по розділу "Інші субвенції" | | 119,1 | 344,1 | 288,9 |
| Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів | | | | |
|  | Бучанська міська рада | 12 358,1 | 9 500,0 | 76,9 |
|  | за рахунок коштів бюджету розвитку: | 2 858,1 | 0,0 | 0,0 |
| 60 | Будівництво спортивного майданчику для міні-футболу зі штучним покриттям в Бучанській СЗОШ I-III ст. №5 з поглибленим вивченням іноземних мов по вул.Вокзальна, 104 (співфінансування) | 704,8 | 0,0 | 0,0 |
| 61 | Реконструкція спортивного майданчику для міні-футболу зі штучним покриттям в Бучанському НВК ЗОШ I ст. ДНЗ "Берізка" по вул. Яблунська, 13 (співфінансування) | 335,0 | 0,0 | 0,0 |
| 62 | Реконструкція спортивного майданчику для міні-футболу зі штучним покриттям в Бучанському НВК СЗОШ I-III ст.- ЗОШ I-III ст.№3 по вул.Вокзальна 46-а | 425,0 | 0,0 | 0,0 |
| 63 | Будівництво спортивного майданчику для міні-футболу зі штучним покриттям в Бучанському НВК СЗОШ I-III ст.- ЗОШ I-III ст. №2 по вул.Шевченка,14 (співфінансування) | 704,8 | 0,0 | 0,0 |
| 64 | Будівництво спортивного майданчику для міні-футболу зі штучним покриттям в м.Буча по вул. С.Крушельницької (співфінансування) | 688,5 | 0,0 | 0,0 |
| 65 | за рахунок коштів переданих з загального фонду до спеціального: | 9 500,0 | 9 500,0 | 100,0 |
| 66 | Будівництво дитячої гімназії на 14 класів по вул.Вишневій у м.Буча Київської області (на 350 учнів) (співфінансування) | 6 500,0 | 6 500,0 | 100,0 |
| 67 | Будівництво «Бучанського центру позашкільної освіти – пластового вишкільного центру» по вул. А. Михайловського, 54 в м.Буча Київської області (співфінансування) | 3 000,0 | 3 000,0 | 100,0 |
| Разом по роздулу"Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів" | | 12 358,1 | 9 500,0 | 76,9 |
| Орган управління праці та соціального захисту населення | | | | |
|  | за рахунок коштів переданих з загального фонду до спеціального: | 15,8 | 15,8 | 100,0 |
| 68 | Капітальні видатки (придбання ) | 15,8 | 15,8 | 100,0 |
| ВСЬОГО "Орган управління праці та соціального захисту" | | 15,8 | 15,8 | 100,0 |
| ВІДДІЛ ОСВІТИ БМР | | | | |
|  | за рахунок коштів бюджету розвитку: | 573,6 | 272,4 | 47,5 |
| 69 | Проектні роботи з реконструкції з надбудовою майстерень під адміністративно – господарську будівлю по вул. А.Михайловського, 54 в м.Буча Київської області | 272,4 | 272,4 | 100,0 |
| 70 | Корегування проектно - кошторисної документації по об'єкту "Будівництво спортивного блоку в комплексі з будівлями Бучанського НВК "СЗОШ І-ІІІ ст. - ЗОШ І-ІІІ ст." №2, по вул.Шевченка, 14 в м.Буча, Київської області | 49,40 | 0,0 | 0,0 |
| 71 | Розробка проектно - кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт Бучанського НВК "ЗОШ І ст. - ДНЗ "Берізка" по вул.Яблунська, 13 в м.Буча, Київської області | 251,80 | 0,0 | 0,0 |
|  | за рахунок коштів переданих з загального фонду до спеціального: | 4 618,4 | 2 418,1 | 52,4 |
| 72 | Капітальні видатки (придбання предметів довгострокового використання) | 675,1 | 593,9 | 88,0 |
| 73 | Капітальний ремонт штучного покриття міні футбольного поля в ЗОШ №4 по вул.Енергетиків, 2 в м.Буча Київської області | 633,4 | 633,4 | 100,0 |
| 74 | Розробка проектної документації "Коригування проекту "Будівництво гімназії на 14 класів по вул. Вишневій в м.Буча Київської області" | 239,8 | 337,8 | 140,9 |
| 75 | Експертиза проекту "Будівництво гімназії на 14 класів по вул.Вишнева в м.Буча Київської області (коригування) | 81,6 | 0,0 | 0,0 |
| 76 | проведення експертної оцінки кошторисної документації проекту «Будівництво гімназії на 14 класів по вул. Вишнева в м.Буча Київської області (коригування)» | 16,3 | 0,0 | 0,0 |
| 77 | Розробка проектної документації «Коригування проекту «Реконструкція (добудова) приміщення початкових класів ЗОШ №3 по вул. Вокзальній, 46-а в м.Буча Київської області» | 853,0 | 853,0 | 100,0 |
| 78 | Корегування проектно - кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження будівлі Бучанського НВК "СЗОШ І-ІІІ ст. - ЗОШ І-ІІІ ст." №3, по вул.Вокзальна, 46а в м.Буча, Київської області | 126,2 | 0,0 | 0,0 |
| 79 | закупівля дидактичних матеріалів для учнів початкових класів, що навчаються за новими методиками відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року на 91 клас | 426,0 | 0,0 | 0,0 |
| 80 | закупівля сучасних меблів для початкових класів нової української школи на 2516 учнів | 573,8 | 0,0 | 0,0 |
| 81 | закупівля комп’ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів нової української школи (20%) на 6 закладів | 93,5 | 0,0 | 0,0 |
| 82 | придбання пристроїв для програвання компакт-дисків із звуковим записом для закладів загальної середньої освіти з метою створення умов для підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов | 85,4 | 0,0 | 0,0 |
| 83 | придбання персонального комп’ютера /ноутбука та техніки для друкування , копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи | 342,9 | 0,0 | 0,0 |
| 84 | оснащення закладів загальної середньої освіти з поглибленим/профільним вивченням природничих та математичних предметів та опорних шкіл засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, мультимедійними засобами навчання | 471,4 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЬОГО "Відділ освіти БМР" | | 5 192,0 | 2 690,5 | 51,8 |
| КНП "Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги" | | | | |
|  | за рахунок коштів переданих з загального фонду до спеціального: | 94,6 | 0,0 | 0,0 |
| 85 | Капітальні трансферти підприємствам, установам, організаціям (придбання предметів довгострокового користування) | 94,6 | 0,0 | 100,0 |
| ВСЬОГО: КНП "Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги" | | 94,6 | 0,0 | 0,0 |
| КНП "Бучанський консультативно-діагностичний центр" Бучанської міської ради | | | | |
|  | за рахунок коштів переданих з загального фонду до спеціального: | 175,9 | 175,9 | 100,0 |
| 86 | Капітальні трансферти підприємствам, установам, організаціям (придбання предметів довгострокового користування) | 175,9 | 175,9 | 100,0 |
| ВСЬОГО: КНП "Бучанський консультативно-діагностичний центр" Бучанської міської ради | | 175,9 | 175,9 | 100,0 |
| РАЗОМ ПО БЮДЖЕТУ РОЗВИТКУ | | 17 000,0 | 943,1 | 5,5 |
|  | в т.ч.за рахунок коштів переданих з загального фонду до спеціального | 50 174,4 | 25 015,2 | 49,9 |
| ЦІЛЬОВИЙ ФОНД | | | | |
| 87 | Послуг зрізання дерев, запчастини для автополивів, озеленення, закупка садженців дерев, послуги з озеленення, запчастини до автополивів, послуги з дезінфекції, створенню автополивів, послуги по обрізці кущів та дерев, закупка лав зі спинкою | 1625,0 | 1625,0 | 100,0 |
|  | ВСЬОГО цільовий фонд | 1 625,0 | 1 625,0 | 100,0 |
| ВСЬОГО видатків | | 51 799,4 | 26 640,2 | 51,4 |

**Секретар ради В.П. Олексюк**