| «ПОГОДЖЕНО» ДИРЕКТОР ПП «ЛАДОПРОЕКТ» __________________В.І.Косарєв «____»_________________2020р. | «ЗАТВЕРДЖЕНО» ДИРЕКТОР КП «БУЧАБУДЗАМОВНИК» __________________А.К.Гребенюк «_____»__________________2020р. |
| --- | --- |

З А В Д А Н Н Я

на корегування матеріалів  «Детального плану території орієнтовною площею 2,75 га для розміщення торгівельних закладів в межах вулиці Вокзальна, пойми річки Бучанка та існуючої індивідуальної житлової забудови в м. Буча Київської області»

| Поряд. номер | Найменування розділів завдання | Зміст розділів завдання |
| --- | --- | --- |
| 1. | Підстава для проектування | Рішення сесії Бучанської міської ради від 30.01.2020р. за № 4526-73-VII |
| 2. | Замовник розроблення ДПТ | КП «Бучабудзамовник» |
| 3. | Розробник ДПТ | Приватне підприємство «ЛАДОПРОЕКТ» |
| 4. | Строк виконання детального плану | 3 місяця з дня надання вихідних даних |
| 5. | Кількість та зміст окремих етапів виконання | Три етапи |
| 6. | Строк першого та розрахункового етапу виконання | 2 місяці |
| 7 | Мета корегування детального плану | Відкорегувати ДПТ з врахуванням наданих зауважень та пропозицій |
| 8. | Графічні матеріали із зазначенням масштабу | Графічні матеріали виконати в М1:500 згідно ДБН Б.1.1-14:2012 - Схема розташування території ( в системі населеного пункту) - План існуючого стану території - Основне креслення - Схема планувальних обмежень - Схема організації руху транспорту та пішоходів - Схема інженерної підготовки території - Креслення поперечних профілів вулиць ( М 1:100) |
| 9. | Склад текстових матеріалів | - Пояснювальна записка - Додатки (вихідні дані) |
| 10. | Перелік основних техніко-економічних показників | згідно ДБН Б.1.1-14:2012 |
| 11. | Особливі вимоги до забудови,інженерного обладнання, організації руху транспорту, пішоходів | - При розробці розділу організації руху транспорту та пішоходів передбачити заходи щодо вимог ДБН В.2.2-40:2018. |
| 12. | Вимоги до використання геоінфор-маційних технологій при розробленні окремих розділів схеми планування та їх тиражуванні | Використати. |
| 13. | Перелік вихідних даних для корегування детального плану, що надаються замовником. | Вихідні дані надаються замовником відповідно до Додатку В ДБН Б.1.1-15:2012; Топографо-геодезична основа в УСК-2000. |
| 14. | Необхідність попереднього розгляду замовником детального плану | Розглянути та погодити у відділі містобудування та архітектури Бучанської міської ради планувальне рішення території. |
| 15. | Вимоги щодо забезпечення державних інтересів | відсутні |
| 16. | Вимоги з цивільної оборони (за окремим завданням ) | Відсутні. |
| 17. | Перелік додаткових розділів та графічних матеріалів (із зазначенням масштабу), додаткові вимоги до змісту окремих розділів чи графічних матеріалів (за наявності) | Розробити розділ «Оцінка впливу на довкілля» з урахуванням вимог закону України про стратегічну екологічну оцінку. |
| 18. | Перелік та кількість додаткових примірників графічних та текстових матеріалів, форма їх представлення | Надати замовнику: - 6 примірників містобудівної документації на паперових носіях; - 1 примірник на електронних носіях |
| 19. | Формат представлення для матеріалів, які передаються на магнітних носіях | GDB, MXD, DVG, JPG, IN4 (XML) |
| 20. | Основні вимоги до програмного забезпечення, в тому числі геоінфор-маційних систем та технологій |  |
| 21. | Додаткові вимоги | відсутні |

Завідувач  відділу архітектури та

містобудування Бучанської міської ради 	_________________     В.Ю. Наумов

Головний архітектор проекту			_________________	Косарєв В.І.