| ПОГОДЖЕНО ФОП Новохатня Ю.В." |  | ЗАТВЕРДЖЕНО Директор КП «Бучабудзамовник» |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Новохатня Ю.В. |  | Косякевич А. М. |
| М.П. "____" _______________ 2020 р. |  | М.П. "____" _______________ 2020 р. |  |

ЗАВДАННЯ

На розробку детального плану  території

орієнтовною площею 1,6 га для розміщення торгівельних закладів та закладів громадського харчування в межах Бучанського міського парку

в м. Буча Київської області.

| № з/п | Складова завдання | Зміст |
| --- | --- | --- |
| 1. | Підстава для проектування: | Рішення Бучанської міської ради №3969-66-VII від 26.09.2019 р |
| 2. | Замовник розроблення детального плану: | КП «Бучабудзамовник» |
| 3. | Розробник детального плану: | ФОП "Новохатня Ю.В." |
| 4. | Строк виконання детального плану: | Початок робіт - згідно з Договором, закінчення - не пізніше 30 календарних днів з дати надання авансового платежу та вихідних даних у повному обсязі. |
| 5. | Кількість та зміст окремих етапів виконання роботи | - Проведення вишукувальних робіт. - Розробка та погодження проектної пропозиції планування території - Оформлення ДПТ |
| 6. | Строк першого та розрахункового етапу детального плану: | 1-.пропозиції планування території- 10 днів 2-погодження планувальної схеми -14 днів 5- оформлення ДПТ- 7 днів |
| 7. | Мета розроблення детального плану | Комплексна реконструкція і забудова даної території. Розробка матеріалів ДПТ " орієнтовною площею 1,6 га для розміщення торгівельних закладів та закладів громадського харчування в межах Бучанського міського парку в м. Буча Київської області. Визначення містобудівних умов та обмежень. Визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щодо попереднього проведення інженерного забезпечення території, створення транспортної інфраструктури та розміщення місць паркування т/з, охорони та поліпшення навколишнього середовища та інше. |
| 8. | Склад графічних матеріалів із зазначенням масштабу: | Згідно ДБН 5.1.1.-14:2012 « Склад та зміст детального плану території» |
| 9. | Склад текстових матеріалів | Згідно ДБН 5.1.1.-14:2012 « Склад та зміст детального плану території» |
| 10. | Перелік основних техніко-економічних показників | Згідно ДБН 5.1.1.-14:2012 Площа розробки ДПТ -1.6 Га Щільність населення 250-300 чол/га ( згідно генерального плану) Поверховість громадських будинків, згідно ГП - 1-3 поверхи. Для створення об'ємно-просторової композиції. Передбачити будівлі для розміщення об'єктів соціальної інфраструктури - Заклад громадського харчування. - Спортивних , дитячих - Об'єктів інженерної інфраструктури; - Передбачити , відповідно до нормативів паркінги та автостоянки. З метою створення виразного архітектурного ансамблю Бучанського міського парку на земельній ділянці передбачити кафе на 270 місць. |
| 11. | Особливі вимоги до забудови, інженерного обладнання, організації транспорту, пішоходів | Основні показники ДПТ прийняти згідно генерального плану. При проектуванні врахувати:- містобудівну концепцію генерального плану та зонінгу. Надати пропозиції по інженерному забезпеченню території та вказати місце підключення мереж електропостачання, газопостачання, водопостачання та водовідведення. Пішохідно -транспортну схему розробити з урахуванням вело доріжок . Інженерно- транспортну інфраструктуру виконати у поєднанні з навколишньою існуючою та проектною забудовою |
| 12. | Вимоги до використання геоінформаційних технологій при розробленні окремих розділів схеми планування та їх тиражування | Згідно ДБН 5.1.1.-14:2012 « Склад та зміст детального плану території» п.5.4 |
| 13. | Перелік вихідних даних для розроблення детального плану, що надаються замовником, у т.ч. топогеодезічна основа | Вихiднi данi надаються 3амовником вiдповiдно , додатку В ДБН Б.l.J.-15:2012; Топогеодезична основа в УСК-2000, робоча версiя - СК63 |
| 14. | Необхідність попереднього розгляду замовником детального плану | Направити на попередній розгляд замовнику ескіз основного креслення та після закінчення розробки ДПТ – 1 екземпляр матеріалів у повному обсязі |
| 15. | Вимоги що до забеспечення державних інтересів | Дотримуватись вимог щодо забезпечення державних інтересів визначених у генеральному плані м. Буча. |
| 16. | Вимоги до цивільної оборони ( за окремим завданням) | - ДБН В.1.2-4:2019, проекту |
| 17. | Перелік додаткових розділів та графічних матеріалів (із зазначенням масштабу), додаткові вимоги до змісту окремих розділів чи графічних матеріалів ( за наявності) | Згідно генерального плану виконати розрахунки об'ємів та навантажень на зовнішні інженерні мережі |
| 18. | Перелік та кількість додаткових примірників, графічних та текстових матеріалів, форма їх представлення | Матеріали ДПТ представляються української мовою у паперовому вигляді у 4 –х примірниках, а також у електронному вигляді |
| 19. | Форма представлення для матеріалів, які передаються на магнітних носіях | В форматі *. Pdf, dwg, autoCAD. |
| 20. | Основні вимоги до програмного забезпечення, в тому числі геоінформаційних систем та технологій | В форматі які підтримують autoCAD або archiCAD |
| 21. | Додаткові вимоги | Погодження проектy проводить 3амовник у встановленому порядку згiдно нормативної документації iз зацiкавленими службами |

Начальник відділу Містобудування та

Архітектури м. Буча               ____________________________ Наумов В. Ю.

Головний архітектор проекту ___________________________ Третяк М. Е.