БУЧАНСЬКА     МІСЬКА      РАДА

## КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

### В И К О Н А В Ч И  Й         К О М І Т Е Т

### Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

«15 » вересня  2020 року                                                                           №  640

Про проведення осіннього двомісячника

по санітарній очистці та благоустрою територій

населених пунктів Бучанської міської об’єднаної

територіальної громади

З метою забезпечення утримання територій населених пунктів Бучанської міської об’єднаної територіальної громади у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об’єктів загального користування та створення умов, сприятливих для життєдіяльності населення, керуючись Законом України «Про благоустрій населених пунктів» ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Бучанської міської ради

ВИРІШИВ:

- Оголосити з 15 вересня по 16 листопада 2020 року осінній двомісячник по благоустрою та санітарній очистці населених пунктів Бучанської міської об’єднаної територіальної громади.

- Утворити штаб з питань організації проведення у населених пунктах Бучанської міської об’єднаної територіальної громади осіннього двомісячника по благоустрою та санітарній очистці у складі згідно з додатком (додаток 1).

- Інспекції з благоустрою зобов’язати керівників підприємств, організацій, установ, дошкільних та шкільних закладів, керівників торговельної мережі, жителів приватного сектору виконати комплекс заходів, спрямованих на поліпшення стану довкілля, а саме: благоустрою населених пунктів Бучанської міської об’єднаної територіальної громади, санітарній очистці лісосмуг уздовж доріг, прилеглих територій до будівель закладів освіти, культури, медицини, житлового фонду, парків, скверів, дитячих та спортивних майданчиків, вулиць, ліквідацію виявлених стихійних сміттєзвалищ (додаток 2).

- В. о. старост населених пунктів Бучанської міської об’єднаної територіальної громади залучити громадськість до проведення заходів, спрямованих на поліпшення стану довкілля, передбачених додатком 2 до цього рішення.

- Керівникам підприємств, організацій, установ, дошкільних та шкільних закладів, керівникам торговельної мережі до16 листопада 2020 року надати до інспекції з благоустрою інформацію про проведену роботу.

- Оприлюднити прийняте рішення на офіційному сайті Бучанської міської ради, а також у черговому номері газети «Бучанські новини».

- Інспекції з благоустрою проінформувати про хід виконання даного рішення на засіданні виконавчого комітету Бучанської міської.

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Т.О. Шаправського.

Міський  голова				                                              А.П.Федорук

Перший заступник

міського голови                                                                     Т.О. Шаправський

Керуючий справами		       Л.В. Риженко

Погоджено:

Начальник юридичного відділу                                                        М.С. Бєляков

Подання :

В. о. начальника інспекції

з благоустрою                                                                                    С.А Татарчук

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Бучанської міської ради

15 вересня   2020 року №  640

С К Л А Д

міського штабу з питань організації проведення

осіннього двомісячника по санітарній очистці  та благоустрою територій

Бучанської об’єднаної територіальної громади  з  15.09.2020 р. до 16.11.2020 р.

| Федорук А.П. | - | Бучанський міський голова – керівник штабу; |
| --- | --- | --- |
| Шаправський Т.О. | - | Перший заступник міського голови – заступник керівника штабу; |
| Татарчук С.А. | - | в. о. начальника інспекції з благоустрою – секретар штабу |
| Члени штабу: |  |  |
| Микиша С.М. | - | в.о. старости с. Блиставиця; |
| Новиченко А.П. | - | в.о. старости с. Луб’янка; |
| Покрасьон О.Г. | - | в.о. старости с. Гаврилівка; |
| Федорук Л.П. | - | в. о. старости с. Ворзель; |
| Деревінський О.В. | - | в. о. старости с. Мироцьке; |
| Галущак В.М. | - | начальник КП «Бучазеленбуд»; |
| Докай О.А. | - | завідувач відділом ЖКГ Бучанської міської ради; |
| Пиль О.А. | - | начальник Бучанського міського відділення Національної поліції; |
| Бучинський Л.Я. | - | головний лікар Бучанської поліклініки; |
| Цимбал О.І. | - | начальник відділу освіти Бучанської міської ради; |
| Коваленко С.М. | - | начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій Бучанської міської ради; |
| Савчук Г.Є. | - | начальник Ірпінського міжрайонного управління головного управління Держсанепідем служби у Київській області; |
| Кравчук В.Д. | - | начальник КП «Бучанське управління ЖКГ»; |
| Ляховець В.В. | - | Начальник відділу «Медіа – центр» |

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Бучанської міської ради

15 вересня   2020 року №  640

Заходи

по комплексному впорядкуванню територій Бучанської міської об’єднаної територіальної громади  в рамках проведення двомісячника по санітарній очистці  та благоустрою  з 15.09.2020 р. до 16.11.2020 р.

| Підприємства, установи, організації | Перелік робіт, покладених на організацію, підприємство, установу | Термін виконання |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| КП «Бучанське управління житлово-комунального господарства», Житлово-будівельні кооперативи, приватні ЖЕКи, ОСББ | Житловий фонд громади впорядкувати прилеглі території від сміття; позагрібати і вивезти листя та хмиз; звільнити від написів та об’яв стіни житлових будинків, опори вуличного освітлення, та інші елементи благоустрою; та територію закріплену згідно рішення виконавчого комітету від 16 червня 2020р. № 427; | До 16.11.2019р. |
|  | Дитячі майданчики: - впорядкувати території дитячих та спортивних майданчиків ; - провести ремонт, фарбування гойдалок, турніків, каруселей та іншого обладнання, встановленого на них; | До 16.11.2020р. |
| КП «Бучазеленбуд» | Парки, сквери, алеї, площі - провести обкошення, впорядкувати території звільнивши їх від сміття та листя; - провести консервування поливних систем та фонтанів. - забезпечити зняття сухостійних та аварійних дерев; - та територію закріплену згідно рішення виконавчого комітету від 16 червня 2020р. №394; | До 16.11.2020р. |
| КП «Бучанське управління житлово-комунального господарства» | Кладовища: - впорядкувати прилеглу до них територію; - залучити спец-організації по зняттю аварійних і сухостійних дерев. | До 16.11.2020р. |
| КП «Ірпіньводоканал» | - впорядкувати території водонапірних башт, артсвердловин та прилеглі до них території, в радіусі 10 м, пофарбувати, відремонтувати паркани, якими вони загороджені та звільнити від сміття і листя - провести обстеження оглядових колодязів, та виконати роботи по їх накриттю; | До 16.11.2020р. |
| ПКПП «Теплокомунсервіс» | - впорядкувати території котелень; - звільнити від сміття та листя території; - відремонтувати паркани (замінити) вразі їх відсутності встановити. - провести обстеження оглядових колодязів, та виконати роботи по їх накриттю ; | До 16.11.2020р. |
| ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі», Ірпінська дільниця Києво-Святошинського ФЕГГ ПАТ «Київоблгаз» | - впорядкувати території ТП, ГРП; - звільнити від сміття та листя території; - відремонтувати паркани (замінити) вразі їх відсутності встановити. - провести обстеження оглядових колодязів, та виконати роботи по їх накриттю ; - привести в належний стан ГРП, ШРП, та прилеглу територію до них. | До 16.11.2020р. |
| Торговельні центри, магазини, аптеки, маркети, кафе, ресторани, ринки, АЗС. | Заклади торгівлі та громадського харчування: - впорядкувати прилеглу територію; - поновити фасад об’єкту, попередньо погодивши у відділі архітектури та містобудування ( у разі необхідності) - виконати дорожню розмітку для паркування автотранспорту; - впорядкувати під’їзні шляхи до торговельного закладу; - встановити урни для збору сміття при вході в заклад; - впорядкувати клумби ( у разі необхідності); - впорядкувати контейнерний майданчик для збору ТПВ; - відремонтувати східці та вхід до закладу; | До 16.11.2020р. |
| Підприємства, установи, організації (заклади освіти,культури, медицини, громадські організації), Автогаражні кооперативи | - впорядкувати прилеглу територію та територію закріплену згідно додатку до рішення виконавчого комітету від 18 листопада 2014р. №394; - провести підрізку дерев кущів; - звільнити від сміття та листя території; - впорядкувати клумби; - змити об’яви та написи на будівлях ; | До 16.11.2020р. |

В.о. начальника інспекції з благоустрою	                      С.А. Татарчук

вик.

Татарчук С.А.